耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章 总 论	1

1.1项目名称	1

1.2项目承办单位	1

1.3项目拟建地点	1

1.4项目提出的理由	1

1.5编制依据和原则	2

1.6项目建设规模与目标	2

1.7项目主要技术经济指标	4

1.8结论与建议	5

第二章 项目建设背景及必要性	6

2.1 项目建设背景	6

2.2项目建设必要性	9

第三章 市场分析	12

3.1我国主要电缆料市场需求情况	12

3.2国内电气装备线缆领域发展方向	15

3.3国内外技术现状和发展趋势	16

3.4市场分析	17

第四章 项目选址与建设条件	19

4.1选址原则	19

4.2建设地点选择	19

4.4公用工程及原材料供应条件	19

第五章 技术可行性分析	22

5.1工艺技术特点	22

5.2项目创新点	22

5.3关键技术成熟性分析	24

5.4与现有技术工艺的比较优势	24

第六章 项目建设方案	26

6.1主要建设内容	26

6.2工艺技术方案	26

6.3主要设备方案	27

6.4总图	27

6.5厂区运输	28

第七章 环境影响评价	29

7.1环境现状	29

7.2编制依据	29

7.3环境保护的具体措施	29

7.4施工期对环境的影响及治理措施	29

7.5运营期对环境影响及治理措施	30

7.6环境评价	31

第八章 节能措施	32

8.1节能的必要性	32

8.2编制依据	32

8.3节能措施	32

8.4节水措施	32

第十章 项目管理及实施进度计划	33

10.1基本要求	33

10.2项目管理	33

10.3项目实施进度	33

第十一章 项目招投标	35

11.4招标基本情况表	35

第十二章 项目组织机构及劳动定员	36

12.1组织机构	36

12.2人力资源配置	36

12.3人员培训	36

第十三章 投资估算及筹措	37

13.1估算范围	37

13.2编制依据	37

13.3编制方法	37

13.4投资估算	37

第十四章 财务评价	40

14.1财务评价说明	40

14.2成本估算	40

14.3销售收入及税金估算	41

14.4利润估算	42

14.5财务盈利能力分析	42

14.6项目清偿能力分析	43

14.7盈亏平衡分析	43

14.8评价结论	44

第十五章 项目建设的风险管理	45

15.1项目投资决策阶段风险分析	45

15.2项目投资风险分析	45

第十六章 结论与建议	48

16.1结论	48

16.2建议	48

附表	50

附表-1总投资估算表	50

附表-2固定资产折旧估算表	50

附表-3生产用房租用费与摊销估算表	50

附表-4销售收入及税金估算表	50

附表-5总成本费用估算表	50

附表-6利润与利润分配表	50

附表-7项目投资现金流量表(税后)	50

附表-8项目投资现金流量表(税前)	50

附表-9财务计划现金流量表	50

# 第一章 总 论

## 1.1项目名称

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产项目

## 1.2项目承办单位

## 1.3项目拟建地点

## 1.4项目提出的理由

电线电缆用途广泛，不同使用场合对其性能要求差异很大。大部分电缆的绝缘材料，除必须有较高的绝 缘电阻、耐电压强度或低的介电损耗外，还必须兼顾良好的物理机械性能，如抗拉、 抗弯曲、抗振动、抗扭等；护套材料则由于要适应不同的使用环境和场合，有抗撕裂、耐高低温、耐气候、耐油、耐溶剂等要求；有些则是针对成品电缆提出的综合要求，如径向、纵向压力密封性、阻燃、耐火等。在这些要求相互叠加的前提下，电线、电缆材料的合理选择和配合是能否满足客户要求的决定因素。上世纪八十年代以后，电线、电缆产品一直在不断地更新、成熟、创新的循环过程中，新型绝缘材料层出不穷。进入二十一世纪，随着人类环保意识的提高和人们对自身健康的关注，环境问题已成为人类社会关注的焦点，许多国家、地区及组织纷纷制定了严格的标准与法规，限制有害物质的使用。对于PE（聚乙烯）电线、电缆行业也不例外，特别是欧美一些发达国家，无重金属环保PE材料渐渐在线缆生产行业推广并逐步替代了含铅等重金属线缆材料。特别是欧盟规定2006年7月1日以后进入欧盟国家的产品必需符合ROHS规定。无铅环保线缆材料就是指铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr）等重金属含量小于5PPM，体系中不含多溴联苯及其醚类、氯化石蜡等有背于环保要求的物质的线缆材料。2006年2月28日，中国发布了S/JT11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》标准，与国际相关标准衔接，从电子信息产品的生产者和进口者源头控制有毒有害物质或元素污染，明确了限制使用有害物质合理的限值指标。

PE（聚乙烯）材料是制造电线电缆用量最大的主导塑料材料之一，是电线电缆行业使用数量最多的高分子材料之一。从目前国内线缆行业情况看，PE（聚乙烯）线缆占有很大比例和市场，环保PE（聚乙烯）材料的生产与应用具有相当大的市场，因此加大力度开发PE（聚乙烯）材料及PE（聚乙烯）线缆的产品具有相当大的潜力。项目公司采用合适的钙、锌稳定剂及PE树脂、耐高温增塑剂（TOTM）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、电性改良剂（煅烧陶土）、填充剂（重质碳酸钙）等配合剂，生产不含对人体和环境有较大影响的铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr）等重金属及多溴联苯及其醚类的耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料。该材料不仅能够满足环保性能要求，而且能满足电线电缆对塑料绝缘材料电性能、高温性能及耐磨性能要求，完全符合《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》Q/JT11-2010、GB/T8815-2008及《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》S/JT11363-2006标准要求。由此提出年产4000吨耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产项目建设计划。

## 1.5编制依据和原则

1.5.1编制依据

《产业结构调整指导目录》(2013年修订本)；

《中华人民共和国环境保护法》；

《建设项目经济评价方法与参数》第二、三版；

建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气向资料。

可行性研究报告委托编制协议。

1.5.2编制原则

设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范；主要工业设备选型达到国际先进水平；合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。

1.5.3研究范围

根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出节能环保型混凝土搅拌站建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。

## 1.6项目建设规模与目标

1.6.1项目建设内容与规模

1、租用土地2000m2（3亩）和6300平方米厂房及附属配套设施，建设耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产线，购置主要生产设备包括300L/600L高低温高速混合机、BUSS KKG14-18双阶螺杆挤出造粒机、KY-95/200双阶螺杆挤出造粒机组、KY-75/180双阶螺杆挤出造粒机组、75L密闭式混炼机等15台套及相应的辅助配套设施、装备，项目完成后年生产能力4000吨耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料。

1.6.2项目实施进度

1.6.3主要建设条件

1、土地资源及规划条件：本项目租用土地2000m2（3亩）和6300平方米厂房及附属配套设施，不需新征用土地，符合土地利用总体规划的要求。

2、基础设施及配套设施条件：项目选址地理环境优越，交通便利、供排水、供电、通讯等基础设施完备，能保证项目顺利实施。

3、市场供应条件：除主要生产设备需外购外，原辅材料供应交通便利、市场顺畅，货源充足。

4、符合市场发展方向、国家产业政策和环境保护要求

1）市场需求量大。在我国线缆行业大批量生产环保型PE料还是近十年的事, 多集中在汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电动玩具线及电气装备线，电力电力、控制电缆、布电线等。它可以根据使用条件的不同, 研发出高电性、耐高温、耐磨、耐油、耐寒、耐气候、耐日光、耐臭氧、亚光、高弹性、耐PS 和耐ABS 等几十个品种, 以适应各种用户或标准的要求。环保PE材料和环保PE 线缆在国内市场已广泛应用, 政府相继出台了一系列的政策，在部分建设项目中强制使用环保电缆材料。随着我国经济的快速发展和各方面的巨大进步, 可以推定, 环保PE材料及线缆在我国的大量应用已迫在眉睫。在电力系统和某些重大工程中使用环保电缆也是近几年被用户认可, 大部分城市的轨道交通都已选用这种环保的线缆, 电缆的工作电压从1kV到110kV，从电力电缆到信号电缆, 应用的范围正在扩展。

2）符合产业政策和环境保护要求。开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料项目属石化化工特种聚烯烃产品开发与制造业，是国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类产业，产品环保配方体系不含对人和环境有较大损害的铅、镉、六价铬、汞等重金属及多溴联苯及其醚类等有悖于环保要求物质，性能完全满足标准对环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的要求，目前已投入汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电源线、电气装备线、控制电缆、电力电缆等用环保塑料的批量生产。具有以下突出优势：

高阻燃性：绿色完全确保建筑要求的防火要求的电缆，电缆不易燃烧的火，并能阻止火焰的蔓延，在燃烧和灾害的扩大。

无卤素：绿色绝缘，护套和特殊的氧气阻隔性材料，不仅具有良好的电气性能，机械性能，并确保产品不含有卤素，解决燃烧过程中形成二次污染，避免了传统的PVC电线和燃烧产生致癌二恶英类“的材料。

低毒素：不含对人和环境有较大损害的铅、镉、六价铬、汞等重金属及多溴联苯及其醚类等有悖于环保要求物质，大鼠毒性试验表明安全可靠。

无腐蚀性气体：环保型电线电缆料使用过程中和燃烧不会产生酸性气体，对人员、设备和仪器更环保。

高透光率：产品透光率大于40％，远远高于传统的阻燃类电缆的透光率低于20％的标准。

防水，防紫外线：环保型电线电缆特殊的分子结构，以确保超低吸水率的绿色环保材料。特殊的紫外线吸收剂，使产品具有良好的防紫外线。

1.6.4项目投资估算与资金筹措

项目总投资4727.09万元，其中：设备安装购置费用3605.20万元，生产用房租用费3元/平方米.日，每年总计689.85万元，其它费用206.94万元，基本预备费225.10万元。

项目所需资金4727.09万元，全部由建设单位自筹解决。

1.6.5项目的经济效益与社会效益

项目建成后，达产正常年销售收入7920万元，税后利润493.66万元，上交各类税金691.80万元，盈亏平衡点（BEP）64.1%，具有较好的经济效益。

从社会效益方面来说，开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料产品采用新型Ca/Zn复合稳定剂取代原有配方中含有铅等对人体和环境有很大危害的重金属稳定剂，并按照相关的环保的要求，对增塑剂及其他助剂进行严格的筛选，使体系中不含多溴联苯及其醚类、氯化石蜡等不符合环保要求的物质。因而使用起来更加安全、可靠，社会效益显著，不会对环境造成污染，符合绿色环保设计与制造的要求。

## 1.7项目主要技术经济指标

| 表1-1项目主要经济技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 4727.09 |  |
| 1.1 | 固定资产投资 | 万元 | 4727.09 |  |
| 1.1.1 | 铺底流动资金投资 | 万元 |  |  |
| 1.2 | 企业自筹资金 | 万元 | 4727.09 |  |
| 1.3 | 银行借款 | 万元 |  |  |
| 2 | 总成本 | 万元 | 6734.54 | 达产正常年 |
| 3 | 销售收入 | 万元 | 7920.00 | 达产正常年 |
| 4 | 销售税金及附加 | 万元 | 527.24 | 达产正常年 |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 658.22 | 达产正常年 |
| 6 | 所得税 | 万元 | 164.55 | 达产正常年 |
| 7 | 净利润 | 万元 | 493.66 | 达产正常年 |
| 8 | 投资回收期（税前） | 年 | 3.51 | 含建设期 |
| 9 | 投资回收期（税后） | 年 | 3.72 | 含建设期 |
| 10 | 投资利润率 | ％ | 10.4 |  |
| 11 | 投资利税率 | ％ | 13.9 |  |
| 12 | 经营利润率 | ％ | 6.2 |  |
| 13 | 项目财务内部收益率（税前） | ％ | 34.0 |  |
|  | 项目财务内部收益率（税后） |  | 31.1 |  |
| 14 | 盈亏平衡点（BEP） | % | 64.1 |  |

## 1.8结论与建议

项目符合产业政策和环境保护要求。开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料项目属石化化工特种聚烯烃产品开发与生产制造业，是国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类产业，产品环保配方体系不含对人和环境有较大损害的铅、镉、六价铬、汞等重金属及多溴联苯及其醚类等有悖于环保要求物质，性能完全满足标准对环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的要求，目前已投入汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电源线、电气装备线、控制电缆、电力电缆等用环保塑料的批量生产。项目年销售收入可达7920.00万元，利税总额658.22万元，有较好的经济效益和社会效益。

项目建设基础配套条件良好，环境优越；采用的生产工艺为国际领先，技术成熟、可靠。

根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好。

（二）建议

1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目立项实施提供必要的条件。

2、按基本建设程序精心组织项目管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资。

# 第二章 项目建设背景及必要性

## 2.1 项目建设背景

电线电缆用热塑性树脂主要有聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、 氟树脂、氯化聚醚和聚酰胺等，其中应用较广泛的是PE、PVC和PP。

2.1.1世界电缆料的开发现状及发展趋势

近年来，世界电缆产品呈持续增长状态，发展最快的是美洲。 北美国家电缆产品产量约为世界总产量的26％。世界电缆生产总量中的最大份额是低压电缆和电力行业用电线，约占总量的36％。随后分别是高压电缆，约占总量的28％；绕包线约占总量的20％；户外敷设用铜芯通信电缆，约占总量的9％； 计算机用电缆以及其他类型的建筑物内部的通信电缆，约占总量的7％。从电缆生产的产值来看， 光纤光缆以及计算机用电缆，约占总量的25.4％，其中光纤光缆约占总量的8.9％。

从增长幅度来看，增长幅度最大的是光纤光缆。据Cahners In-Star集团的调研报告，光纤光缆前景十分看好，在2015年之前，将以23％的年均增长率增长。仅次于光纤光缆的是计算机电缆以及户内敷设用通信电缆。电力电缆保持着小幅稳步增长的态势。随着世界电缆业的发展，相应于以上电缆的各种电缆料的需求也在不断增长。

1、 PE电缆料。国外早于20世纪40年代就将PE用于通讯电缆。90年代中后期，PE电缆就已在 PE 制品中占据了重要位置。1995年、1996年美国PE电缆消耗树脂的总量分别为 223kt 和218kt，占电线电缆消耗树脂总量的50.11％和48.23％。1996年，PE 电缆料消耗树脂总量已超过PVC的204kt，占第一位。西欧1995年、1996年 PE 消耗总量分别为 268 kt和263 kt，占电线电缆消耗树脂总量的37.43％和38.27％，次于PVC 而居第二位。1994年、1995年日本电缆主要被覆材料消耗总量分别为294.6kt和311.2kt，其中PE类均为105.4 kt，次于PVC而居第二位。

近年来，随着环保呼声的提高，国际上正逐步以PE代替PVC，使得PE电缆料的消耗量逐年增加。

1）高谏挤出PE通讯电缆料。目前，国际上通常采用高密度聚乙烯(HDPE)或中密度聚乙烯(MDPE) 作通讯绝缘料。HDPE的机械强度和电气性能均较好，尤其具有较高的韧性，完全满足绝缘料的使用要求。自70年代中期，市话电缆的绝缘层已大部分采用HDPE。

2）交联PE电缆料。电力电缆正向交联PE方向不断发展。目前，国际上从1 kV低压电缆、6-35kV 中低压电缆至110kV高压电缆都倾向于用交联PE。国际上交联PE 生产技术主要分三大类：辐射交联主要生产电器装备用电缆；硅烷交联用硅烷作为交联剂，在催化剂作用下使PE交联；化学交联以低密度聚乙烯(LDPE)为基料，有机过氧化物为交联剂，适合于高温、高压、高频等条件下使用的线缆，可制造6-35kV、35-110kV中高压电缆、航空电缆、控制电缆等，其生产技术主要由美国GE公司发明并推广应用。

3）阻燃PE电缆料。80年代初，国外已研制出低烟无卤阻燃电缆料。到80年代后期， 已经开发了第二代电线电缆用无卤阻燃塑料。同第一代产品相比，第二代无卤阻燃塑料除了在阻燃性能、发烟性、毒性、腐蚀性能、力学性能、电性能上有所改进外，其高速挤出性能是一大特征。

日本每年颁布50余件与无卤阻燃电缆料有关的专利。 这些专利大多属于日立电线株式会社、日本联合碳化物公司以及藤仓、住友、大日本等电线公司。这类专利试图用不同的方法，解决无卤阻燃电缆料的中心问题，即克服阻燃性能与其他性能的矛盾，对各种性能进行综合平衡；另有很多专利致力于开发新型的配合剂，其中氢氧化镁是一种很重要的配合剂，已在很多国家取得专利，并被许多国外权威文献推荐。

4）屏蔽电缆料。屏蔽电缆料是电缆中用于保护主绝缘层不被破坏的半导电复合材料。 它是中高压电力电缆必需的配套材料。半导电屏蔽层对电缆使用寿命有较大关系，如屏蔽的光洁性、屏蔽与绝缘的粘结、杂质的迁移等对电缆有潜伏性影响。

目前，国际上已有不少聚烯烃制造商开发并生产出了半导电屏蔽电缆用交联 PE 专用料。如美国UCC，主要牌号包括HFDA 0590、HFDA 0585、HFDA 08804； 日本宇部兴产公司，主要牌号有UBECV 315、VBECV 319；英国bp公司，主要牌号为 HFDM 0595(黑色)、H 315 ES(黑色)、H 310 ES(黑色)。

2、 PVC电缆料。在电线电缆的绝缘和护套材料中，PVC比较便宜，机械性能优良，加工方便，使得它长久以来成为电线电缆行业使用数量最多的材料。20世纪末以来，PVC 材料的环境问题被广泛认识，一些发达国家已提出了限制或全面禁止使用PVC 电缆的法令建议。有数据表明，西欧国家在线缆领域PVC的用量，1994年为441 kt， 占线缆所用树脂的58％，而2000年，PVC在西欧线缆业总的用量是398kt，占线缆所用树脂的 48％，总量和所占比例均呈下降趋势。近年来，控制和禁止使用PVC 材料已形成了强有力的趋势。

虽然用无卤料取代PVC材料的呼声越来越高，但是PVC 本身具有短期内还无法取代的优势(如价格低廉，阻燃性好，加工设备、工艺简单，硬度可调范围广， 电绝缘性好，耐油、耐化学试剂等)，所以短期内在世界范围完全禁止PVC的使用并不现实。

3、PP电缆料。PP因其机械性能、电性能、耐磨性、耐化学试剂特别是耐油的优越性能， 大量用于电力电缆架空线及电器装备电缆。国外PP用于电线电缆绝缘开始于60年代，至 90年代中后期PP在美国用量已达10Lt以上，在PP总用量中占据了较重要的份量。英国bp、日本宇部兴产、德国拜尔等公司都有PP电缆料牌号，但尤以美国开发的PP电线电缆牌号最多，并以ProfaxSE 191为最优良。由于要求耐低温和柔软性，所以国外线缆用PP为乙丙嵌段共聚物。

2.1.2我国电缆料开发现状及发展趋势

自2000年开始，我国电缆料供不应求，部分产品甚至出现脱销。 我国现有电线电缆生产企业近5000家。由于城乡电网改造、通信设施大面积升级改造、汽车电子通讯设备快速发展对电线电缆产品的巨大需求，所以，从一段时间来看，电缆料在我国具有广泛的市场发展前景。预计到2015年，电缆料消耗树脂总量可能增加到270kt。

1、PE电缆料。我国从20世纪80年代开始生产PE电缆料，主要用于通讯电缆和电力电缆。 根据调研统计，2010年，我国国内电缆行业消耗PE电缆料约140kt，其中国产料( 64kt) 占有率约45％，进口料占40％，通用料替代占15％；2012年，我国国内电缆工业消耗PE电缆料约180 kt，其中国产料(67kt)占有率约38％，进口料占47％，通用料替代占15％。

1）通讯电缆料。随着通讯事业的发展，国内每年约增容电话1 200万门，需通讯电线电缆绝缘料 35kt、护套料40kt，光缆料7kt，至2012年需护套料数量成10倍增长。

通讯电缆绝缘料主要用HDPE。我国有50％的HDPE电缆料市场被进口料占有，主要有UCC的DGDK 3364、DFDA 0610、DFDA 0580、DMD 3479等。LDPE护套料是市话电缆最早使用的护套料，是我国最早生产、 产量最大的电缆料，产品一般为黑色，可用于通讯电缆或电力电缆， 近年还用于光缆。 国产黑色 LDPE护套料近年来普遍存在耐环境应力差、加工性能不好的缺点，这是目前国内研究的重点。

线型低密度聚乙烯(LLDPE)绝缘料和护套料的开发在于加工性能的改善。 LLDPE 的电气性能、机械性能和耐环境应力开裂性能等比LDPE高，很适合手通讯电缆的绝缘料和护套料。

2）电力电缆用绝缘料。交联PE在我国电力电缆生产中是主要的绝缘材料。低压电缆主要用硅烷交联 PE 料，目前的情况是供大于求，比较大的生产企业一条生产线就具有年生产7kt 的能力。中压电缆(10kV级)用可交联料国内基本可以自给，年用量大致为20-30kt。 目前，高压电缆用可交联料全部进口，用量大致为每年5-10kt。我国目前110kV 电缆的需求约2Mm／a，需超净绝缘料约5kt。此外， 我国目前内半导电屏蔽料的需求约为5 kt，外半导电屏蔽料的需求为10kt。

电力电缆绝缘料一般用LDPE。目前，国内LDPE电力电缆专用料只能用于35 kV以下电缆，主要产品为中国石油大庆石化分公司的 19E 和茂名石化乙烯工业公司的 510-000、535-000，上海石油化工股份有限公司的DJ 200A、DJ 210等。35kV 以上的绝缘料全部依靠进口，主要有UCC及Borealis公司的4201， 日本宇部兴产公司的 UBEC 180；LDPE电缆护套料有日本宇部兴产公司的UBEC 600V。 国内主要由于没有超净的PE原料包装，且原料LDPE交联度不够，因此无法满足高电压等级要求。

3）电气装备线用绝缘料。随着全球环保意识的增强，在各类工程建设中，阻燃电缆的用量逐步增加， 电力电缆、控制电缆、信号电缆等均要求阻燃。近几年，已有部分地区的消防部门要求使用无卤阻燃材料，因而低烟无卤材料是发展方向，其市场需求潜力很大。当前，用量较大的是低烟无卤热塑性护套料，少量用可交联型护套料。此外，有一些要求高的工程，电缆绝缘要求用可交联低烟无卤材料。

80年代末，国内已开始研制低烟、低卤、低酸、无卤阻燃电缆材料配方和产品，有的生产厂已生产出低烟无卤阻燃电缆料，然而大部分都存在机械性能和加工性能较差等问题。目前，所使用的无卤阻燃电缆料在一定程度上还是依赖进口。其国产化要求依然是国内电缆料生产企业应研究的课题。无卤阻燃电线电缆是今后阻燃电线电缆的重点发展方向，估计近期年用量2kt左右，预计2015 年国内市场需求将达 15kt以上。

4）半导电屏蔽材料。半导电屏蔽材料是中、高压电力电缆必须的配套材料。 国外高压和超高压交联电缆用半导电屏蔽料指标要求很高，国内技术不过关，目前依赖进口。就10kV电力电缆用屏蔽料而言，国产料的性能和工艺也并不很理想。内外屏蔽料与绝缘料用量的比例大致为4：1，估计我国屏蔽料年用量为20-30kt。

2、PVC电缆料。在我国，PVC电缆料发展较早，品种、型号较多。近期，由于国内环保要求的提高，我国PVC电缆料的发展也逐渐呈下降趋势。但由于PVC电缆料价格低廉，加之机械性能优异等多种优势，使得我国PVC电缆料近期仍有一定的发展前途。当前， 国内开发的新产品主要有：PVC耐油料、亚光材料、辐照交联PYC电缆料等。目前，虽然国外还不会马上淘汰PVC电线电缆，但这不能不引起国内电线电缆行业的高度重视，国内应该注重研究非含铅的PVC 或者开发新型不含卤素的环保型电线电缆。尽管环保型电线电缆在国内大规模代替PVC电缆还要相当长的时间， 但这是大势所趋。国内一些高档项目已经对此提出了要求。

3、PP电缆料。PP电缆绝缘料被广泛应用于油井潜油泵电缆绝缘层上。 我国潜油泵电缆生产厂每年大约需5ktPP电缆料，除部分国产料外，还需大量伸田讲口料。 主要进口料为美国Himont公司的Profax SE 191。我国于80年代初开始研制PP电线电缆绝缘料。 北京燕山石油化工有限公司首先研制成功了1336 D和1396 D，以后又相继研制出了1296D和2496D，后来齐鲁石化、上海化工厂、兰州化工研究院等单位也都进行了这方面的工作。

目前，我国高压电力电缆用可交联绝缘料的需求巨大， 具有较好的技术经济效益，因此，开发生产高压电缆用超净PE绝缘料，市场前景较好。我国高压和超高压交联电缆用半导电屏蔽料及无卤阻燃电缆护套料基本依赖进口，另有一些电缆料(如高性能通讯电缆绝缘料)在一定程度上仍被进口料占有，应加大这些专用料的开发力度，以适应国内外市场的大量需求。

## 2.2项目建设必要性

2.2.1项目建设是环境保护的要求

在我国线缆行业大批量生产环保型PE料还是近十年的事, 目前主要是向外销型线缆企业供货, 多集中在汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电动玩具线及电气装备线，电力电力、控制电缆、布电线等。它可以根据使用条件的不同, 研发出高电性、耐高温、耐磨、耐油、耐寒、耐气候、耐日光、耐臭氧、亚光、高弹性、耐PS 和耐ABS 等几十个品种, 以适应各种用户或标准的要求。我国加入WTO后, 这类线缆的生产与出口急速增长。以江苏一个年产4万吨以上的塑料公司为例, 环保型PE料的生产比例从四年前的不足10%迅速提高到目前的83%，就充分说明发展环保PE材料是符合市场需求的。环保PE材料和环保PE线缆在国内市场已广泛应用, 政府相继出台了一系列的政策，在部分建设项目中强制使用环保电缆材料。随着我国经济的快速发展和各方面的巨大进步, 可以推定, 环保PE材料及线缆在我国的大量应用已迫在眉睫。在电力系统和某些重大工程中使用环保电缆也是近几年被用户认可。继2003年天津轨道交通大量采用环保PE电线电缆后, 大部分城市的轨道交通都已选用这种环保的线缆, 电缆的工作电压从1kV到110kV，从电力电缆到信号电缆, 应用的范围正在扩展。

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料项目环保配方体系不含对人和环境有较大损害的铅、镉、六价铬、汞等重金属及多溴联苯及其醚类等有悖于环保要求物质，性能完全满足标准对环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的要求，目前已投入汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电源线、电气装备线、控制电缆、电力电缆等用环保塑料的批量生产中，符合国际同类产品标准和我国产业政策。

2.2.2项目建设是提升我国电缆行业产业技术水平的要求

在电线电缆的绝缘和护套材料中，PVC材料比较便宜，机械性能优良，加工方便，使得它长久以来成为电线电缆行业使用数量最多的材料。进入20世纪末以来，PVC材料的环境问题被广泛认识，有数据表明，西欧国家在线缆领域PVC的用量，1994年为44lkt，占线缆所用高聚物的58%，而2000年，PVC在西欧线缆业总的用量是398kt.占线缆所用高聚物的48%，总量和所占比例均呈下降趋势。在我国，由于国内外环保要求的提高，我国PVC电缆料的发展也逐渐呈下降趋势。研究非含铅的PE环保电线电缆，已是大势所趋。项目产品的使用推广，必将促进电缆行业技术进步，推动相关行业的发展。

2.2.3项目建设是推动地方经济发展的需要

项目公司装备制造业中的电气机械及器材制造业，属河南省鼓励发展的高成长性产业。 “十二五”发展规划中，提出发展循环经济推进可持续发展，推进工业结构战略性调整和传统产业的改造升级战略决策，在规划中把可再生材料和环保材料等高新技术材料列为重点发展对象，大力发展新材料产品，拉长产业链条，使之成为新的经济增长点。

2.2.4项目建设实现就业和再就业，为政府减负

“十二五”期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了构建和谐社会、奔小康的步伐。项目建成后，可再安置部分人员就业，间接带动上千人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。

# 第三章 市场分析

## 3.1我国主要电缆料市场需求情况

3.1.1电缆料需求大幅度增加

我国是电线电缆生产大国，而电缆工业的发展是一个由市场需求为拉力，技术进步为推力，以电缆材料的发展为基础的不断创新的过程，电缆工业的大发展都是以新型的电缆材料的开发与创新为主线，使电缆工业的发展达到了今天空前高度。电缆工业中影响最深远的五大材料为超导材料、光纤新材料、纳米材料、碳纤维、聚烯烃，这些材料是ZI世纪以来在电缆工业中因材料创新而使电缆得到发展的重要条件。

作为电缆的绝缘和护套材料的橡塑材料，聚烯烃是一个重要的基础材料，为电缆料的发展了开辟了广阔的前景，电缆料的许多新品都应运而生。过去十年来，电缆材料工业进展很大，市场需求量有大幅度增加，电缆料的品种多样化，绿色环保已成为电缆的主流，低烟无卤阻燃电缆料市场大发展，高品位电缆料逐渐增多。2013年，电缆材料比2005年增加了50％。低烟无卤阻燃电缆料的需求增长速度更快，到2013年底，全国的无卤阻燃电缆料产量已达到14万吨，已占到PVC电缆料总量的1／10强，与2005年的无卤阻燃电缆料相比产量增加了7倍，在电缆行业中对无卤阻燃料使用己完全认可，并在快速发展，以无卤阻燃电缆料代替PVC电缆料以实现电缆无卤化的时间己不会太长。

3.1.2电缆料品种呈现多样化

电缆因使用环境的不同，对电缆的要求是不同的，电缆材料的不断创新和发展是推动电缆行业向前发展的原动力。10年前列入相关电缆材料标准仅有聚氯乙烯电缆料和黑色聚乙烯电缆护套料（产品包括高、低密度PE）2类产品。近10年来，经过有关的研究院所和电缆材料厂共同努力，开发了许多新产品，己经有标准的产品有：

—PVC电缆料，满足IEC要求新标准．（增加了J-90和H II1-90，取消了J-80和J-105）GB/T8815－2008电线电缆用软聚氯乙烯塑料

黑色聚乙烯电缆护套料（产品包括中密度 PE）GB／T 15065-2009

热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料；JB/T 10707－2007热塑性无卤低烟阻燃电缆料

可交联XLPE绝缘料；JB/T 10437-2004电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料

化学交联绝缘料（温度等级90）

硅烷交联绝缘料（温度等级90）

辐照交联绝缘料（温度等级90）

阻燃交联聚烯烃电缆料   JB/T 10436-2004电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料 化学阻燃交联聚烯烃电缆料（温度等级105、125、150）

硅烷阻燃交联聚烯烃电缆料（温度等级105、125、150）

辐照阻燃交联聚烯烃电缆料（温度等级105、125、150）

半导电屏蔽料 JB/T 10738-2007额定电压 35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料

外半导电屏蔽料（可剥离）

内半导电屏蔽料一黑色交联聚乙烯架空料 JB/T 10260-2001架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料

通信电缆用聚乙烯绝缘料  YD/T 760-95市内通信电缆用聚烯烃绝缘料

YD/T 1485-2006光缆用中密度聚乙烯护套料

架空电缆用绝缘料、半导电屏蔽料 GB/T 14049-2008额定电压 10kV架空绝缘电缆

实际上各电缆料厂生产的电缆料还远远不止这些产品。据了解，我国一些较大的电缆材料厂生产的电缆料品种都在上百种以上，品种之多都超过了我们想象力。

3.1.3绿色环保己成为电缆的主流

2003年2月13日，欧盟议会和欧盟理事会通过了第2002/95/EC号《关于报废电子电气设备指令》（WEEE）和《关于在电于电气设备中限制使用某些有害物质指令》（RoHS），简称两指令，作为环保领域的又一新举措，旨在应对日益严重的由于电子电器产品使用和废弃过程中引起的环境污染，同时将“技术壁垒”巧妙地融入“保障人类安全，维护生态环境”。欧盟两指令的颁布和实施，对我国电线电缆产品出口产生根本性的影响。传统PVC 电缆料不但含有卤素，而且含有大量的重金属元素，使用中会严重危害人体健康。为此，国内各电缆料厂和电缆厂对绿色环保PVC电缆料和电线作了大量的研究，目前国内的环保型电缆材料已商品化，己完全能满足欧盟两指令的要求和出口的需要。

环保型电线电缆就电缆应具有以下几方面特征：

制造电线电缆用的原材料、辅助材料应不会污染周围环境。

电线电缆材料中不含CI、Br、F等卤素，在紧急状态下（如火灾、电气事故），不应产生有害气体及腐蚀性气体。

燃烧时发烟量少，具有较好的阻燃性。

不含有会对环境造成有害的影响的铅、镐、铬、汞等重金属。

电线电缆废弃后可回收再利用，埋掩、焚烧时不对环境产生危害。

电缆料中不仅PVC电缆料有环保要求，其他橡塑材料也都有同样问题，因此绿色的浪潮己席卷到每一个产品。

PVC电缆料具有忧异的机械物理性能、阻燃性能和便宜的价格，而环保型PVC虽不含有欧盟两指令规定的有害物质，但它在燃烧时会产生大量的二恶英、HCL和浓烟，这些有害物质也会对人体健康造成危害，研究开发在性能上和价格上与PVC相当的无卤低烟材料已经成为当务之急。

3.1.4低烟无卤阻燃电缆料市场大发展

我国对热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料的研究开发开始于20世纪中后期，随着各种原辅材料的发展，研究的不断深入，到目前为此，国内的热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料，在我国的电线电缆制造业中，已占了举足轻重的地位。产品的各项性能好，电缆的加工工艺佳，价格相比国外同类产品便宜。由于产品适用性强，应用范围广，市场需求量大。据2013年全国几家较大的电缆料企业对无卤阻燃料产量的统计，共生产销售14万吨，占全国PVC电缆料总产量的1／10。

3.1.5高品位电缆料逐渐增多

高品位电缆料需求快速增长，其主要有以下几方面市场需求：

核电电缆用料：我国的核电工业发展速度很快，从无到有，据有关部门规划，到2020年中国核电装机容量将达到7000万千瓦。而对电缆行业来说，无疑是一个契机。随着国产化深入，大量的电缆需要国内供应。然而核电站用电缆种类多，要求高。

核电站用IE电缆的主要标准要求包括：电缆的型式鉴定试验、针对核级电缆的功能鉴定试验材料耐热性寿命评定、成品电热老化试验、耐辐照试验、LOCA试验、燃烧试验、成品浸水耐压试验、弯曲试验等。目前核电站用各等级电缆用电缆料普遍采用低烟无卤阻燃聚烯烃、EPDM等，并己基本立足国内。

轨道交通机车车辆用电缆料：轨道交通机车车辆电缆的使用特点主要包括使用温度高，125℃—150℃等级。阻燃性好，满足电缆的相关燃烧试验。无卤、无毒，燃烧时低烟。耐油性要好，部分电缆产品要双耐油。绝缘和护套材料机械强度要求高。材料的低温性能好。部分产品要求簿壁绝缘。电性能要求高，要求耐水。目前，此类电缆的材料国内技术己基本解决。

航空航天用电线电缆用X-ETFE。 大型民航客机的制造已落户上海，民航客机的国内外市场需求很大，无疑对航空电线电缆的市场带来更大的机遇。大飞机上用量较多的电线是辐照交联F40电线，而X-ETFE是关键，业已经作了大量研究，但迄今为止尚未解诀。目前，国内己启动了联合攻关，有望不久可得到解决。

3.1.6电缆料的生产机制多样化

电缆料的生产，过去仅集中在电缆料专业生产厂生产，到了21世纪，电缆料的生产体制发生变化，由原来的单一模式变成电缆料专业生产厂 、电线电缆厂和石化厂（树脂合成厂）均可以生产的局面。电线电缆厂生产电缆料，可以降低原材料成本，生产本厂专用的电缆材料，保护自身的利益。 树脂合成厂生产电缆料是量大面广的产品，出于规模生产的目的，既保证产品质量，又能大幅度降低成本，树脂合成厂也得到了利益。根据新产品开发及产品改进动态目录所列，国内产品的性能基本符合国外同类产品标准水平，但加工精度、外观有明显差距，产品性能典型值略低于国外同类产品水平。

## 3.2国内电气装备线缆领域发展方向

国内经济形势的发展，给电器装备线缆的发展提供了非常好的机遇。根据目前现状，十二五及今后一段时期国内电气装备线缆领域发展方向为：

采用先进工艺设备，简化工序，减少碳排放量。

优先发展环保产品，提倡绿色设计（环保、小型化、寿命周期评定、产品敷设和安装简单化、便于材料回收再生利用），尤其是量大面广的民用产品，应优先考虑。

加强质量认证，杜绝一切伪劣产品，尤其对家用电器、电脑和笔记本等用的高温电线或特种电线，需要有措施，排除劣质产品的低价无序竞争。

提高质量与降低成本并举，具体表现为：安装简便，使用安全、提高寿命、综合经济性强。

随着国家16个重大专项及高新技术发展的重点十大领域的推进实施，以及制造业向高端领域发展战略的启动，航大航空、新能源、海洋装备，绿色设计、新材料依然是未来攻关的重点领域方向。

航空航天：作为国家发展战略要求，大型飞机专项已经启动，作为航空用的高性能薄膜绕包线、轻型导线将面临新的技术提升和国产化要求。主要问题是要解决原材料和高工艺技术制造水平。

航天科技和产业化技术，是围绕结合民用卫星通信、遥感、导航等领域的开发和应用，以带动新材料、新能源、特种装备等产业发展，如登月计划的月球车计划等。

核电（包括聚变反应的核能利用）必定是20年内最重要、最稳定、最清洁的工程项目。世界核协会2007年1月的核能观察报道，转向核能国家的计划或提议的动力堆，超过220座，中国居首位。我国已建成11座，还要建设50座以上。这些机组的设计、建造时引用了多种标准，如美国ASME、法国RCC等。我国己启动第三代核电的技术引进工作，其中18项关键设备国产化的任务，提升在核岛、常规岛、核用关键零部件制造和数字化控制的技术水平。核电站m级电缆标准化体系的建设也在进行中，今后制订单篇产品标准时，既需考虑三代核电的要求，也需考虑在建工程的兼容性。

船舶：国内石化工业估计要稳定发展20年，但原油和气的进口估计超过50％，因此大型特种船舶制造将立足于国内，相关电线电缆必须迅速跟上。

海洋工程：海洋工程在10年内会加速发展，重点发展港口机械、海洋资源勘探装备、海洋油气资源开发成套装备等。各类电缆应向高技术、高水平发展。海洋工程用电缆品种较多，海洋电缆设计并不复杂，但制造技术较难，必须先具备大型装备，进行加工管道等元件的成缆，其次是装销设备，还有是特种试验设备。

轨道交通：轨道交通工程估计持续发展10年，主要创新高性能控制电缆和信号电缆、高速交通工具用新型薄壁绝缘电线等。

新能源：加快发展太阳能光伏、风电产业，是国家已启动的新兴产业计划。

新材料：重点是航空航天、核电、超超临界火电机组等关键设备配套的基础材料、特种材料、复合材料、功能材料以及新型的绿色环保材料，如高性能碳纤维、有机氟材料、特种涂料等。

除上述外，作为传统制造业向先进制造业提升的电缆行业，大力推进技术创新、鼓励自主知识产权、积极实施品牌战略，促进本行业（专业领域）向高端领域扩大规模，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研联盟的自主创新体系，是本行业得以健康发展的必然方向。

## 3.3国内外技术现状和发展趋势

3.3.1项目的技术原理

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料采用Ca/Zn复合稳定剂、耐高温增塑剂、电性改良剂、重质碳酸钙补强剂等助剂使配方中不含铅、镉、汞、六价铬等对人体和环境有很大危害的重金属，并按照相关的环保的要求，对增塑剂及其他助剂进行严格的筛选，使体系中不含多溴联苯及其醚类、多溴苯酚、多氯联苯、短链(C10～ C13) 氯化石蜡等不符合环保要求的物质。同时，生产时挤出温度较低，并且挤出过程中负荷较小而且较稳定，材料的挤出工艺性能优良，有利于材料挤出及保证产品质量。材料200℃热稳定时间较长，对耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的挤出安全性有保障；材料的抗热老化性能优良，提高了材料使用寿命，产品主要性能处于国际及国内领先水平。

该项目产品关键技术主要为：耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料配方研究是本项目的研究关键，现在使用的PVC电缆料中含有对人和环境有较大损害的重金属铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等，选用合适的钙、锌稳定剂，及PE树脂、增塑剂、电性改良剂、填充剂等配合剂，使整个配方体系不含对人和环境有较大影响的重金属铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等。

在配方研究方面使材料同时具备高电性、耐高温、耐磨性能有创新性。

3.3.2对产业发展的作用与影响

聚乙烯（PE）材料是制造电线电缆用量的主导塑料材料，是电线电缆行业使用数量较多的高分子材料之一。包括PE绝缘电力电缆及控制电缆、信号电缆的绝缘及护套、汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电动玩具线及电气装备线绝缘及护套、交联聚乙烯绝缘电力电缆及控制电缆、信号电缆的护套及填充内垫层都广泛应用PE材料。本环保配方体系不含对人和环境有较大损害的铅、镉、六价铬、汞等重金属及多溴联苯及其醚类等有背于环保要求物质的线缆材料，性能完全满足标准对环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的要求，目前已投入汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电源线、电气装备线、控制电缆等用环保塑料的批量生产中。

该项目产品通过配方和材料、工艺路线改进使产品在环保性能方面加强，有效延长材料的使用寿命。并将环保理念贯穿到产品的设计、制造、检验以及回收处理等环节，体现了整体环保的理念。该产品应用于电缆行业，可以实现产品升级，使电缆产品成为“绿色电缆”、“清净电缆”、“无公害电缆”。

3.3.3产业关联度分析

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料使用效果良好，应用领域大多集中在汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电动玩具线及电气装备线，电力电缆、控制电缆、布电线等电线电缆行业以及注塑、挤出塑料制品行业及家用电器制造行业，将推动相关产业技术进步、产品结构调整，降低生产成本、提高产品竞争力，减少环境污染、加速相关产业的发展。

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料不含铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等有害物质，不会对环境造成污染，符合绿色环保设计与制造的要求。本项目建设有着广泛的产业关联度，其既利用高新技术推动了企业二次飞跃，同时又带动和促进了许多相关行业的发展。

## 3.4市场分析

3.4.1产品的目标市场

预测显示，我国电线电缆行业在未来10年将按10%～15%的速度增长，因此未来一个时期内，电线电缆将迎来一个需求的旺盛期。

在电线电缆市场，竞争日趋白热化不会让人觉得意外，但是那只是局限在传统电线电缆市场。我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供过于求的局面。而且技术含量都不是非常高，对于一些有特殊需求的产品还很难满足，基于这种状况，特种电缆市场正脱颖而出，吸引着越来越多的人关注!

随着人们对安全、环保的重视以及其他各种因素的影响，船用电缆、安全防火电缆、机车车辆电缆以及核电站用电缆等其他特殊应用的电缆越来越受到人们的欢迎。耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料特种电缆具有重量轻、体积小、低烟、防火等特性，具有安装方便、环保，而且安全防火。在发生火灾时，烟释放量、毒气释放量极低，能给人员逃生赢得宝贵的时间。

而且，我国基础设施和工程建设项目众多，其环保电缆市场更是存在巨大的潜在发展空间。另一方面，虽然中国机车车辆电线电缆市场的发展比较缓慢，但随着中国城市地铁建设的蓬勃兴起，预计该市场在未来5年—10年有巨大的发展潜能。

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料已成功应用于电力电缆及控制电缆、信号电缆、电气装备线等作绝缘材料。国内市场每年需要耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料60万吨，国际市场需求量180万吨。前景非常可观。

上海、北京和广州等城市已禁止使用非环保普通电缆。铁道、通讯等部门也已颁布了有关的规定。可以预计，非环保普通电缆在建筑、交通、通讯、电网和所有大中型城市供电部门和民用建筑的应用将受到越来越多的限制，高电性耐高温耐磨环保塑料绝缘电缆已经成为电缆行业迫在眉睫的发展趋向，国内外市场需求量非常大。

3.4.2价格分析

项目具有工艺先进、研发能力强的优势，本产品生产过程能耗低，与国内、外相比项目产品成本较低。研制成功的耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料成本为17000元/吨左右，而市场同类产品成本为20000元/吨以上，产品销售及价格优势明显。

3.4.3政策优势

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料性能优良，绿色环保，价格优势明显，符合国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》产业政策，具有循环经济和环保产业的双重特征，产品在国际、国内市场具有较强竞争实力，符合国家大力推进循环经济发展的要求和政策，项目发展前景广阔。

项目符合国家2007年发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，符合新材料第55条环境友好塑料关于电子电器产品中限用物质替代材料及高分子环境友好材料，第52条通用塑料改性技术产业政策。符合国家重点支持的高新技术领域环境友好塑料支持项目。

3.4.4技术及管理优势

1、技术优势：公司是一个科技先导型企业，公司始终坚持科技引导市场，与高校及科研院所（清华大学、上海电缆研究所、北京化工大学、中原工学院等）紧密合作，并积极依靠企业本身的科技力量使公司产品质量水平始终处于国际、国内领先水平。同时公司也十分注意科技力量的储备，拥有一支技术力量雄厚的科技队伍，能进行技术消化、吸收与创新，形成自己的专有技术。

2、开发优势：公司十分注重新产品的开发工作，先后成功研发出无卤低烟阻燃环保聚烯烃护套料、无卤低烟阻燃环保聚烯烃绝缘料、环保105℃柔软聚氯乙烯新型护套料、耐高温高电性再生聚烯烃/纳米氢氧化铝复合无卤低烟阻燃环保塑料、无卤低烟阻燃环保电力电缆、无卤阻燃环保控制电缆、耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料等多项新产品。

3、整体环保优势

通过对设计、制造、检测、回收等各个环节全面实施环保举措，体现企业差异化竞争的策略，逐步发展成为国内电线电缆行业耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的倡导者和引领者。

# 第四章 项目选址与建设条件

## 4.1选址原则

4.1.1符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划等有关规划、条例的规定，特别是符合对用地性质、强度等方面的规定。

4.1.2交通便利，方便货物运输，并安排足够规模的停车场用地。布局尽可能靠近物资生产及供应区。

4.1.3项目的建设不会影响所处地段的景观风貌和整体环境。与居民区、文教区等保持一定的距离，项目所产生的噪声和污染对周边地区环境影响不大。

4.1.4有方便的用地、水、电、通讯等市政基础设施，具有较好条件。

4.1.5综合考虑现状基础、历史传统、物资来源和物资类型等因素合理布局，尽可能将相同、相关的资源统一、集中布局在同一地段。

## 4.2建设地点选择

## 4.4公用工程及原材料供应条件

4.4.1给排水工程

1、项目用水量

根据各部门用水量统计可知，各部门平均用水量为1.05吨/时，最大用水量为1.26吨/时，项目日用水量为11.84吨，年用水量为3500吨，消防用水量另计。项目用水量见下表:

项目用水量表

| 序号 | 名 称 | 平均用水量 （吨/小时） | 最大用水量 （吨/小时） | 日用水量 （吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 0.60 | 0.72 | 11.84 |
| 2 | 生活用水 | 0. 25 | 0.30 | 6.00 |
|  | 合计 | 0.85 | 1.02 | 17.84 |

2、水质和水压要求

项目各种用水为城市自来水，生活饮用水的水质标准应符合国家生活饮用水标准GB5749-85。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2兆帕。

3、供水系统

供水管道在厂区内布置成环状管网。室内给水管采用PVC管材，室外给水管采用铸铁管。

4、排水

排水主要包括生活污水和生产废水。生活污水折污系数取90%，全厂生活污水排水量为10.8m3/d，生产废水主要为卫生清洗水和循环水的外排水，基本上没有污染，可以与生活废水合并排出厂外。

全厂排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后由污水管收集排往集聚区排水管网。

屋面及地面雨水排入厂区雨水管网，汇集后排入厂外集聚区雨水管网。

本项目扩建厂区的室内排水管采用PVC排水管，室外排水管采用铸铁管和钢筋混凝土排水管。

5、消防给水

厂区根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，厂区内室内、外火灾次数按一次计算，室外消防用水量按10升/秒计，室内消防用水量按4升/秒，合计为14升/秒，火灾持续时间2小时，则消防用水量为10.08吨。本项目设置30 m3的消防水池。根据《建筑设计防火规范》要求，在厂区铺设消防管网，设置三出口式消火栓，车间和办公场地内设置室内消防管网和配置相应的消防灭火器材。

4.4.2供电

1、电源

项目供电电源为市变电站，供电电压为10kV，电源供应有保证。

2、负荷等级

主要生产负荷为Ⅱ类负荷。

3、用电负荷

用电负荷表

| 用电类别 | 装机容量（KW） | 需用系数（KC） | tga | 有功功率（KW） | 无功功率（KVAR） | 视在功率（KVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用电 | 1100 | 0.75 | 0.55 | 825.0 | 453.8 | 941.5 |
| 生活照明用电 | 280 | 0.6 | 0.55 | 168.0 | 92.4 | 191.7 |
| 其它 | 50 | 0.7 | 0.55 | 35.0 | 19.3 | 39.9 |
| 合计 | 1430 |  |  | 1028.0 | 565.4 | 1173.2 |

（4）厂区供电系统及电气设备布置

本项目装机容量1430kW，计算有功负荷1028kW，视在负荷1173.2kVA。年电力消耗量为937.6×104kW·h。

根据用电负荷计算，设计选用2台800千伏安电力变压器，负责对各生产部门供电。配电方式采用放射式和树干式相结合的混合方式。在动力负荷较集中的区域，采用动力配电箱（屏）进行二次配电。

（5）防雷接地

变压器采用中性点接地系统，接地电阻不大于4欧姆。电源入户处零线重复接地，接地电阻不大于10欧姆。

厂内的建、构筑物均按《建筑物防雷设计规范》有关规定，安装防雷及接地装置。

4.4.3供热通风与空调

（1）采暖

生产车间不需要采暖，办公场地的采暖根据需要采用冷暖空调机。

（2）通风

生产车间应保持良好的通风，特别是在夏天高温天气，可以通过生产车间的窗户设置，保持良好的通风。

# 第五章 技术可行性分析

## 5.1工艺技术特点

该项目产品通过配方和材料、工艺路线改进使产品在高电性耐高温耐磨环保塑料绝缘性能方面加强，有效延长材料的使用寿命。该产品用于汽车电线、电力电缆及控制电缆、信号电缆、电气装备线等作为绿色环保绝缘材料，对人体及仪器设备的损害极小。不含铅、镉、汞、六价铬等重金属及及多溴联苯及其醚类等有害物质，不会对环境造成污染，符合绿色环保设计与制造的要求。使电缆实现了产品升级，是“绿色电缆”、“清净电缆”、“无公害电缆”。

将环保理念贯穿到产品的设计、制造、检验以及回收处理等环节，体现了整体环保的理念。本产品还可广泛应用于机场、楼堂、馆所、民用建筑，以及轨道交通等场所的建筑材料。

本项目的特征在于：采用合适的钙、锌稳定剂及PE树脂、耐高温增塑剂、电性改良剂、填充剂等配合剂，生产出不含对人体和环境有较大影响的重金属铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr）等重金属及多溴联苯及其醚类的耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料。该材料由不仅能够满足环保性能要求，而且能满足电线电缆对塑料绝缘材料电性能、高温性能及耐磨性能要求，完全符合企业标准《高电性耐高温耐高温耐磨环保塑料绝缘材料》Q/JT11-2010要求，具有循环经济和环保产业的双重特征，符合国家大力推进循环经济发展的要求和政策。

## 5.2项目创新点

1、产品满足下列标准要求：

Q/JT11-2010、GB/T8815—2008、SJ/T11363—2006、UL1581D、VDE、JASO D 611。

2、产品达到的技术水平

本项目完成后，可生产我国及工业发达国家各标准要求的PE环保塑料材料及其他行业用耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料。

3、关键技术及创新点

本项目研制的耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料，其整个配方体系不含对人和环境有较大损害的重金属铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等，生产及工艺要求严格，在以下两方面具有创新性：

（1）耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料配方研究

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料配方研究是本项目的研究关键，现在使用的PVC电缆料中含有对人和环境有较大损害的重金属铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等，选用合适的钙、锌稳定剂，及PVC树脂、增塑剂、电性改良剂、填充剂等配合剂，使整个配方体系不含对人和环境有较大影响的重金属铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等。在配方研究方面使材料同时具备高电性、耐高温、耐磨性能有创新性。

（2）工艺技术攻关

为了确保整个配方体系不含对人和环境有较大损害的重金属铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等，一方面通过选用合适的配合剂，另一方面通过合适的工艺条件，使耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的生产能在现有的设备上进行，并从混练挤出方面探索最佳工艺参数，通过工艺控制手段使生产过程中不能混入铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等。

公司实施整体环保的概念。通过对设计、制造、检测、回收等各个环节全面实施环保举措。

4、工艺创新

由于耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料不能含有铅、汞、镉、六价铬等重金属，所以必须对产品的生产过程包括原材料配料和混练、挤出工艺控制及包装工序等全过程严格控制，才能生产出高质量耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料。

其生产工艺流程如图1。

PE树脂、添加剂→高速混合→挤出造粒→冷却→产品包装

↑

取样测试重金属含量及常规检验

图1   工艺流程图

主要技术指标：

拉伸强度                  ≥18MPa

断裂伸长率                ≥200%

热老化条件: 136℃×168h

拉伸强度变化率            ≤±20%

断裂伸长率变化率          ≤±20%

20℃体积电阻率            ≥1×1013Ω.m

硬度(邵A)                 94±2

铅（Pb）含量              ≤5PPM

镉（Cd）含量              ≤5PPM

六价铬（Cr）含量          ≤5PPM

汞（Hg）含量              ≤5PPM

多溴联苯含量              ≤5PPM

多溴联苯醚含量             ≤5PPM

## 5.3关键技术成熟性分析

1、技术方面：公司自主研发的高电性耐高温耐磨环保绝缘材料使整个配方体系不含铅、镉、汞、六价铬等重金属及多溴联苯及其醚类等有害物质，达到绿色环保设计与制造的要求。材料具备低毒、环保优良性能。材料性能稳定，使用寿命长。目前，公司拥有耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料环保绝缘材料配方，该技术非常成熟，批量生产也可以保证材料的稳定性和各项性能指标达标。

项目具有循环经济和环保产业的双重特征，符合国家大力推进循环经济发展的要求和政策，不会对环境造成污染，符合绿色环保设计与制造的要求。

2、生产方面：本项目产品已在小试阶段掌握的工艺参数、性能指标技术上，开发出了产品，产品经过河南金水电缆有限公司、河南阳光电缆有限公司、余姚金马电子有限公司使用，已获得他们的认可。到目前为止，技术难关和工艺难题已经解决，产品性能稳定，生产和检测条件比较完善。工艺装备能够满足生产需要，增加扩大后的生产设备，设备条件更有保证。原材料充足，完全能满足生产需要。

3、关键技术通过了权威信息部门科技查新检索，产品通过了权威部门质量检验，申报了国家发明专利，技术成熟可靠。材料具有低毒、环保优良性能。材料性能稳定，使用寿命长。

## 5.4与现有技术工艺的比较优势

1、整体环保理念优势

行业内对环保塑料材料通常有两种理解，一种是原材料环保的塑料材料就叫环保塑料材料，即只要采用了不含欧盟 ROHS 指令规定的有害物质的环保材料制造的塑料就称之为环保塑料材料；还有一种是整体环保的概念，即不仅生产塑料的原材料是环保的，而且企业在生产全过程以及废弃物的回收处理等各个环节都采取了环保措施，这样的塑料才能称为环保塑料材料。目前多数企业推出的环保塑料都是指采用了环保原材料的塑料，而项目对环保塑料的理解是后一种，即整体环保的概念。通过对设计、制造、检测、回收等各个环节全面实施环保举措，体现企业差异化竞争的策略，逐步发展成为国内塑料及电线电缆行业环保塑料的倡导者和引领者。

2、工艺技术与产品性能优势

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的性能比国内知名同行企业上海化工厂、江苏德威新材料公司的产品性能优良，尤其是200℃时热稳定时间较长，这样对耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的挤出安全性有保障；热老化后材料的拉伸强度变化率、断裂伸长变化率明显小于上海化工厂、江苏德威新材料公司的产品，说明材料的热老化性能优良，保证了材料使用寿命；材料的拉伸强度、断裂伸长率明显大于上海化工厂、江苏德威新材料公司的产品，说明材料的物理机械性能优良。

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的挤出温度比国内知名同行企业上海化工厂、江苏德威新材料公司的产品要低一些，并且挤出过程中负荷较小而且较稳定，说明材料的挤出工艺性能优良。因为材料的挤出温度越低，材料挤出过程的安全性越高，材料挤出过程所需的能量消耗越小；挤出过程中负荷较小，有利于材料挤出而且对挤出机的磨损较小，挤出过程中负荷稳定才能保证产品外径均匀一致，才能保证产品质量。

由于专利产品耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料性能优良，能够直接投放到实际生产中，具有良好的应用前景。产品销售及价格优势明显，产品有十分显著的经济效益、社会效益和环境效益，以及广阔的发展前景，环保塑料材料产品的市场竞争力显著，因此用户使用专利产品耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的价格优势明显，其产品的市场竞争力十分巨大，因此耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料有较大的市场空间。

# 第六章 项目建设方案

## 6.1主要建设内容

1、建设耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产线，主要生产设备包括300L/600L高低温高速混合机、BUSS KKG14-18双阶螺杆挤出造粒机、KY-95/200双阶螺杆挤出造粒机组、KY-75/180双阶螺杆挤出造粒机组、75L密闭式混炼机等20台套及辅助生产设备、检测检验设备等。

## 6.2工艺技术方案

6.2.1依据技术标准

产品按照Q/JT11-2010、GB/T8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》及S/JT11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》生产。

6.2.2产品方案及主要技术指标

根据市场需求及企业发展规划，项目生产规模为4000吨/年。

| 产品方案与主要技术指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标值 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料 |  | 吨 | 4000 |  |
| 2 | 拉伸强度 | ≥18MPa |  |  |  |
| 3 | 断裂伸长率 | ≥200% |  |  |  |
| 4 | 20℃体积电阻率 | ≥1×1013Ω.m |  |  |  |
| 5 | 硬度(邵A) | 94±2 |  |  |  |
| 6 | 铅（Pb）的含量 | ≤5PPM |  |  |  |
| 7 | 镉（Cd）的含量 | ≤5PPM |  |  |  |
| 8 | 六价铬（Cr）的含量 | ≤5PPM |  |  |  |
| 9 | 汞（Hg）的含量 | ≤5PPM |  |  |  |
| 10 | 多溴联苯 | ≤5PPM |  |  |  |
| 11 | 多溴联苯醚 | ≤5PPM |  |  |  |

6.2.3工艺流程

项目主要生产工艺为耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产。

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产工艺主要为：树脂+配合剂混合、挤出造粒、粒料冷却、检验和包装。

工艺说明如下：

耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料主要生产工序有树脂和配合剂混合、挤出造粒、粒料冷却、检验和包装。

（1）混合

混合是根据配方规定，将称量好的树脂和配合剂通过混合设备混合，形成均匀的混合物。

（2）挤出造粒

挤出造粒是将混合均匀的混合物，通过挤出造粒设备使物料在剪切作用下熔融塑化，达到适度的柔软性和可塑性，各组分的分散更均匀，排除挥发物，形成一定规格的塑料颗粒。是耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产的关键工序

（3）粒料冷却

粒料冷却是将生产的塑料颗粒，通过冷却设备将热量散发出去以防止塑料颗粒粘连。

（4）检验和包装

生产中间半成品、成品检验是检查产品质量是否达到产品标准的要求。包装是将检验合格的成品按包装标准要求进行包装。

## 6.3主要设备方案

1、设备选型原则

（1）优先选用节能节材设备；

（2）主要设备的加工能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；

（3）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的加工能力应相互配套；

（4）设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；

（5）在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；

（6）所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准；

（7）优先选用居国内先进水平的生产设备。

2、主要生产和检测设备选择

本项目为产业升级项目，在充分利用原有技术的基础上进行研究与开发，调整了生产工艺与设备，采用科学配方生产出符合设计要求的高科技产品。

年产4000吨耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料项目主要设备见下表。

## 6.4总图

6.4.1总平面布置原则

（1）按照国家的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。

（2）建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品均应杜绝交叉污染。

（3）建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其它工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。

（4）厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环行路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。

（5）在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置，并将有大量排出烟、尘及有害气体的车间，布置在厂区下风方向。

（6）运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。

（7）建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求。

6.4.2总平面布置方案

本项目拟建厂区为租用标准厂房、仓库。根据生产工艺流程要求，将主要的生产车间布置在生产区的北部。仓库布置在生产车间的南侧，并在仓库的东侧设置循环水池、变电站、消防水池。整个生产区的生产车间及库房布置分区明确，生产工艺流程合理，厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。

## 6.5厂区运输

项目全年运输量为8030吨，其中运入量4030吨，运出量4000吨。

| 项目运输量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 来去处 | 年运输量 | 运输方式 | 备注 |
|  |  |  | （吨/年） |  |  |
| 一、运入 |  |  |  |  |  |
| 1 | PE 树脂 | 国内 | 1204 | 汽车 |  |
| 2 | 耐高温增塑剂 | 国内 | 508 | 汽车 |  |
| 3 | 耐高温环保稳定剂 | 国内 | 1662 | 汽车 |  |
| 4 | 辅料 | 国内 | 596 | 汽车 |  |
| 5 | 包装材料 | 省内 | 60 | 汽车 |  |
|  | 小计 |  | 4030 |  |  |
| 二、运出 |  |  |  |  |  |
| 1 | 产品 | 国内外 | 4000 | 火车、汽车 |  |
|  | 小计 |  | 4000 |  |  |
|  | 合计 |  | 8030 |  |  |

厂外运输以汽车为主，均委托社会运输力量解决。厂内运输主要是生产过程中使用的原材料、半成品等的搬运，因运量小、运距短，主要采用叉车搬运与手推车相结合的运输方式。

# 第七章 环境影响评价

## 7.1环境现状

本项目建设地点地理位置优越，交通便捷。厂区地形平坦，地貌类型简单。属暖温带大陆型季风气候，春夏秋冬四季分明。规划合理，投资环境良好，水、电、汽、通信等公用工程及设施等条件都很完备。目前环境空气质量较好，TSP、SO2、NOX均能达到GB3095-1996《环境空气质量标准》二级，厂址所在地，噪声现状能达到GB3096-93《城市区域环境噪声标准》二类，噪声环境质量良好，周围无明显污染物、污染源。

## 7.2编制依据

1、《声环境质量标准》（GB3095-2008）；

2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

5、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

6、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）；

7、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；

8、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

10、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

## 7.3环境保护的具体措施

对于生产设备产生的噪声，生产中采取必要的减振措施，使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生产环境。对产生噪声源的破碎机、压缩机采用单独分隔的办法，并采用减震措施。企业生产过程中有极少的废水、废物产生，经企业现有环保设施处理后，对周边环境污染影响较小。

## 7.4施工期对环境的影响及治理措施

1、施工期污染物排放情况及对环境的影响

项目施工期主要污染物是运输车辆运送车间装修材料产生的扬尘、运输车辆和各类施工机械产生的噪声（主要高噪音有挖掘机、搅拌机，源强在85－95dB(A)）、建筑垃圾等。施工期污染物排放特点是排放量小、排放点低，排放不连续及排放时间短。

项目在施工期间对周围环境产生的影响主要为运输车辆产生的扬尘及建筑垃圾造成的周围环境的脏乱；运输车辆及各类施工机械产生的噪声对附近居民作息的影响等。随着施工完毕，这些影响将消失。

2、施工期污染物治理措施

针对施工期不同的污染物，项目单位拟采用不同的处理措施。

1）、粉尘：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的建筑垃圾，定期洒水，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

2）、噪音：限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。使施工噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）Ⅱ类标准规定：电锯等昼间噪声≤70dB（A），夜间噪声≤55dB（A）。

## 7.5运营期对环境影响及治理措施

1、废水废液治理

本项目新增员工50人，部分在厂内食宿，废水主要为厕所冲洗水，产生量为0.45m³/d，污水中主要污染物浓度分别为CODcr:350mg/L，总磷：1-3 mg/L，生产废水主要为卫生清洗水和循环水的外排水，基本上没有污染，可以与生活废水合并排出厂外，。

厕所冲洗水经厂区化粪池处理后排入城市污水管网，排放浓度为COD280mg/L、氨氮24 mg/L，经污水管网最终进入集聚区污水处理厂。能够满足集聚区水处理厂进水水质要求。

2、废气

项目原料破碎、筛选、混料及产品干燥等生产过程中会产生少量粉尘，采用专用滤尘设备进行吸尘处理，减少空气中的含尘量。

高温混炼过程中，排出的废气很少，对周边大气环境几乎没有影响，一般使用风机抽出排放，以避免影响操作人员身体健康。

3、固体废弃物治理

本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的残次品、挤出机产生的机头料、包装材料及生活垃圾。

按生产过程中产品合格率为99%，则残次品产量为20吨/年，该部分废物收集后卖于其他公司回用，不外排。

挤出机产生的机头料为4吨/年，该机头料无毒，不会对环境造成不利影响，机头料收集后卖于其他公司回用，不外排。

生活垃圾产生量约64.8吨/年，经分离收集后集中堆放，专人管理，交当地环卫部门及时清运，不会对周围环境产生不利影响。

3、噪音治理

噪声主要来源于挤出机、高速混合机、密炼机等机械设备的噪声，生源强度在75-85Db（A）之间。经加装减振基础设施和隔声处理后，噪声源强在45 Db（A）-55 Db（A）之间，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

针对各功能房间对声环境的要求不同，可做建筑防噪处理，对产生噪声的房间，可采取密闭门窗、室内贴吸音材料等隔声措施，并通过建筑组合及合理的分区布置，以达到降噪的目的。室外可用绿化隔离带隔声防噪。

## 7.6环境评价

本项目在建设期及运营期产生的噪声、废水废液、固体废弃物等，通过各种措施加以控制后，对周围环境的影响不大，通过加强建设期和运营期管理，认真落实各项环保治理措施并保证其正常运行，做到污染物达标排放，则该项目污染物的排放对外环境的影响是可以接受，项目建设从环境角度衡量是可行的。

# 第八章 节能措施

## 8.1节能的必要性

加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。我国能源和水资源利用率很低，消耗指标很高，节约能源和水资源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高经济效益的一个重要方面，也是我国能源政策的重要组成部分。因此，本项目本着合理利用能源、提高能源利用效率的原则，依据国家合理用能标准和节能设计规范进行节能设计，通过节能措施的实施，以达到合理利用能源、提高能源利用效率的目的。

## 8.2编制依据

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《国家发展改革委关于加强固定资产投资工程项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）中可行性研究报告“节能篇（章）”编制要求；

3、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）。

## 8.3节能措施

1、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，选用高效节能灯具，按规范要求设置室内照明灯具数量，以节约电力资源。

2、工程所有辅机的电动机一律选用高效节能电机，尽量减少使用电耗。

3、厂房在保证冬季室内热环境、改善夏季热舒适性和坚持卫生标准的前提下，降低单位建筑面积的能耗，提高建筑物的保温隔热性能，尽量利用自然采光和自然通风。

4、采用合理的建筑体形及窗墙类型，推广保温隔热性能好的围护结构，围护结构的外墙、屋顶及地面的热工性能，应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）和现行行业标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）的规定。

5、空调系统优先采用节能型冷暖空调设备，合理确定供热（冷）指标。

## 8.4节水措施

供水系统采取防渗、防漏措施。如供水管网、卫生洁具等配件要符合标准，提高耐用度，防止漏水，以达到应有的节水功效。卫生间采用节水型设备和器具。降低水资源的无效消耗，达到节约用水的目的。

8.5能源管理

建立能源管理制度，安装能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能效率。从推行能源标准化入手，制订完善各项管理制度，落实切实可行的实施方法，同时搞好能源计量，加强能源定额管理，保证能源计量器具配备率在95%以上，检测率达100%，并定期考核和奖罚，达到合理用能、均衡用能、节约用能。

# 第十章 项目管理及实施进度计划

## 10.1基本要求

本项目在建设中，承办单位要结合建设条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。

## 10.2项目管理

本项目在建设期间，实行法人负责制，由河南久通电缆有限公司成立项目建设领导小组，选派得力人员，健全管理制度，科学管理，精心建设。

1、建设单位项目领导小组全面负责项目建设过程中重大问题的决策。

2、办公室是领导小组办事机构，负责项目的日常组织、协调和管理工作。

3、项目负责人将严格执行国家和地方关于基建项目有关法规和财务制度，加强项目建设资金管理，确保建设资金专款专用，保证项目如期高质量完成。

4、依照建设项目的管理要求和基本建设有关规定做好项目各阶段组织、协调和管理工作，定期对工程进度、质量、资金使用等进行监督检查，并及时协调解决存在的问题，确保项目顺利完成。

## 10.3项目实施进度

本项目立项批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。

项目实施主要包括以下6个部分：

1、前期工作：报告编制及批复、准备设计资料等。

2、设备采购，落实协作关系。

3、设备定货及安装：进行所需设备的购买、安装及调试。

4、竣工验收：交工验收。

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为6个月，从2014年6月开始，2014年12月结束。

项目实施进度如下表：

| 工程实施进度表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 月 份 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 可研报告编制及立项审批 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车间施工图设计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备定货 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备调试及试车 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 正式验收 |  |  |  |  |  |  |

# 第十一章 项目招投标

## 11.4招标基本情况表

| 招标基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标范围 |  | 组织形式 |  | 招标方式 |  | 自行询价采购 | 标的估算金额(万元) | 备注 |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 监理 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 设备 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明：建筑与安装一起公开招标采购，主要设备（如水处理设备）公开招标采购，配套设备在使用过程中逐步询价购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第十二章 项目组织机构及劳动定员

## 12.1组织机构

为保证生产、销售等活动的高效运行，根据本企业生产经营的特点建立完整的组织机构。

建立直线职能制组织机构，实行法定代表人负责制，可以考虑下设：办公室、财务科、质检科、业务科、安全保卫科等部门。

建立建全岗位职责规定和各项管理规章制度，明确各岗位的责权利。形成一套较完善的管理体系。

应建立企业管理的信息传递流程图，保证组织体系信息传递流畅，管理组织高效运行。

## 12.2人力资源配置

本项目劳动定员50人。其他人员包括搬运工、临时用工等，可根据需要临时雇佣。

## 12.3人员培训

由于耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产的操作、运输与管理各有自身的特点，因此，在项目建成投入使用时应对管理人员、生产工人、检化验和其他专业技术人员进行业务培训，组织学习先进的科学技术、管理方法。要求能够熟练操作生产工艺及掌握设备维护维修常识，进行岗位练兵，使之具有爱岗敬业的精神和较高的业务能力。为此，企业应根据具体情况制定详细的人员培训计划，包括（但不限于）以下内容：

l、生产人员在投产前2个月内招聘到位，按中级技工岗位要求集中培训。培训方式可以是：参与设备安装和调试，由安装调试单位和设备供货单位实地培训；重要岗位可以派出人员到类似规模的混凝土搅拌站进行实践学习；可以聘请有经验的工程师集体授课，讲解操作要点。

2、选聘专业工程师2～4人，有生产实践经验的技师或操作工人若干人，带动全厂的操作工人，全面提高操作水平。

3、对市场营销人员进行必要的培训，应掌握耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料生产营销的特点、市场规律、营销策略等基本知识，可以考虑招聘有营销经验的人员4～6人。

4、对全体职工进行质量意识、企业形象方面的培训。

# 第十三章 投资估算及筹措

## 13.1估算范围

本项目投资估算范围包括年产4000吨环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料设备购置、安装工程、其它费用、基本预备费等。

## 13.2编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；

2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；

3、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》；

4、项目建设单位提供铁其它资料信息。

## 13.3编制方法

1、设备工程费用，根据国内同类型设备的价格及费用水平，按单位造价指标估算。

2、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。

3、其它工程费用，按照有规定，并结合本项目实际情况，具体确定如下：

建设单位管理费：参照建设单位管理费总额控制数费率规定计入；

工程设计费：参照计价格[2002]10号文件规定计入；

工程监理费：参照发改价格[2007]670号文件规定计入；

招投标费：招投标费参照计价格[2002]1980号文件规定计入；

联合试车费：联合试车费按设备投资的1.0%计入；

项目建设其他前期费用：按工程费用的0.5%计入。

4、预备费取工程费用及其它费用之和的5%。

## 13.4投资估算

项目总投资4727.09万元，其中：设备安装购置费用3605.20万元，生产用房租用费3元/平方米.日，每年总计689.85万元，其它费用206.94万元，基本预备费225.10万元。固定资产投资构成如下：

| 项目总投资构成估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用(含生产用房租用费) | 基本预备费 | 合计 |
| 投资（万元） |  | 3292 | 313.2 | 896.79 | 225.10 | 4727.09 |
| 占比例（%） |  | 69.6 | 6.6 | 19.0 | 4.8 | 100.0 |

| 主要生产设备投资预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格（万元、台.套） | 金额（万元） |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |
| 1 | 300L/600L高低温高速混合机 | 3 | 20 | 60 |
| 2 | BUSS KKG14-18双阶螺杆挤出造粒机 | 3 | 650 | 1950 |
| 3 | KY-95/200双阶螺杆挤出造粒机组（包括冷却、电气控制） | 3 | 170 | 510 |
| 4 | KY-75/180双阶螺杆挤出造粒机组（包括冷却、电气控制） | 3 | 140 | 420 |
| 5 | 75L密闭式混炼机 | 3 | 40 | 120 |
| 小计 |  | 15 |  | 3060 |
| 二 | 辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 5吨叉车 | 2 | 20 | 40 |
| 合计 |  | 17 |  | 3100 |

| 主要检测设施投资预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格（万元/台.套） | 金额（万元） |
| 1 | MZ-4000微控电子拉力机 | 2 | 8 | 16 |
| 2 | SK-160B双滚筒炼塑机 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | 25吨平板硫化机 | 2 | 6 | 12 |
| 4 | ZC-36高阻计 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | TE-35双螺杆挤出造粒机组（包括冷却、电气控制） | 2 | 30 | 60 |
| 6 | 热老化实验箱 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 氧指数测定仪 | 1 | 6 | 6 |
| 8 | 熔融指数测定仪 | 2 | 8 | 16 |
| 9 | 低温冲击脆化仪 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | 流变仪 | 1 | 50 | 50 |
| 合计 |  | 18 |  | 192 |

详细估算见附表-1总投资估算表											13.5资金筹措

项目所需资金4727.09万元，全部由建设单位自筹解决。

# 第十四章 财务评价

## 14.1财务评价说明

1 该项目评价依据国家计委和建设部颁发的《建设项目评价方法与参数》(三版)编制。

2 财务评价方法依据本工程特点，所有指标仅对本项目建设投资部分进行财务分析。

3、增值税率按17%计算，所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的25％。

4、盈余公积金按税后利润的10%提取。

5、本项目建设期0.5年，计算期按15年计算，生产期第一年负荷按80%计算，第二年按90%计算，第三年以后按100%计算。

## 14.2成本估算

14.2.1项目产品成本估算依据

1、原材料、燃料动力。项目原材料、动力、燃料消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。详见表13-1。

| 表14-1 主要原辅材料、动力价格及耗用量估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本名称 | 单位 | 单价（元） (不含税价) | 单价（元） | 消耗量（吨） | 耗用金额（万元） |
|  |  |  |  | (含税价) |  |  |
| 一 | 原材料 |  |  |  |  | 4621.21 |
| 1 | PE树脂 | 吨 | 7500 | 8775 | 2044 | 1793.61 |
| 2 | 耐高温增塑剂 | 吨 | 15600 | 17500 | 816 | 1428.00 |
| 3 | 耐高温环保稳定剂 | 吨 | 12500 | 13500 | 164 | 221.40 |
| 4 | 辅料 | 吨 | 10000 | 12000 | 976 | 1171.20 |
| 5 | 包装材料 | 吨 | 3000 | 3500 | 20 | 7.00 |
| 二 | 燃料与动力 |  |  |  |  | 61.98 |
| 1 | 水 | 吨 | 2.05 | 2.4 | 4320 | 1.04 |
| 2 | 电 | Kwh | 0.56 | 0.65 | 937600 | 60.94 |

| 表14-2 主要原材料及燃料、动力消耗定额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本名称 | 单位 | 消耗定额 | 备注 |
| 一 | 原材料 |  |  |  |
| 1 | PE树脂 | 吨 | 0.511 |  |
| 2 | 耐高温增塑剂 | 吨 | 0.204 |  |
| 3 | 耐高温环保稳定剂 | 吨 | 0.041 |  |
| 4 | 辅料 | 吨 | 0.244 |  |
| 5 | 包装材料 | 吨 | 0.005 |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 燃料与动力 |  |  |  |
| 1 | 水 | 吨 | 1.08 |  |
| 2 | 电 | Kwh | 234.4 |  |

2、工资及附加

项目劳动定员50人，人均工资及附加按1800元/人/月计算，年工资总额108万元。

3、折旧及摊销

根据国家规定，折旧采用平均年限法。设备按10年折旧，残值率5%，递延资产按5年摊销。租用生产用房费用按实际支出计入成本。生产用房租用费按3元/平方米.日计算，每年总计689.85万元。

折旧及摊销详见附表2、附表-3。

4. 其它支出

其它支出为：其它制造费、销售费、管理费。按有关规定及本项目情况或参照同行业水平估算。

14.2.2总成本费用

经估算，计算期正常年总成本为6734.54万元，经营成本5615.79万元。

详见附表-5总成本费用估算表。

## 14.3销售收入及税金估算

14.3.1销售收入

项目收益为产品销售收入。本项目年产4000吨耐开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料。按2013年国内该产品市场平均价格19800元/吨计算，项目达产正常年产品可实现销售收入7920.00万元。

14.3.2销售税金及附加

根据国家相关税率规定，本项目征收如下税种，增值税17%，城市维护建设税7%，教育费附加3%。

本项目达产正常年销售税金及附加为527.24  万元。其中增值税479.31万元，城市维护建设税33.55万元，教育费附加14.38万元。

详见附表-4销售收入及税金估算表

## 14.4利润估算

项目所得税税率为25%。经计算正常年实现利润总额658.22万元，年税后利润493.66万元。在未分配利润中，按10%的比例提取公积金和公益金后，其余资金全部用于偿还建设投资。

详见附表-6：利润与利润分配表。

## 14.5财务盈利能力分析

财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。

(1)全部投资财务内部收益率

运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：

nΣ(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0

式中：CI-现金流入量、CO-现金流出量、（CI-CO）-第t年的净现金流量、n-计算期。经计算：

FIRR1=34.0%  （所得税前）

FIRR2=31.1%  （所得税后）

高于同行业基准收益率的12%。

(2)投资回收期（Pt）

投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：

PtΣ(CI-CO)t =0

Pt1 = 3.51年   （所得税前，含建设期）

Pt2 =3.72年   （所得税后，含建设期）

(3)财务净现值（FNPV）

财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率Ic=12%的净现值由式：

FNPV=nΣ(CI-CO)t(1+ic)-t计算

FNPV1=8832.87万元  （所得税前）

FNPV2= 4913.93万元   （所得税后）

(4)利润指标

a. 资本金净利润率=净利润÷资本金×100%=10.4%

b. 总投资收益率=税前利润÷总投资×100%=13.9%

c. 经营利润率=净利润÷经营收入×100%=6.2%

现金流量分析具体数据见下表：

表14-3 现金流量数据指标表

| 序号 | 名称 | 税前 | 税后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务内部收益率（%） | 34.0 | 31.1 |
| 2 | 投资回收期（含建设期）（年） | 3.51 | 3.72 |
| 3 | 财务净现值（万元） | 8832.87 | 4913.93 |

以上指标均优于行业基准值。

详见附表-7：项目投资现金流量表(税后)；

附表-8：项目投资现金流量表（税前）。

## 14.6项目清偿能力分析

14.6.1固定资产投资贷款偿还方式

项目投资全部为企业自筹，无银行贷款，无需进行贷款偿还分析。

14.6.2项目清偿能力分析

在财务计划现金流量表中，从项目开始运营第1年起就有盈余，计算累计盈余资金为98521.90万元。

详见附表-9：财务计划现金流量表。

从以上计算数据可以看出，本项目资金流量较为充裕。

## 14.7盈亏平衡分析

投产后正常年销售收入为7920.00万元，固定成本为2113.33万元，可变成本4621.21万元，销售税金及附加为527.24万元。生产盈亏平衡点(BEP)计算为:

BEP =固定成本÷（经营收入-可变成本-经营税金及附加）×100%=64.1%

因此可知当生产能力达到64.1%时，项目即可保本。本项目生产盈亏平衡点适中，说明盈利机会较大，亏损机会较小。

## 14.8评价结论

从以上分析看出，项目所得税前全部投资财务内部收益率34.0%，税后全部投资财务内部收益率31.1%，均高于行业基准收益率经验值12%。投资回收期税前、税后分别为3.51年、3.72年（含建设期）。项目财务状况较好，具有较强的抗风险能力，投资者可得到较高的回报。

通过以上系统的技术经济指标计算和综合分析可知:该项目财务内部收益率较高，投资回收期适当，具有较好的抗风险能力，除具有较好的经济效益外，同时还具有非常好的社会效益。

# 第十五章 项目建设的风险管理

## 15.1项目投资决策阶段风险分析

项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。努力避免投资决策失误，是强化投资风险管理的中心环节。

由于我国投资决策风险约束体制相对薄弱，提高投资决策风险管理水平十分必要。为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。

15.1.1投资进入的政策环境

任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列投资政策的规定。国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要，因此，在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势，是控制投资决策风险的前提。本项目的建设符合我国发展循环经济、节约资源的方向，因此，项目投资进入的政策环境风险较小。随着我国投资管理体制及相关法制逐步健全，项目投资决策、实施和运营中坚持依法办事，实行决策过程的科学化与民主化原则，可以有效降低降低投资决策风险。

15.1.2投资进入的市场环境

投资决策面临的市场风险主要指需求风险、价格风险与竞争风险。本报告对国家宏观政策、电缆行业现状以及市场需求进行了调查分析。结果表明，公司对行业及周边市场经营发展等具有较好经验，并具有政策、资源以及组织体系等优势，因此投资进入的市场环境风险较小。但企业应高度重视市场风险，在提高管理水平、服务质量、以及节约经营费用方面下工夫，提高企业在市场中的核心竞争能力。

15.1.3投资决策控制机制

要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”，就要强调投资决策的科学化、民主化，充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的长官意志与行政命令，导致投资决策的失误。

总之，为了避免投资决策失误，应加强市场现状和需求调查，对项目前期的科学评估和论证，建立科学民主的决策体制和适合企业可持续发展的运营管理模式。

## 15.2项目投资风险分析

15.2.1项目建设阶段风险分析

项目建设阶段风险分为投资风险、进度风险、工程质量风险的安全风险。根据项目特点，表13-1对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价，提出了初步对策方案。

表15-1  项目建设阶段主要风险分析及对策表

| 序号 | 风险识别 |  | 风险评价 |  |  | 风险对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险类别 | 主要风险因素 | 风险概率 | 潜在损失 | 风险量 |  |
| 一 | 投资风险 | 价格变化 利率变化 | 很小 | 中等 | 小 | 采用风险转移对策：在签订设备采购、安装工程施工合同中明确，对原材料价格的上升、汇率的变化、利率的变化，合同价格不做调整。 |
|  |  | 资金使用安排不当 | 中等 | 中等 | 中 | 在深化设计中，要密切关注设计的建设规模、设备选型和建设标准，避免出现投资失控，造成资金浪费。 项目建设期间，按合同要求和规定的程序进行工程款支付；确保建设资金及时到位；实行履约保证制度等。 |
| 二 | 进度风险 | 项目管理不到位 | 很小 | 中等 | 小 | 设备采购、机电设备安装、土建施工采用招标方式，选择有相应资质、有管理经验、技术水平高的供货商和承包商。 |
|  |  | 项目参与各方协调难度大 | 很小 | 中等 | 小 | 对于项目实施全过程做出科学的安排，制定切实可行的进度计划；建立业主、工程监理和施工单位会议协调制度；严格履行合同。建立履约保证制度，用经济手段控制供货商供货进茺。 |
| 三 | 质量风险 | 设计质量、施工企业的质量管理水平、技术手段和能力等 | 中等 | 中等 | 中 | 应把好设计、施工、监理等队伍选择的各个环节，所有的合作和服务关系均按市场经济条件下依法签定的合同加以控制，建立违约赔偿制度，从而将质量风险影响因素降到最小程度。 |
| 四 | 安全风险 | 土建施工、设备安装等过程中人身伤亡和财产损失事故。 | 很小 | 中等 | 中 | 加强对员工安全教育和技术培训，文明施工，按安全操作规程进行施工，合同中明确施工安全的责任。 |

建设项目实施过程的风险因素很多，风险管理应贯穿于项目实施的全过程。应采取主动控制和被动控制相结合，对于项目实施过程中发现的风险因素，必须及时进行识别、评价，提出应对措施，使项目实施顺利进行。

15.2.2项目运营管理风险分析

本项目的财务评价指标说明，该项目的建设从财务评价角度看是可行的。影响项目经营效益最敏感因素是运营收入，项目运营阶段的最大风险因素是市场份额和销售价格。因此企业应充分利用地域资源优势，加强与上下游企业合作，提高服务质量和效率，同时强化内部管理，降低经营成本，并且注重实施多元化市场经营开发，加强质量、价格、信息管理，不断提高企业的市场竞争能力。

# 第十六章 结论与建议

## 16.1结论

开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料项目属石化化工特种聚烯烃产品开发与生产制造业，是国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类产业，产品环保配方体系不含对人和环境有较大损害的铅、镉、六价铬、汞等重金属及多溴联苯及其醚类等有悖于环保要求物质，性能完全满足标准对环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料的要求，目前已投入汽车电线、电子器件接线、电脑及家用电器用线、电源线、电气装备线、控制电缆、电力电缆等用环保塑料的批量生产。具有以下突出优势：

高阻燃性：绿色完全确保建筑要求的防火要求的电缆，电缆不易燃烧的火，并能阻止火焰的蔓延，在燃烧和灾害的扩大。

无卤素：绿色绝缘，护套和特殊的氧气阻隔性材料，不仅具有良好的电气性能，机械性能，并确保产品不含有卤素，解决燃烧过程中形成二次污染，避免了传统的PVC电线和燃烧产生致癌二恶英类“的材料。

低毒素：不含对人和环境有较大损害的铅、镉、六价铬、汞等重金属及多溴联苯及其醚类等有悖于环保要求物质，大鼠毒性试验表明安全可靠。

无腐蚀性气体：环保型电线电缆料使用过程中和燃烧不会产生酸性气体，对人员、设备和仪器更环保。

高透光率：产品透光率大于40％，远远高于传统的阻燃类电缆的透光率低于20％的标准。

防水，防紫外线：环保型电线电缆特殊的分子结构，以确保超低吸水率的绿色环保材料。特殊的紫外线吸收剂，使产品具有良好的防紫外线。

项目建成后，达产正常年销售收入7920万元，税后利润493.66万元，上交各类税金691.80万元，盈亏平衡点（BEP）64.1%，具有较好的经济效益。

开裂型环保低烟无卤阻燃绝缘料及护套料产品采用新型Ca/Zn复合稳定剂取代原有配方中含有铅等对人体和环境有很大危害的重金属稳定剂，并按照相关的环保的要求，对增塑剂及其他助剂进行严格的筛选，使体系中不含多溴联苯及其醚类、氯化石蜡等不符合环保要求的物质。因而使用起来更加安全、可靠，社会效益显著，不会对环境造成污染，符合绿色环保设计与制造的要求。

根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好。

## 16.2建议

1、建议项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目立项实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。建议政府有关部门给予审批，以保证项目按计划实施，尽早创造经济和社会效益。

2、建议项目承办方按设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管好专项资金，保障资金安全运转。

# 附表

## 附表-1总投资估算表

## 附表-2固定资产折旧估算表

## 附表-3生产用房租用费与摊销估算表

## 附表-4销售收入及税金估算表

## 附表-5总成本费用估算表

## 附表-6利润与利润分配表

## 附表-7项目投资现金流量表(税后)

## 附表-8项目投资现金流量表(税前)

## 附表-9财务计划现金流量表