50万羽规模化蛋鸡养殖基地建设项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章  总  论	1

1.1 项目概况	1

1.2 研究工作概述	8

1.3主要技术经济指标	12

第二章 市场预测	15

2.1 市场需求现状及前景分析	15

2.2市场竞争力分析	16

2.3 市场风险	17

第三章 厂址选择	19

3.1 厂址现状	19

3.2 厂址建设条件	21

第四章 技术、工程方案	27

4.1 建设目标	27

4.2 工程、技术方案	28

第五章 主要原辅材料、燃料供应	47

5.1 主要原辅材料供应	47

5.2 燃料、动力供应	47

5.3 主要原辅材料、燃料价格及年需要量	47

第六章 节能、节水措施	49

6.1 编制目的与设计原则	49

6.2 节能法律、法规与设计规范	49

6.3 节能、节水措施	51

6.4 能耗指标分析	54

6.5 能源管理制度及检测手段	55

第七章 环境影响评价	57

7.1 环境保护依据	57

7.2 场址环境条件	57

7.3 项目建设和生产对环境的影响	57

7.4 环境保护措施方案	58

7.5 环境影响评价	64

第八章 劳动安全、工业卫生与消防	65

8.1劳动安全、工业卫生	65

8.2消防	67

第九章  组织机构与保障措施	70

9.1 组织机构	70

9.2 保障措施	70

第十章 项目实施进度	82

10.1 项目建设期	82

10.2 项目进度安排	82

第十一章 项目招标方案	84

11.1 招标依据	84

11.2 招标	85

第十三章 投资估算与资金筹措	89

12.1 投资估算	89

第十三章  财务分析	92

13.1编制依据及有关说明	92

13.2 经济效益	93

13.3 成本费用估算	93

13.4 财务盈利评价	94

13.5 不确定性分析	94

13.6评价结论	95

第十四章  效益与风险分析	96

14.1 社会效益分析	96

14.2 生态效益分析	96

第十五章  结论与建议	98

15.1结论	98

15.2建议	98

附表

# 第一章  总  论

## 1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

50万羽规模化蛋鸡养殖基地建设（扶贫）项目

1.1.2 项目建设单位

- 财务状况

养殖场2018年12月财务报表显示：公司资产总额3250万元，固定资产净值1850万元，流动资产1400万元，负债总额0万元，净资产3250万元，速动资产400万元，资产负债率0，2018年销售收入3500万元。

1.1.3 可行性研究报告研究范围

⑴ 对建设项目符合国家有关政策、法规和规划进行研究；

⑵ 满足项目建设单位对该项目功能等投资方面的要求；

⑶ 对项目的消防、环保的评价；

⑷ 节能分析；

⑸ 对项目进度的确定；

⑹ 项目招标方案；

⑺ 进行投资估算；

⑻ 经济效益、社会效益分析；

⑼ 提出该项目工作结论。

1.1.4 可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国环境保护法》；

3、《中华人民共和国农业法》；

4、《中华人民共和国水法》；

5、《中华人民共和国基本农田保护条例》；

6、《中华人民共和国水土保持条例》；

7、《全国养殖业发展第十三个五年规划》；

8、《全国养殖业生产发展规划（2013—2020年）》；

9、《贵州省关于加快发展现代养殖业的实施意见》；

10、《全国土地整治规划（2016-2020年）》；

11、《贵州省土地利用总体规划》；

13、《全国农业机械化发展十三五规划》；

14、《全国农垦经济和社会发展十三五规划》；

15、《全国种植业发展十三五规划》；

17、贵州省农业农村厅关于印发2019年中央财政农业生产发展(地理标志建设、产业化联合体)工作任务申报方案的紧急通知；

18、《水土保持综合治理技术规范》；

19、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准；

20、项目建设单位提供的关于本项目的原始材料及数据。

1.1.5 项目提出的背景与必要性

1.1.5.1 项目提出的背景

中央为了解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，以优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产，走健康养殖的道路。近年来，国家和贵州省相继出台了加快畜牧养殖产业发展的一系列政策和措施，根据指示精神和要求，项目公司紧紧抓住发展家禽的契机，以科技进步为支撑，以市场为导向，以发展商品化生产为重点，进行标准化养殖基地的建设，增加优质商品蛋鸡养殖规模和生产能力，通过规模化养殖场建设、引进优良品种、提高饲养管理水平和经济效益。

项目实施主要是稳步提升蛋鸡标准化规模养殖水平，降低动物疫病风险，实现粪污的无害化处理和资源化利用，加快蛋鸡饲养方式转变，充分发挥规模养殖对稳定蛋鸡存栏的基础性作用，进一步稳定蛋鸡生产，增加养殖收入，促进蛋鸡生产持续健康发展，保障蛋鸡市场有效供给。

贵州省是我国农业大省，有着丰富的农业资源，经过二十多年的发展，养殖业初步具备了的规模产业化发展的基础。为了配合贵州省提出的将发展养殖业作为第三次农业产业结构调整的战略，尽快实现养殖业从粗放型向集约型转变，以及应对我国入世后面临的新的挑战和机遇，促使养殖发挥自身的优势，依托国家扶持的有利条件，积极推动农牧业和工业企业改革，把农业产业化放在经济发展的重要位置。按照贵州省和社会发展的第十三个五年计划纲要提出的“加速发展优质、高效养殖、加快养殖业发展，是调整优化农业结构、实现农业产业升级、提高农业整体效益的必由之路”的指导思想。结合纲要中提出的“搞好畜产品的深加工，实现养殖业生产的产业化、优质化、规模化。

作为项目建设单位，为提高养殖产品的附加值，调整农牧业产业结构，解决少数民族地区就业问题，提高职工收入，推动社会经济发展，将公司今后发展方向定位于建设规模化蛋鸡养殖基地，并以“技术服务、融资服务、市场服务、农副产品购销”等方式带动广大农民走上产业化发展道路，旨在通过此项目建设进一步优化生产条件，以“龙头企业+农户”的产业化模式实行统一供种、统一标准、统一收购、统一屠宰加工、统一销售的一体化运营模式，确保了产品从养殖、销售全过程的质量安全，走出了一条企业带农户的新路子，企业与农户之间实现利益共享，风险共担。成功打造出畜产品名牌，提高项目区职工和周边农户收入和改善生态环境，促进区域经济，帮助农牧民增收致富，为本县乃至全省的养殖业实现生态、高效的可持续发展，做出应有的贡献。

本项目就是在这样的背景下提出的。

1.1.5.2 项目提出的必要性

（一）从区域内养殖业标准化、规模化发展示范的需要

本县蛋鸡养殖以“院内有圈”的传统养殖方式为主，人畜分离工程尚处于试点过程。蛋鸡养殖呈现为规模小、分散、养殖水平差、抵御市场风险能力低的特点。由于蛋鸡养殖多为庭院养殖，普遍存栏规模在100只以下，养殖户无驾驭市场的能力，出售产品时各自为阵，无法保证养殖效益的稳定性，影响了蛋鸡养殖可持续发展。

具有发展养殖业得天独厚的农业资源优势、少数民族养殖习惯优势、区位优势和市场优势。未来羊肉市场的竞争，不仅是价格、品质和安全性的全方位竞争,还是养羊产业科技水平、效益的竞争。蛋鸡养殖只有达到一定规模，才能实现服务指导、科技应用、疫病防控、产品销售、质量控制等的系列化、专业化、标准化，从而适应市场发展的需求，保证养殖效益和羊肉的质量。本项目建成后，示范带动当地养殖业向集约化、规模化、标准化的现代养殖业生产发展转变。

（二）项目的建设是符合国家产业政策，顺应国家解决“三农”问题和和社会主义新农村建设的需要

发展现代标准化养殖业和种植业，对提高劳动生产率，充分利用资源和建立节约型社会，发展商品经济，促进国际贸易都有重要作用。

中央为了解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，采以优惠政策，扶持鼓励养殖业、林果业进行产业化生产、标准化生产，走健康养殖的道路。为了解决食品安全问题，国家出台了一系列政策、法律、法规，自治区也把养殖业标准化养殖生产做为今年重点工作之一。本项目的建设对健全贵州省标准化养殖体系、对促进当地养殖产业健康发展都具有重要作用，是符合国家政策鼓励发展的产业项目。

（三）项目建设是合理开发利用资源、推动循环农业发展的需要

本县种植业、养殖生产方式落后，管理水平低下，饲料工业明显滞后，饲料投入普遍缺乏科学配制，尤其是生物饲料的应用基本是空白，项目以生物饲料为基础，创立循环农业模式，追求资源整合、利用的最大化，可以壮大支柱产业，促进产业可持续发展，推进新农村建设。

（四）项目建设是增加农民收入的需要

本项目的建设，将促进养殖业的发展，推动养殖业主导产业的进程，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。

## 1.2 研究工作概述

1、 拟建地点

2、建设内容与规模

（1）建设规模：

本项目占地78.5亩，规划建设一个大型的现代化蛋鸡养殖基地，建成达到设计生产能力后，年存栏蛋鸡50万羽，年产鲜鸡蛋17100万枚。副产品有：淘汰鸡（活鸡）40万羽，鸡粪有机肥21000吨。。

- 建设内容：

本项目主要建设内容包括：

① 建安工程

本项目规划总建筑面积26500㎡，包括生产用房和辅助用房，其中：

1）新建生产用房22300㎡，包括：鸡舍18200㎡（育雏舍4200㎡，蛋鸡舍14000㎡），兽医化验室100㎡，饲料加工（配制）车间1500㎡，清洗、消毒车间200㎡，鲜鸡蛋包装车间300㎡，库房2000㎡（包括饲料库房、包装物库房、鲜鸡蛋库房等）。

2）新建辅助用房4200㎡，包括：设备用房（包括配电房、发电机房、锅炉房、机修间、泵房等配套设施用房）200㎡，鸡粪处理（有机肥生产）车间2000㎡，焚烧炉用房400㎡，生产调度用房1600㎡。

配套建设围墙、堡坎、供水供电设施、进场及场区道路、停车场、消防设施、环保设施、场区绿化等。

② 仪器设备购置

购置仪器设备33台、套、批。其中：

自动化养鸡设备13套（育雏舍设备和成鸡舍设备），包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、集蛋系统、灯光控制系统、电气控制系统等；

兽医化验仪器设备1套；

消毒、淋浴设备2套；

饲料加工（配制）设备1套；

蛋库空调1套，焚烧设备1套；

鸡粪处理（有机肥生产）设备1套，包括鸡粪发酵、烘干、粉碎、配料、包装等设备）；

地磅1台；

培训、教学设备1套；

场区监控设备2套；

饲料运输、产品配送车3辆；

办公设备及办公家具1批，职工宿舍家具、食堂厨具用具1批，其他设备4套（包括锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备等）。

主要建设内容一览表

| 序号 | 建设内容 | 规模 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地 | 78.5 | 亩 |
| 2 | 总建筑面积 | 26500 | ㎡ |
| 2.1 | 生产用房 | 22300 | ㎡ |
| 2.1.1 | 鸡舍 | 18200 | ㎡ |
| 2.1.2 | 化验室 | 100 | ㎡ |
| 2.1.3 | 饲料加工车间 | 1500 | ㎡ |
| 2.1.4 | 清洗、消毒车间 | 200 | ㎡ |
| 2.1.5 | 鲜鸡蛋包装车间 | 300 | ㎡ |
| 2.1.6 | 库房 | 2000 | ㎡ |
| 2.2 | 辅助用房 | 4200 | ㎡ |
| 2.2.1 | 设备用房 | 200 | ㎡ |
| 2.2.2 | 鸡粪处理（有机肥生产）车间 | 2000 | ㎡ |
| 2.2.3 | 焚烧炉用房 | 400 | ㎡ |
| 2.2.4 | 生产调度用房 | 1600 | ㎡ |
| 3 | 其他基础设施 |  |  |
| 3.1 | 进场道路 | 650 | m |
| 3.2 | 深水井 | 200 | m |
| 3.3 | 高压线 | 3000 | m |
| 4 | 设备购置 | 33 | 台、套 |
| 5 | 绿化率 | 16% | % |
| 6 | 建筑密度 | 50.64% | % |

⑶ 项目投资

1）项目总投资

项目总投资估算（不含流动资金）6106.28万元，其中：

①建安工程投资估算3473.70万元，占建设投资的56.89%；

②仪器设备购置投资估算874万元，占建设投资的14.31%；

③建设用地土地征用费（按60亩计算）1200万元，占建设投资的19.65%；

④工程建设其他费（包括可研报告编制费、项目单位管理费、勘察设计费、环评费、监理费、竣工决算审计费等）265.91万元，占建设投资的4.35%；

⑤基本预备费116.27万元，占建设投资的1.9%；

⑥建设期银行利息176.4万元，占建设投资的2.89%。

2）资金来源

项目资金来源为：申请财政资金1200万元，建设单位自筹资金1306.28万元，申请银行贷款3600万元。

项目资金构成表

| 序号 | 资金来源 | 金额（万元） | 占总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金 | 1306.28 | 21.39% |
| 2 | 申请财政资金 | 1200 | 19.65% |
| 3 | 银行贷款 | 3600 | 58.96% |
| 4 | 合计 | 6106.28 | 100.00% |

⑷ 建设期

本项目建设实施年限为,3年，即2019年12月-2022年12月，项目计划分两期进行建设，第一期2019年12月至2020年12月，第二期2021年12月至2022年12月。

⑸ 主要建设条件

① 资源条件

项目产品所需主要原材料是养殖所需饲料等。生产所需原材料从本县及周边地市采购，原材料供应有保障，能够满足该项目的需求。

②环境条件

该项目所在地环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水体，声环境满足《声环境质量标准》中Ⅱ类区标准。

③施工条件

该项目水、电、道路、通信等基础设施完善。

## 1.3主要技术经济指标

（一）建设目标及任务

1、切实落实《本县土地利用总体规划》以及关于省农业农村厅关于印发2019年中央财政农业生产发展(地理标志建设、产业化联合体、农银企产业共同体)工作任务申报方案，确保完成既定的建设任务。

2、以建设大规模高标准蛋鸡养殖基地为重点，积极开展养殖业工程建设，促进养殖业现代化、产业化，改善农村生产生活条件和生态环境。

3、建立和完善养殖业数据库，实现生态养殖业信息化，物流管理规范化。

（二）效益情况

1、经济效益

项目经济指标一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 6106.28 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 9072 |
| 3 | 经营期年利润 | 万元 | 2662 |
| 4 | 财务净现值(税后) | 万元 | 19620 |
| 5 | 内部收益率（税后） | % | 19.11 |
| 6 | 投资回收期（税后） | 年 | 5.36 |
| 7 | 总投资收益率 | % | 18.13 |
| 8 | 销售利润率 | % | 29.35 |

2、社会效益

本项目能够有效增加就业，带动和促进至少40户贫困户稳定增收，助推脱贫稳富和乡村振兴。项目相对固定用工50人，其中：养殖人员40人，人均工资4万元/年，农户工资性收入合计160万元/年；项目季节性用工200人（用工时间4个月/年），人均3000元/月，1.2万元/年，农户季节性打工收入240万元/年。以上两项合计400万元/年，人均16667元/年，带动效果显著。

经初步测算，项目计算期内，国有企业投资（9年）获得的收益合计4894.58万元，年均543.84万元。其中：分配给项目区村集体经济2447.29万元，年均271.92万元；分配给贫困农户489.46万元，年均54.38万元；国有企业自身发展资金1957.83万元，年均217.54万元。社会资本投资（10年）获得的收益合计12281万元，年均1228.10万元。

本项目引进优良的蛋鸡品种，运用健康、安全的无抗养殖技术，采用自动化程度较高的先进养殖设备，提高蛋鸡养殖水平和鸡蛋质量，生产品质好、质量安全可靠的绿色无公害鲜鸡蛋，创建优质品牌鸡蛋，增强市场竞争力，促进蛋鸡养殖产业优化升级、提质增效，还能够带动项目区产品加工业、运输业、服务业等相关产业的发展。

3、生态效益

在蛋鸡养殖过程中，合作社将严格执行相关标准、技术规程和技术要求，实行无抗养殖，生产绿色无公害鸡蛋，有效保障鸡蛋质量安全，保障广大群众身体健康、生命安全。

项目采用封闭式鸡粪发酵处理设备，有利于粪污集中有效处理和资源合理化利用，不会带来环境污染问题，实现养殖业与环境的协调发展。

# 第二章 市场预测

## 2.1 市场需求现状及前景分析

1、市场状况

前几年受畜禽养殖效益下滑，以及蓝耳病等传染病蔓延的影响，养殖户为及时止损，纷纷转移生产方向，致使全国畜禽存栏锐减，引起大多数省区的肉、蛋市场出现了大幅波动，

畜禽业是贵州省农业和农村经济结构战略性调整的一项重要内容，是各级党委、政府高度关注的一项重点工作，对于增加农民收入，加快社会主义新农村建设具有重大的现实意义。随着规模养殖小区和畜禽养殖、加工企业的兴起，项目区畜禽养殖量不断增加，肉产品消费供不应求，本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用，积极探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。

该项目地处兴义市本县，交通便利，不但有很大的需求市场，而且具有运输成本低的优势，对项目产品的销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，又属国家鼓励和支持的项目，这种规模养殖能大力提高畜牧整体质量，提高资源化效率。相比传统畜牧饲养方式，在空间利用、荒地改造利用、节约使用土地、规模效益等方面都非常有益，目前，项目区养禽业还处于“小农户，大规模”的发展阶段，离专业化、标准化要求还有一定差距。

所以，该项目的建设，既符合中央对解决“三农”问题和社会主义新农村建设的要求，又是项目区乃至兴义市增加经济收入和稳定消费市场的急需项目。

畜禽作为人民群众的生活必需品，市场价格的大幅波动，严重影响着广大人民群众的生活质量。而且随着人民消费水平的不断提高，人们对安全、新鲜、优质的肉、蛋产品的需求越来越大，因此，建立畜禽标准化规模养殖场的畜禽销售市场广阔，畜禽销售市场潜力更大，而且售价比一般畜禽市场售价高，带动了当地农民养殖增收、发展了当地经济。

2、市场前景及目标市场

项目区地处亚欧大陆腹地，与多国接壤，是重要的商品中转站，随着改革开发的进一步扩大，项目区与周边国家的贸易往来日益频繁，肉、蛋、等畜产品出口量逐年增加，周边非伊斯兰教国家对猪肉及其它产品的需求仍有很大的空间。

近年来，贵州省畜禽生产由传统分散的养殖逐步地向集约化、标准化、规模化的方向转变。使畜禽养殖意识和管理模式得到了有力的提升，但养殖量小和生产技术低、成活率降低、生长速度慢成为制约贵州省畜禽业发展的最大瓶颈；同时当地消费和大量内地农民工的流动带来了很大的市场潜力；产品销售市场前景广阔，市场需求旺盛，在此时推行标准化畜禽项目建设，为建立畜禽生产基地提供了巨大的商机和广阔的市场空间；据专家预测，在未来的3—5年内，畜禽市场呈上升趋势，建设新疆建设兵团第三师莎车农场现代化畜牧产业示范园10万只玉林蛋鸡养殖场建设本项目市场前景较好。

## 2.2市场竞争力分析

1、坏境优势

本项目的建设地点远离工业污染源，周围地域空旷，防疫条件好，具有发展天然、安全、无污染绿色食品的优势条件。

2、饲草料来源有保障，养殖企业成本控制优势

本项目建成后，拥有配套的饲草加工车间，70%以上的饲料可以自给，饲料来源数量、品质均有保障，应对市场饲料价格上涨能力强，提升了养殖企业的市场应变能力。

3、外出优势

中东地区是我国牧区主要的蛋鸡国际市场，且出口价格比其进口价格低10%-20%，价格优势突出，据有关资料统计，亚洲蛋鸡需求市场容量约有5000万只，贵州具有明显的区位优势。

## 2.3 市场风险

1、市场风险

面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品主要为鸡蛋产品，主要供应对象为国内市场，市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。

2、资金风险

本项目主要资金来源是申请财政资金和银行贷款，在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。

3、技术风险

本项目一些生产技术措施具有内在风险。如改良扩繁、饲料配方的先进与否将会导致生产率低下，风险增大。

4、政策风险

本项目是国家鼓励发展的农业产业化项目，政策风险相对较小。

5、防范和降低风险对策

一是树立风险意识，提高对风险的应变能力。要按照现代企业管理制度要求加强生产技术、质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率。二是增加技术投入，有效控制风险。在生产上推广优良品种和饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究，同时加强农户的技术培训、指导与服务。三是加强产品质量与市场监管。从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节严格执行技术操作规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督、检查。四是打造名牌产品，靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力。五是探索建立风险管理体制，分散和转移项目风险。

# 第四章 技术、工程方案

## 4.1 建设目标

（一）提质增效

项目建成后，实现草地生态养殖业园区式、生态形、可持续、高端、高效绿色发展，发挥人力、物力、资源优势、技术优势，挖掘草地养殖业最大的生产潜力。项目建成达到设计生产能力后，年存栏蛋鸡50万羽，年产鲜鸡蛋17100万枚。副产品有：淘汰鸡（活鸡）40万羽，鸡粪有机肥21000吨。提高单位个体的经济效益，达到生态优美、产业发展、农户脱贫奔小康的目标。由此可见从事养殖业的发展作为农村调整农业产业结构，为精准贫困农户增收是非常有效的途径。

（二）利益联结机制

1、带动贫困户稳定增收，助推脱贫稳富和乡村振兴

项目相对固定用工50人，其中：养殖人员40人，全部安排贫困户就业，人均工资4万元/年，贫困户工资性收入合计160万元/年；

2、解决200人季节性就业

项目季节性用工200人（用工时间4个月/年），人均3000元/月，1.2万元/年，农户季节性打工收入240万元/年。

以上两项合计400万元/年，人均16667元/年，带动农户增收效果显著。

3、促进集体经济发展

经初步测算，项目计算期内，国有股权获得的收益为4894.58万元，其中：分配给项目区村集体经济2447.29万元，分配给贫困农户489.46万元，国有企业用于自身发展的资金1957.83万元。

4、带动农户发展绿色无公害蛋鸡养殖产业

通过项目实施，带动光照镇以及本县老百姓积极发展绿色无公害蛋鸡养殖。对养殖规模在1000羽以上的养殖户，公司免费提供技术服务，并与养殖户签订鸡蛋回收协议，以保护价回收养殖户生产的鸡蛋，保护老百姓的利益和养殖积极性，尽可能降低老百姓养殖蛋鸡的风险。

## 4.2 工程、技术方案

（一）总体布局

本项目突出公司做强做大，带动精准贫困农户脱贫致富，石漠化山头绿起来的原则，统筹规划，集中连片，高端、高效、可持续发展，种植高产优质牧草，因地制宜，以点带面，分类指导，草畜平衡的原则，本县南方现代草地养殖业高效运行发展。

本项目总体布局主要是以本县的生态保护和产业带发展方向为主来进行设计。项目占地78.5亩，养殖场合理布局、配套建设有机肥加工车间、饲料加工车间、技术配套、服务配套、优质蛋鸡养殖、产品销售，形成一条完整的产业链，做到全要素配置，优化每个生产环节，做到公司做强做大，农户脱贫致富，建成一个高标准、标准化、规模化、现代化、高效益的接二连三的养殖基地。

（二）建设方案

1、建设原则

（1）坚持统一规划，合理布局，分步实施，具有连续性的原则。

（2）充分利用基础设施，降低工程造价，节约投资，有利于符合产业化发展，增加农牧民收入。

（3）建设规模的经济性原则，所确定的建设规模其投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可以获得较佳的经济效益。

（4）为考虑产品不断更新换代，建议在技术方案选择及设备选型方面要具有超前意识，禁止选用国家明令淘汰的设备；

（5）贯彻环境保护“三同时”，工业职业以安全卫生和节能、节水为原则。

2、建设方案

1）蛋鸡养殖

1、坚持全进全出制饲养：全进全出制是指同一鸡场或同一鸡舍饲养同一批鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场，出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。该制度的实施，彻底切断了传染病的流行环节，消灭了鸡舍病原体，从而保证下一批鸡的安全生产。蛋鸡场要把种鸡、成年鸡、育成鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。

2、选购优质种鸡

（1）父母代种鸡应来自通过有关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》的祖代场。

（2）种鸡不能携带鸡白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。

（3）不得从疫区购买种鸡、要严把进种鸡质量关。

（4）选择活泼、大小整齐的健康种鸡。

3、鸡舍内环境控制：鸡舍内的温度、湿度、光照和通风量应满足鸡不同生理阶段的要求，以减少鸡群发病的机会。

4、常备清洁饮水

（1）鸡的饮水要符合国家标准。感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；pH值6.4～8.0；细菌学检标：大肠杆菌不超过1个／100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。

（2）经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。

5、选用优质饲料：

（1）使用符合无公害标准的配合饲料，建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。

（2）不应在饲料中额外添加剂。

（3）饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。制药工业副产品不应用作饲料原料。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。

6、按标准用药

（1）蛋鸡在雏鸡、育成鸡前期为预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的NY5040标准，即无公害食品蛋鸡饲养允许使用的兽药。

（2）育成鸡后期（出售前7～10天）停止用药，包括中草药和抗菌素。

7、免疫接种和疫病检测：

（1）预防接种。严格按照农业部规定动物疫病去示范区建设要求，实行预防接种。

（2）做常规疫病检测工作（高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、白痢与伤寒等）。

（3）药物预防。宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。

8、蛋鸡收集与保存：统一收集，集中保存。

2）雏鸡饲养

1、进雏前的准备工作

要求在进鸡苗前一星期将鸡舍及一切用具清洗干净并用消毒水进行消毒两次，鸡舍每立方米用40毫升福尔马林薰蒸消毒，在进鸡苗前两天打开门窗通风换气。

2、雏鸡的保温

鸡苗在头两周内，本身调节体温能力很弱，如在此期间保温不好，会影响鸡群的成活率和生长速度，还会诱发各种疾病。育雏温度应在按不同周龄进行施温。

第一周32℃-34℃，以后每周下降2℃，直至常温。（温度以鸡背温度为准）

冬季应注意保温与换气的关系，避免缺氧和一氧化碳中毒。

3、雏鸡的饮水

饮水：鸡苗转笼的第一天应用30℃的温水加5%葡萄糖（即每100斤水加5斤葡萄糖的比例）供鸡苗饮水。

4、雏鸡的开食

开食：鸡苗在饮水后3-4小时开食，开食应用浸水碎玉米或拌温水鸡料。

5、加强对雏鸡的观察管理

为了能真正提高饲养鸡苗的成活率和生长速度，应加强对鸡苗的观察及管理，特别应注意检查下列情况：

（1）检查鸡的嗉囊饱满程度是否合适，如发现空虚或坚实都是不正常状态，应找出原因或请兽医诊断及时作出处理。

（2）观察鸡群的休息状态，正常的鸡群在睡觉时，头颈会伸直且贴地面。

3）中、大鸡的饲养管理

（1）鸡苗在中鸡到大鸡这段时间内是鸡的生长速度高峰期，在此时间内要在饲养的同时喂足水分。

（2）要保持鸡舍空气流通，场地要注意不能有积水，否则会诱发细菌的生长。注意控制球虫病、大肠杆菌常见病的发生，并且鸡群在活动时，要对鸡舍进行杀虫（每月一次）。

（3）为了减少鸡群的打斗造成损伤和浪费饲料，建议在育雏到7-10天时进行断啄，烙去上、下啄的三分之一，正确的断啄应比上啄稍短。在断啄后适当增加饲料器中的饲料量，加喂抗应激药物。

4）防疫措施

1、鸡场疫病防控的一般原则(要贯彻执行养重于防、防重于治的原则)

一般鸡场推荐鸡场出入口设自动喷雾消毒装置，鸡舍门口设脚踏消毒槽。鸡场环境每周打扫、消毒一次，鸡舍内育雏期和育成前期，每天带鸡消毒一次，育成后期与产蛋期每两天带鸡消毒一次。但应避开搞活疫苗接种当天及前后各2天。鸡场只饲养同类家禽，不饲养其他畜禽。严格控制非生产人员、车辆出入鸡场生产区。保持生产环境、饲养器具卫生。鸡粪、病死鸡采取无害化处理。饮用水宜使用自来水或深井水，水井须离养鸡生产区200米以外。一个场区一个批次，一个批次同一日龄，做到彻底的“全进全出”。选择、固定引种单位。供种单位的种鸡支原体、白痢病原净化程度高，防止引种带病。每养一批鸡后，按照清扫—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—熏蒸的鸡舍处理程序清洁消毒鸡舍，并使用2种以上消毒剂。

预防性用药及鸡群保健。尽量不用或少用抗生素，建议使用生物饲料和高质量电解多维饮水保健。60日龄和开产前各投一次广谱驱虫药保健。

常观察鸡群。“早看粪便晚听音”。主要查看鸡群精神状态；饮水、采食量变化；粪便的色与形；安静时的鸡群呼吸音；产蛋的蛋形与破、软壳蛋比例等。

开展必要的药敏试验，针对鸡场环境中常见病原进行药物筛选，做到针对性的准确用药，降低养鸡生产的药物成本、防止病原微生物产生耐药性。

2、蛋鸡的免疫与抗体监测

蛋鸡免疫须根据当地鸡的疫病流行情况而决定疫苗免疫种类，原则上当地没有流行的传染病一般不宜接种弱毒类活疫苗。

免疫注意事项。免疫用稀释液宜用专用稀释液，不能做到时，可用蒸馏水、生理盐水替代，严禁在疫苗中加入抗生素或其他药物。用来免疫的疫苗现配现用，疫苗须完全溶解，肉眼看不到未溶解的疫苗颗粒，配好的疫苗须在半小时内用完。弱毒疫苗免疫时，稀释后未用完的疫苗及用后的疫苗瓶，要做焚烧或煮沸处理，免疫当天及前后2天不应进行带鸡消毒。抗体监测，各种疫苗(菌苗)免疫接种后，一般应于免疫3周后采血，监测鸡群免疫抗体水平。抗体水平不能达到有效保护时，须查找免疫失败原因，并重新免疫。

养殖环境良好，取得无公害食品以上产地或产品认证。鸡场绿化率达50％以上，有必要的消毒防疫设施，净道、脏道严格分开，清粪前后清粪场所和运粪后脏道洒熟石灰消毒，鸡粪和病死鸡进行无害化处理，坚持一栋舍或一个区“全进全出”制等。

使用质量可靠的商品饲料，饲养中不得随意向饲料、饮用水中添加质量不确定产品。产蛋期的蛋鸡保健，推荐使用抗生素替代品防控常见病。特殊情况下使用抗生素时须选择适宜种类并严格执行休药期、弃蛋期。我们的经验是饲喂生物饲料(添加有益菌，如乳酸菌、酵母菌等的饲料)，每周用高质量电解多维向饮水中加三天停四天让鸡饮用，每月补喂一次鲜土大黄叶汁液，实践证明；效果良好，鸡群健康，基本不用投喂抗生素。每更换使用一个批次的投入品生产的蛋品，应抽样分析，监测抗生药、农药、重金属、微生物、苏丹红、三聚氰胺等是否含有或超标。

5）饲养周期

1、育雏周期：育雏周期夏天和冬天不同，夏天一般商品鸡育雏28天可脱温；冬天一般42天才脱温后才能出售；

2、养殖周期：“脱三放九”，意为在育雏室养三个月，室外养九个月。养殖周期为一年。

6）养殖场措施

1、五统一

统一供应雏鸡，统一供应饲料，统一使用药物，统一防疫消毒，统一收购产品；

2、空舍期

从上一批鸡只出栏彻底清洗、消毒工作完毕到下一批开始饲养的间隔时间；空舍期一般为15—21天；

7）养殖条件

1、地形地势

养殖场应选择在地势较高、干燥平坦、排水良好和向阳背风的地方。平原地区建场应选择比较平坦、开阔、利于排水，地下水位应低于鸡舍地基深度0.5米以下；山区建场应选择稍平缓坡，坡面向阳，总坡度不超过25%，建筑区坡度应在25°以内；靠近河流、湖泊地区建场应选择比当地水文资料中最高水位高1-2米处；从防疫的角度，养殖场应充分利用自然地形地物，如利用原有林带树木、山岭、河川、河谷等作为天然屏障。土质未被有机物和病原微生物污染，没有地质化学环境性地方病，以砂壤土类地区较为理想。

2、水源水质

水源充足，供水能力能够满足养殖场生产、生活、消防用水需求，应具有独立的自备水源（井）；养殖场水源应具有国家有关部门出具的物理、化学和生物污染等方面的检验报告，饮用水水质必须符合国家《畜禽饮用水水质标准》和《畜禽饮用水中农药限量指标》；

3、气候因素

鸡舍的建筑方位、朝向、间距、排列次序等应考虑当地风向、风力、日照等情况；防暑、防寒措施以及建筑结构等应考虑当地常年平均气温、绝对最高与最低气温、土壤冻层深度、降雨量与积雪厚度（雪载）、最大风力（风载）、常年主风向和风频率等常年气象变化情况；

畜禽饮用水水质标准

| 项 目 |  |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 畜 | 禽 |
| 感官性状及一般化学指标 | 色，（°） | ≤ | 色度不超过30° |  |
|  | 浑浊度，（°） | ≤ | 不超过20° |  |
|  | 臭和味 | ≤ | 不得有异臭、异味 |  |
|  | 肉眼可见物 | ≤ | 不得含有 |  |
|  | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | ≤ | 1500 |  |
|  | pH |  | 5.5-9 | 6.4-8.0 |
|  | 溶解性总固体，mg/L | ≤ | 4000 | 2000 |
|  | 氯化物（Cl￣计），mg/L | ≤ | 1000 | 250 |
|  | 硫酸盐(SO 计）,mg/L | ≤ | 500 | 250 |
| 细菌学指标 | 总大肠菌群，个/100mL | ≤ | 成年畜10，幼畜和禽1 |  |
| 毒理学指标 | 氟化物（以F￣计）,mg/L | ≤ | 2 | 2 |
|  | 氰化物，mg/L | ≤ | 0.2 | 0.05 |
|  | 总砷L,mg/L | ≤ | 0.2 | 0.2 |
|  | 总汞，mg/L | ≤ | 0.01 | 0.001 |
|  | 铅，mg/L | ≤ | 0.1 | 0.1 |
|  | 铬（六价），mg/L | ≤ | 0.1 | 0.05 |
|  | 镉，mg/L | ≤ | 0.05 | 0.01 |
|  | 硝酸盐（以N计），mg/L | ≤ | 30 | 30 |

4、地理位置

为保障交通和运输方便，养殖场场外应通有公路，但不能与主要交通线路交叉。为确保防疫卫生要求，避免噪声对鸡群健康和生产性能的影响，养殖场与主要交通干道应保持适当距离；

5、疫情环境

为防止养殖场受到周围环境污染或污染周围环境，选址时应远离村庄、居民区、家禽屠宰场、化工厂、制革厂、种禽、蛋禽饲养场、兽医站和集贸市场，如养殖场选址在上述场所附近应至少保持2000米以上的安全距离，且不应位于上述容易产生污染企业（屠宰场、化工厂、制革厂等）的下风向；

6、其他

养殖场选址必须符合当地农牧业总体发展规划、土地利用开发规划和城乡建设发展规划的用地要求。以下地区或地段不宜选址建场：规定的自然保护区、生活饮用水水源保护区、风景旅游区；受洪水或山洪威胁及有泥石流、滑坡等自然灾害多发地带；自然环境污染严重的地区。

### 8）有机肥

该项目产品以高新技术为支柱，以生态农业理论为指导，以农业化学和植物微生物学理论为基础，工要工艺流程如下：

秸秆与粪便

搅拌

沤化处理

烘干

包装

成品颗粒

过筛

粉碎

①原料沤化：将作物秸秆粉碎后与畜禽粪便按1：1的比例混在一起，利用翻堆机搅拌，搅拌均匀后放入堆沤池，洒入生物菌种，沤化预处理，一般2-3个月沤化工作结束。

②原料晾晒：将沤化完的秸秆粪便混合料运送至晒场晾晒，一般 7-10日晾干。

③产品加工：将晾干的原料通过输送机送到有机肥生产线进料口，自动生成抛光颗粒状有机肥。

④产品包装：利用定量自动包装机，将颗粒有机肥包装封口制成40kg或50kg有机肥成品。

（三）土建工程

1、鸡舍

（1）基础和地基

基础应具备坚固、耐久、抗机械作用能力和防潮、抗震、抗冻能力。基础的防潮层应设在基础墙的顶部，舍内地坪以下60毫米（加强基础保温对改善鸡舍环境有重要意义）；

地基必须具备足够的承重能力，足够的厚度，压缩性（下沉度）不超过2-3厘米；抗冲刷能力强、膨胀性小；地下水位在2米以下，无侵蚀作用；鸡舍主体为玻璃钢结构的，地下部分必须有宽为37厘米、高为30厘米的地基，地上部分有宽24厘米、高30厘米的支撑墙体，支撑墙体以上部分为玻璃钢；

（2）墙体

墙体必须具备坚固、耐久、抗震、耐水、防火、抗冻；便于清扫和消毒；具有良好的保温与隔热性能（墙体散热占整个鸡舍总失热量的35%-40%）。外墙四周必须做好水泥散水（宽为30厘米、厚为5厘米）和水泥排水沟（直径为40厘米的半圆型），散水和排水沟为水泥一体；能够将清洗鸡舍的污水不渗漏的排出鸡场做无害化处理；支撑墙体内外表面用水泥沙浆粉抹；玻璃钢墙体厚度为10-15厘米。

两侧墙体在距地面高1.2米的位置，设置长0.5-1.0米，宽0.4米的换气窗，换气窗间距3米，南北两侧相互交错。换气窗以木框、木窗为宜，窗与框以下边为连接，窗向里开启。

（3）屋顶

屋顶必须具备结构轻便、防水、防火、防风和保温性能（屋顶散热占整个鸡舍总失热量的60%-65%）；屋顶最好使用100-150mm厚防火聚苯作保温层，屋顶形式可采用单坡式、双坡式、联合式、拱顶式、平顶式等（见下图）。

脊高3-3.5米，檐高2米；在屋顶的脊线上，设置直径为0.3米的换气口，换气桶高出鸡舍外屋顶0.5米，换气桶上面做防雨帽；换气口内做可调节换气大小的调节板。换气桶间隔6米。南北两侧每间隔3米处开一个地窗，地窗长30厘米，高20厘米。

（4）地面

地面应坚实、致密、平坦、防滑；有利于消毒和排污；保温、不冷、不渗水、不返潮，一般应采用混泥土地面；厚度为3-10厘米；

地面也可以设计为中间低（鸡舍正中间），侧墙两边高（有3-5度的倾斜），便于清理鸡粪，中间低的方向以操作间（人员活动区）高，脏道一端（风机端）低为宜，一般有5-8度的倾斜，其作用是将清洗鸡舍的污水全部排除，鸡舍以外有相连接的不渗漏的管道或明沟排出围墙外，做无害化处理。

（5）鸡舍类型

鸡舍类型主要依据当地气候条件、饲养阶段和饲养方式确定。根据本县及周边地区气候类型和特点，比较适宜的鸡舍类型为：

鸡舍朝向：坐北朝南偏东或偏西15°。

鸡舍宽：鸡笼+走道，390型笼具一整两半列两走道舍宽为7.5米。

鸡舍长：开放式鸡舍一般55～60米。

鸡舍高：390型笼具鸡舍屋檐高2.8～3米，屋脊高3.7～3.9米，屋脊高度一般在屋檐高的基础上加1～1.2米。

地面、粪场：鸡舍地坪高出地面O.30米，鸡粪处理场设在下封口，交通便利处，面积以不低于20平方米为宜(根据养鸡数量)，而且能防雨淋。

鸡舍间隔：有窗开放式鸡舍同一类型生产的鸡舍，舍与舍间隔距离15米。不同类型生产的鸡舍相互间隔不小于30米。

### 2、辅助用房

1）基础：本工程采用钢筋混凝土基础；强度等级C20，垫层为C10，粘土砖应符合施工规范规定的合格要求，基础深度为-1.2米，室外地坪为-0.15；地面或防潮层以下的砌体，采用100号机砖75号砂浆；

2）墙体：外墙采用100号机砖50号砂浆，砌筑370厚砖墙；内墙为100号机砖50号砂浆砌240厚砖墙；砌体隔墙与承重墙柱交接处，沿高度每0.5m，设2φ6拉接筋，深入墙内1m；两种不同材料墙体接缝处，沿缝贴300mm钢板网，然后进行墙面抹灰；在墙身低于室内地面60处设置连续的水平防水砂浆防潮层；

3）地面：基层分层夯实，房间为800*800地板砖；

4）门窗：窗为单框双玻塑钢带纱窗，大厅门为无框玻璃门，其余均为实木门。

5）内装修：天棚为抹水泥砂浆刷内墙乳胶漆；内墙面均采用水泥砂浆抹面刷内墙乳胶漆；

6）屋面：2层3mm厚SBS防水层、20厚1：3水泥砂浆找平层、CL陶粒砼找坡层、100mm厚聚苯板及100mm厚加气块保温层、聚氯乙烯防水涂料隔气层及20mm厚1：3水泥砂浆找平层；

7）外墙：刷外墙涂料、抹面胶嵌埋耐磨碱网格布，聚苯板保温、水泥砂浆抹面；

8）采暖：项目单位自架煤炉供暖；

室外地坪采用基层素土夯实； 30cm厚戈壁垫层，地面排水坡度5‰。

### 9）锅炉房、配电室等

一层，砖混结构，基础采用砖基础埋深-0.9m；粘土实心砖墙，设置构造柱；钢筋砼现浇屋顶；实木门，塑钢窗；外墙采用节能保温做法，贴面砖；内墙设1.2米高的瓷砖墙裙，其余刷乳胶漆；屋面采用10cm苯板保温，炉渣砼找坡，SBS两道。

10）调度用房及兽医室

根据现代养殖技术的要求，养殖场的养殖区和调度区相对独立，调度用房建设标准为：砖混结构，盖水泥彩瓦，规格为8m×4m，地面至沿口高度为3m，两边倒水，沿口至屋的高度为2m，每隔前后留有门窗，使用标准门窗，每幢建筑规格一般为8m×40m，内外粉糊，地面地板砖。

（四）设备选择

所谓设备选择既是从多种可以满足相同需要的不同型号、规格的设备中，经过技术经济的分析评价，选择最佳方案以作出购买决策。合理选择设备，可使有限的资金发挥最大的经济效益。设备选型应遵循以下原则：

1、生产上适用——所选购的设备应与本项目的实施需求相适应。

2、技术上先进——在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利提高生产和延长使用寿命。

3、经济上合理——即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，好用。

本项目计划购置仪器设备33台、套、批，其中：

自动化养鸡设备13套（育雏舍设备和成鸡舍设备），包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、集蛋系统、灯光控制系统、电气控制系统等；

兽医化验仪器设备1套；

消毒、淋浴设备2套；

饲料加工（配制）设备1套；

蛋库空调1套，焚烧设备1套；

鸡粪处理（有机肥生产）设备1套，包括鸡粪发酵、烘干、粉碎、配料、包装等设备）；

地磅1台；

培训、教学设备1套；

场区监控设备2套；

饲料运输、产品配送车3辆；

办公设备及办公家具1批，职工宿舍家具、食堂厨具用具1批，其他设备4套（包括锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备等）。

（五）供水系统

根据养殖场的实际情况，建设水池和输水管道，每个养殖区域建200立方的水池，输水管道从水池到各鸡舍的饮水点，水源为自打200米深水井，日流量不小于150吨，完全能够满足日常生产生活的需要。

另外建500平方米的积雨池，根据降雨量500平方米的积雨面积能保证装满200立方的水池，除雨季外200立方的蓄水量能满足养殖场1月至4月对水的需求。

水池建设的技术指标及要求按：方形水池5×5×4m或7×7×4m，墙体厚为0.8m，护底0.2m，用75#水泥砂浆砌块石，100#水泥沙浆抹面，150#水泥沙浆护底，安装钢筋爬梯，每个水池配置沉砂池一个，并根据地形设置一定长度的引水沟渠，水池外形需平整美观，水池上边需设置人畜安全防护设施，水池外壁明显部位设永久性标志牌。

（六）供电系统

为养殖场安装100KV的变压器专用变压器，变压器输送到各个用电点，均采用10平方米的铜芯线，再用6平方的铜芯线输送到个用电点，每个合作社的输电线路一般为300-1000米，由输电线路分流到个鸡舍管理用房，供电线路按照南方电网的有关施工要求，请当地电力部门按标准实施。

（七）道路

根据养殖场的远近，建设进场道路，进场道路长650米，宽度为6.5米，为水泥路面，厚度为15公分。

（八）节能减排方案

随着我国养殖业集约化程度的不断提高，提高水、空气、土壤的质量，实现可持续发展，既发展了产业又改善了生态环境，园区关键要抓好先进实用技术的推广应用，实现节能增效。

（1）推广测土配方施肥技术，实现减量增效。养殖场主要是种植人工草地，发展高效养殖，主要是使用经处理发酵后的羊粪尿追施人工草地，化肥的利用率只有20%，施肥时期和施用方法，做到因土施肥、因作物施肥。在保证牧草养分需要的基础上，可以有效控制养分损失，减少化肥施用量，降低生产成本，减少因不合理施肥造成的环境污染。

（2）推广节水技术，实现节能节水。由于目前草水设施不配套，充分利用降雨多的气候特点，使用生物技术、使牧草发挥出高产优质的性能。将工程、生物和管理措施集成在草地，就能大大地节约用水。

（3）推广健康养殖技术，减少农村环境污染。目前极易造成环境污染的是羊的粪便污染，必须从源头抓起。这样，一是利于建设污染物处理设施，对粪便进行集中处理，保持环境不受污染。二是有利于动物防疫，减少动物疫病的发生。三是有利于的养殖业的稳定发展，保障市场供应。养殖场排粪量与牧草地配套要求。牧草地是消化粪便的最终去路，也是最直接，最经济的一条途径，要求草地面积与粪便总量相平衡，一般要求每公顷土地的鸡粪用量为57～l14吨。

处理使用的方法为：一是固液分离方法。采用粪尿混合的清粪方法，粪尿冲洗到贮粪池后，干粪作为商品肥原料，尿液用作堆肥。二是防止臭气散发。为防止臭气散发污染环境，主要采用二种方法：一是在贮粪池上喷撒干麦秸，以遮挡臭气，每季度喷撤1次，即可达到良好效果。二是在贮粪池内加入适当添加剂，以减少臭味散发。三是施肥方法。一种是用用犁钩刨开小沟，灌入粪液，这种深施肥法的优点是可减少臭气散发。第二种是用喷射粪液，作为追肥，这种施肥法的缺点是臭气散发严重。四是沼气处理法。在养殖场修建适当规莫沼气池，利用羊粪便发展沼气，实现变废为宝，解决农村能源问题。以户用沼气为例，一个农户建一口8立方米的沼气池，年产沼气350立方米左右，一般可解决10个月的做饭、烧水、照明用能，节柴2000公斤以上，提供有机肥料约20吨，户均节支增收1200元以上。

（九）机械设备方案

根据本县典型的喀斯特地貌特点，在地势平坦的地方可以用机械施工，工作效益高，但项目实施区域大多是陡坡，用机械是不可能的，只有使用人工，施工不方便，所以本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。

（1）主要设备与建设规模、技术方案相适应，满足项目投产后生产或使用者的要求。

（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。

（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定，确保能加工饲料。

（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理，实用。

# 第五章 主要原辅材料、燃料供应

## 5.1 主要原辅材料供应

该项目所需原辅材料主要是饲料等，通过本县及周地市等地市场采购，完全能够满足该项目的需求。

## 5.2 燃料、动力供应

5.2.1 供水

该项目水源为建设单位自打200米深水井，日流量不小于150吨，水量水压可满足该项目用水需求。该地区自来水水质稳定性好，水质各项指标均满足国家《生活饮用水卫生标准》规定的各项指标，完全可满足该项目用水水质要求。

5.2.2 供电

该项目采用双回路电源，电力负荷为三级，本县区的电量供应充足，完全能满足该项目生产用电的要求。

## 5.3 主要原辅材料、燃料价格及年需要量

5.3.1主要原辅材料

该项目所需原辅材料主要是饲料等，需要主要原辅材料见表：

原材辅料耗量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 吨 | 20000 | 本县 |

5.3.2 燃料、动力

该项目所耗能源主要有电力、水。各项能源执行政府指导价。

燃料、动力年需要量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 万kWh | 173.9 |
| 2 | 水 | 万吨 | 268 |
| 合 计 |  |  |  |

# 第六章 节能、节水措施

## 6.1 编制目的与设计原则

6.1.1 编制目的

编制建设项目合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，在工程项目中运用节能新工艺、新技术、新设备和新材料，达到节能措施在技术上得可行性和经济上得合理性，避免盲目投资和低水平重复建设，从源头上把住能源节约关。

6.1.2 设计原则

⑴ 根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。

⑵ 充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。

## 6.2 节能法律、法规与设计规范

6.2.1 节能法律、法规及行政规章

⑴《中华人民共和国节约能源法》；

⑵《中华人民共和国可再生能源法》；

⑶《中华人民共和国清洁生产促进法》；

⑷《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委【2005】第65号）；

⑸《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）；

⑹《节能中长期专项规划》（发改环资【2004】2505号）；

⑺《中国节能技术政策大纲（2006年）（国家发展改革委员会、科学技术部）；

⑻《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；

⑼《国家发改委等部门关于贯彻实施〈中华人民共和国节约能源法〉的通知》（发改环资【2008】2306号）；

⑽《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委2010第6号令）

⑾《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2011年本）（国家节能中心）；

⑿《贵州省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》；

⒀ 贵州省发改委《关于印发〈固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法〉实施细则（试行）的通知》；

⒁ 《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加强节能减排工作的意见》；

⒂《贵州省工业固定资产投资项目节能评估和审查办法》。

6.2.2 节能技术规定

⑴《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；

⑵《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；

⑶《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997）；

⑷《用能设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）；

⑸《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）；

⑹《企业能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；

⑺《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；

⑻《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

⑼《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）；

⑽《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）。

⑾《用能设备能量测试导则》（GB/T6422-2009）；

⑿《设备及管道绝热设计导则》（GB/T8175-2008）；

⒀《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；

⒁《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）。

## 6.3 节能、节水措施

6.3.1 节电

根据用电负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点及负荷等级、合理设计供配电系统和选择电压等级，使系统在最佳状态下运行，使供配电系统在运行中的损耗降至最低，实现供配电系统的经济运行，达到节能的目的。本项目的供配电系统节能设计主要有以下考虑：

（1）供配电系统简单可靠供配电系统设计考虑整个项目的布置，按照负荷特性、用电容量、工程特点和大同地区供电条件，合理确定供电方案。供配电系统设计简单可靠，避免多级供电的变电损耗，同一电压供电系统变配电级数不多于两级，一般为一级。

（2）合理选择供电电压

合理选择供电电压。同等情况下，电压越高，电能损耗越小，对于一些负荷功率大的设备，当技术经济比较合理时选择高一等级的电压供电方案。

（3）合理布置变电所

变配电所在满足安全的前提下，尽量靠近负荷中心，合理分布供电网络，使供电半径控制在合理的范围内，供电线路的电压损失满足规范的允许值，减少线路电压损失，提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。

合理确定各级配电装置的位置，使通向变电所的架空线路在入口处的交叉和转角的数量最少，场内道路和电力电缆、控制电缆的长度最短，以及各电气设备之间连接的长度也最短。

（4）合理选择变压器的容量、台数

变压器节能的实质就是降低其损耗，提高其运行效率，根据负荷情况合理选择变压器容量、台数，其接线能适应负荷变化，且尽量按经济运行原则灵活投切变压器，使变压器在最佳状态下运行，从而减少损耗。

选择变压器容量和台数时，根据负荷情况综合考虑投资和年运行费用，对负荷进行合理分配，选取容量与电力负荷相适应的变压器，使其工作在高效区内。

（5）合理选择电缆、导线截面

尽量选择电阻率较小的导体，在满足允许载流量、运行电压损失等技术指标的前提下，按经济电流密度合理选择导线截面，并从降低电能损耗、减少投资和节约有色金属等方面综合衡量。

（6）合理提高供配电系统的功率因数

（10）严格控制非生产用电，加强管理，严格计量，严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产性用电。

供配电设计中大部分用电设备（如电动机、变压器、灯具的镇流器）具有电感性，会产生无功电流，增大线路损耗。在受电端安装无功补偿装置、减少负荷的无功功率损耗，提高功率因数，提高电气设备的有功出力，减少了变压器的容量，减少线路损失，从而达到节能的目的。

（7）采用滤波补偿装置，使功率因数达到《电力法》规定0.95以上；采用高效节能型变压器SCB11，有效降低变压器的损耗，电力配电采用铜芯电力电缆，以减少线路损耗。

（8）采用高效节能金属氯灯具，提高亮度减少电耗，和普通高压汞灯比较，节电率可达30%。

（9）加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班数，在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修完善谷峰分时电价、丰枯分季电价。

6.3.2节水

项目用水主要是职工的日常生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：

1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。

2、采用能够节省用水的生产方法及设备，定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。

3、积极稳妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重复利用率。

4、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过9升的便器水箱。

5、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。

6、重点用水系统和设备应配置计量水表和控制仪表。完善和修订有关的各类设计规范，明确水计量和监控仪表的设计安装及精度要求。

7、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，减少不必要的浪费，自觉节约用水。

6.3.3设备工艺节能

⑴ 通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；

⑵ 在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。

6.3.4 总图节能措施

⑴ 在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；

⑵ 总图布置上力求紧凑，原料贮库要靠近道路，并靠近生产大棚，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运。

## 6.4 能耗指标分析

6.4.1 项目能耗计算依据

该项目综合能耗的计算参照国内通用的折标系数计算方式。水，电折标煤依据《综合能耗计算通则》。具体参数参见下表。

项目能耗计算依据

| 序号 | 能源名称 | 折标煤系数 | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 0.0857kgce/m³ | GB/T2589-2008综合能耗计算通则 |
| 2 | 电 | 0.1229kgce/kWh | GB/T2589-2008综合能耗计算通则 |
| 4 | 综合能耗 | E=∑(ei×pi) | GB/T2589-2008综合能耗计算通则 |

6.4.2 项目综合能耗

项目全年综合能耗折算表

| 序号 | 种类 | 单位 | 年耗量 | 折算系数 | 年折算能耗（tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kWh | 173.9 | 0.1229kgce/kWh | 213.72 |
| 2 | 水 | 万吨 | 268 | 0.0857kgce/t | 229.68 |
|  | 合计 |  |  |  | 443.4 |

通过上表可看出，该项目综合耗能443.4吨标准煤，从各项能耗占总能耗的比率看，耗水量所占的比重较大。

## 6.5 能源管理制度及检测手段

6.5.1 企业能源管理机构现状

公司的能源管理机构实行公司和大棚科室二级能源管理体系。公司设有节能办公室，该办公室为企业能源管理工作的领导机构，由公司分管副总经理任主任，公司生产处、设备动力处、企管办领导为副主任，其常设机构是生产处，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检测和协调工作。

能源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。

6.5.2 企业能源计量管理

能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。公司能源计量系统由电力、水组成，使用部门较多，因此其计量范围也较大。

6.5.3 用水管理制度

⑴ 严格执行上级部门关于节约用水的有关政策、规定。

⑵ 全公司职工积极参与节约用水活动，增强节约用水自觉性。

⑶ 能源管理领导小组对公司自来水管道、水笼头进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

6.5.4 用电管理制度

⑴ 设备动力处必须努力确保全公司的电力正常供应，并督促与检查各大棚及其各部门经济合理用电。

⑵ 生产处应对公司生产合理调度，对一些重大耗电设备，应尽量使其集中生产，并严格控制开动班次，尽量提高负载率，降低其单位电耗。

⑶ 各用电班组应努力开动脑筋，提出节电新建议，并积极配合设备动力处搞好节电工作。

# 第七章 环境影响评价

- 7.1 环境保护依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号；

⑵《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）；

⑶《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

⑷《环境空气质量标准》(GB3095-2010)；

⑸《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）。

- 7.2 场址环境条件

该项目建设地点所在地环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水体，声环境满足《声环境质量标准》中Ⅱ类区标准。

- 7.3 项目建设和生产对环境的影响

7.3.1项目建设对环境的影响

施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物。施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。

⑴ 噪声污染源：施工期作业机械较多，机械运行时在距声源5m处的噪声值在80～90dB(A)左右。

⑵ 大气污染源：在沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。

⑶ 水环境污染源主要为施工人员生活废水。

⑷ 固体废物污染源：在装修过程中产生的一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一定的固体废物。

7.3.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响

项目投产后产生的污染源主要是粪尿和污水，会物对大气、水体、土壤会造成一定污染。由此引发了羊群健康恶化、生产力降低、产品质量变差等恶果。粪污处理不当导致的环境污染，不仅直接影响周围环境和本养殖场羊群的生产力和健康，而且间接影响产品品质、生产成本和效益，甚至还会引起畜禽疫病的发生，为防治疫病和净化环境而大量使用的兽药、消毒剂、杀虫灭鼠药，这些都进一步导致了产品污染，成为制约养羊生产可持续发展的关键。但经过环保处理后可达到国家施肥、灌溉的排放标准，则项目建设不会对周围环境产生不良影响。项目建设必须严格按照国家三部委关于“建设项目环境保护管理办法”的通知及国家环保局关于“建设项目设计规范”的通知，在建设的同时搞好环境保护。

- 7.4 环境保护措施方案

7.4.1 项目建设期环境治理方案

施工期主要环境影响因素为：增加道路交通运输量；施工机械和车辆产生尾气；施工设备和运输车辆产生的噪声；施工过程中土方的挖掘、填埋、建筑材料的运输、堆存产生的施工扬尘；施工弃土和建筑垃圾及建筑工人生活垃圾；施工废水和建筑工人生活污水等都将会对周围大气环境、水环境、声环境、生态环境及交通产生一定的暂时性影响。工程施工影响范围主要是厂址及邻近区域。

1、施工期环境空气影响分析

施工期对大气环境质量的影响主要来自机动车辆及施工机械的燃油产生的废气、运输车辆道路扬尘和施工场地扬尘等。

施工扬尘是主要的污染源，主要产生在以下环节：

①土方挖掘和现场堆放扬尘；

②搅拌混凝土扬尘；

③建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘；

④施工垃圾的清理及堆放扬尘；

⑤物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。

由于污染源为间歇性排放源并且扬尘点低，因此，只会在近距离内形成局部暂时污染影响，但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定的影响。施工扬尘会使该区TSP污染物有所增加，特别是大风天气更加严重一些。但由于工程厂址附近无敏感性目标分布，因此，施工粉尘对相关环境空气影响不大。

施工期间所用施工机械和运输车辆较少，燃油产生的废气属于零散、少量、无组织排放，亦为流动污染源，因此废气中所排放的SO2、NOX、CO的污染物不会构成环境空气主要污染源，对周围环境空气质量影响很小。

2、施工期水环境影响分析

施工期间用水主要是施工物料搅拌等建筑用水、路面及土方喷洒水、施工机械和车辆冲洗水，以及建筑工人生活用水。

施工期间分段设置小型的施工废水收集设施，如建一些小沉淀池，将施工中产生的施工工艺废水收集后回用，主要用于混料或泼洒地面等对用水水质要求不高的环节。

施工期设置生活区，并采取生活污水收集设施，收集后可就近排入市政污水管线或由环卫部门清运至生活污水处理厂，防止生活污水随意泼洒对环境产生的影响。生活污水，水量约为3.2 m3/d。生活废水的主要污染物是，SS、COD、NH3-N，餐饮废水隔油处理后与其他废水入化粪池预处理、生化处理后排入污水管网，预期处理效果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。

采取上述措施后，施工工艺废水全部回用，而施工生活废水得到有效的处置，不直接进入地表水体，因此，施工期废水对环境影响轻微。

3、施工期声环境影响分析

根据本项目工程涉及的建设内容及施工特征，其主要的影响环节为土石方阶段推土机、挖掘机及运输车辆的移动声源影响；基础施工阶段打桩机、夯实机等脉冲性噪声影响；结构制作阶段的混凝土运输、振捣器等设备噪声影响；设备安装及装修阶段起重机、升降机及有关装修器械产生噪声的影响。

施工期主要噪声源声值一览表  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 声级dB（A） | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 78～96 | 间歇性 |
|  | 挖掘机 | 85～95 | 间歇性 |
|  | 各种车辆 | 70～80 | 间歇性 |
| 基础施工阶段 | 打桩机 | 70～90 | 间歇性 |
|  | 夯实机 | 70～90 | 间歇性 |
| 结构制作阶段 | 混凝土运输车 | 70～85 | 间歇性 |
|  | 振捣器 | 85～100 | 间歇性 |
|  | 空压机 | 85～95 | 间歇性 |
|  | 电焊机 | 90～95 | 间歇性 |
|  | 电锯 | 100～110 | 间歇性 |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 100～110 | 间歇性 |
|  | 电锤、手工具 | 100～105 | 间歇性 |
|  | 吊车 | 70～80 | 间歇性 |
|  | 升降机 | 70～80 | 间歇性 |

按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减公式和《环境影响评价技术导则》能量叠加公式计算，如一台搅拌机和一台挖掘机同时工作时，噪声叠加值可达100dB（A），则在无声障条件下，昼间影响范围可达到100m，夜间影响范围在300m。

计算出噪声值较高的单机噪声源影响结果见表。

单机噪声源声值距离衰减表

| 声源名称 | 源值 dB（A） | 距声源不同距离处的噪声值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 300m | 500m |
| 电钻、电锯、搅拌机等 | 110 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 56 |
| 挖掘机 | 95 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 41 |
| 推土机 | 94 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 48 | 44 | 40 |
| 空压机 | 92 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 46 | 42 | 38 |

由上表可见，工程施工对现场周围100m以内敏感点影响较大，500m以外影响很小。

4、施工期固体废物污染影响分析

施工期固体废物主要是建筑垃圾、施工弃土和施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾及施工弃土

施工期间的建筑垃圾主要是废砖块、灰浆、等废弃的建筑材料，弃土及建筑垃圾及时清运，送到指定政府指定地点填埋。因此，建筑垃圾及施工弃土也不会对环境产生较大影响。

（2）施工期生活垃圾

施工期生活垃圾产生量按照0.75kg/人·d计算，施工人员平均每天120人，施工期按照420天计算，整个施工阶段生活垃圾产生量约为37.8t，生活垃圾分类存放。

（3）施工期固体废物污染防治措施

①对施工期产生的建筑垃圾、施工弃土及时清运，送到政府指定地点处置。

②生活垃圾要分类存放，委托环卫部门清运处置。

总之，施工固体废弃物得到有效处置，对环境影响较小。

5、施工期生态环境影响分析

本项目施工期对生态环境影响主要是基础施工阶段对地表土壤破坏，以及由此导致的水土流失等相关影响。针对工程占地可能形成的影响及恢复要求，应采取以下措施：

（1）基础施工阶段避开雨季，严格划定施工区范围，严格控制基础开挖、土方堆存的占地及水土流失问题，避免扩大影响。

（2）为防止建筑垃圾、土方临时堆存过程产生水土流失，在项目区域规划临时堆场，并采用编织袋贴坡铺盖的防护措施。

（3）制定场区绿化方案，进行场区整体的恢复性绿化，要求乔、灌、草结合，以美化为主，严格实施。

（4）当地有关管理部门应加强工程施工的全过程监督，针对工程施工生态影响做严格要求。

7.4.2 项目生产过程环境治理方案

环境保护措施伴随着规模化、集约化养殖业发展而发展。目前对上述环境影响的控制和消除的手段和方法是多方面的、综合的。

1、环保工艺

种羊场在建设上，配套建设污水处理设施，做到环保设施与生产设施同时设计、同时施工，同时使用。对产生的污水进行无害化处理，达到环境保护的目的。羊粪尿与污水经污水道排入沉淀池后进行合理处理后实现资源再利用，改善环境。

2、排放标准

建设项目产生的污水和非便经过无害化处理后，符合GB18596-2001《集约化畜禽养殖业污染排放标准》要求。

3、治理措施

1.合理规划布局，在养殖场入口处设置车辆消毒池和人员消毒间，避免进入场区的车辆和人员带毒进场。将粪污处理堆放区、病畜、死畜无害化处理设施设在主导方向下风区，中间以绿化隔离带与生产区隔离，避免交叉。

2.加强环境管理，对粪便和污水的进行无害化处理。必须配套建设粪污处理设施，实现粪污的无害化、减量化处理，切实解决环境面源污染问题。不产生二次污染，可根据《畜禽养殖业污染物排放标准》配套的《畜禽养殖业污染物排放的配套处理技术》中的各种畜禽场污染物排放量和浓度、常用处理工艺及设计参数进行处理。

3.转化为可利用资源。在农业生态系统中，养殖场粪便、污水进入无机环境（土壤），被分解者（微生物等）转化为可给态养分和土壤肥力，供生产者（绿色植物）利用并通过光合作用转化为有机产品，将其变废为宝。将羊粪和无害化处理后的污水可直接还田，节约投资和能源，羊粪渣可进行高温干燥堆肥后制作成活性有机肥或有机无机复合肥，向市场销售，效益可观。污粪的液体部分通过厌氧发酵产生沼气，用来做生活能源，从而实现了生态的良性循环。

恶臭、有害气体、微生物等，虽难以或不可回收利用，但可以通过提高资源产品率来减少其产生，并可采用设备和饲养措施(如负压通风在排风口外设屏障、正压通风风管中设过滤消毒装置、使用益生菌、除臭剂等)及种植隔离林带以减少和阻止其向环境排放。

## 7.5 环境影响评价

该项目建设过程中需认真落实污染物防治措施，并严格执行“三同时”制度，该项目产生的污染物经环保措施后不会对周围环境造成不利影响，该项目从环境角度是可行的。

# 第八章 劳动安全、工业卫生与消防

## 8.1劳动安全、工业卫生

8.1.1危害因素和危害程度

⑴ 火灾危险

项目中建筑物及配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的通道、楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求。

⑵ 机械设备装置

项目建设过程中机械的使用以及生产设备的安置均有可能对人造成伤害。

⑶ 电气线设备和电器线路

所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。

⑷ 配送车辆及叉车

配送车辆行驶及叉车装配货物时，都有可能造成人身伤害。

8.1.2安全措施方案

该项目在采用先进、实用的工艺及设备的前提下，在平面设计、安全工程、职业卫生等方面，严格按照国家颁布的安全卫生规定，贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，遵循职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”方针，严格遵循国家有关劳动安全卫生规范和规定，搞好该项目的劳动安全卫生设计。

⑴ 防火

① 厂区内严禁烟火并粘贴相关警示标志。

② 雷击能破坏建筑物和设施，并可能导致火灾、爆炸事故的发生，大棚、仓库、办公生活区域必须安装防雷设施，并经有资质部门检测合格。

⑵ 电气设备防火、防雷、防静电等

① 电气专业的设计严格按电气防爆设计规范执行，按火灾危险场所类型、等级、范围选择电气设备。

② 电气线路中设置相应的防短路、过载保护设施，并能有效动作；

③ 各种电气设施金属外壳、金属线路导管等设置接地装置。

④ 电气设备和装置的外壳及有金属外壳的电缆应采取保护性接地；

⑤ 该项目建筑物按第三类防雷建筑物进行防雷设计；

⑥ 配电室、厂房内应设置消防应急照明灯具。消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

⑶ 设备选择及防护

① 采用低噪音设备，设置隔离操作室，以降低生产区内的噪声，减少噪音对操作人员的危害。

② 转动设备安装防护设施或设置安全罩，设备平台和梯子设安全护栏。

③ 有符合国家标准的生产设备、仓储设施。

⑷ 安全管理措施

① 该项目的建设及安装必须严格按国家及地方政府的有关规范、规定进行。项目建成投产前必须经过消防、安全等有关部门的验收。

② 加强企业的安全管理，建立健全各项安全、消防管理网络。

③ 企业主要负责人和安全生产管理人员必须参加当地安监部门组织的安全培训，并经考核取得生产企业负责人和安全生产管理人员安全资格证书。

④ 制定完善的安全生产管理制度和环境突发事件应急预案。建立健全各级人员及各部门安全生产责任制及安全教育、培训制度，安全检查制度等各项安全管理制度；编制产品生产工艺规程及安全技术规程；制定设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度，特种设备的备案制度，并严格执行。

⑤ 加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高职工的业务素质和安全防范意识。未经安全生产教育和培训的从业人员不得上岗作业。

⑥ 加强对职工的消防知识教育，做到人人会用消防器材。要制定好事故应急预案，并告之全体职工，定期进行演练。厂区内应配备紧急报警电话。

⑦ 劳保用品发放。定期为作业人员发放口罩、手套等防护用品。

## 8.2消防

8.2.1防火等级

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定，该项目建筑物耐火等级为二级。

8.2.2 消防实施方案

本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。

⑴ 总图布置

总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。各建筑物间距均大于10m，主干道为12m，有较大面积空场可用于消防回车。厂区设室外消防栓6套，消防半径120m，能满足该项目的消防要求。

⑵ 建筑

严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和框架结构。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。

各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。

根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了一定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。

⑶ 电气消防

动力设备变配电系统设置接零系统，防止触电事故，保证人身安全。

设计应急照明，以便在突然停电时，人员能及时撤离。

⑷ 消防给水

从项目所建建筑物的火灾危险性、建筑物耐火等级、建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s，室内所需水量为15L/s。厂区消防管网设有室外消火栓3套，大棚内设置室内消防栓6处，并配置消防水龙带，可满足项目对消防的要求。

总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建筑设计防火措施》等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生、发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。

# 第九章  组织机构与保障措施

## 9.1 组织机构

本项目将按照《公司法》组建企业管理机构，融入到项目公司。

项目公司采用董事会领导下的总经理负责和直线职能制，下设四个部门，负责公司的各项经营管理活动。公司组织机构如图所示。

总经理

生产技术部

市场部

财务部

管理部

生产调度室

技术管理室

各种植组

供应科

销售科

储运科

会计室

财务科

行政办公室

人力资源科

组织机构图

## 9.2 保障措施

9.2.1 组织保障

9.2.4 技术保障

（一）成立产业发展项目技术小组

技术领导小组下设办公室，具体负责项目建设的日常管理工作，收集资料，起上传下达的作用。

（二）大力开展蛋鸡品种改良

把加强蛋鸡品种改良、推广优良品种作为发展草地养殖业的重要举措来抓，采取政府扶持，部门指导，市场运作，企业经营，依法兴种的机制，推进品种改良，积极兴办养殖场，健全和完善品改体系，做到县有改良中心，乡（镇）有品改站。

（三）大力开展规范化、标准化、规模化养殖场

按照统一建设标准，统一规划设计，统一科学管理，统一疫病防治，统一销售产品的要求，在本县建设规模化养殖场。

（四）大力发展中介机构，不断完善畜产品流通体系

强烈推动标准化养殖场的建设，不分季节收购农户需要出售的鸡、蛋等产品，进行分级收购、分级销售。加快活畜交易市场建设，积极鼓励农民专业合作社、畜产品经纪人开展畜产品对外销售，指导和扶持养羊村寨建立蛋鸡养殖销售协会和合作社等中介组织，大力培养乡村销售队伍。强化龙头带动作用，大力开展蛋鸡产品深加工，积极开发名优产品，带动全县养殖业发展。进一步加大招商引资力度，积极搭建养殖基地与养殖农户之间联系平台，畅通蛋鸡销售渠道。中介组织要定期与基地签订销售协议，稳定蛋鸡供给和市场价格，以销促养，形成产销一体化的发展格局，确保养殖农户如期实现精准脱贫。

（五）大力加强疫病防控工作

坚持“预防为主、防控结合”的原则，强化疫病监测、预警、预报，注重免疫效果，强化重大动物疫病免疫效果评价和疫情风险评估，提高动物疫情预警预报能力,杜绝区域性重大动物疫病发生。切实开展羊群建档立卡工作，对鸡群“生、老、病、死、买、卖”等情况进行适时记录，全程跟踪。建立健全突发重大动物疫病应急预案，切实抓好应急技能培训和演练，提高动物疫病防控技术水平和快速反应能力。按照“谁引种、谁负责”的原则，严格规范引种和购进基础鸡苗渠道，积极推行产地检疫，严格执行免疫标识制度。不断加强防疫检疫队伍建设，整合乡（镇）养殖兽医技术力量，统一划归县农业局检疫站管理，由县农业局派驻各乡（镇）检疫站工作，负责对辖区内羊群进行进出检疫，出具检疫证明，对疫情把关，并参与防疫和农户技术服务工作。

通过大力开展蛋鸡品种改良、大力开展县级农业园区和标准化养殖小区建设、大力加强草场管护和饲草资源的开发利用、大力推广科学养畜技术，培养乡村技术队伍、大力发展中介机构，不断完善畜产品流通体系、大力加强疫病防控工作等路径措施，确保本县养殖业实现精准脱贫发展目标。

9.2.5 统筹安排建设资金

按照批准的年度投资计划，由财政分期划拨到项目承担单位；项目承担单位根据各工程实施进度情况，按照财政集中支付的程序分批拨入项目施工单位，保证工程建设需要。各单位应确证项目资金专款专用。对发现截留、挪用等违纪行为严肃查处、及时整改。

9.2.6做好相关基础技术工作

充分利用现代养殖管理技术、配套技术服务，实现本县养殖业的发展。加强技术培训，对养鸡户、养殖人员、管理人员、技术人员、技术干部进行多次、多层次的技术培训和实训，保证能干、实干、干好，发挥效益，确保项目实施成功。

加强与新西兰、澳大利亚、省草地站、省品改站、省兽科所、省草科所、贵州大学的技术合作，确保项目在技术上领先，在管理上先进，在操作形式上可行。加大宣传力度实现增值加工，打生态品牌，做好电商及实体店销售。

9.2.7精准贫困户的利益联结机制

通过项目实施，带动光照镇以及本县老百姓积极发展绿色无公害蛋鸡养殖。对养殖规模在1000羽以上的养殖户，公司免费提供技术服务，并与养殖户签订鸡蛋回收协议，以保护价回收养殖户生产的鸡蛋，保护老百姓的利益和养殖积极性，尽可能降低老百姓养殖蛋鸡的风险。

9.2.8全流程优化及还款付息

本县草地生态养殖业项目经过了17年的发展，已经形成了一套完整的产业实施管理、生产、销售体系，有17年的管理经验和成熟的技术方案，可调动整个生产过程所需的资源，一些项目的实施可以起到事半功倍的作用，取得效益的最大化，从项目开工到项目的实施及项目的经济效益的体现都可以做到全流程优化服务，利用现有的各种因素和本县委、县政府的大力支持，在短期内就能够产生很好的扶贫带动作用。

# 第十章 项目实施进度

## 10.1 项目建设期

本项目建设实施年限为,3年，即2019年12月-2022年12月，项目计划分两期进行建设，第一期2019年12月至2020年12月，第二期2021年12月至2022年12月。

## 10.2 项目进度安排

详见实施进度表

项目实施进度计划表

| 序号 | 计划内容 | 2019.12—2022.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请报告编制与审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备订货、土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.3工程管理

1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。

2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计、施工和主要设备、材料采购实行公开招标。

3、实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位、设备安装单位、装饰装修队伍、设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权、利及约束措施。

4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。

5、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。

6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。

7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。

- 第十一章 项目招标方案

- 11.1 招标依据

11.1.1 编制依据

⑴《中华人民共和国招标投标法》；

⑵《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

⑶《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》(国办发【2000】34号)；

⑷《关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定》。

11.1.2 基本原则

根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据该项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：

⑴ 公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。

⑵ 公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。

⑶ 公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。

⑷ 诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。

⑸ 独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。

⑹ 接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。

- 11.2 招标

11.2.1 招标范围

该项目招标范围包括项目的勘察设计、建筑工程、安装工程以及监理、重要材料的采购等。

11.2.2 招标流程

根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：

⑴ 建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指定的具有相应资质的招标代理机构办理。

⑵ 发布招标公告或招标通知书。

⑶ 对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。

⑷ 工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。

⑸ 签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。

11.2.3 招标方案

招标方案主要包括：勘察设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。

⑴ 勘察设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。

⑵ 施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。

⑶ 材料及设备招标。

11.2.4 中标单位要求

⑴ 对中标的工程施工，工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。

⑵ 该项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。

⑶ 对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。

11.2.5 评标委员会的人员组成和资质要求

项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质要求如下：

⑴ 评标委员会的人员组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，专家在项目当天从评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最少不少于5人，专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用打分制，以得分最高者中标。

⑵ 评标委员会成员职称要求高级以上，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究并且职业道德良好，与投标单位没有任何利害关系，评标委员会成员应当可观公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

11.2.6 招标方式

该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招标投标资质的代理机构对该项目的主体工程、装修工程、监理、设备等实行公开招标。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。

11.2.7 评标标准

⑴ 评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；

⑵ 评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；

⑶ 评标委员会成员对投标文件进行详细评审，即对经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对技术部分和投资部分做进一步评审并推荐或确定中标单位。

11.2.8 招标情况

现将本工程的招标基本情况列表如下：

项目招投标基本情况表

| 内容 项目 | 招标范围 |  | 招标形式 |  | 招标方式 |  |  | 招标公告发布、中标公示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | 竞争性谈判 |  |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ |  |  | √ | 网站、报刊 |
| 监理及其他 | √ |  |  | √ |  |  | √ | 网站、报刊 |

11.2.9 注意事项

1、招标程序必须符合国家的有关规定。

2、招标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、按有关规定在指定的媒体发布招标公告。

4、按有关部门规定到主管部门备案。

5、招标活动在有形市场进行，并接受主管部门对开标、评标和中标活动及其当事人有效的监督。

# 第十三章  财务分析

## 13.1编制依据及有关说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，并根据《企业会计准则》、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对该项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、盈亏及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

本报告采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

1、计算期：项目计算期确定为13年，其中建设工期3年，经营期为10年。

2、销售税金及附加：本项目属于农业项目，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》八十六条，免税。

3、费用计算

（1）管理费用：销售费用按照销售收入的1%计提。

（2）销售费用：管理费用按销售收入的4%计提。

（3）财务费用：期初借款余额*4.805%。

4、折旧：固定资产折旧按平均年限法计算。⑴土建工程按10年折旧，残值率为10%；⑵仪器设备按10年折旧，残值率为10%；(3)其它资产按10年摊销。

## 13.2 经济效益

13.2.1生产负荷

项目投产后经营期第一年达到设计生产能力的50%，第二年达到设计生产能力的80%，第三年即可达产。

13.2.2 销售收入

项目达产后的年营业收入为9072万元。

项目完成实施后，销售数量会逐年优化和递增，农户和公司都会有不同的增加，效果会更加明显，项目公司实施的50万羽规模化蛋鸡养殖基地项目是可持续项目，目标是可行的，可以实现的，精准贫困农户的收入也是可以实现的。

## 13.3 成本费用估算

成本费用参数表

| 关键参数 | 本项目预测值 |
| --- | --- |
| 年销售费用 | 销售收入的4% |
| 年管理费用 | 销售收入的1% |
| 固定资产折旧率（每年） | 10% |
| 药品费用(元/只) | 18 |
| 饲料费用(元/只) | 110/150 |
| 防疫药品(元/只) | 10/20 |
| 直接人工(元/只) | 186/176 |
| 水电费(元/只) | 5 |

## 13.4 财务盈利评价

1、财务净现值：项目建设期3年，效益发挥期按10年计算，财务净现值NPV为19620万元。

2、财务内部收益率

项目财务基准收益率确定为8%。全部投资财务内部收益率为19.11%。

3、投资回收期

全部投资的投资回收期为5.36年。

4、总投资收益率：项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为18.13%。

5、项目销售利润率

项目达到设计能力后正常年份的年平均利润总额与年平均销售收入的比率为项目销售利润率，本项目销售利润率为29.35%。

## 13.5 不确定性分析

1、盈亏平衡分析

以生产能力表示的盈亏平衡点的计算

固  定  成  本

BEP=                                    ×100% =54.82%

销售收入-销售税金及附加-变动成本

计算结果表明，项目达到设计能力的54.82%，企业即可保本。

2、敏感性分析

本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售收入、经营成本和生产产量。各单因素变化±10，对各项指标的影响程度见下表。

敏  感  性  分  析

| 项目 |  | 内部收益率（%） | 投资回收期（年） | 净现值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 |  | 19.11 | 5.36 | 11478 |
| 投资 | +10% | 17.02 | 5.95 | 9904 |
|  | -10% | 21.49 | 5.31 | 13052 |
| 售价 | +10% | 24.43 | 4.94 | 17796 |
|  | -10% | 13.29 | 6.66 | 5159 |
| 成本 | +10% | 15.75 | 6.19 | 7881 |
|  | -10% | 22.39 | 5.17 | 15074 |
| 产量 | +10% | 24.43 | 4.94 | 17796 |
|  | -10% | 13.29 | 6.66 | 5159 |

由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中售价和产量的影响最为敏感。

## 13.6评价结论

综合以上效益分析表明，该项目内部、投资回收期、总投资收益率、资本净利润率四项财务指标均优于行业基准值。该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，该项目是可行的。

- 第十四章  效益与风险分析

## 14.1 社会效益分析

本项目能够有效增加就业，带动和促进至少40户贫困户稳定增收，助推脱贫稳富和乡村振兴。项目相对固定用工50人，其中：养殖人员40人，人均工资4万元/年，农户工资性收入合计160万元/年；项目季节性用工200人（用工时间4个月/年），人均3000元/月，1.2万元/年，农户季节性打工收入240万元/年。以上两项合计400万元/年，人均16667元/年，带动效果显著。

经初步测算，项目计算期内，国有企业投资（9年）获得的收益合计4894.58万元，年均543.84万元。其中：分配给项目区村集体经济2447.29万元，年均271.92万元；分配给贫困农户489.46万元，年均54.38万元；国有企业自身发展资金1957.83万元，年均217.54万元。社会资本投资（10年）获得的收益合计12281万元

本项目引进优良的蛋鸡品种，运用健康、安全的无抗养殖技术，采用自动化程度较高的先进养殖设备，提高蛋鸡养殖水平和鸡蛋质量，生产品质好、质量安全可靠的绿色无公害鲜鸡蛋，创建优质品牌鸡蛋，增强市场竞争力，促进蛋鸡养殖产业优化升级、提质增效，还能够带动项目区畜产品加工业、运输业、服务业等相关产业发展。

## 14.2 生态效益分析

在蛋鸡养殖过程中，合作社将严格执行相关标准、技术规程和技术要求，实行无抗养殖，生产绿色无公害鸡蛋，有效保障鸡蛋质量安全，保障广大群众身体健康、生命安全。

项目采用封闭式鸡粪发酵处理设备，有利于粪污集中有效处理和资源合理化利用，不会带来环境污染问题。

# 第十五章  结论与建议

## 15.1结论

该项目的建设，有利于充分利用当地资源，发挥地区特色优势，实现专业化、集约化经营，有利于发展现代农业，多渠道增加农民收入，全面推进社会主义新农村建设，提高现代农业发展水平。同时可促进劳动动力就业。因此，本项目的建设，有良好的经济效益与社会效益。

经过全面考察论证得出结论：该项目建设符合国家产业政策，项目选题明确，建设目标明确，所采取的技术先进、工艺合理、技术方案先进可行，有充足的原料供应。资金安排合理得当，产品市场有销路、前景好、经济效益可观、社会效益显著。

## 15.2建议

⑴ 建议建设前重点做好项目有关各方的协调工作，实行滚动式开发，减少项目建设的资金压力，保证项目顺利实施。

⑵ 完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。

⑶ 项目建设要坚持节约用地原则，合理利用土地，尽快落实建设资金，确保工程如期建设投入运营。

⑷ 建议做好长期规划，采用先进管理、先进技术、先进设备，为进一步发展打下坚定基础。

⑸ 做好厂区环境绿化，最大限度地减少对环境的不良影响。

⑹ 建设单位要加强职工的安全和环境保护意识，对职工定期进行安全环保教育、培训及考核，建立安全规章制度。