服装、鞋帽、箱包轻工业产业园建设项目

商业计划书

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章 总论	1

1.1 项目概况	1

1.2项目提出的理由	1

1.3项目建设内容与规模	3

1.4投资估算与资金筹措	3

1.5研究依据及范围	4

1.6项目经济效益	5

1.7项目社会效益	6

1.8主要技术经济指标	8

1.9综合评价结论与建议	9

第二章 项目建设的背景与必要性	11

2.1项目建设背景	11

2.2项目建设的必要性	15

第三章 项目建设条件与市场预测	20

3.1项目政策与产业环境优势	20

3.2项目制约因素分析	22

3.3项目招商运营管理与信息服务价格预测	23

第四章 项目建设方案	25

4.1建筑设计指导思想与原则	25

4.2项目总体规划方案	25

4.3建筑方案	26

4.4项目主要技术指标初步设想	32

第五章 环境影响评价	33

5.1环境保护采用标准和规范	33

5.2项目建设过程对环境的影响及治理措施	33

5.3项目运营对环境的影响及防治措施	38

5.4环境影响评价	39

第六章 节能、节水措施	41

6.1节能主要原则和依据	41

6.2项目耗能分析	42

6.3项目能源供应状况分析	42

6.4节能节水措施	42

第七章 劳动安全卫生与消防	44

7.1危害因素及危害程度分析	44

7.2劳动保护及职业安全、卫生	44

7.3消防	44

第八章 组织机构和人力资源配置	46

8.1企业组织	46

8.2劳动定员	47

第九章 项目进度安排及项目招标方案	49

9.1项目实施进度	49

9.2项目招标方案	49

第十章 投资估算及资金筹措	52

10.1投资估算的方式和依据	52

10.2投资估算	53

10.3资金使用计划	53

10.4资金筹措方式与来源	53

第十一章 财务分析与经济效益评价	54

11.1财务分析与经济效益评价说明	54

11.2基础数据（仅考虑招商融资运营管理与信息服务）	55

11.3财务盈利性分析	57

11.4盈亏平衡分析	58

11.5财务评价结论	58

第十二章 风险分析	59

12.1技术风险	59

12.2市场风险	60

12.3管理和人员风险	60

12.4资金风险	61

第十三章 结论与建议	63

13.1项目总述	63

13.2研究结论	64

13.3建议	65

附  表	66

附表-1 总投资估算表	67

附表-2 固定资产折旧估算表	70

附表-3 摊销估算表	71

附表-4 营业收入估算表	72

附表-5 营业税金估算表	73

附表-6 总成本估算表	74

附表-7 利润与利润分配表	75

附表-8  融资还本付息计算表	76

附表-9 项目投资现金流量表(税后)	77

附表-10 项目投资现金流量表(税前)	79

附表-11 财务计划现金流量表	81

附表-12 资产负债表	83

# 第一章 总论

## 1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

服装、鞋帽、箱包轻工业产业园建设项目

1.1.2 项目建设单位

AA市BB投资有限公司

1.1.3项目建设地点

AA省AA市

## 1.2项目提出的理由

服装、鞋帽、箱包轻工业是我国的重要产业之一。相关统计资料表明，中国是世界上最大的纺织服装、运动鞋、休闲鞋生产国，同时也是最大的消费国和出口国。这些产品是大众化商品，市场需求量大，消费更新快，目前全国年销售额在5000亿元以上，且每年以较快速度递增。服装、制鞋、箱包轻工业属劳动密集性产业，全行业从业人员中70%以上来自农村，每年增加农民实际收入1000亿元以上，不仅扩大了出口，满足了日益增长的国内消费需求，而且为社会提供了大量就业岗位，对国家缓解“三农”问题发挥了重要作用。中国鞋帽、服装、箱包产业基地主要集中在广东、浙江、福建三省。近几年来，国家产业结构进一步调整、东部地区生产成本上升，内陆省份不论是在基础设施等硬环境，还是在人文、政策等软环境上，都有了很大的改善，沿海工业企业均逐渐向内陆省份转移建厂，服装、鞋帽、箱包轻工业产业向中西部地区转移的大好机遇已经到来。

国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励纺织服装产业企业推广计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用。《AA省承接产业转移指导目录》提出优先在AA等市州承接发展“轻工”产业，重点发展纺织服装、鞋、帽制造业。《AA市“十二五”轻工业发展规划》明确要求，坚持集聚发展、优化产业布局原则，以产业集聚区为载体，推动企业向园区集中，加快产业链式发展，培育一批轻工产业集群。将培育品牌与引进品牌紧密结合，既要培育壮大AA本地优势企业，又要加大品牌企业的引进力度，以龙头企业带动品牌建设，以品牌建设提升产业竞争优势。充分发挥重点产品和龙头企业对行业整体发展的带动作用。加快创建AA服装加工基地，将经营重点逐渐转向设计创新、品牌建设和形象包装等方面。以特色工业园区为载体，加大招商引资力度，吸引、促进轻工项目与资本向各园区聚集，形成多个各具特色、有规模、体系完整的产业集群，加快AA轻工业的聚集化发展。

在这种背景下，AA市BB投资有限公司计划在AA市选择工业用地约需3000亩，通过自筹与招商相结合方式，投资兴建一处大型现代化服装、鞋帽、箱包轻工业产业园区。整个产业园区地面总投资总额估算约为310351.28万元（投资估算不含土地价格。项目确定后，当地政府可以土地参股形式计算投资份额）。项目立项后，承办单位首先运用自筹资金建设一个占地约200亩达到年产500万双皮质运动鞋及皮质休闲鞋生产能力的标准化制鞋厂。同时，以此为标杆，凭借企业在国内外同类型行业及产业链市场运作经验丰富、客户资源众多优势，吸引一批国内外箱包、鞋帽、服装知名品牌企业来产业园投资建厂，在3年内将产业园打造成拥有800至1000家服装、鞋帽、箱包加工厂的全国性专业产业园区。项目全部投产后，为社会提供就业岗位20多万个，年产值可达100亿元以上，年上缴地方财政各类税收可达10亿元以上。

## 1.3项目建设内容与规模

项目规划总用地2000010平方米（约合3000亩），建设总面积2200000平方米，其中新建服装、鞋帽、箱包三大生产区车间、仓库1650000平方米，可容纳服装、鞋帽、箱包生产企业1000家；产品研发、办公及配套用房100000平方米；员工公寓及配套生活服务设施400000平方米；配套设施50000平方米。

## 1.4投资估算与资金筹措

经估算，本项目计划总投资310351.28万元，其中土建工程费用245360.06万元，附助设备购置安装工程费用6750万元，其他费用28319.04万元，基本预备费17846.46万元，融资成本12075.71万元。

项目投资由企业自筹和招商融资两部分组成。承办企业自筹资金30000万元，主要投资用途为自建一个现代化标杆制鞋企业。招商融资280351.28万元，由招入厂家根据产业园总体规划要求建设鞋帽、服装、箱包全产业链企业。入园企业产业园内外总协调及市场物流信息平台由承办企业统一组织管理，并收取一定信息管理费。

项目所需土地暂不估算投资。待项目确定后，可结合当地政策，采取当地土地入股方式运营。

## 1.5研究依据及范围

1.5.1研究依据

《中华人民共和国城市规划法》

《城市规划编制办法及实施细则》

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137—90）

《中华人民共和国环境保护法》

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》

《AA省承接产业转移指导目录》

《AA市“十二五”轻工业发展规划》

1.5.2研究范围

1、依据国家有关法令、法规、法律、制度、政策、规程及规范，对服装、鞋帽、箱包轻工业产业园建设的必要性、市场需求与社会背景进行全面论证和研究；

2、对项目建设规模、建设内外部条件、项目总体规划方案、建设方案及公用工程、配套设施的建设进行全面论证和研究；

3、对项目建设的环境保护、消防安全及节能节水措施的建设进行分析，对项目运营期间就这些方面应该注意的问题进行分析；

4、对项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、项目招投标及项目管理、项目建设的风险进行论证和分析；

5、对项目的经济效益和社会效益进行全面论证和研究，做出可行性研究的最终结论。

## 1.6项目经济效益

项目经济效益与项目目标有直接关系，项目的目标不同，经济效益包含的内容也不同。从政府角度出发，经济效益通过招商入园企业创造的产值和税收评价。从承办公司角度考虑，经济效益从招商运营与信息平台组织管理收入和单独建设500万双制鞋企业两方面考虑。

1.6.1按入园企业创造产值和税收估算经济效益

初步估算，除占地约200亩达到年产500万双皮质运动鞋及皮质休闲鞋生产能力的标准化制鞋厂外，项目建成后还可容纳服装、鞋帽、箱包生产企业1000家左右，为社会提供就业岗位20多万个。入园企业落户产业园后，按照国内同行业年平均每平方米建筑物创产值平均值估算，项目全部投产后，年产值可达100亿元以上，年税收可达10亿元以上。

1.6.2按公司招商运营及信息平台管理服务收入估算的经济效益

从公司招商运营及信息平台管理服务收入角度考虑，项目完成后正常年均实现营业收入84,240.00万元，上交所得税13228.24万元，实现净利润39684.73万元。项目总投资收益率14.6%，经营收入利润率54.8%，财务内部收益率为14.7%（税后），全部投资回收期（含建设期）6.06年（税后），财务净现值32128.97万元(Ic=12%)（税后），银行贷款偿还期6.05年。项目经济效益和抗风险能力较好。

从公司建设年产500万双皮质运动鞋及皮质休闲鞋生产能力的标准化制鞋厂角度考虑，制鞋生产区完成后正常年可实现营业收入100000万元，上交各类税金25000万元。

## 1.7项目社会效益

1.7.1项目对社会的影响分析

1、拉动内需，增加就业机会和政府财政收入。基于当前的经济形势，项目规划建设服装、鞋帽和箱包等劳动密集型轻工产业，可容纳规模服装、鞋帽、箱包生产企业1000家左右，为社会提供就业岗位20多万个，增加就业机会和政府财政收入，未来将是促进片区经济发展的增长点之一。

2、有利于形成政府、发展商、品牌企业多方共赢的局面。在政府和发展商共同努力下，成功地打造服装、鞋帽、箱包轻工业产业园项目，积极引入品牌企业入驻，并为其经营打下良好的基础。同时，企业实现顺利经营，可以为片区的财政做贡献。因此，项目依托于政府规划，在政府大力支持和发展商精力打造下，将会形成政府、发展商、商户多方共赢的局面。

1.7.2项目生态效应分析

项目选取工业用地作为建设地址。通过环境影响分析，本项目的建设及运营基本无环境影响。项目建成后，园内将容纳20多万人参与服装、鞋帽、箱包产业有关工作，项目的运行对城市公用设施形成一定负担：需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中。同时，项目低碳节能，绿色环保，无排污，符合AA市工业项目建设用地控制标准要求。

1.7.3项目所在地互适性分析

项目的建设和发展与当地经济发展具有良性互动关系，有助于进一步促进完善产业结构。AA正在逐步形成国家向西开放的战略通道和内联外引的综合性交通与通信枢纽；国家重要石油化工、能源储备基地和转运枢纽；国家重要的装备制造业和有色冶金产业基地；国家重要的基础科学研究和新材料、新能源、生物医药、航天技术等研发生产基地；西部地区重要的现代商贸物流中心和旅游服务中心。本项目的发展对其经济发展结构具有一定补充和促进作用。

本项目的建设可以创造大量的就业机会。不但需要大量的高技术人才，也需要相当普通劳动力从事于服装、鞋帽、箱包生产以及环保、市场、餐饮、服务人员，创造大批就业机会，完全能被当地群众所接受。因此，项目开发建设具有良性互动的特征。

## 1.8主要技术经济指标

| 表1.1 项目主要技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 2000010 | 3000亩 |
| 2 | 规划建筑面积 | ㎡ | 2200000 |  |
| 3 | 规划容积率 |  | 1.10 | 符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）纺织服装鞋帽制造业容积率≥1.0要求。 |
| 4 | 拟建建筑物占地面积 | ㎡ | 1430000 |  |
| 5 | 道路、停车场面积 | ㎡ | 500003 |  |
| 7 | 绿化面积 | ㎡ | 268001 |  |
| 8 | 绿地率 | % | 13.40 | 符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）工业项目绿地率不超过20%要求。 |
| 9 | 建筑系数 | % | 71.50 | 符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）工业项目的建筑系数应不低于30%要求。 |

| 表1-2 主要经济指标表（出租角度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 310351.28 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 310351.28 |  |
| 1.1.1 | 其中：招商融资 | 万元 | 280351.28 |  |
| 1.1.2 | 自筹资金 | 万元 | 30000.00 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 |  |  |
| 1.2.1 | 其中：银行贷款 | 万元 |  |  |
| 1.2.2 | 自筹资金 | 万元 |  |  |
| 2 | 资金筹措 | 万元 | 310351.28 |  |
| 2.1 | 自筹资金 | 万元 | 30000.00 |  |
| 2.1.1 | 用于自建标杆制靯企业 | 万元 | 30000.00 |  |
| 2.1.2 | 用于流动资金 | 万元 |  |  |
| 2.2 | 招商融资 | 万元 | 280351.28 |  |
| 2.2.1 | 固定资产投资招商融资 | 万元 | 280351.28 |  |
| 2.2.2 | 流动资金借款 | 万元 |  |  |
| 3 | 项目资本金 | 万元 | 30000.00 |  |
| 4 | 营业收入 | 万元 | 82555.20 |  |
| 5 | 营业收入税金及附加 | 万元 | 4540.54 | 年平均 |
| 6 | 总成本费用 | 万元 | 17736.36 | 年平均 |
| 7 | 利润总额 | 万元 | 60278.30 | 年平均 |
| 8 | 所得税 | 万元 | 15069.58 | 年平均 |
| 9 | 税后利润 | 万元 | 45208.73 | 年平均 |
| 10 | 总投资收益率 | % | 14.6 | 年平均 |
| 11 | 经营收入利润率 | % | 54.8 | 年平均 |
| 12 | 全部投资财务内部收益率(税前) | % | 21.5% |  |
| 13 | 全部投资回收期(税前，含建设期) | 年 | 5.05 |  |
| 14 | 全部投资财务净现值（税前） | 万元 | 121420.06 | Ic=12% |
| 15 | 全部投资财务内部收益率(税后) | % | 14.7% |  |
| 16 | 全部投资回收期(税后，含建设期) | 年 | 6.06 |  |
| 17 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 32128.97 | Ic=12% |
| 18 | 盈亏平衡点（BEP） | % | 20.6 |  |
| 19 | 银行贷款偿还期 | 年 | 6.05 |  |

## 1.9综合评价结论与建议

1.9.1研究结论

本项目符合国家、AA省、AA市轻工产业发展政策。项目建成以后将进一步加快东部服装、鞋帽、箱包产业转移向西部地区转移步伐，促进产业结构调整和优化升级，提升经济发展综合实力。

本项目拟选址地段产权清晰，配套成熟，定位准确，发展服装、鞋帽、箱包轻工业产业园市场空间巨大。

本项目的开发将解决大量人口就业问题，同时增加政府收入，将具有明显的社会效益；此外本项目具有较强的抗风险能力，且从技术方面也充分具备可行性。

1.9.2建议

1、项目立项：该项目对AA市轻工产业发展有着积极的推进作用，建议政府给予立项，并作为AA市乃至AA省的重点项目给予支持。

2、政策支持：需AA市及AA省政府给予适当的行政性收费减免、事业性收费优惠、投资建设奖励等，需要政府对入驻企业提供政策支持，如减免税收、简化相关办理手续等。

3、政府补助：需AA市及AA省政府对入驻企业进行装修期补助、合同未到期补助、租金补贴等，这样本项目可以大大吸引全国服装、鞋帽、箱包产业的企业进驻。

4、招商引资：需AA市及AA省政府在在各种招商推荐会上加强宣传，在各大主流媒体上给予相关报道，提高产业园区的招商入驻率，加大对相关配套企业的引入力度。

# 第二章 项目建设的背景与必要性

## 2.1项目建设背景

2.1.1轻工产品发展环境

我国是全球轻工产品的重要制造基地，轻工产品的四分之一出口到世界各地。我国轻工业主要呈现以下发展趋势：一是多数轻工产品市场竞争激烈，生产集群化趋势明显。由于轻工业市场开放程度高，准入门槛相对较低，多数产品产能总体供过于求，市场竞争加剧。为增强配套能力，发挥协同效应，降低生产成本，轻工业加快向集群化方向发展。二是产业转移步伐加快。国内轻工业进一步深化布局调整，沿海先进省份轻工业的制造环节将进一步向中西部有条件的地区梯度转移，并逐渐由零散式转移向集群式和链式转移的方向发展。三是产业结构调整加快。原料结构更趋于多元化、节约化和可持续化；产品结构更适应消费结构升级的需要，向多层次、个性化、品牌化方向发展；生产技术向创新、节能、环保迈进；设计、研发、营销更趋于高端化和全球化。四是轻工业在出口中仍占重要地位。沿海地区以出口导向为主的格局短期内不会改变。

我国消费品市场的供求关系已呈现买方市场特征，供给结构调整滞后于需求结构变化的深层次矛盾逐步显现。多数轻工产品的供求关系保持基本平衡或供过于求，市场约束成为影响产业升级的关键因素。“十二五”期间，随着我国城乡居民消费水平的不断提高，更多居民群体的消费结构从“小康型”向“富裕型”转变，从满足生活需要向重视生活质量转变，从追求物质消费向追求服务消费转变。准确把握这一变化趋势，可为优化轻工产品结构、提升产业层次指明方向。

2.1.2纺织服装、鞋帽箱包工业是我国重要轻工产业

服装行业是纺织工业的重要组成部分，2013年我国服装产量均居世界第一位，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。纺织服装工业在国民经济和社会发展中有着重要和积极的作用，满足了日益增长的国内消费需求，为社会提供了大量就业岗位，对国家缓解“三农”问题发挥了重要作用。全行业从业人员中70%以上来自农村，每年增加农民实际收入1000亿元以上，较好地发挥了工业反哺农业的作用。对逐步改变二元经济结构和促进农村城镇化建设具有重要的现实意义。 “十五”以来纺织品服装出口累计创造贸易顺差3352亿美元，是全国同期贸易顺差总额的1.6倍，是我国增加外汇储备的重要行业，对增加国家外汇、保持外汇收支平衡做出了突出贡献。根据国家统计局资料，纺织工业每增加1个单位的投入，对国民经济的影响力系数是1.25，高出各行业平均值25%，有效地拉动了农业、交通、机械、商贸等相关行业的发展。

制鞋业为劳动密集型行业，发达国家多依赖进口。美国仅有80家鞋厂，2万制鞋员工，年生产4000万双鞋，但销售30亿双，人均消费170美元，98％靠进口。日本年进口鞋5.16亿双，价值32.6亿美元，其中中国鞋占63.8％。就国内市场而言，近几年，随着中国GDP的增长，中国的体育产业得到了较快的发展，增长势头强劲，因此，中国被国际认为是仅次于美国最有潜力的运动鞋消费市场之一，而本项目的建设主要是以生产知名品牌为主，具有较好的市场背景。目前，中国制鞋产业基地主要集中在广东、浙江、福建三省，据统计，广东东莞居第一，有4000家鞋厂，从业人员50万，福建泉州第二，年出口8.9亿双，17.59亿美元，占全国出口量12.5％，其中运动鞋为85％。温州也有2000多家大小鞋厂。就企业发展而言，有向内陆转移趋势。近几年，随着国家产业结构的进一步调整，内陆省份不论是在基础设施等硬环境，还是在人文、政策等软环境上，都有了很大的改善。随着内陆省份市场投资环境的改善，沿海来的工业企业均逐渐向内陆省份建厂。之所以选择在AA建设基地，正是基于该地区投资环境优越，水电供应及交通便利，原材料丰富，劳动力成本较低。该项目的完成，一方面将成为AA省的鞋业生产基地之一，使AA省鞋业生产达到较高技术水平；另一方面将带动地方经济的发展，因此，该项目的建成具有较好的经济社会效益。

箱包一般是指能够用于盛装物品和便于携带的各类容器。目前箱包产品在国际商品协调制度编码（HS）中按照制作面料不同分为塑纺面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大类共14个子类目。而我国国家质量标准领域对箱包的分类是从用途角度分类，对箱包的界定与国际通行的分类不甚统一。我国行业标准中与箱包有关的有六类：公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夹、旅行箱包和公事包。根据定位，国内外品牌的箱包呈现不同的档次。比如说，由国外著名品牌生产的旅行包售价昂贵，其原因主要是选用的原料高档，设计先进以及产品的附加值较高；而国内大部分品牌由于产品在设计创新、市场营销、人才培育、品牌建设等方面缺乏必要的投入，其价格低、利润薄，处于市场中的中下档次。箱包产品是一种大众化的商品、需求量大，用途广泛。目前全国箱包年销售额在1500亿元以上，且每年以较快速度递增。据调查有92%的人使用箱包，因而对箱包的需求也“水涨船高”。随着人们生活水平的提高和购买力增强，高档皮具的需求呈迅速上升势头。

2.1.3AA市轻工业发展存在的问题

1、发展水平较低，经济总量较小。轻工业总资产仅占全市工业比重的25.73%左右。产业集中度不高，企业主要以民营中小企业为主，规模普遍偏小，大型企业集团少，而且产业链延伸不够，配套能力弱。轻工业整体生产规模、销售水平在全国省会城市处于偏下水平，导致轻工业行业地位不突出，省会中心城市的辐射、带动作用弱。

2、名优产品少，产品竞争力弱。轻工产品主要以内销为主，产品同质化严重，特色名优产品少，走向全国市场产品少。目前获AA名牌产品的轻工企业32户，占全省AA名牌产品的10.8％，获AA名优特新产品的轻工企业11户，占全省名优特新产品的16.2％。

3、轻工业发展不充分，支柱行业少。轻工行业除烟草、食品及饮料制造、纺织、金属制品、塑料制品、农副产品加工业等六大重点行业外，其他轻工行业规模以上企业少，经济总量较小，致使轻工支柱行业少。

在这种形势下，《AA省承接产业转移指导目录》提出优先在AA等市州承接发展“轻工”产业，重点发展纺织服装、鞋、帽制造业。《AA市“十二五”轻工业发展规划》明确要求，坚持集聚发展、优化产业布局原则，以产业集聚区为载体，推动企业向园区集中，加快产业链式发展，培育一批轻工产业集群。将培育品牌与引进品牌紧密结合，既要培育壮大AA本地优势企业，又要加大品牌企业的引进力度，以龙头企业带动品牌建设，以品牌建设提升产业竞争优势。充分发挥重点产品和龙头企业对行业整体发展的带动作用。加快创建AA服装加工基地，将经营重点逐渐转向设计创新、品牌建设和形象包装等方面。以特色工业园区为载体，加大招商引资力度，吸引、促进轻工项目与资本向各园区聚集，形成多个各具特色、有规模、体系完整的产业集群，加快AA轻工业的聚集化发展。

## 2.2项目建设的必要性

2.2.1是调整优化经济结构，推进新型工业化进程的需要

服装、鞋帽、箱包是我国传统出口行业，已经形成强大产业链，在国际上具有强大竞争力，而且目前内销市场十分火热，市场前景看好。项目承办单位长期坚持品牌化运作，与国际著名品牌合作，与国际著名企业战略合作，订单长期而稳定。内销也有飞速发展。通过服装、鞋帽、箱包轻工业产业园建设促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向服装、鞋帽、箱包轻工业产业园集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展。通过服装、鞋帽、箱包轻工业产业园主导产业、优势特色产业的示范和辐射作用，带动相关产业发展，解决产业结构不合理、经济可持续发展等问题。通过服装、鞋帽、箱包轻工业产业园建设，促进城镇化建设和城乡经济协调发展，解决好二元结构转换（经济、人口、社会）问题，把构建新的地缘经济，优化经济区位，拓展发展空间与拓展产业链，优化产业结构，推动跨越式发展的有效途径。

2.2.2是加快推进新型工业化进程的有效途径

建设一个具有较完善的基础设施和较齐全配套服务体系的服装、鞋帽、箱包加工制造生产、产业优化、产业（企业）相对聚集区，促进实现资源、工业产业整合形成新的经济增长点，推动非公有制经济多种成份协调发展，培育一批有地方特色、带动性强、辐射面广的新型工业企业。推动AA工业经济向集约化、规模化、产业化、快速化发展，让AA工业企业走上持续高效、新型工业化的发展道路，把经济发展推向一个新的阶段，都将起到十分重要的作用。

建设服装、鞋帽、箱包轻工业产业园，是国外经济发达国家和国内沿海发达省区加快经济发展的成功模式。事实证明，服装、鞋帽、箱包轻工业产业园能够有力促进工业发展的集约化、规模化、产业化，有效解决新建项目投资难、企业布局分散等问题，便于集中统一管理、体现高效服务，有利于人才、市场、资金等要素的聚集，有利于产业与城镇建设、土地利用、生态环保等方面的持续发展。

2.2.3是国内服装鞋帽箱包产业转移的趋势和机遇

近年来，伴随着经济全球化的步伐，制造业的竞争已从单纯的企业战略逐步向全方位的集聚地战略演变，在我国服装鞋帽箱包产业分布上表现出来的突出特点就是产业集聚地。根据中国服装协会的调查，全国现有39个服装产业集聚地，主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区。经初步推算，我国服装产业有近70%的生产能力集中在服装产业集聚地，而服装产业集聚地的生产发展速度明显高于其他地区。以服装文化、商贸、时尚为主要特征，成为以大城市为载体的产业集聚地。北京、上海、大连、AA等大都市是这种模式的代表。 这类集聚地大多是在老的服装工业基地基础上形成，利用大都市的信息流、人才流、现代物流、资金流等优势资源，在服装文化、商贸和设计方面有着极大的优势，成为中国乃至世界时尚服装展演的窗口和舞台。这种集聚地一般都有着悠久的制衣历史和深厚的服装文化底蕴，依靠得天独厚的人文地缘优势，在改革开放初期争得发展先机，以著名服装品牌企业或大企业为核心，在一定区域内形成了品牌企业集聚。这些地区以资讯和销售网络发达、产业链配套齐全为特征，如温州、宁波、晋江等地，成为中国品牌服装制造中心。

随着我国服装出口加工规模的不断扩大，在从事出口服装生产的大型企业集团周围，涌现出一批中小型出口加工企业，形成了多层次的产业群；如浙江“茉织华实业（集团）有限公司”所在的平湖市、江苏晨风集团股份有限公司”和“常州金松时装有限公司”所在的常州市、广东“名瑞（集团）股份有限公司”所在的潮洲市等，这些地区的核心企业工艺技术精湛，在国际市场上有较高的知名度，是世界名牌服装产品的生产加工中心。

近年来，受沿海地区服装产业竞争加剧、劳动力成本上升等因素的影响，许多广东、江浙的服装加工企业纷纷携资金、技术、信息到内地寻求发展。项目建设能解决这些投资商的实际困难，大大降低其前期投入成本，使他们能以最快的速度投入生产经营，扎根在AA发展。项目实行统一规划，统一管理，统一配套，科学利用土地，通过集约经营，可以迅速形成规模优势，增强入驻商户抗击市场风险的能力。该项目的开发建设，可以进一步提高本地服装加工生产能力，形成完整的产销体系，减少流通环节，从根本上增强产业的综合竞争力。

该项目建成后可容纳规模服装、鞋帽、箱包生产企业1000家左右，为社会提供就业岗位200000余个，年产值可达50-100亿元。年税收可达5亿元以上，对当地的经济发展将起到推动作用，因此，本项目建设是十分必要的。

2.2.4是合理利用资源、更好地参与市场竞争的需要

目前，技术人才、产品品质、市场网络等方面的优势，需要合理地对各种资源整合、优化，对现有的服装、鞋帽、箱包开发、生产、销售资源，并合理有效地配置，走扩大经营之路，向集团化运作迈进。通过规模扩张、资源整合，造就规模优势和低成本优势，最终实现连锁经营模式。这样既能通过品牌化动作，创造品牌企业和产品，提高企业和产品的竞争力，在国内国际“两个市场”上争得一席之地，同时又能有效地降低和防范市场风险。

# 第三章 项目建设条件与市场预测

## 3.1项目政策与产业环境优势

1、政策支持。随着国家新一轮西部大开发战略的实施，国家出台了支持AA加快发展的一系列政策，AA省委、省政府实施区域发展战略，以及市委、市政府实施“再造AA”的战略，强化了AA作为中心城市的“率先、带动、辐射、示范”的经济地位和功能，无疑为AA市轻工业发展创造宽松的政策环境。此外，轻工业与国计民生关系紧密，2008年金融危机之后，轻工业在国民经济和社会发展中的重要地位和作用得到了进一步的认同和提升，倍受各级政府的关注和重视。政府重视与政策支持必将成为AA市轻工业加速发展的根本保障，同时也将吸引大批项目与投资。

2、区位优势。AA是西部重要的工业城市和原材料工业基地之一，同时又是西北内陆铁路、公路、航空运输的中心和枢纽，也是AA省的政治、经济、文化、科技、教育和商贸中心，在市场和吸纳利用外部资源、人才、资金、技术及承接产业转移等方面具有明显优势。特别是“再造AA”战略的实施为AA市轻工业发展拓展了空间，随着AA一小时都市经济圈的建立，使区位优势更加突出。

3、资源优势。AA是西部最大石化基地之一、AA石化公司1050万吨炼油和70万吨大乙烯生产能力，通过一次和二次加工可繁衍出210万吨可用于下游开发的化工原料，为纺织、塑料制品、日用化工、包装装潢等相关行业提供了充足原料。特别是近年来，市委、市政府通过扶持优势农产品产业带，实施一系列的项目开发，使AA及周边地区农副产品加工业有了较快的发展。AA气候条件独特，光热条件好，昼夜温差大，适宜多种农作物生长，特色农产品在国内外享有一定的盛誉。独特丰富的资源与原材料，为保证和促进轻工业的健康快速发展奠定了基础。

4、市场容量和范围有效扩张。“十二五”期间，随着国内市场的消费升级和农村市场的加速启动，为轻工产品提供了广阔的发展空间；同时随着AA一小时都市经济圈的建立，促使AA在全省乃至西北地区发挥“中心带动”作用，增强市场竞争力，有利于AA轻工产品在更大范围参与市场竞争，从而有效拓展市场空间。

5、产业梯度转移正在加速。我国经济发达地区目前已处于工业化后期，调整产业结构、实施产业梯度转移势在必行。2008年的全球金融危机以后，发达地区产业转移的进程明显加快、力度明显增强，为拥有诸多优势与条件的AA市提供了承接国内外轻工产业和资本转移、加快新型工业化进程，引入大项目、做大经济总量的良好机遇。

6、园区建设与龙头带动成效初显。市委、市政府对工业园区布局、产业规划和政策措施进行了重大调整，出台了相关工业企业“出城入园”的指导意见，加快产业集聚区规划建设。为加快发展和壮大轻工业提供了机遇。此外，由于AA市良好的工业基础，便利的交通条件，独特丰富的农产品资源，吸引了一批国内外大型企业集团投资设厂。一些大型、骨干轻工企业得到了快速发展，带动和支撑了整个产业的发展和提升，产业集聚效应初步显现。

7、信息化提供强劲动力。信息技术的快速发展，为AA市轻工业这一传统产业的整体技术水平和产业结构升级带来了新的生机，使生产制造、市场营销、科研开发等环节发生着质变。运用信息技术改造提升传统技术、再造业务流程、整合各方资源，推动产业调整升级，使轻工产业发展产生催化和倍增作用。

## 3.2项目制约因素分析

1、人力资源素质低。AA市轻工业发展相对滞后，与发达地区相比，行业的整体素质不高，且分布不均，企业间差异大。全行业缺乏足量的科技、管理、经济方面的高、中、低端人才，企业家队伍的整体素质也有待提高。在人才及人力资源质量已经成为推动经济增长、保持良好竞争力的第一要素的今天，人才不足、人力资源素质低将成为大力发展轻工业关键制约因素之一。

2、企业融资难度大。主要表现在一些大项目资金缺口较大，而工业融资平台能力不足；中小企业融资需求旺盛，但是受自身条件的限制，获得必要的信贷支持的难度较大。社会资本薄弱、流动性差，融资渠道不多、不畅是重大项目和中小企业资金不足的主要原因。在资金普遍缺乏的情况下，多数企业只能满足于简单再生产，缺乏资金从事扩大生产规模、拓展市场、推广品牌、开展技术和产品研发等扩大再生产的经营活动，严重制约了产业的发展壮大。

3、技术创新及品牌建设薄弱。尽管技术创新和品牌建设在很大程度上被认识和接受，并且在部分企业中得到了较好的实施、收效明显，但由于人才、技术和资金等基本要素的普遍缺乏，技术创新和品牌建设还远远不够。多数企业自主创新能力弱，新工艺、新材料、新技术的应用程度低，产、学、研结合不密切，大中型轻工企业用于自主创新的研发经费相对较少，产品升级和结构调整步伐缓慢。行业名牌产品、认证产品少，品牌认知度不足，市场占有率相对较小，缺乏有效的市场营销策略。这将在很大程度上限制产业的规模和增长速度。

4、服务体系不健全。大力发展轻工业，需要包括政府服务、金融服务、产业工人培训服务、科技服务、信息化服务、专业流通市场等一整套服务体系。AA市的相关服务平台还没有建立或完善，现有的平台或服务缺乏针对性和专门性，并且服务能力也满足不了大力发展轻工业的需要，这将从不同的角度制约AA市轻工业的快速增长。

## 3.3项目招商运营管理与信息服务价格预测

国内成都、重庆类似项目标准厂房及相关物业招商运营管理与信息服务价格每平方米每月40元左右，物业管理费每平方米每月8元左右。本项目价格应略低于40元/平方米/月。在测算期内，项目招商运营管理费每月每平方米暂定为30元，信息咨询服务费每月每平方米平均价格暂定为12元，物业管理费每平方米分别设定为6元和2元。项目进入运营后，满负荷经营年出租物业可实现经营收入84,240.00万元。

项目经营收入的具体计算详见附表-4：营业收入估算表。

# 第四章 项目建设方案

## 4.1建筑设计指导思想与原则

1、总体规划指导思想

（1）该项目为大型加工中心，建筑风格要整齐，按功能划分各区。生活区与生产区域为各自独立。

（2）主要建筑物的分布应形成动、静区分开设置。创造以人为本的建筑风格。临道路两侧布置商业配套设施。

（3）场区绿化要体现现代化工业生产特征，倡导绿色园区。

（4）建筑造型追求现代，色彩宜活泼而不夸张。

2、设计原则

（1）动、静分明，各功能分区明确

（2）点、线、面的结合统一，与城市整体规划相融。

（3）构筑优美的园区景观，生态园区。做到功能完善，适宜商业经营。

## 4.2项目总体规划方案

1、设计依据

（1）总体规划指导思想原则；

（2）项目设计任务书；

（3）《中华人民共和国规划法》；

（4）《AA市城市总体规划》；

（5）国家、行业有关规范、标准。

2、总体规划方案

在总体规划布局上，根据城市规划要求，自然分成三部分。一部分建设标准厂房，是加工中心核心地带；第二部分建设研发中心、办公用房；第三部分建设员工公寓及生活配套设施。各功能分区区位设置合理、联系方便、互不干扰。

服装、鞋帽、箱包加工厂房建筑高度上不宜超过五层，楼间距满足《规范》要求，留出消防通道。

## 4.3建筑方案

1、方案描述

整体建筑风格做到排布整齐。平面布置上体现动、静分区，联系方便，便于疏散。园区出入有两个出入口，原料和成品运输通畅。

生产厂房以四层框架建筑为主，跨度15米，厂房间距13米。

2、配套设施方案

场址内所需各种配套设施由市政相应管网接入。配套工程包括给排水、供配电、通讯、蒸汽、燃气等设施。

（1）给水系统

① 设计依据

a、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

b、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

c、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

d、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）；

e、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

f、《城市排水工程规划规范》（GB50138-2000）；

g、承办单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。

② 设计原则

根据园区总体规划方案和道路情况，合理预测需水量，按各单体、用户用水要求合理分布供水系统，在满足用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下，尽可能缩短供水管线的总长度。

给水系统应根据生活和消防等各项用水对水质、水温、水压的要求，结合室外给水系统等因素，经综合评判方法确定供水方案。

③ 用水量分析

本园区面积较大，拟按区域划分供水，分别采用DN150球墨铸铁管供水。日最大用水量达3000m3。

④ 管道敷设方案

引入二根DN150给水管道，一根供应地块1、2，一根供应地块3。在园区内主干道下敷设供水干管，并形成环状。作为园区生活及消防用水水源。管道采用给水球墨铸铁管，敷设时做防腐处理。在主要路口预留DN100支管及阀门井。在厂房楼前预留DN65供水支管及φ1000阀门井。

根据《建筑设计防火规范》，在园区内设置室外消火栓灭火系统。在环状管网上，各主要干道及主要建筑单体前，沿道路一侧设置室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120m，干管两个阀门井之间消火栓数量不宜超过4个。消火栓设置在道路路侧石以外，埋深为1米。

各单体建筑室内供水采用钢塑复合管。钢塑复合管具有寿命长、没有二次污染、节约能源等优点。

（2）排水系统

排水系统又具体分为排污、排雨水系统。

①设计依据

a、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

b、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

c、《污水综合排放标准》（GB8798-1996）；

d、《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)；

e.、建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求；

②设计原则

根据园区总体规划方案及道路情况，合理预测污水、雨水量，合理建设校区的综合排水系统。有效地收集输送园区污、雨水，同时尽可能降低工程造价和运行维护费用。园区排水系统采用污、雨水分流制。

③排水量分析

生活污水排放量按日总用水量的80%计取，为3000×0.8=2400m3/天。小时最大排放量为100m3。雨水排放量按AA市暴雨降雨量考虑，根据经验取0.1m3/m2·天。

④ 敷设方案

园区排水系统采用污、雨水分流制。

室内排水管网采用U-PVC排水管。室内管网收集污水后，排入室外排污管网。生活粪便污水设化粪池处理。经过处理后排入市政污水管网。雨水系统直接收集校区雨水后排入市政雨水管网。

沿园区主干道敷设污水干管，采用φ400管径的双壁波纹塑料管。干管上每隔30m左右设置φ1000检查井。污水干管敷设于硬化路面下。最小坡度I=0.003，总体流向由南向北。

雨水管在道路两侧设置雨水口，雨水口间距在20—40米之间。建筑物屋面雨水采用有组织排水，经落雨管排至室外地面。雨水管支管采用d300钢筋混凝土管。干管采用d500钢筋混凝土管。在排雨干管上间距20—40m设置检查井。每个检查井以d300支管与两侧雨水口相连，以收集附近区域的雨水。在道路交叉口适当增加雨水口及检查井的数量，以有效排放雨水。

（3）供配电系统

① 设计依据

a、《供配电系统设计规范》（GB50052-96）；

b、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；

c、《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

d、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；

e、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；

f.、建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。

② 用电负荷估算

| 序 号 | 工程名称 | 估算负荷（KW） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区第一部分 | 4199 | 60W/m2 |
| 2 | 园区第二部分 | 6512 | 50W/m2 |
| 3 | 园区第三部分 | 7389 | 80W/m2 |
| 8 | 合 计 | 18100 |  |

③线路敷设

根据场地实际情况，为了便于园区的用电管理，在园区内设三座变电所，选用8台2500KVA变压器，由园区附近高压管线接入。

配电电压采用三相四线制：380/220V。配电方式采用放射式和树干式相结合的混合方式。

园区线路均采用地下埋敷方式，根据不同技术要求，采用电缆沟或电缆直埋两种敷设方式，使整个园区整齐美观。

电缆采用YJV22型相应电压等级电缆。

室内电线、电缆的敷设应根据建筑物的性质、要求、用电设备的分布及环境特征等因素确定。应避免因外部热源、灰尘聚集或污染物存在对布线系统带来的影响。并应防止在敷设及使用过程中因受冲击、震动和建筑物伸缩、沉降等各种外界应力作用而带来的损害。

楼内强电及弱电垂直布线采用电缆穿钢管暗敷，每层设配电箱。水平干线采用穿管暗敷放射式布线。地下电缆穿管直埋敷设。室内分支线路采用BV-500型铜芯塑料绝缘线。穿钢管或PVC管沿墙、楼板内暗敷设。

根据民用建筑照明标准，厂房内采用高效节能荧光灯。照度不低于150XL，其他建筑不低于100XL。厕所、走廊、楼梯间等公共空间按20XL设计。其他用户可根据不同的使用要求，选择不同的节能灯具。

④防雷与接地

a. 高度在18米以上的建筑，均利用建筑物的金属体作三类防雷设施。

b. 对特殊要求的建筑，如弱电机房、变电所等，还应做防雷电波侵入、感应雷侵入、等电位、防静电或电磁屏蔽等设计。

c. 根据规范要求，对不同性质建筑作不同类别的接地设计，如：

电气工作接地，冲击接地电阻不大地4欧姆；

电气保护接地，冲击接地电阻不大于10欧姆；

防雷接地，冲击接地电阻不大于10或20欧姆；

弱电接地，冲击接地电阻应不大于1欧姆。

（4）通讯系统

城市基础设施已在园区相邻干道设置通讯管网及有线电视线路，可在园区内设总机房由市政网线引入。满足生产、生活的需要。

（5）燃气系统

本规划内燃气系统供应仅考虑职工住宅部分。燃气供应由AA市燃气公司通过城市燃气管网供应。

燃气输送管道采用热镀锌钢管，室外采用直埋式敷设，埋地部分做防腐处理。住宅供气设IC卡分户计量表，便于管理。

（6）蒸汽

从事服装加工行业，按工艺要求，需要有蒸汽熨烫成品服装，根据本项目的特点，厂房需提供蒸汽，以满足生产需要。在本项目中，将考虑设计锅炉房，一是为冬季采暖提供便利条件，二是为生产服务。估算后需建设两台20吨锅炉，日供蒸汽30000立方米。可以满足生产需求。

## 4.4项目主要技术指标初步设想

| 表4.1 项目主要技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 2000010 | 3000亩 |
| 2 | 规划建筑面积 | ㎡ | 2200000 |  |
| 3 | 规划容积率 |  | 1.10 | 符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）纺织服装鞋帽制造业容积率≥1.0要求。 |
| 4 | 拟建建筑物占地面积 | ㎡ | 1430000 |  |
| 5 | 道路、停车场面积 | ㎡ | 500003 |  |
| 7 | 绿化面积 | ㎡ | 268001 |  |
| 8 | 绿地率 | % | 13.40 | 符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）工业项目绿地率不超过20%要求。 |
| 9 | 建筑系数 | % | 71.50 | 符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）工业项目的建筑系数应不低于30%要求。 |

# 第五章 环境影响评价

## 5.1环境保护采用标准和规范

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）

（5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）

（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

## 5.2项目建设过程对环境的影响及治理措施

5.2.1对环境的影响

项目在建设过程中对环境产生的影响主要包括：施工扬尘、施工期水环境影响、施工噪音、施工弃土与垃圾、施工期水土流失等对环境的影响。

1、施工扬尘、油漆废气对环境空气的影响

①施工扬尘。在项目的整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖与回填土、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重。

据有关调查显示，施工工期的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内；施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速度影响。

②油漆废气。油漆废气主要来于装修阶段，该废气的排放属无组织排放 。由于装修的油漆耗量和选用的油漆品牌不确定，并且装修时间也不清楚。因此该废气的排放对周围环境的影响只能作一般性估算，由于本项目建筑面积较大，油漆耗量也相对要大些。根据市场调查，100平方米的建筑面积装修时需耗各类油漆及稀释剂50kg，油漆中甲苯和二甲苯等有机溶剂的平均含量按10%计，则每100平方米建筑面积装修完成后，需要向周围大气环境排放甲苯、二甲苯溶剂气体等污染物5kg。

2、施工期水环境影响分析

施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。施工废水包括施工期砼废水，泄漏的工程用水以及砼保养时产生的废水，均与工程进度、施工人员的经验、素质有关，主要污染因子为SS。

3、施工噪声的环境影响分析

建筑施工可分为土方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段的不同噪声源。主要的噪声源有挖掘机、推土机、装卸机、打桩机、打井机、水泥搅拌机、吊车、砂轮机、电钻、电梯、锯板机、切割机及各种车辆等。

4、施工期弃土、垃圾的环境影响分析

建筑施工过程中将产生一定量建筑弃物，同时在施工期间需要挖土、运输弃土，运输各种建筑材料，如沙、石、水泥、砖瓦、木料等。

工程建设中土方挖填内容包括：房建工程、人防工程、绿化工程的开挖、回填；新建道路路基工程开挖、回填以及综合管线埋设工程的开挖、回填等。此外，工程完成后，会残留部分废弃建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。

5、施工期水土流失影响

工程的水土流失主要发生在建设初期，水土流失发生主要部位为临时堆土、主体工程区和道路工程区。造成水土流失的危害主要表现为：损坏水土保持设施，降低水土保持功能；建设中将对这些原地表植被及土壤结构造成破坏，从而降低原地表水土保持功能，加剧地表水土流失。

5.2.2防治措施

1、大气污染防治。

扬尘是施工期的主要大气污染，必须加强管理，在使用散水泥的各个阶段，都要采取有效措施，防止水泥散落，控制扬尘，采用滞尘防护网。其次，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥、沙等必须控制扬尘污染；在施工阶段对汽车形式路面勤洒水（每天至少4-5次）。

对黄沙、石子和建筑废料等进行运输时，为防止随处抛洒引起的环境污染，必须采用封闭运输。

为减少有机废气对周围环境及自身居住环境的影响，应尽可能不使用甲醛和黏合剂等。

对于其他废气应加强施工管理，提倡文明施工。

2、废水污染防治

施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。

应在施工区设置简易厕所和化粪池处理施工人员所产生的生活污水，并由环保部门定期清运。

施工期砼废水、泄漏的功能用水以及砼的保养废水悬浮物含量较高，一般平均浓度200mg/L，需要修建简易沉淀地，沉淀地后的上清液尽量回用于工程用水。另外，对施工工程中用来人工搅拌砼的场地应进行硬地化。

3、噪声污染防治

在施工期间，必须执行《建筑施工场界限值》（GB12523-90）中Ⅲ类标记和有关规定，以及国家环保总局的相关规定。建设施工单位在施工前应向某区环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行生产环境噪声污染的施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须由区人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。

对于运送建筑材料的汽车等随机移动声源，施工单位应保护运输车辆技术性能的良好，部件紧固，无刹车尖叫声，每辆运输车均需安装完整有效的排气消声器。

施工单位应尽可能选用低噪声施工设备，特别是打桩机等，施工桩基作业尽可能采用低噪音的钻孔灌桩机，避免采用冲击式打桩机，以降低声源的声功率级，从而减轻对周围环境的影响。

建设期间采取封闭式施工，坚强同周围相关单位与居民的沟通工作。

加强对施工单位的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置，使噪声指向对安静要求不高的地区。

4、固废物污染防治

施工产生的建筑垃圾、装修垃圾应进行分类，对废木料、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的建筑垃圾送至当地城建部门指定的垃圾堆场集中填埋处置，严禁随意运输，随意倾倒。

施工人员产生的生活垃圾，不能随意倾倒、抛弃、转移和扩散，由当地环保部门统一处理

5、水土流失防治

工程开挖的土方，尽可能在工程建设中加以回填利用和绿化利用。

土方挖填、搬运等施工中，采取挡护措施，以减少水力侵蚀强度，减少对建设地块四周及道路两侧对地表的损坏，施工完毕后，必须对施工场地及时清场，是水土流失控制比小于1.5.

对场地平整、道路路基挖填、桩机钻挖泥浆堆放位置、谁与工程开挖土方堆放位置形成的裸露面，在工程完工及时恢复植被。

建设中，由于施工活动范围广，作业过程中对周围及周边地表产生扰动，为了恢复场外受堆垫、占压损坏的地表植被，必须采取人工恢复，减少水土流失。

## 5.3项目运营对环境的影响及防治措施

5.3.1对环境的影响

项目在营运期间的主要污染源包括：项目大楼生活污水等，其污染物主要为CO2、氨氮、总磷。汽车库排放的尾气、厕所和生活垃圾所散发的恶臭以及产业区厨房产生的油烟废气。汽车进入产业园时的交通噪声、风机等设备噪声以及社会活动噪声等。生活垃圾等。

5.4.2项目使用期间的环境保护措施

项目运营后所有的污染物可能对社会、环境造成污染，进行必要的防治和保护。

1、水污染控制措施

生活污水包括生活废水的处理，生活污水排入化粪池作生化处理，而后将污水通过排污管道排放至城市排污管网，生活废水直接排放至城市排污管网，统一至城市污水处理厂再进行污水处理。

2、废气污染控制措施

①对停放车辆要求定期检查排气管，车辆上须安装汽车尾气净化装置，尾气排放满足《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-7-93）中相应的标准。

②合理安排汽车在科技园内的行进路线和出入口，并加强车辆引导，减少汽车在科技园内的怠速行驶时间。

3、噪声污染控制措施

①该项目内所有通风设备、水泵和其他设备宜选用低噪声型号，所有设备基础设减振垫，风机进出口和风管采用软连接。地下室消防风机房与一层住宅中间设置夹层，所有的消防风机均应设置在隔声间内，进行减振、消振措施及消隔声措施，隔声效果不小于25dB，风机的进风口应安装消声百叶窗。

②为了减少附近道路交通噪声对该产业园的影响，建设单位应对靠近交通干线的行政楼窗户设置中空双层玻璃或者在与公路方位周围种植高大的植物等。

③车辆进入生产基地内禁止鸣笛，在生产基地出入口应设禁鸣指示牌，并规定车辆在小区内行使限速5km/h。

④统一规划空调外机的安装位置，并使其尽量远离市内噪声敏感区域，以免相互受影响。

⑤公用工程选用低噪音设备，并加强对设备的定期检修工作。

4、固体废弃物控制措施

对于生产过程产生的固体废弃物应分类处理或混合处理，按时清运，同时对生活垃圾的分类收集，使用密封的垃圾收集容器，对垃圾运输过程严加防范，以防洒漏，垃圾收集和转运应防止污染，防止垃圾在运输过程中满天飞。

## 5.4环境影响评价

综上述分析，项目建设符合国家产业政策和AA总体规划，区域环境空气和声环境质量基本能满足环境功能区质量要求；对于项目建设所带来的环境空气、水、声环境及生态等一些不利影响，只要建设单位认真执行建设项目“三同时”制度，落实环评报告提出的各项污染防治对策和措施，就能做到污染物达标排放，将其各种影响降至最低限度。本项目从环境保护角度来看是可行的，选址基本合理。

# 第六章 节能、节水措施

## 6.1节能主要原则和依据

本项目严格执行国家现行节约能源的政策规定，按照现行法规标准、能耗指标等法规和标准，从机房装修设计、设备选型等方面满足节能要求，合理利用能源，降低能源消耗，提高能源利用效率和经济效益。本项目节能的依据如下：

1、《中华人民共和国节约能源法》，中华人民共和国主席令第七十七号，2007年10月28日；

2、《中华人民共和国可再生能源法》，中华人民共和国主席令第三十三号， 2005年2月28日；

3、《重点用能单位节能管理办法》中华人民共和国国家经济贸易委员会令第七号，1999年3月10日；

4、《节约能源监测管理暂行规定》国家计委，1990年2月2日；

5、《节约用电管理办法》，国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会2001年02月16日；

6、《关于建立GDP能耗指标公报制度的通知》，发改环资[2005]2584号；

7、《能源节约与资源综合利用十五规划》，国经贸资源〔2001〕1018号；

8、《“十一五”资源综合利用指导意见》，国家发展和改革委员会， 2006年；

## 6.2项目耗能分析

本项目属于轻工产业项目，生产和运营过程的主要能耗为电力和水。

1、耗电分析

本项目用房2200000平方米，项目运营过程中单班8小时工作制，按照《AA市城市规划标准与准则》，工业机房用电负荷为40-80W/平方米，本项目预计年用电量为18100万kw.h。

2、用水量分析

本项目用房2200000平方米，按照《AA市城市规划标准与准则》，工业机房用水负荷为6-10升/平方米.日，项目用水量较小，主要为清洁和冷却设备用水，因此按实际使用需求取值1升/平方米.日，预测，预计年用水量660000m3。

## 6.3项目能源供应状况分析

项目建设地拥有完善的市政公用配套设施，通讯设备先进完善，已完成所有的路网、供水、供电、供气、排污等基础设施建设，水电供应充裕，为本项目的顺利建设和运作提供了可靠保证。

## 6.4节能节水措施

1、节能措施

（1）建立完善的节能制度

建立严格、完善的能源管理制度，制定用电用水管理规章制度。建立节能奖励制度和浪费能源处罚制度，保证节能工作长期有效开展。试行负责人制度，各部门负责人进行监督监管，并纳入员工考勤制度范围之内，与当月奖金进行挂钩。

（2）建筑节能

建筑节能是指在项目设计、施工、审查各环节严格执行国家及AA市建筑节能设计标准和技术要求。要求建筑外形工整，造型简单，外墙面少；使用新型墙体材料；各机房布置要尽量靠近负荷中心，以便缩短管线，节约能源；服务器布置和设计充分考虑节能因素。

（3）机房节能

尽量选用先进、可靠、节能的检测仪器设备，有关设备及管道采用保温措施，防止不必要的能源流失。

（4）公用工程节能

装设低压电力容器，减少无功功率消耗；选用低损高效节能变压器，配变电所及电气竖井靠近负荷中心；采用节能灯具，照明采用楼宇自控集中控制和管理；所有空调、通风设备采用节能产品。

2、节水措施

选用节水的新技术或新设备，加强节水管理，对员工进行节水教育，提高其节水意识，保证绿色计算服务中心在高效运行的前提下，杜绝浪费水资源的现象。

# 第七章 劳动安全卫生与消防

## 7.1危害因素及危害程度分析

项目建设主体为写字楼，是提供服装、鞋帽、箱包轻工业产业园公司员工日常工作的主要场所，不会产生任何有毒有害物品，因此也不产生任何危害。

## 7.2劳动保护及职业安全、卫生

项目是人员较为集中的场所，安全与卫生显得比较突出，其主要对策是：

（1）电器设施：用电设备端子处电压降应在规范要求范围内，保证正常用电，用电设备均应接地保护。凡需避雷处均需设避雷接地保护措施。

（2）卫生防疫：本项目在建设和运营过程中流动人员比较多，因此应充分注意防止各类疫症、传染病的流行，各项预防措施必须严格执行国家产染病防止及其实施办法中有关规定，以保证项目建成后，在使用过程中能提供一个安全、卫生的环境。

## 7.3消防

本项目建设须遵守《中华人民共和国消防条例实施细则》。本项目建筑物防火间距、建筑物主要承重构件的耐火要求及建筑内外消防措施的设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）。

7.3.1火灾危险等级

本项目建筑材料为难燃烧物，考虑到流通物品及产品为可燃烧物，借鉴经验和采取积极消防措施，排除安全隐患。

7.3.2消防措施

1、本项目建筑物四周均形成环状消防通道，建筑物内部通道和出入口应符合人流疏散要求，建筑设计按使用功能满足防火要求。

2、本项目消防给水系统直接与市政自来水管网相连，将建设350消防水池及消防水泵等设施。

3、按照规范配置消费器材，在室内设置消火栓和手提式紧急消防器材，室外设地上式消火栓，所有选用的消防产品应具备相应的合格证明，并加强对消防设施的维护和使用训练。

# 第八章 组织机构和人力资源配置

## 8.1企业组织

项目建设由承办单位董事会统一管理，董事会下设总经理1名，副总经理2名，副总经理下设服装、鞋帽、箱包生产区招商部、企划部、物业管理部。具体如下：

董事长

总经理

副总经理

副总经理

服装招商部

鞋帽招商部

箱包招商部场营销

企划部

物管部

公司实行董事会领导下的总经理责任制，总经理及关键岗位人员在国内外招聘，引进一流人才，创办一流企业。

公司股权结构、公司治理与效益有着密切的联系。企业制定目标责任制与绩效考评制度，薪资、职务升降、公司福利与绩效挂钩。公司建立激励制与约束机制，加强企业的监管制度。公司内部设立目标管理体系，以劳动、资本、技术、管理等生产要素。按贡献参与分配的原则，以按劳分配为主体，多种分配方式并存，增强企业员工对自身价值和企业价值的认同。

公司构筑和提升自身的企业文化，加强员工的思想，技术和业务培训，树立创新意识，竞争意识。在要求员工认真负责的同时，养成互相支持，互相配合的团队精神。

企业建立物资消耗、成本控制、质量保证、劳动定额的标准化管理体系和操作流程。使企业全面计划管理、全员成本控制、全面质量管理贯彻到每个生产环节和管理岗位，并与每个人的劳动报酬紧密联系起来。

实行质量责任制，建立和不断完善质量管理制度，教育员工严格操作规程，实行自检、互检、专检，并做好安全生产工作。对重大质量事故与安全事故实行问责制度。

## 8.2劳动定员

1、人力资源配置依据

项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。

2、生产作业班次

项目实施后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日260天。

3、劳动定员

本项目建设期定员80人，具体人数如表8.1

表8.1劳动定员数量

| 工作分类 | 职务 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 管理层 | 董事长 | 1 |
|  | 总经理 | 1 |
|  | 副总经理 | 2 |
| 中层管理 | 技术与事务管理 | 16 |
| 专业人员 | 工程技术 | 20 |
|  | 财务 | 5 |
|  | 行政人事 | 5 |
|  | 业务及后勤保障人员 | 30 |
| 合计 |  | 80 |

4、员工来源及招聘

（1）员工来源：专业人员包括工程技术、招商、财务、行政人事等专业人员，主要通过AA人才市场进行招聘解决；

（2）招聘方案：人员的招聘分为二次进行，主要通过人才市场招聘解决项目建设期和项目运营管理的管理人员。

5、人员培训

本项目所需要的各类人员均需要经过培训上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：

（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；

（2）对工程技术人员定期进行有关业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；

（3）对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗；

（4）国内外培训。包括技术考察和设备安装使用培训。对主要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。

# 第九章 项目进度安排及项目招标方案

## 9.1项目实施进度

项目的主要工程内容为服装、鞋帽、箱包轻工业产业园工程（总建筑面积2200000平方米）、园内道路、停车场工程、绿化工程等，项目计划一年建设完成。项目建设进度如图9.1。

| 工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 前期工作及报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察、设计、招投标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成地基及地下工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成建筑主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成全部建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.1项目计划进度图

## 9.2项目招标方案

本项目将根据《中华人民共和国招投标法》，对项目的工程施工、工程监理预计与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标，并根据国家发展计划委员会第3号令以及某事有关招标文件的规定，结合项目的具体情况，组织完成招投标工作。

1、招标形式

由建设单位委托有资质的招标代理机构对重要设备（如空调机组、电梯）供应商、大宗材料供应商（如商品混凝土、钢材）、工程承包商、施工监理单位进行公开招标确定。

2、招标对象资质要求

重要设备、大宗材料供应商需有良好的信誉，具有较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。

工程施工单位资质为二级以上建筑安装施工企业。

工程监理单位资质为乙级以上。

建议在同等条件下，有类似工程经验的优先。

3、招标信息发布

根据广东招标公告发布管理暂行办法的实施意见，依法必须招标项目的招标公告必须同时在指定的报纸和信息网络媒介上发布。

4、招投标工作组织

委托具有资质的招标代理机构组织实施项目招投标工作，受委托招标机构应遵循公开、公平、公正、诚实信用和优胜劣汰的原则，组织完成编标、公告、资审、评标，最后确定中标单位等工作。

参与公开投标的供应商不得低于3家，工程施工队伍不得少于5家，工程监理单位不得少于3家。

5、招标文件内容

招标代理机构编制的招标文件应有下述内容：

投标须知；

工程的技术要求和实际文件；

若采用工程量清单报价，应提供工程量清单；

投标函的格式与附录；

拟签订合同的主要条款；

投标人应提交的其他书面材料。

表9.2招标基本情况表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |
| 建筑工程 | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 安装工程 | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 勘察 | ★ |  |  | ★ |  | ★ |
| 设计 | ★ |  |  | ★ |  | ★ |
| 监理 | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 设备 | ★ |  |  | ★ | ★ |  |

# 第十章 投资估算及资金筹措

## 10.1投资估算的方式和依据

1、本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。

2、设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。

3、设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现格价计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。

4、设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。

5、其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。

建设工程监理费、建设单位管理费、报建费（含劳保费、城市配套费、人防统建费等）按AA市人民政府、AA市建委、AA市人防办等文件的规定的计算办法和费率计算。

勘察设计费按国家物价局、建设部联合发布的“工程勘察和工程设计收费标准”规定的计算办法和费率计算。

6、预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算[1985]352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的5%比率计算。

## 10.2投资估算

经估算，本项目计划总投资310351.28万元，其中土建工程费用245360.06万元，附助设备购置安装工程费用6750万元，其他费用28319.04万元，基本预备费17846.46万元，融资成本12075.71万元。

项目所需土地暂不估算投资。待项目确定后，可结合当地政策，采取当地土地入股方式运营。

详见附表-1总投资估算表。

## 10.3资金使用计划

本项目建设期计划为一年，建设资金安排：在建设期内投入资金310351.28万元。

## 10.4资金筹措方式与来源

项目投资由企业自筹和招商融资两部分组成。承办企业自筹资金30000元，主要投资用途为自建一个现代化标杆制鞋企业。招商融资280351.28万元，由招入厂家根据产业园总体规划要求建设鞋帽、服装、箱包全产业链企业。入园企业产业园内外总协调及市场物流信息平台由承办企业统一组织管理，并收取一定信息管理费。

# 第十一章 财务分析与经济效益评价

## 11.1财务分析与经济效益评价说明

1、本项目财务分析与经济效益评价参照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关原则和方法，对投入产出项目进行评价。

2、所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的25％。

3、本项目建设期1年，经营期按10年计算，经营期第一年经营负荷按80%计算，第二年按90%计算，第三年以后按100%计算。

4项目财务基准收益率在《建设项目经济评估方法与参数》（第三版）中的参考数为12%。

5、项目财务效益与项目目标有直接关系，项目的目标不同，财务效益包含的内容也不同。本项目效益从承办单位角度仅考虑租金收入。从政府角度要考虑通过招商入园企业创造产值和税收。

按入园企业创造产值和税收估算经济效益。初步估算，该项目建成后可容纳规模服装、鞋帽、箱包生产企业1000家左右，为社会提供就业岗位200000余个。入园企业落户产业园后，按照国内同行业年平均每平方米建筑物创产值平均值估算，项目全部投产后，年产值可达100亿元以上，年税收可达10亿元以上。

按公司招商投资运营管理与信息咨询服务收入估算的经济效益。从公司角度项目运营时间按10年计算。从经济效益评价情况看，项目完成后正常年均实现营业收入84,240.00万元，总成本费用26693.83万元，上交所得税13228.24万元，实现净利润39684.73万元。项目总投资收益率14.6%，经营收入利润率54.8%，财务内部收益率为14.7%（税后），全部投资回收期（含建设期）6.06年（税后），财务净现值32128.97万元(Ic=12%)（税后）。项目经济效益和抗风险能力较好。

从公司建设年产500万双皮质运动鞋及皮质休闲鞋生产能力的标准化制鞋厂角度考虑，制鞋生产区完成后正常年可实现营业收入100000万元，上交各类税金25000万元，实现净利润30000万元。

## 11.2基础数据（仅考虑招商融资运营管理与信息服务）

1、营业收入、销售税金及附加。根据国内同行业及AA市服装、鞋帽、箱包轻工业产业园经营情况，本项目建成后的运营模式采取对外租赁，物业管理由承办单位统一负责。经营收入项目目前可以量化的主要包括租赁收入、物业管理收入。

国内成都、重庆类似项目标准厂房及相关物业招商运营管理与信息服务价格每平方米每月40元左右，物业管理费每平方米每月8元左右。本项目价格应略低于40元/平方米/月。在测算期内，项目招商运营管理费每月每平方米暂定为30元，信息咨询服务费每月每平方米平均价格暂定为12元，物业管理费每平方米分别设定为6元和2元。项目进入运营后，满负荷经营年出租物业可实现经营收入84,240.00万元。

细测算见附表-4营业收入估算表。

根据中华人民共和国税收法律规定，本项目征收营业税5%。城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3%征收。

详细估算见附表-5营业税金估算表。

2、定员及工资总额

本项目建成后初步定员工80人，年人均工资福利按3.0万元/人估算，年工资及福利总额为240万元。

(4)固定资产折旧、摊销估算

本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号《企业固定资产分类折旧年限表》，本项目的设备折旧年限为15年，工程净残值率按5%估算；房屋折旧年限为25年，工程净残值率按5%估算；土地及其它无形及递延资产按10年摊销。

详见附表-2固定资产折旧估算表、附表-3摊销估算表。

(5)总成本费用

除上述折旧、摊销、人工费按规定讲稿成本外，本项目正常年水电费由入驻单位缴纳，本项目不预考虑；修理费按折旧费的3%估算，营销费用按营业收入的1%估算；管理费用经营期月按60万元计算。由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算。经计算，本项目建成后承办单位年均投入总成本费用为17736.36万元，其中：固定成本16852.01万元，变动成本884.35万元，年均经营成本1416.89万元。

详见附表-6总成本估算表。

(6)利润估算

本项目完成后，经营年份的年均营业收入82555.20万元、营业收入税金及附加4540.54万元、利润总额60278.30万元、所得税15069.58万元、净利润45208.73万元。

详见附表-7利润与利润分配表。

## 11.3财务盈利性分析

财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。各项指标的计算详见附表-9、附表-10、附表-11。

(1)全部投资财务内部收益率

运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：

nΣ(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0

式中：CI-现金流入量、CO-现金流出量、（CI-CO）-第t年的净现金流量、n-------计算期。经计算：

FIRR1=21.5%  （所得税前）

FIRR2=14.7%  （所得税后）

高于同行业基准收益率的12%。

(2)投资回收期（Pt）

投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：

PtΣ(CI-CO)t =0

Pt1=5.05年   （所得税前，含建设期）

Pt2=6.06年   （所得税后，含建设期）

(3)财务净现值（FNPV）

财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=10%的净现值由式：

FNPV=nΣ(CI-CO)t(1+ic)-t计算

FNPV1= 121420.06万元  （所得税前）

FNPV2= 32128.97万元    （所得税后）

(4)总投资收益率

投资利润率=净利润÷总投资额×100%=14.6%

(5)投资利税率

投资利税率=利税总额÷总投资额×100%=19.4%

## 11.4盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是经计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。公式为：BEP＝年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×100％= 20.6%。计算结果表明，该项目收入只要达到营业总收入的20.6%，就可以保本，项目抗风险能力较强。

## 11.5财务评价结论

通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好。项目建成投产后，所得税前全部投资财务内部收益率为21.5%，高于设定的12%基准收益，投资回收期为5.05年（含建设期）。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力。从财务评价总体情况看，项目风险较低，在财务上可行。

# 第十二章 风险分析

经研究，本项目可能存在的风险主要有技术风险、管理风险、市场风险、资金风险、人员风险等。

## 12.1技术风险

本项目技术方面存在的风险可能主要是服装、鞋帽、箱包轻工业产业园在设计、施工方面存在的风险，造成项目不能顺利施工或施工质量差，使项目不能如期交工，影响项目的正常经营。

经研究，该项目虽建筑面积较大，但所有建（构）筑物均是常规的民用建筑物，设计、施工技术难度不高；在项目设计、施工方面，仅AA市内就有众多具有承担此类项目设计、施工资质的专业设计和施工单位；项目建设管理单位可通过招投标方式择优选择，只要设计单位按国家有关设计规范精心设计，施工单位按照设计图纸和施工要求规范细致施工，监理单位恪守职责，严格按工作程序进行监理，严把材料质量关、施工进度控制关和投资控制关，做好合同管理和信息管理，协调好项目业主、施工单位、设计单位、材料供应商之间的关系，项目的施工质量就可得到保障。

综上所述，本项目在施工方面存在的风险从性质来看，属于一般性风险，通过采取适当防范措施，是可以避免的，即使发生了，也能够采取得力措施，及时得到补救。

## 12.2市场风险

本项目市场方面存在的风险主要表现为项目建成后招商工作进展不顺利，经营面积不能得到及早有效利用产生效益，给项目运营带来的风险。

经分析，本项目是根据AA市总体发展规划，在充分研究分析该市及其周边地区经济发展现状的基础上，以该市目前形成的优势产业需求为依托而提出的一个旨在发挥区位优势、促进商品流通、为企业提供多方位多层次服务的服装、鞋帽、箱包产业项目。从项目的功能定位、建设布局、所在区位、拟采取的经营方式等方面来看，项目建成后的招商工作是可以顺利开展的。项目建设管理单位从现在起，就应在前期已有工作的基础上有计划、有步骤地采取多种有效的宣传手段和策略，开展项目的前期招商宣传等工作，以做到未雨绸缪、运筹帷幄。

综上所述，本项目在施工方面存在的风险从风险性质来看，属于一般性风险，通过采取强化宣传、规范服务、加强管理等措施，项目招商是可以顺利进行的。

## 12.3管理和人员风险

本项目在管理方面存在的风险主要表现在以下两个方面：一是在项目前期工作中，由于项目管理单位缺乏管理经验而给项目建设带来的风险；二是项目建成运营后由于缺少专业管理人员或主要管理人员流失等，造成管理效率低下，给项目经营带来的风险。

关于项目建成后的运营管理问题，将通过招商选择产业园管理机构，负责项目的运营管理，并招聘职业服装、鞋帽、箱包轻工业产业园管理人员进行专业化管理，政府为市场管理创造良好的外部环境条件，为项目的正常运营保驾护航。同时，在项目运营过程中，将敦促企业根据项目经营的实际情况，构建和实施现代企业制度，注重以人为本的人力资源管理，逐步建立符合企业实际的包括具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系的完整的管理制度体系，不断将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进，稳定主要管理人员和核心员工队伍，不断提升员工的整体素质，实现其人生价值，促进企业的良性循环和健康发展。

综上所述，本项目在施工方面存在的风险从风险性质来看，属于一般性风险，通过采取适当防范措施，是可以避免的，即使发生了，也能够采取得力措施，及时得到补救。

## 12.4资金风险

本项目存在的资金风险可能主要以下两个方面，一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施；二是项目建成后，运营效益差，不能如期收回投资。

经研究分析，建设资金不能及时落实和到位是本项目存在的较大风险。一旦项目开工建设，建设资金不能及时投进，影响工期延长，目前测算的经济效益指标将会发生变化。

综上所述，本项目在建设资金方面存在的风险从风险性质来看，属于较大性风险，需要给予足够的重视，应充分考虑项目建设资金筹集的难度和拟解决的各种渠道和方法，并制定周密细致、具有可操作性的建设资金筹集方案，以保证项目建设的顺利实施；项目运营时存在的效益风险从风险性质来看，属于一般性风险，通过采取适当防范和补救措施，是可以避免和得到及时挽救的。

# 第十三章 结论与建议

## 13.1项目总述

国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励纺织服装产业企业推广计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用。《AA省承接产业转移指导目录》提出优先在AA等市州承接发展“轻工”产业，重点发展纺织服装、鞋帽制造业。《AA市“十二五”轻工业发展规划》明确要求，坚持集聚发展、优化产业布局原则，以产业集聚区为载体，推动企业向园区集中，加快产业链式发展，培育一批轻工产业集群。将培育品牌与引进品牌紧密结合，既要培育壮大AA本地优势企业，又要加大品牌企业的引进力度，以龙头企业带动品牌建设，以品牌建设提升产业竞争优势。充分发挥重点产品和龙头企业对行业整体发展的带动作用。加快创建AA服装加工基地，将经营重点逐渐转向设计创新、品牌建设和形象包装等方面。以特色工业园区为载体，加大招商引资力度，吸引、促进轻工项目与资本向各园区聚集，形成多个各具特色、有规模、体系完整的产业集群，加快AA轻工业的聚集化发展。投资兴建服装、鞋帽、箱包轻工业产业园建设项目，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《AA省承接产业转移指导目录》和《AA市“十二五”轻工业发展规划》要求。项目建成后，借助AA市区位优势、劳动力优势、成本优势、政策优势，引进国内箱包、鞋帽、服装加工等一批知名企业入驻，将形成一个规模较大且科技含量高的轻工业产业园。

## 13.2研究结论

从入园企业创造产值和税收看，该项目建成后可容纳规模服装、鞋帽、箱包生产企业1000家左右，为社会提供就业岗位200000余个。入园企业落户产业园后，按照国内同行业年平均每平方米建筑物创产值平均值估算，项目全部投产后，年产值可达50-100亿元，年税收可达5亿元以上。

从公司招商融资运营管理和信息服务收入估算看，项目完成后正常年均实现营业收入84,240.00万元，总成本费用26693.83万元，上交所得税13228.24万元，实现净利润39684.73万元。项目总投资收益率14.6%，经营收入利润率54.8%，财务内部收益率为14.7%（税后），全部投资回收期（含建设期）6.06年（税后），财务净现值32128.97万元(Ic=12%)（税后），银行贷款偿还期6.05年。

从公司建设年产500万双皮质运动鞋及皮质休闲鞋生产能力的标准化制鞋厂角度考虑，制鞋生产区完成后正常年可实现营业收入100000万元，上交各类税金25000万元，实现净利润30000万元。项目经济效益和抗风险能力较好。

从项目对社会的影响看，项目规划建设服装、鞋帽和箱包等劳动密集型轻工产业，可容纳规模服装、鞋帽、箱包生产企业1000家左右，为社会提供就业岗位200000余个，增加就业机会和政府财政收入，未来将是促进片区经济发展的增长点之一。

从项目所在地互适性分析看，项目的建设和发展与当地经济发展具有良性互动关系，有助于进一步促进完善产业结构。本项目的建设可以创造大量的就业机会。不但需要大量的高技术人才，也需要相当普通劳动力从事于服装、鞋帽、箱包生产以及环保、市场、餐饮、服务人员，创造大批就业机会，完全能被当地群众所接受。因此，项目开发建设具有良性互动的特征。

## 13.3建议

1、项目立项：该项目对AA市轻工产业发展有着积极的推进作用，建议政府给予立项，并作为AA市乃至AA省的重点项目给予支持。

2、政策支持：需AA市及AA省政府给予适当的行政性收费减免、事业性收费优惠、投资建设奖励等，需要政府对入驻企业提供政策支持，如减免税收、简化相关办理手续等。

3、政府补助：需AA市及AA省政府对入驻企业进行装修期补助、合同未到期补助、租金补贴等，这样本项目可以大大吸引全国服装、鞋帽、箱包产业的企业进驻。

4、招商引资：需AA市及AA省政府在在各种招商推荐会上加强宣传，在各大主流媒体上给予相关报道，提高产业园区的招商入驻率，加大对相关配套企业的引入力度。