芦花鸡养殖及繁育基地建设项目

可

行

性

研

究

报

告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目 录

第一章 总  论	1

1.1 项目概述	1

1.2 项目总投资及资金来源	2

1.3建设单位概况及现有设施情况	3

1.5研究结论和经济指标	4

第二章 项目建设背景及必要性	5

2.1 项目建设背景	5

2.2 项目建设的必要性	6

第三章  市场需求分析营销方案	8

3.1市场供需现状	8

3.2 市场预测	9

3.3 销售预测	9

3.4 市场风险分析	10

3.5 建设规模	11

第四章 项目建设条件	13

4.1建设厂址	13

4.2 建设条件	13

第五章  项目建设方案	20

5.1规模及建设原则	20

5.2建设方案	21

5.3主要生产设备	27

5.4总平面布置	28

5.5公用辅助工程	29

第六章  公用设施工程	32

6.1 给水工程	32

6.2 排水工程	33

6.3 供热工程	33

6.4供电系统	34

6.5消防工程	35

第七章  节能、节水措施	36

7.1  节能	36

7.2  节水	37

7.3能源消耗情况	38

第八章  环境影响评价	40

8.1 环境影响	40

8.2 环境保护与治理措施	40

8.3环境评价结论	42

第九章  项目招投方案	44

9.1编制依据	44

9.2招标范围	44

9.3招标组织形式	44

9.4招标组织方式	45

第十章   项目实施进度计划	46

10.1项目建设期限	46

10.2 项目进度安排与实施计划	46

第十一章  投资估算与融资方案	47

11.1 投资估算	47

11.2投资估算	48

11.3资金筹措方案	50

第十二章 经济效益分析	51

12.1、编制依据	51

12.2、财务基础数据	51

12.3、利润及分配	53

12.4、盈利能力分析	53

12.5、不确定性分析	54

第十三章 结论与建议	56

13.1社会效益分析	56

13.2研究结论	56

# 第一章 总  论

## 1.1 项目概述

### 1.1.1 项目名称

A市A镇A村芦花鸡养殖及繁育基地建设项目

### 1.1.2 建设单位

A省B农业发展有限公司

### 1.1.3 法定代表人

### 1.1.4 建设性质

新建

### 1.1.5 建设地点

A市A镇A村A组

### 1.1.6 项目建设工期

2年

### 1.1.7总体规划

本项目总用地面积33334㎡（50亩），其中建筑占地面积12000㎡，道路地坪及停车场面积18734㎡，绿化面积2600㎡。

### 1.1.8项目建设内容和规模

建设规模：本项目建成后达到蛋鸡25万只的养殖规模。

建设内容：

主体工程：本项目规划总建筑面积12000㎡，其中：

1、新建孵化生产区，总建筑面积1500㎡；

2、新建育成鸡舍，建筑面积6000㎡；

3、新建集中宰杀区，建筑面积1000㎡；

4、新建有机肥生产车间，建筑面积1200㎡；

5、新建冷藏库，建筑面积500㎡；

6、新建配套生产辅助用房，建筑面积1800㎡。

附属工程：新建道路地坪18734㎡，绿化2600㎡，铁艺围墙500m，大门1座及供排水、供电等附属设施的建设。

设备购置：本项目需购置消防设施及生产设备各一套，物流配送车4辆。

## 1.2 项目总投资及资金来源

总投资及资金构成：总投资为5800.00万元，其中：建设投资费用4950万元，流动资金850.00万元。

项目建设投资估算4950万元，其中：

(1) 按费用构成：工程费用4427.31万元，占建设投资的76.33%；工程建设其他费215.76万元，占建设投资的3.72%；预备费306.93万元，占建设投资的5.29%。

(2)按分项构成划分：建筑工程费1456.50万元，占建设投资的25.11%；设备购置及安装工程费2970.81万元，占建设投资的51.22%：其它费用215.76万元，占建设投资的3.72%。

资金来源：项目总投资5800.00万元，全部由建设单位自筹解决。

## 1.3建设单位概况及现有设施情况

### 1.3.1建设单位概况

1、单位名称：A省B农业发展有限公司

2、类    型：有限责任公司（自然人独资）

3、住    所：A省AAAA市A镇A村A组

4、法定代表人：

5、注册资本：伍佰万元整

6、经营范围：园林绿化管理、经济林木种植、畜牧养殖及销售、农产品深加工、农业技术开发及推广，广告设计、制作、代理及发布。

### 1.3.2建设单位现有设施

A省B农业发展有限公司成立于2015年4月28日，注册资金500万元。现于A市A镇A村A组，发展芦花鸡养殖，养殖规模12000余羽芦花鸡，总占地面积50余亩。现已建成育成鸡舍1500平米，孵化车间120平米，消毒室15平米，库房100平米，草料间100平米，兽医室30平米，办公区及生活区300平米，年肉鸡出栏8000羽左右，鸡蛋销售量约为150万枚。

### 1.4项目建设的编制依据和范围

### 1.4.1编制依据

1、《中华人民共和国土地管埋法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国食品安全法》等有关国家法律法规；

2、建设部、发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《A市畜牧业建设规划（2010年—2020年）》

4、《A市关于加快发展现代畜牧业的实施意见》

5、《A市国民经济和社会发展第十三个五年规划》

### 1.4.2 研究范围

根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：

(1)论述项目建设的背景、必要性；

(2)落实项目建设的条件；

(3)确定项目的建设内容和建设规模；

(4)估算项目建设投资和安排资金使用计划。

(5)项目投资效益分析

## 1.5研究结论和经济指标

### 1.5.1 研究结论

A市A镇A村芦花鸡养殖及繁育基地建设项目的建设可以促进A市政治和社会稳定，促进A市经济发展，地理位置合理，交通便利，给排水、供热、供电、通讯等配套条件可靠，建设方案符合A市城镇规划要求，布局合理，社会和经济效益明显。因此，建设是必要、可行的。

综上所述，本项目建设可行。

# 第二章 项目建设背景及必要性

## 2.1 项目建设背景

中央为了解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，以优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产，走健康养殖的道路。在国家西部大发展和战略部署下。加速发展现代农业，推进科学种植、养殖，加快设施农业建设，加速农业现代化进程，按照国家产业政策要求，积极响应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家纪委经贸委“当前国家重点鼓励发展产业，产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划等产业政策，以养殖合作社的形式，申请全自动蛋鸡养殖工程建设项目，并从政策导向、市场需求、当地养殖发展需要、引领农民科学养殖、规模养殖、增加农民收入等方面进行可行性分析研究，结论都是设立项目又必要又可行。

近年来，国家和自治区相继出台了加快畜牧养殖产业发展的一系列政策和措施，根据指示精神和要求，A省B农业发展有限公司紧紧抓住发展家禽的契机，进行标准化养殖基地的建设，增加优质商品蛋鸡养殖规模和生产能力。为此，A省B农业发展有限公司在现有养鸡生产的基础上，以科技进步为支撑，以市场为导向，以发展商品化生产为重点，通过规模化养殖场建设、引进优良品种、提高饲养管理水平和经济效益。

项目实施主要是稳步提升蛋鸡标准化规模养殖水平，降低动物疫病风险，实现粪污的无害化处理和资源化利用，加快蛋鸡饲养方式转变，充分发挥规模养殖对稳定蛋鸡存栏的基础性作用，进一步稳定蛋鸡生产，增加养殖收入，促进蛋鸡生产持续健康发展，保障蛋鸡市场有效供给。

## 2.2 项目建设的必要性

### 2.2.1项目建设是项目区畜牧业发展的需要

畜牧业的发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。作为具有竞争优势和发展潜力的朝阳产业，畜牧业在优化农业和农村经济结构、加快区域经济发展、实现粮食转化增值、确保城乡市场繁荣，特别是在增加农民收入上都具有极为重要的作用。

本项目的建设，将提高饲养管理水平，提高鸡肉以及鸡蛋的质量，建成无公害产品生产基地。本项目的建设将刺激拉动了A市周围农民养鸡的积极性。

### 2.2.2完善农业产业化的需要

根据中央一号文件精神，为了确保粮食主产区产业发展和农民增收，要努力加快建设畜牧业主导产业的进程，大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。提出力争用五到十年的时间，实现我国畜牧业由粗放经营向集约经营的根本性转变，综合生产能力明显提高，畜牧业产值占农业总产值的比重明显提高，畜牧业收入占农民收入的比重明显提高，畜产品出口竞争力明显提高。把研究、开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点,努力增加名特优新畜产品，实现品种结构多样化，满足不同消费层次需求。

### 2.2.3是调整农业机构增加农民收入的需要

本项目的建设，将促进畜牧业的发展，推动畜牧业主导产业的进程，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。

### 2.2.4是节能减排、产业可持续发展的需要

本项目通过多种节能减排措施，如：养殖节能措施、饲料加工节能措施、沼气、电气节能措施。提高养殖环境，降低企业成本，从而使企业发展壮大。企业的壮大将意味着岳普湖县畜牧业发展的壮大，项目区形成家禽产业的快速发展，带动广大农民增收，形成一个良好的循环，从而使产业可持续发展。

因此在A市建设芦花鸡养殖项目不仅必要而且可行，可谓有百利而无一害。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求。从各个方面调研、多层次考察，在项目地建设全自动蛋鸡养殖工程是对当地畜牧业的发展，引导当地畜牧业健康发展，提高农民收入，增加就业具有十分积极的促进作用。

因此，本项目的建设是十分必要的。

# 第三章  市场需求分析营销方案

## 3.1市场供需现状

前几年受畜禽养殖效益下滑，以及蓝耳病等传染病蔓延的影响，养殖户为及时止损，纷纷转移生产方向，致使全国畜禽存栏锐减，引起大多数省区的肉、蛋市场出现了大幅波动，

畜禽业是项目区农业和农村经济结构战略性调整的一项重要内容，是各级党委、政府高度关注的一项重点工作，对于增加农民收入，加快社会主义新农村建设具有重大的现实意义。随着规模养殖小区和畜禽养殖、加工企业的兴起，项目区畜禽养殖量不断增加，肉产品消费供不应求，本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用，积极探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义，该项目地处喀什、克州两地州中间，交通便利，不但有很大的需求市场，而且具有运输成本低的优势，对项目产品的销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，又属国家鼓励和支持的项目，这种规模养殖能大力提高畜牧整体质量，提高资源化效率。相比传统畜牧饲养方式，在空间利用、荒地改造利用、节约使用土地、规模效益等方面都非常有益，目前，项目区养禽业还处于“小农户，大规模”的发展阶段，离专业化、标准化要求还有一定差距。

所以，该项目的建设，既符合中央对解决“三农”问题和社会主义新农村建设的要求，又是项目区乃至A市增加经济收入和稳定消费市场的急需项目。

畜禽作为人民群众的生活必需品，市场价格的大幅波动，严重影响着广大人民群众的生活质量。而且随着人民消费水平的不断提高，人们对安全、新鲜、优质的肉、蛋产品的需求越来越大，因此，建立畜禽标准化规模养殖场的畜禽销售市场广阔，畜禽销售市场潜力更大，而且售价比一般畜禽市场售价高，带动了当地农民养殖增收、发展了当地经济。

## 3.2 市场预测

随着改革开发的进一步扩大，项目区与周边城市的贸易往来日益频繁。肉、蛋、等畜产品需求量逐年增加，周边城市对猪肉及其它产品的需求仍有很大的空间。近年来，A市畜禽生产由传统分散的养殖逐步地向集约化、标准化、规模化的方向转变。使畜禽养殖意识和管理模式得到了有力的提升，但养殖量小和生产技术低、成活率降低、生长速度慢成为制约A市畜禽业发展的最大瓶颈；同时当地消费和大量内地农民工的流动带来了很大的市场潜力；产品销售市场前景广阔，市场需求旺盛，在此时推行标准化畜禽项目建设，为建立畜禽生产基地提供了巨大的商机和广阔的市场空间；据专家预测，在未来的3—5年内，畜禽市场呈上升趋势，建设A市A镇A村芦花鸡养殖及繁育基地建设项目市场前景较好。

## 3.3 销售预测

今后5-10年是项目区畜牧业产业化发展的重要时期，随着国家大力发展畜牧养殖业有关政策的落实，项目区经济将保持快速稳定的增长，城乡居民收入及生活水平也将呈现快速增长，同时外来人口的增加、小城镇建设的加快和农村市场的启动，都将促进肉、蛋类产品消费，拉动养殖业发展，与内地省市相比有得天独厚的地缘与资源优势，但没有得以充分发挥。本项目有统一标准、环保、安全等特点，代表着末来畜禽业生产发展的方向。

## 3.4 市场风险分析

3.4.1项目产品市场风险因素分析。

1、市场风险

面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品主要为鸡蛋，主要供应对象为国内市场，市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。

2、资金风险

本项目主要资金来源是企业自筹。在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。

3、技术风险

本项目一些生产技术措施具有内在风险。如良种蛋鸡选择、改良扩繁、饲料配方的先进与否将会导致生产率低下，风险增大。

4、政策风险

本项目是国家鼓励发展的农业产业化项目，政策风险相对较小。

5、运作管理风险

本项目是一个综合性开发项目，除项目单位组织生产外，还涉及蛋鸡供应的养殖场与农户相对都是独立单元，如何把这些独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。

3.4.2防范和降低风险对策。

一是树立风险意识，提高对风险的应变能力。要按照现代企业管理制度要求加强生产技术、质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率。二是增加技术投入，有效控制风险。在生产上推广优良品种和饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究，同时加强农户的技术培训、指导与服务。三是加强产品质量与市场监管。从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节严格执行技术操作规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督、检查。四是打造名牌产品，靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力。五是探索建立风险管理体制，分散和转移项目风险。

## 3.5 建设规模

根据行业发展趋势和国家产业政策的要求，结合公司的技术水平和资金筹措能力，以及市场需求状况等多方面考虑，确定合理的生产规模。因此，本项目确定建成后将达到蛋鸡25万只的养殖规模。

建设内容：

主体工程：本项目规划总建筑面积12000㎡，其中：

1、新建孵化生产区，总建筑面积1500㎡；

2、新建育成鸡舍，建筑面积6000㎡；

3、新建集中宰杀区，建筑面积1000㎡；

4、新建有机肥生产车间，建筑面积1200㎡；

5、新建冷藏库，建筑面积500㎡；

6、新建配套生产辅助用房，建筑面积1800㎡。

附属工程：新建道路地坪18734㎡，绿化2600㎡，铁艺围墙500m，大门1座及供排水、供电等附属设施的建设。

设备购置：本项目需购置消防设施及生产设备各一套，物流配送车4辆。

# 第四章 项目建设条件

## 4.1建设厂址

拟建项目位于A市A镇A村A组。

## 4.2 建设条件

### 4.2.1 自然条件

- 4.2.2社会经济条件

第一产业
　　第一产业增加值34.74亿元，增长6.7%。全年粮食产量25.32万吨，比上年增长3.3%。全市粮食产量25.32万吨，增长3.3%。其中：夏粮产量3.89万吨，下降4.3%;秋粮产量21.43万吨，增长4.7%。烤烟产量11343吨(22.686万担)，下降5.9%。全市牛存栏117837头，增长9.2%,出栏29966头，增长9.3%;猪存栏399520头，增长9.5%,出栏513494头，增长9.6%;增长14.0%;水产品产量预计2.75万吨，下降7.4%。
    第二产业
　　2016年工业经济平稳增长，全市规模以上工业总产值完成362.55亿元，增长14.9%。实现全市规模以上工业增加值121.95亿元，增长12.5%，主要工业产品产量完成情况：原煤197.13万吨，增长31.0%;洗煤1241.1万吨，增长4.0%，其中：洗精煤1011.38万吨，同比增长9.0%;饮料酒2.27万千升，增长40.1%;农用化肥(折纯)48.44万吨，增长41.6%;水泥480.22万吨，增长3.6%;铁合金26.99万吨，增长80.4%;发电量218.32亿千瓦时，增长1.0%。
    第三产业
　　服务业稳步发展，2016年全市规模以上服务业企业营业收入298635.7万元，增长23.4%，用于支撑生产总值(GDP)核算的四个行业营业收入73798.8万元，增长112.5%。其中：信息传输、软件和信息技术服务业营业收入54910.7万元，增长188.6%;租赁和商务服务业营业收入9582.3万元，增长62.1%;居民服务、修理和其他服务业营业收入7440万元，下降13.5%;文化、体育和娱乐业营业收入1865.8万元，增长57.1%，金融存贷款余额增长较快。截止12月底，全市金融机构人民币各项存款余额632.31亿元，比年初增加136.25亿元，增长27.47%;金融机构人民币各项贷款余额414.30亿元，比2016年年初增加63.23亿元，增长18.01%。城乡居民收入增速平稳。根据城乡一体化住户调查，2016年全市农村常住居民人均可支配收入9964元，同比增长10.2%;城镇常住居民人均可支配收入27245元，同比增长8.5%。
    招商引资
　　2015年A市实施招商引资项目255个，总投资626.2亿元，招商引资到位资金365.95亿元，同比增长7.79%（全省考核评比中排名第三位）。

### 4.2.3气候条件

A市属于低纬度高海拔地带，具有亚热带季风气候特征。夏无酷暑，冬无严寒，雨量充沛，日照长。年平均气温14-19℃，降雨量1300-1600毫米，无霜期300天左右。年均降水量25mm，蒸发量在2000mm以上。适宜种植棉花。常年风向为东北风。自然灾害主要有旱灾、雹灾、风灾、霜冻及病虫害等。

### 4.2.4 交通及通讯条件

1、邮电通信

### 4.2.5场地条件

工程场地对于A市A镇A村A组内，场地条件良好。

### 4.2.6工程地质及水文条件

### 4.2.7配套条件

项目建设整齐，水、电、通讯、交通等基础设施配套。

(1)给排水

拟建场址位于A市A镇A村A组内，供排水设施齐全。

供水：用水由A市A镇A村A组内供水系统管网供给，能够满足项目供水需求。

排水：生活废水经过处理后排入项目区排水管网，能够满足项目排水需求。

(2)供电

项目区用电由A市供电公司供给，供电线路直接接入项目区内供电网，保证该项目用电。

(4)通讯

拟建场址周围均处在A市移动通讯业务范围内，通讯条件能够满足项目需要。

# 第五章  项目建设方案

## 5.1规模及建设原则

### 5.1.1规模

本项目建成后达到25万只蛋鸡的养殖规模。

### 5.1.2建设内容

主体工程：本项目规划总建筑面积12000㎡，其中：

1、新建孵化生产区，总建筑面积1500㎡；

2、新建育成鸡舍，建筑面积6000㎡；

3、新建集中宰杀区，建筑面积1000㎡；

4、新建有机肥生产车间，建筑面积1200㎡；

5、新建冷藏库，建筑面积500㎡；

6、新建配套生产辅助用房，建筑面积1800㎡。

附属工程：新建道路地坪18734㎡，绿化2600㎡，铁艺围墙500m，大门1座及供排水、供电等附属设施的建设。

设备购置：本项目需购置消防设施及生产设备各一套，物流配送车4辆。

### 5.1.3 建设原则

1、坚持统一规划，合理布局，分步实施，具有连续性的原则。

2、充分利用基础设施，降低工程造价，节约投资，有利于符合产业化发展，增加农牧民收入。

3、建设规模的经济性原则，所确定的建设规模其投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可以获得较佳的经济效益。

4.为考虑产品不断更新换代，建议在技术方案选择及设备选型方面要具有超前意识，禁止选用国家明令淘汰的设备；

5.贯彻环境保护“三同时”，工业职业以安全卫生和节能、节水为原则。

## 5.2建设方案

本次项目主要建（构）筑物包括附属用房、鸡舍、冷藏库、宰杀车间、有机肥生产车间等，各建筑物在满足生产及生活要求的前提下，本着经济、适用、美观的设计原则，对室内、外装修做到经济合理，在建筑造型上力求协调、美观、大方。

### 5.2.1鸡舍

- 5.2.2.1鸡舍设计

(1)蛋鸡舍设计考虑的因素

鸡舍朝向：坐北朝南偏东或偏西15°。

鸡舍宽：鸡笼+走道，390型笼具一整两半列两走道舍宽为7.5米。

鸡舍长：5000只产蛋鸡开放式鸡舍一般55～60米。

鸡舍高：390型笼具鸡舍屋檐高2.8～3米，屋脊高3.7～3.9米，屋脊高度一般在屋檐高的基础上加1～1.2米。

地面、粪场：鸡舍地坪高出地面O.30米，鸡粪处理场设在下封口，交通便利处，面积以不低于20平方米为宜(根据养鸡数量)，而且能防雨淋。

鸡舍间隔：有窗开放式鸡舍同一类型生产的鸡舍，舍与舍间隔距离15米。不同类型生产的鸡舍相互间隔不小于30米。

(2)　鸡舍简易设计

鸡舍宽：鸡舍基础宽为：半列宽度1.15米+中走道1.45米+整列宽度2.3米+中走道1.45米+半列宽度1.15米=7.5米。

鸡舍长：一列笼具总长(笼具组数×每组长)+人口走道1.2米+鸡舍末端1.5米=鸡舍总长(没有包括管理间，如设管理间，须在入口端加3.5米左右)。5000只产蛋鸡舍一般长度为55～60米。

- 5.2.2.2蛋鸡饲养管理要点

蛋鸡饲养中，须参照饲养品种的育种公司推荐的该鸡种饲养管理指导手册进行。

A、相对湿度

产蛋期间55％～65％。

B、温度

产蛋期舍温保持在13～23℃较宜。

C、密度

制式笼养按笼具配套定额标准。

D、光照

自18周龄开始每周增加0.5小时光照，直到每天16小时光照为止，保持恒定。蛋鸡饲养到60周龄，再增加1小时光照，使每天总光照达17小时。光照强度20-20周龄2瓦，21周龄至产蛋结束2.7～3.2瓦。

E、转群与投喂预产期料

育成鸡一般16～18周龄后进行转群。从鸡群见第一枚鸡蛋开始应更换产蛋前期饲料(产蛋期配合饲料和育成后期配合饲料各半混合均匀)，饲料的含钙量应提高2％，粗蛋白水平16％～16.5％，这种饲料持续投喂到产蛋率达5％。

F、营养需要

按照蛋鸡不同生长、生产阶段对营养物质的需要，推荐使用专用商品饲料。

G、生产记录

体重及生长发育记录(包括整齐度抽测记录)、免疫记录、用药记录、饲料添加剂使用记录、产蛋记录。各项记录须保持2年以上。

- 5.2.2.3疫病防控要点

1、鸡场疫病防控的一般原则(要贯彻执行养重于防、防重于治的原则)

一般鸡场推荐鸡场出入口设自动喷雾消毒装置，鸡舍门口设脚踏消毒槽。鸡场环境每周打扫、消毒一次，鸡舍内育雏期和育成前期，每天带鸡消毒一次，育成后期与产蛋期每两天带鸡消毒一次。但应避开搞活疫苗接种当天及前后各2天。鸡场只饲养同类家禽，不饲养其他畜禽。严格控制非生产人员、车辆出入鸡场生产区。保持生产环境、饲养器具卫生。鸡粪、病死鸡采取无害化处理。饮用水宜使用自来水或深井水，水井须离养鸡生产区200米以外。一个场区一个批次，一个批次同一日龄，做到彻底的“全进全出”。选择、固定引种单位。供种单位的种鸡支原体、白痢病原净化程度高，防止引种带病。每养一批鸡后，按照清扫—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—熏蒸的鸡舍处理程序清洁消毒鸡舍，并使用2种以上消毒剂。

预防性用药及鸡群保健。尽量不用或少用抗生素，建议使用生物饲料和高质量电解多维饮水保健。60日龄和开产前各投一次广谱驱虫药保健。

常观察鸡群。“早看粪便晚听音”。主要查看鸡群精神状态；饮水、采食量变化；粪便的色与形；安静时的鸡群呼吸音；产蛋的蛋形与破、软壳蛋比例等。

开展必要的药敏试验，针对鸡场环境中常见病原进行药物筛选，做到针对性的准确用药，降低养鸡生产的药物成本、防止病原微生物产生耐药性。

2、蛋鸡的免疫与抗体监测

蛋鸡免疫须根据当地鸡的疫病流行情况而决定疫苗免疫种类，原则上当地没有流行的传染病一般不宜接种弱毒类活疫苗。

免疫注意事项。免疫用稀释液宜用专用稀释液，不能做到时，可用蒸馏水、生理盐水替代，严禁在疫苗中加入抗生素或其他药物。用来免疫的疫苗现配现用，疫苗须完全溶解，肉眼看不到未溶解的疫苗颗粒，配好的疫苗须在半小时内用完。弱毒疫苗免疫时，稀释后未用完的疫苗及用后的疫苗瓶，要做焚烧或煮沸处理，免疫当天及前后2天不应进行带鸡消毒。抗体监测，各种疫苗(菌苗)免疫接种后，一般应于免疫3周后采血，监测鸡群免疫抗体水平。抗体水平不能达到有效保护时，须查找免疫失败原因，并重新免疫。

养殖环境良好，取得无公害食品以上产地或产品认证。鸡场绿化率达50％以上，有必要的消毒防疫设施，净道、脏道严格分开，清粪前后清粪场所和运粪后脏道洒熟石灰消毒，鸡粪和病死鸡进行无害化处理，坚持一栋舍或一个区“全进全出”制等。

使用质量可靠的商品饲料，饲养中不得随意向饲料、饮用水中添加质量不确定产品。产蛋期的蛋鸡保健，推荐使用抗生素替代品防控常见病。特殊情况下使用抗生素时须选择适宜种类并严格执行休药期、弃蛋期。我们的经验是饲喂生物饲料(添加有益菌，如乳酸菌、酵母菌等的饲料)，每周用高质量电解多维向饮水中加三天停四天让鸡饮用，每月补喂一次鲜土大黄叶汁液，实践证明；效果良好，鸡群健康，基本不用投喂抗生素。每更换使用一个批次的投入品生产的蛋品，应抽样分析，监测抗生药、农药、重金属、微生物、苏丹红、三聚氰胺等是否含有或超标。

### 5.2.2办公用房、附属用房

1）基础：本工程采用钢筋混凝土基础；强度等级C20，垫层为C10，粘土砖应符合施工规范规定的合格要求，基础深度为-1.2米，室外地坪为-0.15；地面或防潮层以下的砌体，采用100号机砖75号砂浆；

2）墙体：外墙采用100号机砖50号砂浆，砌筑370厚砖墙；内墙为100号机砖50号砂浆砌240厚砖墙；砌体隔墙与承重墙柱交接处，沿高度每0.5m，设2φ6拉接筋，深入墙内1m；两种不同材料墙体接缝处，沿缝贴300mm钢板网，然后进行墙面抹灰；在墙身低于室内地面60处设置连续的水平防水砂浆防潮层；

3）地面：基层分层夯实，房间为800*800地板砖；

4）门窗：窗为单框双玻塑钢带纱窗，大厅门为无框玻璃门，其余均为实木门。

5）内装修：天棚为抹水泥砂浆刷内墙乳胶漆；内墙面均采用水泥砂浆抹面刷内墙乳胶漆；

6）屋面：2层3mm厚SBS防水层、20厚1：3水泥砂浆找平层、CL陶粒砼找坡层、100mm厚聚苯板及100mm厚加气块保温层、聚氯乙烯防水涂料隔气层及20mm厚1：3水泥砂浆找平层；

7）外墙：刷外墙涂料、抹面胶嵌埋耐磨碱网格布，聚苯板保温、水泥砂浆抹面；

8）采暖：项目单位自架煤炉供暖；

室外地坪采用基层素土夯实； 30cm厚戈壁垫层，地面排水坡度5‰。

### 5.2.3有机肥技术方案

该项目产品以高新技术为支柱，以生态农业理论为指导，以农业化学和植物微生物学理论为基础，工要工艺流程如下：

秸秆与粪便

搅拌

沤化处理

烘干

包装

成品颗粒

过筛

粉碎

1、原料沤化：将作物秸秆粉碎后与畜禽粪便按1：1的比例混在一起，利用翻堆机搅拌，搅拌均匀后放入堆沤池，洒入生物菌种，沤化预处理，一般2-3个月沤化工作结束。

2、原料晾晒：将沤化完的秸秆粪便混合料运送至晒场晾晒，一般 7-10日晾干。

3、产品加工：将晾干的原料通过输送机送到有机肥生产线进料口，自动生成抛光颗粒状有机肥。

4、产品包装：利用定量自动包装机，将颗粒有机肥包装封口制成40kg或50kg有机肥成品。

## 5.3主要生产设备

### 5.3.1设备选型原则

本项目设备选型在满足生产要求的情况下，尽量做到节约资金。坚固耐用，便于维修，维护费用低等原则。

(一)、尽可能选取同一厂家的产品，这样在设备可互连性、维修技术支持和价格等方面都更有优势。从这个角度来看，产品线齐全、技术认证队伍力量雄厚、产品市场占有率高的厂商是品牌的首选。其产品经过更多用户的检验，产品成熟度高，而且这些厂商出货频繁，生产量大，质保体系完备。

（二）、扩展性

考虑到将来由于业务增加，生产量不断加大等原因可能会对设备的需求不断加大，因此要考虑设备的可扩展性，使将来要增加的设备与现有设备能很好的配合工作。在增加生产负荷的同时把设备购置成本降到最低。

(三)、可靠性

生产设备的好坏往往影响着生产效率与生产成本，大型设备如果经常故障必然会对企业造成巨大的损失，因为在设备选型时，可靠性是必须要考虑在内的原则。

### 5.3.2 主要设备

1、全自动蛋鸡养殖设备一套；

2、有机肥生产流水线一套；

3、宰杀加工设备一套；

4、消防设备。

## 5.4总平面布置

1、平面布置及道路组织本着合理、节约、满足工艺技术要求的原则，根据厂址的自然条件、交通运输条件及供电、供热、供排水等条件，将生产区域生活区分开布置，形成相对集中的独立区域。

2、根据各功能区的总平面布置组织交通路网，使项目区整个路网主次分明，回环通畅，满足项目的整个交通运输要求。厂区前侧大门直对主要干道，形成厂前绿化区，美化环境。

## 5.5公用辅助工程

1、给水工程

(1)水源

项目区水源为自来水，由最近供水管接入，接入管为DN60的UPVC管。入口处水压为0.2MPa，水压及水量均可满足项目使用要求。

(2)供水管网布置

供水管网管道沿道路布置，供水管网由场外已建管网接入，场内管道沿道路布置。共需接管道140m。室外管道埋深-1.0m，各设检查井一座。进户时预留DN60钢套管。

室内饮水器距地面的安装高度根据鸡的生长状况和生长阶段布置。其他舍室内管道沿墙面和地面布置。每5m布置一个，安装于自来水管上。

(3)管材

室外管材选用给水用UPVC管，工作压力0.2MPa，承插连接，室内管材选用镀锌钢管，做防腐处理，螺纹连接，室内外管材由法兰连接。

2、本项目排水系统直接项目区沼气池，工程需接排水管道长度约170.00米，出口管径为φ400。

3、供电工程

(1)场外供电线路，

从已建的高压线上接10KV的输电线380m，电杆采用钢筋混凝土10m杆。导线采用断面积为50mm2钢芯铝铰线。

(2)场内供电设计

供电参数：养殖场场区供电等级为220/380V，供电频率为50HZ。

供电系统：在场区各设置一台SG11-M-125kVA/10/0.4的杆上油浸式变压器，另设高压配电箱、照明低压配电箱、动力配电箱各一台。

场内照明设计：照度标准：管理用房按200lx计算，鸡舍按50lx进行计算。

采用220/380V电压等级。室内照明采用防水、防尘的节能型灯具，实行绿色照明。照明导线选用BV型铜芯线，穿钢管暗设。

4、场内道路工程

场内道路及地坪建设总面积18734 m2。

硬化路面主干道宽度6m，辅道3m。做法：砼结构，由下至之上分别是10cm垫土压实，15cm戈壁垫层、10cm150＃水泥地面。

5、绿化工程

本项目绿化总面积2600m2。

6、铁艺围墙

修建总长度240米，围墙砖柱间距为9m，该围墙工程砖柱布置应从角点向大门方向布置。围墙长度不超过60米设伸缩缝，所有露明铁件均要刷漆一道，调和漆两道，铁件链接用焊接，焊缝锉平磨光，标高±0.000以上砖墙为贴面砖。

6、消防工程

根据防火规范，室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量为25L/s。消防给水管网为环状布置，并按规范在生产辅助区、堆场内设置足够数量的室外地下消火栓，均备用200米麻质消防水带。

# 第六章  公用设施工程

- 6.1 给水工程

- 6.1.1 给水方式

拟建场址位于A市A镇A村A组内，供排水设施齐全。需接供水管道约140米，出口管径为φ100。

- 6.1.2 用水量预测

本项目供水普及率按100%计算，项目区人口按80人计算。

1、综合生活用水量

根据《A省生活用水定额》确定，人均综合生活用水量指标采取25升/人·日

Q1=80*0.001*25=2立方米/日

2、绿化用水量

项目绿地面积2600平方米，绿化用水量指标取3.0升/平方米·日。

Q2=0.003*2600=7.8立方米/日

3.畜禽用水量

项目存栏100000只蛋鸡，用水指标取0.02升/只·日

Q3=100000*0.02*0.001=2立方米/日

4、漏损水量

漏损水量按1+2+3之和的10%计算。

Q4=（Q1+Q2+Q3）*0.1=1.2立方米/日

5、未预见用水量

未预见用水量按1+2+3+4之和的10%计算。

Q5=（Q1+Q2+Q3+Q4）*0.1=1.2立方米/日

6、总用水量

Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 =13.6立方米/日

6、消防用水量

根据《建筑设计防水规范》GB50016-2010,本项目消防用水量按同一时间内发生火灾一处，一次灭火用水量10L/S，火灾延续时间2小时计算。

QX=10*3600*2/1000=72.00立方米

## 6.2 排水工程

### 6.2.1 排水方式

本项目产生的废水主要是职工生活用水和家禽的粪水，直接可以用于绿化灌溉。

### 6.2.2 排水量预测

项目区内排水设施普及率按100%计算，污水排放系数采用0.8。

QP=(Q1+Q3)*0.8=3.2立方米

- 6.3 供热工程

- 6.3.1 采暖工程

(1)热负荷估算

项目区建筑采暖面积为12000平方米，根据《民用建筑节能设计标准》JGJ26-2010（采暖居住建筑部分）及《公共建筑设计标准》实施细则确定：居民建筑热指标取40瓦/平方米，因此，本项目建筑采暖热负荷为480KW。

(2)采暖系统

本项目由A市A镇集中供暖。

### 6.3.2通风

建筑内通风以自然通风为主，在卫生间加设窗式排气扇。

## 6.4供电系统

### 6.4.1 供电方式

本项目拉10千伏进线，5路380/220伏出线，高压为单母线接入，负荷按不同性质分供。大容量、集中控制主要负荷采用放射配线直供。

### 6.4.2 负荷估算

电力规划规范中详细规划阶段负荷预测各项指标及自治区建设厅的有关规定，用电指标按8W/㎡·小时，则用电总负荷=8*12000=96KW。

### 6.4.3供电系统

项目的电源、供电由项目区原有供电管网接入，不需购置变压器。

### 6.4.4低压配电系统

输电线由原低压电网引进建筑物，供电电压380/220v。各功能空间均采用暗辅管线。电源进线作重复接地，在各配电箱内设有专用的接地保护端口，并从该端口引出接零保护线至各电源插座，电线与接地线分别与接地网相连接，接地电阻小于4Ω。

照明及电力设备共用变压器，只在母线上分开，同时事故照明与正常用电线路分开。配电方式采用放射直线配线，分散负荷点，采用树杆式供电。

## 6.5消防工程

项目的消防系统均室内外消火栓和干粉手提式灭火器。

# 第七章  节能、节水措施

## 7.1  节能

### 7.1.1 执行标准

1、《中华人民共和国节约能源法》和《中国节能技术政策大纲》；

2、《公共建筑物节能设计标准》GB50189-2005；

3、民用建筑电气设计规范JGJ132-2009；

4、建筑采光设计标准GB/T50033-2001；

5、国务院国发（2005）33号《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》；

6、固定资产投资项目节能评估及审查指南

### 7.1.2 节能措施

为保持能源、环境与经济的协调发展，本项目将采取以下措施，合理利用和节约能源，主要有：

1、必须使用节能型建筑材料、器具和产品；

2、采用保温隔热性能良好的墙体材料及门窗型材，以加强维护结构的保温隔热性能；建筑设计充分利用自然采光和通风，以降低单位建筑面积能耗。

3、照明设备的选用及节能措施：照明灯具采用高光效、高显色、低眩光、长寿命格栅日光灯；日光灯采用长寿命、低损耗的电子镇流器（功率因数不小于0.95）。选用国家推荐的节能型产品和设备，采用照明智能控制系统来实现对食堂、宿舍等场所人工照明的智能控制，以达到最大的节能效果，实现绿色照明。同时尽量降低峰值负荷和缩短运行时间，起到最大节能效果。

4、室外照明采用太阳能路灯，既节约能源，又减少室外电缆的投资。

5、尽可能采用地面辐射供暖系统，提高建筑物的节能性和舒适性；

6、热力管道均作保温处理，减少热损失；

7、做好水、电的计量，利于管理；

8、做好设备和管道的维护、检查工作，提高设备使用效率，杜绝跑、冒、滴、漏。

9、机电、电气设备要求采用国家有关部门推广的定型节能产品。

## 7.2  节水

### 7.2.1 执行标准

1、《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国清洁生产法》

2、中国节水技术政策大纲

3、《建筑给排水设计规范》GB50015-2010要求。

### 7.2.2 节水措施

本项目耗水主要是生活用水。主要节水措施主要为：

1、项目建设施工中应当采用节水型工艺，建设相应的节约用水设施，并在主体工程施工时投产使用。

2、热水供应系统管线、热水管网设计要合理、温控装置和配水装置的性能要符合节水要求，减少水资源浪费。

3、安装使用节水型设备和器具，推广使用有限流装置的节水型淋浴设施、节水型水龙头、两档式节水型便器系统。

4、加强热水系统的运营管理，防止诸如管道保温层脱落，系统温控或排气装置失灵所造成的增大使用中无效冷水的排放量。

5、推广干冰清洗、微生物清洗、喷淋清洗等节水清洗技术。

6、注重绿化节水，种植耐旱性植物，推广喷灌、微喷、滴灌等节水灌溉技术。

7、尽量做到水的循环使用，减少排放。

## 7.3能源消耗情况

一、电力：从第六章《公共设施工程》计算结果得出，每天用电时间按8小时计算，项目日消耗电力=96*8=768千瓦，则项目年消耗电力=768*365/10000=28.03万千瓦时，参考折标系数1.229，则年消耗折标煤量=28.03*1.229=34.45吨标准煤。

二、热力：从第六章《公共设施工程》计算结果得出，项目日负荷480千瓦/小时，采暖天数按113天计算，则年消耗热力=480*113*24*3.6/1000=4686.27百万千焦，参考折标系数0.0341，则年消耗折标煤量=4686.27*0.0341=159.80吨标准煤。

三、工质耗能（新水）：从第六章《公共设施工程》计算结果得出，项目日耗水量13.6立方米/日，则年消耗新水约4964立方米，参考折标系数0.0857，则年消耗折标煤量为0.43吨标准煤。

表7-1                 项目节能指标表

| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量（吨标准煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 | 万千瓦时 | 28.03 | 1.229 | 34.45 |
|  | 热力 | 百万千焦 | 4686.27 | 0.0341 | 159.80 |
|  | 能源消费总量（吨标准煤）61.35 |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量（吨标准煤） |
|  | 新水 | 立方米 | 4964 | 0.0857 | 0.43 |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤）0.43 |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤）194.68 |  |  |  |  |

# 第八章  环境影响评价

## 8.1 环境影响

项目区地域辽阔，工业污染源少，空气清新，水质与土壤基本未受污染，本项目建设地点周围和厂区内没有明显的污染源，项目区域内自然条件和环境状况良好，有利于发展绿色和无公害养殖业。

项目投产后产生的污染源主要是粪尿和污水，会物对大气、水体、土壤会造成一定污染。由此引发了鸡群健康恶化、生产力降低、产品质量变差等恶果。粪污处理不当导致的环境污染，不仅直接影响周围环境和本养殖场鸡群的生产力和健康，而且间接影响产品品质、生产成本和效益，甚至还会引起畜禽疫病的发生，为防治疫病和净化环境而大量使用的兽药、消毒剂、杀虫灭鼠药，这些都进一步导致了产品污染，成为制约养鸡生产可持续发展的关键。但经过环保处理后可达到国家施肥、灌溉的排放标准，则项目建设不会对周围环境产生不良影响。项目建设必须严格按照国家三部委关于“建设项目环境保护管理办法”的通知及国家环保局关于“建设项目设计规范”的通知，在建设的同时搞好环境保护。

## 8.2 环境保护与治理措施

环境保护措施伴随着规模化、集约化养殖业发展而发展。目前对上述环境影响的控制和消除的手段和方法是多方面的、综合的。

8.2.1环保工艺

鸡场在建设上，配套建设污水处理设施，做到环保设施与生产设施同时设计、同时施工，同时使用。对产生的污水进行无害化处理，达到环境保护的目的。鸡粪尿与污水经污水道排入沉淀池后进行合理处理后实现资源再利用，改善环境。

8.2.2排放标准

建设项目产生的污水和非便经过无害化处理后，符合GB18596-2001《集约化畜禽养殖业污染排放标准》要求。

8.2.3治理措施

1.合理规划布局，在养殖场入口处设置车辆消毒池和人员消毒间，避免进入场区的车辆和人员带毒进场。将粪污处理堆放区、病畜、死畜无害化处理设施设在主导方向下风区，中间以绿化隔离带与生产区隔离，避免交叉。

2.加强环境管理，对粪便和污水的进行无害化处理。必须配套建设粪污处理设施，实现粪污的无害化、减量化处理，切实解决环境面源污染问题。不产生二次污染，可根据《畜禽养殖业污染物排放标准》配套的《畜禽养殖业污染物排放的配套处理技术》中的各种畜禽场污染物排放量和浓度、常用处理工艺及设计参数进行处理。

3.转化为可利用资源。在农业生态系统中，养殖场粪便、污水进入无机环境（土壤），被分解者（微生物等）转化为可给态养分和土壤肥力，供生产者（绿色植物）利用并通过光合作用转化为有机产品，将其变废为宝。将鸡粪和无害化处理后的污水可直接还田，节约投资和能源，鸡粪渣可进行高温干燥堆肥后制作成活性有机肥或有机无机复合肥，向市场销售，效益可观。污粪的液体部分通过厌氧发酵产生沼气，用来做生活能源，从而实现了生态的良性循环。

恶臭、有害气体、微生物等，虽难以或不可回收利用，但可以通过提高资源产品率来减少其产生，并可采用设备和饲养措施(如负压通风在排风口外设屏障、正压通风风管中设过滤消毒装置、使用益生菌、除臭剂等)及种植隔离林带以减少和阻止其向环境排放。

粪便堆肥处理工艺

粪便或污泥

含水量80％

锯末

秸秆等

堆肥料

含水量65％

发酵槽

15天

二次发酵

30天

营养土出售

通风

搅拌

生物

除臭

新鲜畜粪便

挤压机

直接排放

秸秆

发酵槽

20天

搅拌

含水量70％

水

有机肥出售

二次发酵

30天

通风

## 8.3环境评价结论

项目严格按照现代畜牧业生产的要求，高起点、高标准进行建设。生产区、生活管理区、办公区及净道、污道严格分开，牲畜粪便集中堆放，统一拉运，减少二次污染。并建议项目建设单位对粪便进行加工后再利用(可进一步提高有效利用率和经济效益）。在生产中不会对环境造成不良影响，而且有利于农业的可持续发展。

本项目经环保部门审批，认为项目方案合理，建设地点周围无水源保护地、自然保护区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。项目建设生产过程中产生的废水、废渣处理后可达到国家规定的排放标准，项目环保措施合理，符合环保要求，同意项目建设。

# 第九章  项目招投方案

## 9.1编制依据

⑴《中华人民共和国招标投标法》

⑵《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家计委令第9号）

⑶《A市工程建设项目招标范围和规模标准规定》（新兵办发[2001]55号）

## 9.2招标范围

依据《中华人民共和国招标投标法》，对使用国有资金投资项目以及上述各类工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购、限额以上的均需按要求进行招标。

文件中明确规定：“使用国有资金投资项目必须进行招标”；招标规模标准：“施工单项合同估算价在100万元人民币以上的”、“重要设施、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的”、“勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的”、“单项合同估算价低于施工单项合同、重要设施、材料等货物规定的标准，但项目总投资在1000万元人民币以上的”都必须招标。依据上述标准，本项目总投资2000万元，必须进行招标。

## 9.3招标组织形式

本项目招标的组织形式为委托招标，必须委托具有中央投资项目招标代理资格的招标代理机构招标。

## 9.4招标组织方式

依照《中华人民共和国招标投标法》，结合本项目具体情况，建筑安装、设备材料等工程招标组织方式采用公开招标。详见表9-1。

表9-1                       招标基本情况表

| 建设项目名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |

# 第十章   项目实施进度计划

## 10.1项目建设期限

项目计划建设工期为24个月。

## 10.2 项目进度安排与实施计划

由于此次项目时间紧，任务重，为了保证使项目建设达到预期目标，进度安排的是否合理就显得尤为重要。

# 第十一章  投资估算与融资方案

## 11.1 投资估算

### 11.1.1 估算依据

一、建筑工程根据项目的建设内容和工程量，按照喀什当地建筑工程单位估算指标、综合定额和参考2015年第三季度当地同类建筑单位造价对比测算；

二、建设场地为政府划拨的场地；

三、其它费用中的下列费用取费标准为：

1、建设单位管理费依据财政部财建[2002]394号文计取；

2、勘察费、工程设计费按发改委、建设部颁发工程勘察设计收费标准2002年修订本计取；

3、工程监理费依据建设部(1996)第043号又计取

4、招标费用依据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价[2002]1980号)的有关规定计取；

5、工程保险费按现行《建筑安装工程保险费率》计取；

6、预算结算审查费依据地方一般规定计取。

四、预备费包括基本预备费和价差预备费。基本预备费按直接工程费和间接工程费之和的5.0%计取；

## 11.2投资估算

一、项目总投资

估算总投资为5800.00万元，其中：建设投资费用4950万元，流动资金850.00万元。

二、项目建设投资

项目建设投资估算4950万元，其中：

(1) 按费用构成：工程费用4427.31万元，占建设投资的76.33%；工程建设其他费215.76万元，占建设投资的3.72%；预备费306.93万元，占建设投资的5.29%。

(2)按分项构成划分：建筑工程费1456.50万元，占建设投资的25.11%；设备购置及安装工程费2970.81万元，占建设投资的51.22%：其它费用215.76万元，占建设投资的3.72%。

建设资产投资估算详见表12-1

三、流动资金

流动资金参照同行业流动资金，采用扩大指标法估算正常年需流动资金850.00万元。

表11-1                建设投资估算表              单位：万元

| 序 号 | 工程和费用名称 | 项目价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置及安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值（元） | % |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑主体（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 孵化生产区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 鸡舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 宰杀区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 有机肥车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 辅助用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 室内安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 电气（含综合布线等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 室外安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 室外供热管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 室外供电网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 室外给水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 室外排水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 铁艺围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | 大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 室外道路地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 室外绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地质勘察费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工图审查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 预算结算审查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 招标代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 投资估算合计 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11.3资金筹措方案

项目总投资5800.00万元，全部由建设单位自筹解决。

# 第十二章 经济效益分析

## 12.1、编制依据

1、项目的财务评价按国家发改委颁发的《建设项目经济评价与参数》(第三版)和有关现行财税制度的规定进行。以工程投资项目运行管理，生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主发依据。

2、参照当地同类厂房的单位造价指标计算。

## 12.2、财务基础数据

1、项目计算期

项目计算期确定为11年，其中建设期1年，经营期为10年。

2、生产负荷

项目投产后第一年达到生产能力的50％，第二年即可达产。

3、销售收入

本项目主要生产鸡蛋、肉鸡及有机肥，正常年的年销售收入约为23760万元。

销售收入一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 （吨/年） | 市场售价 | 销售额估算 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡蛋 | 10200 | 8000 | 8160万 |  |
| 2 | 肉鸡 | 10000 | 14000 | 14000万 |  |
| 3 | 有机肥 | 800 | 20000 | 1600万 |  |
|  | 合计： | 12000 |  | 23760 |  |

4、成本和费用计算

(1)原材料及辅助材料

原材料及辅助材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。    (2)燃料动力费

项目所需水、电等均按现行市场价格计算。

(3)工资及福利费

本项目劳动定员为80人，福利按工资总额的14%计列。

(4)折旧与摊销

折旧费按平均年限法计算，建筑物折旧年限按20年计，设备按10年折旧，净残值率均为5％。

(5)修理费

修理费按全部固定资产现值的2.5％计取。

(6)其他费用

①管理费用，包括办公经费、劳动保险等，按年销售收入2％计算。

②销售费用，包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按年销售收入1％计算。

(7)财务费用：为建设、生产期的贷款利息。

详见总成本费用表，固定资产折旧费详见折旧估算表。

5、税金及附加

本项目产品销售收入需缴纳增值税，增值税税率为17％。城市维护建设税为增值税的5％，教育费附加为增值税的3％。

## 12.3、利润及分配

经计算，本项目年均利润总额为2174万元，所得税按利润总额的25%，所得税为537万元，税后利润1634万元。盈余公积金提取比例按10％，公益金提取比例按5％。

## 12.4、盈利能力分析

1、总投资收益率

项目年均息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，为37.32％。

年平均息税利润(EBIT)

总投资收益率(ROI)= ━━━━━━━━━━━━━×100％

总投资(TI)

＝37.32%

2、项目资本金净利润率

项目年均净利润与项目资本金的比率为项目资本金净利润率，经计算得28.11%

年均净利润

资本金净利润率= ━━━━━━━━━━━×100％

资本金

＝28.11%

3、根据项目投资财务现金流量表计算如下：

所得税后：财务内部收益率：19.46％

财务净现值(Ic=12％)：12802万元

投资回收期：3.8年(含建设期)

所得税前：财务内部收益率：21.73％

财务净现值(Ic=12％)：20609万元

投资回收期：3.3年(含建设期)

根据上述指标分析，该项目所得税前、税后财务净现值大于零，内部收益率高于12％的行业基准收益率，说明项目具有好的盈利能力。

## 12.5、不确定性分析

1、盈亏平衡分析

以生产能力表示的盈亏平衡点的计算

固定成本

BEP= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━×100％

销售收入一销售税金及附加一变动成本

=58.20%

计算结果表明，项目达到设计能力的58.20％，企业即可保本，说明本项目抗市场风险能力较强。

2、敏感性分析

项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售收入、经营成本和生产产量。各单因素变化±10，对各项指标的影响程度见下表。

敏  感  性  分  析

| 序号 | 不确定因素 | 不确定因素变化率（％） | 财务内部收益率 | 敏感度系数 | 临界点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本方案 |  |  |  |  |
| 1 | 建设投资变化 |  |  |  |  |
| 2 | 销售价格变化 |  |  |  |  |
| 3 | 原材料价格变化 |  |  |  |  |
| 4 | 汇率变化 |  |  |  |  |
| 5 | 负荷变化 |  |  |  |  |

由以上结果（税前）分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中营业收入的影响最为敏感，其次为经营成本。所以，项目单位应加强营销的宣传，尽量增加营业收入。同时，加强企业内部管理，降低生产成本。

# 第十三章 结论与建议

## 13.1社会效益分析

本项目建成后，从经济效益和社会效益综合分析，该项目不仅使微观效益与宏观效益相结合，而且使项目投资的内在利益符合宏观经济的发展目标

## 13.2研究结论

本项目符合国家最新产业政策。项目的建设是造福于当地广大的农民群众，可全面带动当地畜牧业发展，社会效益良好，对喀什地区和A市实现畜牧业现代化，农业结构战略性调整和科技兴牧，推进社会主义新农村建设起到很强的示范作用。

1.项目建设目标明确

该建设项目符合国家与地方有关建设规划布局。项目以国家、A、A市及A镇农业产业政策为导向，充分利用现有条件和地缘优势，在以生态建设为目标基础上，实施标准化饲养和管理，建成优质商品蛋鸡生产基地。

2.具有良好的生态效益和环保效益

项目的实施，解决了养殖场粪便和污水的出路问题，杜绝了过去养殖场污水横流、臭气熏天、蚊蝇乱飞的现象。经过发酵的粪便污水成为沼液、沼渣，是优质的有机肥，粪污经无害化处理后，项目区的污物排放基本实现达标。而且不仅能显著改良土壤，确保农作物生长所需的良好微生态环境，还有利于增强其抗冻、抗旱能力，减少病虫害的发生。有效降低了化肥、农药的使用量，对无公害产品的生产提供了有力条件。

3.该项目实施，对提高当地畜牧业发展素质和产业化经营水平，优化调整农业和农村经济结构，促进经济持续发展，加快农民脱贫致富和小康社会建设步伐具有重要意义。

本项目紧密结合国家生态治理目标和农业集约化生产方针，充分利用当地水热资源、土地资源、劳力资源。适合农村经济发展和生态环境建设需要。采用综合安全、高效先进技术，生产优质育蛋鸡，保护生态平衡，保护环境对养殖业可持续发展起重要作用，环境改变，使得鸡群各种疾病减少，减少药费开支，提高生长速度。

综上所述，项目建设符合国家产业政策和投资方向，技术方案科学合理，投资方向正确，产品市场较好，经济效益明显，资金筹措有保证，具有较强的抗风险能力，同时社会效益显著。技术上合理、财务上可行，项目建设十分必要和可行。