AA工艺品有限公司

年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章  总  论	1

1.1 项目名称及承办单位	1

1.2 可行性研究报告编制依据、原则	2

1.3 项目概况	4

1.4 经济效益分析	6

1.5 主要技术经济指标	6

第二章  项目建设的背景与必要性	8

2.1 项目建设背景	8

2.2 政策符合性分析	10

2.3 项目建设的必要性及意义	11

第三章  市场分析与销售方案	15

3.1 市场分析	15

3.2 产品生产及销售方案	16

3.3 销售策略和营销模式	17

3.4 销售队伍和销售网络建设	18

第四章 项目选址及建设条件	20

4.1 项目选址	20

4.2 建设条件	20

4.3 场址选择合理性分析	28

第五章  生产规模及产品方案	31

5.1 生产规模	31

5.2 产品方案	31

第六章 工程建设方案	33

6.1 建设内容和规模	33

6.2 项目规划和土建工程	33

6.3 工艺流程及设备方案	36

6.4 公用工程	39

第七章 劳动安全卫生与消防	46

7.1 标准规范	46

7.2 安全措施方案	46

7.3 消防	47

第八章  节能分析	51

8.1用能标准和节能规范	51

8.2节能措施	52

8.3节能管理	53

8.4节水措施	54

8.5资源综合利用	55

第九章  环境保护	56

9.1 执行标准	56

9.2 厂址环境条件	56

9.3 施工期主要污染源及其控制措施	56

9.4 运营期“三废”内容及治理措施	57

9.5 环境影响评价	58

第十章 招标方案	60

10.1 招（投）标依据	60

10.2 招（投）标原则	60

10.3 投标、开标、评标和中标程序	62

10.4 评标委员会的人员组成和资质要求	63

第十一章  组织机构及劳动定员	65

11.1 组织结构	65

11.2 劳动定员	65

11.3 项目经营管理模式及措施	66

11.4 技术培训	67

第十二章  项目实施进度计划安排	68

第十三章  投资估算及资金筹措	69

13.1 投资估算依据	69

13.2 项目建设投资估算	69

13.3 资金来源与筹措	70

13.4 资金使用和管理	72

第十四章  财务评价	74

14.1 财务评价依据	74

14.2 销售收入和销售税金及附加估算	74

14.3 总成本及经营成本估算	75

14.4 财务效益分析	76

14.5 不确定性分析	77

14.6 财务评价结论	79

第十五章  可行性研究结论和建议	80

15.1 可行性研究结论	80

15.2 问题和建议	81

附表：

1、财务评价指标汇总表	83

2、总成本费用估算表	84

3、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表	86

4、利润和利润分配表	88

5、项目投资现金流量表	89

6、固定资产折旧费估算表	90

7、财务计划现金流量表	91

8、项目还本付息计划表	92

9、资产负债表	93

附件：

1、委托书	94

附图：

1、A县产业集聚区规划图	95

2、项目地理位置图	96

# 第一章  总  论

## 1.1 项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料项目

1.1.2项目承担单位

承办单位：AA工艺品有限公司

企业地址：A县产业集聚区

1.1.3项目辐射范围及带动能力

AA工艺品有限公司将设100个加工网点，不但覆盖本县12个乡镇、322个行政村，还辐射到A、B、C，D，EE、F，约10万多农户，带动农民年增收4000多万元（种植收益和草制品加工费）。项目建成后 ，加工网点增加到308个，由原来10万扩张到15万人，年返还农民款项增加到6000万元以上，人均年增加收入达2500元以上，由于草制工艺品主要以手工为主，操作人员针对的是30-50岁的家庭妇女、下岗女工。通过一定的技术、技能培训，一般人员均可上岗操作，门槛不高，适应人群范围较广。

草制品制作的原料，70%以上直接来自农民，主要是本地的麦秸秆、玉米包皮等废物，充分利用了当地的农作物秸秆，最大响度的开发利用农作物的经济价值。

该项目的建成，将使A县丰富的产品资源得到有效的加工利用，有力的推动了当地农村产业结构的调整，有效地调动A县及周边地区广大农民的种植积极性。辐射范围包括本省的A县、B县、C、E省的F、E县及F省的F等地。不仅能带动项目区内农民增收，改善生活，还合理有效地吸纳大量闲散人员，创造大量社会就业机会，对项目区农民的增收起到关键作用。

## 1.2 可行性研究报告编制依据、原则

1.2.1编制依据

一、项目单位关于编制项目申请报告的委托书

二、国家《产业结构调整指导目录》2011年修订版

三、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》

四、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

五、国家发展和改革委颁布的《项目可行性研究报告通用文本》发改投资(2007)1169号

六、《A市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

七、《A县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

八、《A县中心城区总体规划（2010—2030）》；

九、《A县产业集聚区总体发展规划》；

十、《A县产业集聚区控制性详细规划》；

十一、项目承办单位提供的相关基础资料

1.2.2编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。

（2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求，辅助生产系统和生活设施的设置尽量依托厂区现有设施的原则。

（3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。

（4）在广泛进行市场调研的基础上，确定产品方向和生产品种。并根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。

（5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。

（6）严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。

（7）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。

## 1.3 项目概况

1.3.1项目建设期

本项目建设期为12个月。

1.3.2项目建设地点

该项目建设地点位于A省A县产业聚集区，为一般工业用地，项目规划占地45亩，具体地址见附图2。交通便利，区域位置优越。

1.3.3建设规模及内容

主要建设内容及规模：项目规划占地45亩，主要建设生产车间、原料库、成品仓库、办公楼、科研楼、检测室、配电室及其他辅助工程等，总建筑面积30000平方米，购置PC裁断机（冷裁）、热熔机（火裁）、Gc6-1缝纫机、打眼机、烫眼机、空压机、弹棉机、充棉机、定型机等主要设备及附属设备800台（套），建设年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料生产线。

1.3.4产品方案及原辅材料

表1-1 产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单价 | 单位 | 年产量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帽子 | 40元/顶 | 顶 | 500 | 第七年为例 |
| 2 | 箱包 | 40元/个 | 个 | 100 |  |
| 3 | 工艺蓝 | 25元/个 | 个 | 100 |  |
| 4 | 装饰材料 | 80元/平方米 | 平方米 | 100 |  |
|  | 合计 |  |  | 800 |  |

表1-2 原辅材料一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 单价（元/吨） | 年用量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米皮 | 吨 | 1200 | 14500 | 第七年为例 |
| 2 | 草辫 | 吨 | 2500 | 15600 |  |
| 3 | 麻类 | 吨 | 2800 | 8600 |  |
| 4 | 纸绳 | 吨 | 3200 | 9000 |  |
| 5 | 纸辫 | 吨 | 3200 | 8500 |  |
| 6 | 辅料 | 吨 | 2800 | 8400 |  |
| 7 | 包装材料 | 吨 | 2750 | 6400 |  |
|  | 合计 |  |  | 71000 |  |

1.3.5投资估算

本项目总投资1.2亿。其中：固定资产投资10650万元（包括土建7500万元、设备1540万元及其他费用1610万元），流动资产1350 万元。

1.3.6资金筹措

## 1.4 经济效益分析

项目建成后，年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料，年实现销售收入34500万元，净利润1815.24万元。

项目投资后正常年份总成本为31859.38万元，其中固定成本12523.3万元，可变成本19336.08万元，经营成本31442.48万元。

## 1.5 主要技术经济指标

按照出口要求和计划订单，进行新产品开发设计，完成年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料，争取出口创汇6000万美元以上。

# 第二章  项目建设的背景与必要性

## 2.1 项目建设背景

2.1.1政策背景

2013年年初，党中央、国务院以1号文件发布《关于积极发展现在农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，意见中指出：“首先促进粮食稳定发展，今年，要努力稳定粮食播种面积，提高单产、优化品种、改善品质。继续实施优质粮食产业、种子、植保和粮食丰产科技等工程。推进粮食优势产业带建设，鼓励有条件的地方适度发展连片种植，加大对粮食加工转化的扶持力度。农业产业化龙头企业是引导农民发展现在农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工发展。中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造。要完善农产品加工业增值税政策，减轻农产品加工企业税负。落实扶持农业产业化经营的各项政策，各级财政要逐步增加对农业产业化的资金投入。农业综合开发资金要积极支持农业产业发展。金融机构要加大对龙头企业的信贷支持，重点解决农产品收购资金困难问题。有关部门要加强对龙头企业的指导和服务。中央扶持农业发展的决心和力度，促使龙头企业的快速、健康、有效发展。”

同时，国家十一五纲要指出：“推动乡镇企业机制创新和结构调整，引导乡镇企业向有条件的小城镇和县城集中。扶持县域经济发展，注重发展就业容量大的劳动密集型产业和服务业，壮大县域经济。健全就业信息服务体系，引导富余劳动力向非农业和城镇有序转移，保障进城务工人员合法权益，增加农民务工收入。支持新型农民科技培训，提高农民务农技能和科技素质。实施农村劳动力转移培训工程，增强农村劳动力的就业能力。实施农村实用人才培训工程，培养一大批生产能手、能工巧匠、经营能人和科技人员。坚持多予少取放活的方针，加快建立以工促农、以城带乡的长效机制。调整国民收入分配格局，国家财政支出和预算内固定资产投资，要按照存量适度调整、增量重点倾斜的原则，不断增加对农业和农村的投入。扩大公共财政覆盖农村的范围，确保财政用于三农投入的增量高于上年，新增教育、卫生、文化财政支出注要用于农村，中央和地方各级政府基础设施建设投资的重点要放在农业和农村。改革政府支农投资管理方式，整合支农投资，提高资金使用效率。鼓励、支持金融组织增加对农业和农民的投入，积极发展信贷在社会资金投向农业和农村的精神指导下，在国家的发展形势背景下，发展才是硬道理。

农产品加工业是A省经济的一个支柱产业，也是A参与国际分工和竞争的强项优势产业。为了支持农业产业化发展，A省也陆续出台了一系列扶持和优惠政策。一是对农产品加工企业优先安排项目资金和贴息贷款，免征农产品初加工所得税，在场地、运输等方面都给予政策支持；二是大力支持以公司加农户为主要形式的产供销、农工贸一体化的产业化经营，加快用先进技术和现金管理经验武装加工企业的步伐等，全方位提升A农产品加工业的国际竞争力，加快A省由农业大省向农业强省的转变，力争到2014年，全面形成农业产业化经营格局。

A是农业大省，不仅是经济作物产量大省，也是最大的消费省和调出省。经济的发展离不开农业，农业的发展应体现综合利用，循环经济。

在上述国家产业政策大背景下，以进一步加大对农产品经济值得开发，充分利用农产品的丰富资源，开发高附加值的手工艺产品，带动当地种植业结构向优质专用品种调整，促进农业增效、农民增收为目的，AA工艺品有限公司提出了谷物草编、装饰材料机织系列研发、加工项目。

本项目的建设将充分利用A县拥有的原料资源、经营优势，引进技术，搞好农作物秸秆转化加工，达到就地将农作物秸秆转化为高附加值的产品，变废为宝，促进当地资源优势更好地转化为多行业商品优势，提高企业经济效益，扩大就业，从而达到带动基地内农民的增收和项目区农业结构的优化调整。为此，特申请本项目。

## 2.2 政策符合性分析

多年来，党中央、国务院均以中央1号文件发布强调加强“三农”工作，积极发展现代化，重点发展农业化经营，加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业的支持力度，通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展；鼓励龙头企业以多种利益联结方式，带动基地和农户发展；支持农民专业合作组织发展，对专业合作组织及其所办加工、流通实体采取有利于其发展的税收和金融政策，着力支持农民专业合作组织开展信息服务、技术培训等；集体经济组织要增强实力，搞好服务，同其他专业合作组织一起发挥联结龙头企业和农户的桥梁和纽带作用；乡镇企业要加快结构调整、技术进步和体制创新，积极参与农业产业化经营。

农产品加工是A省经济的一个支柱产业，也是A参与国际分工和竞争的强项优势产业。为了支持农业产业化发展，A省陆续出台了一系列扶持和优惠政策：一是对农产品加工企业优先安排项目资金和贴息贷款，免征农产品初加工所得税，在场地、运输等方面都给予政策支持；二是大力支持以公司加农户为主要形式的产供销、农工贸一体化的产业化经营，加快用先进技术和先进管理经验武装加工企业的步伐等，全方位提升A农产品加工业的国际竞争力，加快A省由农业强省向农业大省的转变，力争到2014年，全面形成农业产业化经营格局。

## 2.3 项目建设的必要性及意义

2.3.1项目建设的必要性

1、促进农业产业结构和农村经济结构的调整

长期以来，农业综合开发通过对中低产农田的整体改造，为提高我国农产品的供给能力，推动农业发展，发挥了重要作用。但是，农业进入新阶段后，农业增产不增收现象日益突出，由此向农业综合开发提出了新的、更高的要求，即在提高农业综合生产能力的同时，还要力争提高农业效益，增加农民收入。另一方面，我国加入WTO后，农业的发展还必须应对国际农产品市场竞争的挑战，在新的发展形势下，如何进一步调整农业产业结构，满足市场需求，把农业尽快推向国际市场，提升农业在国际市场上的竞争力，不断增加农业效益，提高农民收入，是目前我国农业发展急需解决的重大课题。在这种新的经济环境下，迫切要求我们，不但要增加农作物的产量，而且要充分开发利用农作物，提高其经济价值，对农业、农村经济结构进行战略性调整。优化产业结构和产品结构，大力发展农产品加工，扩大产品附加值，拓宽拉长农业产业链条，提高农业经济效益，确保农民增收。本项目正是为了适应农业发展新阶段的需求面提出来的。

2、有利于农业资源的综合利用和生态环境的改善

AA工艺品有限公司开发的草编制品加工项目不但无环境污染，而且是充分利用当地农副产品下脚料，实行进一步深加工并使其增值的绿色环保项目。不但如此，该企业项目在生态改善方面还有如下建设：其一、能够大量收购农民群众手中的麦秆及玉米包皮，不仅直接增加农民经济收入，同时还可利用经济杠杆，从根本上改变农民群众燃烧秸秆，污染空气环境的陋习。其二、为保护有限的土地资源，国家明令今后不允许烧制粘土砖，因此原有砖瓦窑厂废弃耕地的改造问题亟待解决。公司积极发动农户把本地及周边地区的堤坝、沙丘、坑塘边沿及废弃的砖瓦窑厂等种植咸草、黄麻等，不仅解决了公司从外地调进原料的实际问题，同时降低加工成本，提高了企业效益，同时又能封堤固堤，治沙改良土壤，充分有利于生态改善、环境绿化，又能增加农民的经济收入。

3、有利于培育和壮大项目区主导产业

A主导产业突出，传统农业与现代科技的结合成为农业和农村发展的强大优势，盛产小麦、玉米、棉花、蔬菜等农副产品，是A北地区重要的粮食基地，主要粮食作物是小麦和玉米，年产小麦秸秆50万吨以上，玉米皮10万吨以上。AA工艺品有限公司是立足于本地资源，初步形成农、工、商、贸为一体的草制工艺品出口创汇企业，以加工各种工艺时装帽、包、篮、布类、地毯、垫类等多种草制工艺品为主的农业产业化重点龙头企业。公司立足本地传统的民间手编工艺，经不断科技创新，科研挖潜，在传统的民族工艺注入新时代气息，汇入世纪服饰新理念，利用当地农副产品的下脚料经过精心创新设计钩编加工成具有高艺术水准的工艺制品，产品远销欧、美、日、韩等30多个国家和地区，产品供不应求。本项目的建设将扩大公司咸草、拉菲草种植基地，并通过统一品种、技术服务和产品收购等产业化生产措施，有效的利用当地土地资源，有利于培育和壮大项目区主导产业。

4、有利于壮大企业和提高产品国际市场竞争力

实现农产品加工转化增值关键在于培育和发展一批龙头企业。以农工贸一体化为主要形式的产业化经营，是促进农产品加工转化增值的有效途径。“大资源”、“大工业”、“大市场”经济循环圈能否实现链条对接和高速运行，关键在于能否培育和发展一批有基础、有优势、有特色、有前景的龙头企业。AA工艺品有限公司，现已完成了资本的原始积累。公司专门设有工艺研究所、工艺样品设计室，拥有高、中级工程师、工艺美术师数十人，以高起点、高水平和较好的市场渠道进入草编工艺制品行业，从生产技术、成本、价格、质量等方面与国际接轨，利用当地较好的秸秆资源和劳动力资源，提高企业的综合市场竞争能力和抗风险能力，实现自身的可持续发展。另外，该项目产品对国际市场适销对路，市场前景广阔，辐射面大，创汇潜力大，经济效益可观。

2.3.2项目建设的意义

该项目建设，充分利用项目区现有的丰富原料资源，利用企业现有的技术力量、管理和市场的优势，通过项目的实施，推动农副产品种植基地的建设，优化区域农业产业结构和农村经济结构，培育和壮大A工艺品产业，并通过引进相关技术、采用先进工艺，对农副产品进行再加工利用，扩大产业规模，延长产业链条，提高农产品科技含量，带动相关产业的发展，提高企业效益，增加农民收入，特别对社会主义新农村建设、扩大农民就业，增加农民收入，服务“三农”具有很大的现实意义。

# 第三章  市场分析与销售方案

## 3.1 市场分析

3.1.1产品市场供求现状及前景分析

草制品是在传统的民间手编工艺的基础上，注入当今时代的新气息，汇入世界服饰新理念，再经科技加工而成，具有自然、环保、美感特点的工艺品。随着人们生活水平的提高，人们的消费理念、生活观念也必将随之改变，草制工艺品这种无环境污染，不含化学成分，具有民族特色的纯手工工艺品已成为众多国家消费者的首选。

草制工艺品是一独特的工艺品行业，在国外草制工艺品需求量大而制作行业非常空缺，加入WTO后，其销路越来越广。公司产品畅销亚洲、欧洲、美国、澳洲、拉丁美洲，销售额每年以20%的速度递增，其公司每年外国客户的订单由于受公司规模的限制，仅能完成30%，每年消费掉800余万美元的收入额。特申请此项目，以满足市场需求，提高企业效益。

3.1.2 项目产品的市场竞争优势

该项目生产的草制品，定位为中高档产品，符合消费者的要求，符合市场的需求，必将迅速为市场接受和消费者推崇。公司拥有国内最合理的设备组合，采用最先进的技术加工工艺，主要产品是以小麦秸秆、玉米包皮为原料生产的草帽工艺帽、工艺篮、工艺包等工艺产品。该产品采用先进的生产加工技术，注入了时代新气息，汇入了世界服饰新理念，带入了我国的民族特色，同时，该建设项目位于A县，精湛的手工纺织技艺在当地民间历史悠久，公司有了这得天独厚的手编工艺优势，走公司加农户之路，积极引进新技术，不断努力创新，经精细加工，生产出具有自己特色的工艺产品。公司产品市场的开发，不但迅速而且坚实，得益于好的质量、好的价格、好的信誉、好的品牌，更重要的是有一套符合市场经济规律的营销思路和策略。该公司全力开拓市场，精心打造口牌及有效的客户管理，形成了内销、外销有机结合的市场格局。建成了从生产到终端完整的物流配送网络，建立了辐射华东、华北、华南、中南等二十多个省区的国内市场网络，科学合理地利用好现有的销售网络，必定能扩展出一个前景广阔的草制工艺品市场。

## 3.2 产品生产及销售方案

1.项目产品市场定位

按照项目设计方案，项目产品按出口要求进行生产加工，为出口创汇的中高档产品。

2.生产规模

项目建成后，生产加工能力为，年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料。

3.预期销售目标

项目建成后，年产将达67万打的产品，销售收入将达到3.45亿元，年均税后利润1815.24万元。

## 3.3 销售策略和营销模式

3.3.1.销售策略

通过对市场的调研和开发，为了适应市场需求，在今后的经营管理过程中，始终坚持以市场为中心，针对不同市场的特点而分别采用不同的营销组合策略，以点带面，以大带小，重点发展大中型用户，采取各种促销手段，以达到产品销售量增加的目标。在生产上以扩大生产规模，降低生产成本，采用新工艺、新技术来优化和保证我们的产品质量，提高项目产品的市场竞争力和市场占有率。

项目实施后，将是继A后，中国最大的草制工艺加工出口基地，我们将酝酿创办A省A市国际工艺草制品节，以草制工艺品为平台，进一步开发挖掘民族传统资源，以观光旅游为媒介，把产品推向世界。

公司的总体经营目标是“用一流的质量、树一流的品牌、创造一流的效益、铸就一流的企业”。将集研发、生产和销售于一身，形成强大的研发、生产和市场营销能力，逐步形成以农副产品精加工为背景，以国际国内市场需求为导向，使A工艺品有限公司能够持续稳定高速发展，成为不断做大、做强的代表；在3-5年内，使“A”品牌成为商品市场上的著名品牌，为社会发展和地方农业化进步做出自己的贡献。

3.3.2营销模式

重点做好以下四个方面的工作：

1.A县A工艺品有限公司为AA工艺品有限公司投资的子公司，AA工艺品有限公司的产品在全国29个省市都有销售网点，已进入全国4000多家大中商场，销售网络遍布全国。2012年上半年与国外40余家客户签订订单合同。该项目达产后，将利用公司原来的销售途径进行销售，届时公司的生产规模将扩大5-10倍，以满足市场的需求。

2.市内、省内各县在原有的营销队伍和营销网点的基础上，再扩宽营销队伍，增设营销网点。

3.省外扩大营销网络，增设区域代理商，实行销售奖励政策。

4.国外强化营销网络，在世界各地建立健全公司窗口，建立产品联络中心，加强产品宣传力度和信息的互通交流。

## 3.4 销售队伍和销售网络建设

3.4.1销售队伍建设与管理

公司注重抓销售人才的选拔、培养、考察和训练工作，培养训练出一支懂技术、懂业务的复合型销售队伍。公司要求，市场营销人员对市场趋势变化反映迅速，能在第一时间为客户提供服务；建立良好的顾客信益，为顾客提供优质的技术服务；对市场观察力要敏锐，具有强烈的捕捉市场机会的欲望；要具备收集市场信息的多种手段，抢得市场先机。

在建设营销队伍时，注重商业信誉、团体精神、科技服务等方面的培训。经过一定的学习后，考核合格的营销队员才能担任市场营销工作。

公司对营销人员实行目标动态化管理。目标动态化管理分两个层次展开：一是以部门为单位进行目标动态化管理。二是以个人为单位进行目标管理。实行区域市场（产品）责任制。市场营销人员与公司签订市场开发协议，将个人利益与完成的市场综合指标挂钩，达到企业可持续发展，个人可安心工作的目的。

3.4.2市场网络建设

采取以下网络建设措施：

1.信息网络建设：充分利用公司现有的电脑、传真机等设施网络机构，聘请专业技术人员再制作本产品专业网页，利用现有的互联网对外进行产品信息的发布与收集。

2.产品服务网络建设：公司设立销售热线电话和客户投诉电话，利用电视和报刊向社会公布，广泛收集征求广大消费者所反馈的意见和建议，并及时予以回复，对于客户投诉，一经受理，公司经研究后予以解决。

3.加强销售网络的建设，加强产品联络中心的建设，健全公司在世界各地的窗口。

# 第四章 项目选址及建设条件

## 4.1 项目选址

## 4.2 建设条件

4.2.7项目用地方案及场地利用情况

本项目为新建项目。项目建设地址位于A县产业集聚区工业路。目前厂内已具备建设项目的基础条件，已做好“三通一平”工作，场地平整，供水、排水、供电、通讯等设施完善。

## 4.3 场址选择合理性分析

4.3.1场址选择原则

1、符合国家，地区和城乡规划的要求

2、节约用地，少占耕地。建设用地因地制宜，尽量利用原有的设施，仅考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。

3、减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。

4、有利于区域合理布置和安全运行。

5、有利于环境保护和生态发展，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

6、实事求是的原则，进行多个方案的科学对比，择优合理选择场址。

4.3.2场址选择研究内容

1、场址坐落位置应符合当地政府发展规划,与周边居民,关系是否能协调。

2、占地面积.根据项目建设规模,主要建筑物、构筑物的组成,建筑物占地系数, 容积率计算拟建项目所需要的面积。

3、地形地貌条件与气象条件,是否满足建筑物要求。

4、地震情况、工程地质、水文地质条件。

5、交通运输、水、电、路条件。

6、环境保护及法律支持条件。

7、生活设施依托条件。

8、施工条件。拟选场址的施工场地、施工用电、用水等条件，能否满足工程施工的要求。

4.3.3场址选择

对比上述条件，该项目厂址自然环境幽雅，厂区地势较平坦，排水状况良好，公路、铁路运输非常方便。厂区周围无工业污染，高压线路和通讯线路皆在厂区旁边经过。厂址选在此处，有利于厂区总体规划，加快建设速度，减少建设投资。该厂址从自然条件、社会经济条件及其区域代表性等各个方面都适宜发展生产，是建设该项目的理想地点。

# 第五章  生产规模及产品方案

## 5.1 生产规模

根据前面所述，A县AA工艺品有限公司拟根据市场需求，在A县产业集聚区实施工艺草制品加工项目。经过前期的市场调研，与项目建设有关的生产调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，部分资金已到位，项目的建设实施已具备一定的条件。

生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，本项目拟建设年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料的生产规模是适中的。

## 5.2 产品方案

本项目产品方案确定的基本原则：

1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；

2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；

3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；

4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；

5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；

6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；

7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；

8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。

根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表5-1。

表5-1        项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 单价 | 单位 | 年产量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帽子 | 40元/顶 | 顶 | 500 |  |
| 2 | 箱包 | 40元/个 | 个 | 100 |  |
| 3 | 工艺篮 | 25元/个 | 个 | 100 |  |
| 4 | 装饰材料 | 80元/平方米 | 平方米 | 100 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

# 第六章 工程建设方案

## 6.1 建设内容和规模

主要建设内容及规模：项目规划占地45亩，主要建设生产车间、原料库、成品仓库、办公楼、科研楼、检测室、配电室及其他辅助工程等，详见表6-1。

表6-1 项目建设内容一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设 性质 | 建设面积 （平方米） | 单位面积 （元/平方米） | 投资额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要生产车间 | 新建 | 4400 |  | 3500.00 |  |
| 1.1 | 工艺帽生产车间 | 新建 | 2400 | 550 | 1800.00 | 砖混结构 |
| 1.2 | 工艺包生产车间 | 新建 | 1400 | 550 | 1300.00 | 砖混结构 |
| 1.3 | 工艺篮生产车间 | 新建 | 600 | 550 | 400.00 | 砖混结构 |
| 2 | 辅助生产车间 | 新建 | 1700 |  | 1500.00 |  |
| 2.1 | 工艺帽成品库 | 新建 | 800 | 550 | 800.00 | 砖混结构 |
| 2.2 | 工艺包成品库 | 新建 | 500 | 550 | 400.00 | 砖混结构 |
| 2.3 | 工艺篮成品库 | 新建 | 400 | 550 | 300.00 | 砖混结构 |
| 3 | 其他工程设施 | 新建 | 1980 |  | 2200.00 |  |
| 3.1 | 原材料及配件库 | 新建 | 900 | 550 | 700.00 | 砖混结构 |
| 3.2 | 科研办公室 | 新建 | 1080 | 550 | 1500.00 | 砖混结构 |
| 4 | 储存仓库 | 新建 | 1440 |  | 280.00 |  |
| 4.1 | 原料储存仓房 | 新建 | 1440 | 550 | 280.00 | 砖混结构 |
| 5 | 室外工程 | 新建 |  |  | 20.00 |  |
|  | 合计 |  | 9520 |  | 7500.00 |  |

## 6.2 项目规划和土建工程

6.2.1项目规划

项目建成后当年即达产，该项目的生产加工车间选址在A县产业集聚区内，生产区根据生产工艺流程、规模及生产安全要求，进行设计规划。同时，根据环境要求，对厂区环境进行绿化。

6.2.2土建工程

1、采用标准

本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括 ：

《建筑结构统一标准》     （GBJ68-84）

《建筑结构荷载规范》     （GB50009-2001）

《建筑地基基础设计规范》 （GB50007-2002）

《混凝土结构设计规范》   （GB50010-2002）

《建筑抗震设计规范》     （GB50011-2001）

《厂矿道路设计规范》     （GBJ22-87）

2、土建工程方案

（1）建筑

1）概述

建筑设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理。

建筑工程设计应按照《建筑设计防水规范》GBJl6-2001、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑地面设计规范》GB50037-96等主要规范进行。

2）建筑设计

本项目各加工生产车间和作坊火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。

主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：

结构：钢结构

墙体：设置保温层，涂料饰面

地面：水泥耐磨硬化面层

门窗：采用木门、钢门、铝合金窗。

2、结构

1）概述

应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《砌体结构设计规范》GB50003-2001、《建筑地基地基础设计规范》GB50007-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94、《门式钢架轻房屋钢结构技术规程》CECSl02-98等工程设计主要规范。

应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。

2）结构设计

新建生产车间采用钢结构。按规范要求符合地震烈度要求，地基基础应根据地质勘察确定。

## 6.3 工艺流程及设备方案

6.3.1工艺方案

引进新技术，新工艺，注入时代气息，汇入世界服饰观念，融入民族文化特色，采用手工和机械加工相结合的精细加工技术。

6.3.2工艺流程

项目具体工艺流程（见附图1）。

6.3.3 工艺技术要点

1、编制帽工艺标准（企业标准）

（1）原材料质量标准：粗细均匀，颜色一致，无接头，无草刺，无脏污，并剔除有缺陷的材料，对次品原料予以妥善保管。

（2）编制要求标准：编制要求线绳走向清晰、平整、无交叉、无拧、间隔相同、松密度均匀、搭头紧凑、均匀平滑、无明显搭草痕迹、整体视觉平整、美观。

（3）编制尺寸规格标准：普通编织尺寸为“6*4*4”和“6*4*5”两种规格。

（4）收口标准：收草紧凑，不可太松，以免向外破送。净口产品：收口要严密、均匀、平整、圆滑、不可以忽左忽右、忽窄忽宽，整体视觉应美观。

（5）定型标准：严格按照不同原料所适用的温度定型，定型时间按要求严格执行。

2、钩针包工艺标准（企业标准）

（1）	原料的质量标准：无脏污、接头、草刺的纸绳或咸草绳、纸草等，并且保证它们粗细均匀，外观圆滑，色泽统一，对于不合格的原材料应剔除后妥善保管。

（2）	钩针手法标准：以样品为标准采用不同的针形和针法。

（3）	包的外观标准：包的起头应平滑无污渍，整体应圆，无明显缩涨痕迹，无因拉伸反弹而变形的纸绳、纸草，尺寸的大小应同样品要求一致。包带的编织应均匀，颜色同包身应无明显色差。

（4）	包里的上法标准：包里的剪裁应先用纸板做剪样，然后才能生产。纸板大小因包的外形尺寸不同而异。包里在包内平整无褶皱痕迹。上包线的颜色应同包的颜色一致。

（5）	包的定型标准：在包内垫胶合垫板（同包里大。小一样），    用蒸汽熨斗进行整理熨烫。温度为120°C,熨烫完毕进行晾晒。

（6）	手工上里标准：包晒干后，开始手工上里布。上里布时应保证针脚大小均匀美观，颜色一致，无线头，无死结。

（7）	上包带标准：两包带之间的距离、包带距外沿尺寸都以样品为准。线应结实牢固，不可松散。

（8）	包装、装箱标准：钩针包的包装应充分晾干水分，用放有防潮剂的塑料袋进行包裹，一般2只为一袋，24袋为一小箱。装箱前应对钩针包逐一检验，对有油污、线头、色泽不一、大小不等的应去除，严格执行数量下负制，质量上返制。

3、编织篮工艺标准（企业标准）

（1）原材料选择要求：选料要求：无油污、毛刺、接头的粗纸绳或纸辫等，并保证规格一致，色泽统一。

（2）编织方法标准：应先准备符合客户要求的合适木模，尺寸、形状严格按客户要求制造。

（3）编制要求标准：用粗纸绳或纸辫在模具上按客户要求提供编织花型编织。要求编织均匀，花型一致，经纬线结合完美，不松不散，美观大方。

（4）篮子定型标准：篮子的定型，选用编织用木模或重新制造的铝制模进行加热挤压，使其表面平整，棱角分明，整体如一，外表圆润光滑。

（5）篮子上里标准：用符合客户要求的布、革等材料，做成同面相符合的篮子里衬。经平缝机缝合并经熨烫后，针线均匀的缝合于篮口上。注意内里应大小适中，不可太大或太小。

（6）上篮把标准：篮把一般较粗厚，一定要用质量优良的线进行缝织，并且注意在加工过程中不可污染污渍、油渍，否则将会导致整件产品的不合格。

（7）篮子包装、装箱标准：篮子的包装应讲究小包装为主，以免引起变形，对于客户要求较低的，也可以采用套装平压等方法，但不提倡使用。装箱前应逐一对编织篮进行检验，对尺寸有别，大小不一，色泽不同，编法不对的产品以剔除，严格执行质量上返制度。

6.3.4 设备方案

根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表6-1。

表6-1生产线所需主要设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 计量 单位 | 台、套数 | 单台容 （kw/台、套） | 单价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC裁断机（冷裁） | 台 | 12 | 3.5 | 25.2 |
| 2 | 热熔机（火裁） | 台 | 10 | 4 | 15.3 |
| 3 | Gc6-1缝纫机 | 台 | 20 | 2.5 | 14.2 |
| 4 | 打眼机 | 台 | 25 | 2.5 | 8.4 |
| 5 | 烫眼机 | 台 | 25 | 2 | 5.1 |
| 6 | 空压机 | 台 | 2 | 5.5 | 5.8 |
| 7 | 弹棉机 | 台 | 14 | 4 | 5.1 |
| 8 | 充棉机 | 台 | 12 | 2.5 | 5.5 |
| 9 | 定型机 | 台 | 10 | 2 | 6.7 |
| 10 | 烘干机 | 台 | 16 | 3 | 6.5 |
| 11 | 草编机 | 台 | 27 | 2.5 | 5.3 |
| 合计 |  |  |  | 477 | 1540 |

## 6.4 公用工程

6.4.1给排水

1、设计依据

（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

（2）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

（3）《给水排水设计手册》

（4）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

（5）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97

2、设计范围

本项目的给排水设计包括生活、生产、消防合一直流水供水系统。

3、给水系统

由A市A县产业集聚区供水管网直接供给，为了节约用水，节省能源，减少排污，合理利用水资源，进一步降低运行费用和节省工程投资，根据工艺用水和生活用水需要，给水系统采用生活、生产、消防合一的直流给水系统。

生产用水主要供各装置生产用水、消防用水、地坪冲洗用水。给水管网管材DN50，采用镀锌钢管，丝扣连接。埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。

生活给水系统主要供装置内职工生活饮用水、洗涤用水等。给水管采用PP-R塑料管，专用粘接剂连接。

4、消防给水系统

消防给水系统采用生产、生活、消防合一的消防给水系统，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时。室外消防采用低压消防，室外设地上式消火栓，室外消防水量为5L/s。室内消防水量为3L/s，设室内消火栓及手提式干粉灭火器。

给水管接自A市A县产业集聚区生产、生活、消防给水管网，管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。

5、排水

（1）雨污分流制，雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入污水管网；污水经处理达标后，排入A市A县产业集聚区污水管网。

（2）各建筑采用单立管伸顶透气排水系统，底层水单独排出。

（3）室内排水管为消音UPVC芯层发泡管，室外排水管为UPVG双壁波纹管。

6.4.2供配电

1、设计依据

（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

（2）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

（3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

（4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）

（5）《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

（6）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

（7）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB／T50311-2000）

2、设计范围及内容

（1）10KV配电系统

（2）0.4KV低压供配电系统

（3）照明配电与控制系统

（4）空调配电与控制系统

（5）一般动力配电与控制系统

（6）消防设施配电与控制系统

（7）防雷与接地系统

（8）通讯系统

（9）建筑物内综合布线系统

（10）火灾自动报警及联动控制系统

3、负荷等级与供电电源的确定

建筑工程电力负荷等级为二、三级负荷。

供电电源采用一路10KV专用线路。

本项目的用电由A市A县产业集聚区供电，项目新增200KVA配电变压器1台及相应的高、低压配电柜，送电方式为放射式。车间内配备采用集中控制。

4、低压配电设计

供电系统：低压配电系统采用树干和放射相结合方式，分层分区配电。

功率因数：由于建筑物内照明电设备功率因数较低设计采用无功功率就地自动补偿方式，以达到减少主干线容量，节约电能目的。

5、照明

（1）照明电源

在有关变电所及装置厂房内分别设置照明配电箱，400/220V电源由10/0.4kV变电所的照明配电柜供给。

（2）光源和灯具

根据各生产岗位环境特征、使用要求配置合适的照明灯具和相应的光源。

由于饲料车间为多粉尘的环境，故饲料车间、成品库、副料库选用防尘灯具。道路灯选用气体放电灯具，道路灯集中在门房控制。

厂区内各建筑物在照明进线处设置照明配电箱,对整个车间照明实行集中控制。选用铜芯线、PVC阻燃管保护暗敷。

（3）照度

根据工艺生产要求，照度标准原则上确定为：

控制室150lx

低压配电室50lx

主要车间50lx

一般车间30lx

室外工作场所10lx

5、防雷及电气安全接地系统

根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000版）规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电活动情况，防雷等级按第二类工业建、构筑物考虑，采用装设在建筑物上的不大于10×10或12×8的避雷网格或避雷针，利用建筑物构造柱内两根不小于￠16的主筋或金属构件作为引下线，混凝土基础内主筋作接地装置；并通过引下线与接地装置相连。35kV系统采用IT接地制式；400/220V低压配电系统采用TN-C-S接地制式。

所有接地部分连接成一个接地系统，接地电阻不大于1Ω。

电动机将通过供电电缆的PE芯线进行接地，电缆桥架内设置专用接地线，并与接地系统相连。

6、综合布线系统设计

厂区建筑单体综合布线系统采用开放型拓朴结构，支持建筑物内电话、数据、图文、图像等多媒体功能的需要，系统采用六类标准。

6.4.3通风和空气调节

1、通风方案

根据本项目的特点，工厂通风的主要方式为自然通风，主厂房内利用窗户作为水平通风，利用房屋顶部的通风窗作为垂直通风，厂房布置与当地主导风向垂直。

2、空调方案

根据建筑功能用房的特点，为保证各功能用房内一定的温湿度条件，在以下场所设置了空调系统：

在办公室分别设置分体空调机，选用壁挂式空调机。在厂房的操作间和更衣间分别设置壁挂式空调机。

6.4.4维修

根据生产管理经验和维修工作量估算，本项目设置维修班，负责本项目所有装置的机、电、仪的日常维修。装置的大中修则可依托社会力量。

# 第七章 劳动安全卫生与消防

## 7.1 标准规范

7.1.1 设计依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》；

（2）《中华人民共和国职业病防治法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《关于进一步加强安全生产工作的决定》；

（5）《建设工程安全生产管理条例》；

（6）《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家发改委、国家安全生产监管局，发改投资【2003】1346号）；

（7）《安全标志使用导则》（GB2894-2008）。

## 7.2 安全措施方案

本项目建设时，将坚持“安全第一，预防为主，消除危害，发展生产”的劳动保护方针，配置相应的劳保措施，使操作车间的噪音严格控制在85分贝以下，车间内含尘浓度低于国家规定标准（10毫克/立方米）。

本项目所生产的产品为草制品，因此对防火安全要求严格，企业认真贯彻落实““安全第一，预防为主”方针，切实做好安全工作，严格按照《安全生产法》和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及镇政府实行年底安全生产责任目标管理的精神组织生产。主要采取以下措施：

车间内合理安置通风换气、采光照明、防火灭火等设施，厂房、厂区设计按防火级别进行设计。消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，保持建筑物间的距离，以满足防火间距要求，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安装材料，使之符合防火规范，厂房设计考虑安全门及防火墙，车间内设消防箱，移动式消防泵和各种灭火器具。

采用安全生产管理责任到人制度。各责任人负责各自管理区的安全问题，对防火安全设施进行定期检查。

## 7.3 消防

7.3.1设计依据

遵照以“预防为主，防消结合”的消防工作方针，采取可靠的防火措施，防止和减少火灾危害。设计中严格遵守如下规定：

①《中华人民共和国消防法》

②《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）

③《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

④《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）

⑤《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）

7.3.2 概述

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目生产车间的火灾危险类别为丙类，厂区建筑物耐火等级均为二级。消防力量依托当地消防支队。

1、总图布置

工艺布置应有利于安全生产和有效操作，工艺设备布置应留有足够的空隙，以便人员疏散。

生产车间内设置室内消防栓和配备相应灭火器材并定期检查维护，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，并在室内预留宽度为2.5m的通道，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，各车间在设计中均考虑有关消防规范和规定。

厂区总平面布置符合消防要求，在适当位置设置消火栓、消火箱、灭火器。车间外四周设置宽度不小于4.0m的环形车道，所有道路兼作消防通道，并保持与厂区主要干道畅通，确保消防车辆能随时出入，并保证畅通无阻。

2、消防给水

厂区原有变配电室和车间内各危险场所设置手提式灭火器及推车式灭火器，以及时扑灭初期火灾。

厂区为生产和消防合并供水管网，消防水源采用市政自来水，由A县市政主干水管接入，管径为DN250。根据生产厂房体积、生产类别及耐火等级情况，纺丝车间为多层厂房，设置独立的消防给水系统。

厂区室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时，管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱不小于10.0m；当采用低压给水系统时，室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。

室外消防用水量为30L/s，在纺丝车间屋顶设置消防水箱，消防水箱应储存10min的消防用水量，消防水箱储水量不小于

12m³。厂区内各通道旁按规定不大于120m间距设置室外消防栓。

厂区室内消防水量为10L/s，室内消防竖管应连成环状，每只消火栓给水量5L/s，同时设置水枪2支，每根竖管最小流量10L/s，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的任何一点。室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器，其数量应按室内消防用水量计算确定。纺丝车间厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m。

3、建筑物防火

项目所用的厂房已按国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求设置室内消火栓消防给水系统。厂房内各工序的分隔墙采用耐火时间不低于1小时的材料。办公楼以水消防为主，每层均设有2处消防器材。

4、自动消防系统

原材料及成品库、纺丝车间均为易燃品，根据消防规范其火灾防火等级为丙类，建筑物消防设置自动探测、报警、喷淋系统，具体数量、型号及规格待施工设计再定。

5、电气防火

所有用电设备安全接地，接地电阻≤1Ω，所有用电导线穿管敷设。

区域内所有电气设备的选型与安装均按防火、防爆要求进行。

在该车间屋面上设置防雷网，利用构筑物的梁、柱的钢筋作为引下线，利用基础内的钢筋做接地体。

车间内采用总电位联结，所有用电设备外壳、各种金属管道、建筑物金属框架、构件等均应与总电位联结干线保持可靠近连接。

车间消防采用火灾自动报警装置，设火灾时消防泵启动系统，同时与厂区现有的消防控制系统联网，对火情进行监视和报警。

在车间内设置事故照明，设置火灾报警设施，在消防栓内设置消防按键，随时启动消防泵。

6、消防器材

各主要生产车间、库房内根据规范要求设置足量的灭火器材，如：手推车式灭火器、手提式灭火装置等。在库房内设置带离子感烟探测器的火灾自动报警装置。

# 第八章  节能分析

节约能源是我国能源政策的重要组成部分。本项目拟选用先进合理的技术，以及国内高性能的节能设备，本着节约能源、利用能源的目的，在满足正常生产生活条件下，尽量减少能源的不必要损耗，在充分利用能源的同时，获得最大的经济效益。

## 8.1用能标准和节能规范

8.1.1原则和标准

（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。

（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。

（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。

8.1.2规范和依据

（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；

（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；

（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）；

（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；

（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；

（6）《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；

（7）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；

（8）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。

## 8.2节能措施

节约能源已成为当今世界人们关注的问题。随着工业生产的发展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。设计中如何优化节能措施，是项目建设必须认真考虑的问题。本项目的主要节能措施如下：

8.2.1 建筑节能

1、积极推广使用新型建筑材料，在钢结构车间顶部，做隔热保温层，办公楼采用能耗低的空心砌砖，外墙积极利用发泡聚苯乙烯高效保温材料。

2、厂房和办公楼门窗采用节能玻璃（Low-E玻璃）。

3、充分利用自然光和自然通风；使用高效、节能灯具。

8.2.2 电气节能

1、对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。

2、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。

3、选购节能型电力变压器，降低变压器的能耗。

4、制定节电管理制度。

5、生产车间所有的加工设备都是用电力驱动的，为节省能源、降低成本，项目公司选用的都是节能高效的先进设备，购买价格虽高，但运行成本低，可以大大降低电耗。

8.2.3 工艺节能

本项目根据设备的性质、种类集中布置，优化设备布置及总平面布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程；尽量借用位差，减少动力消耗；

生产工艺在管道、阀门的选择和安装方面，除做好保温外，重要阀门全部采用进口日本阀天牌阀门，确保没有跑冒滴漏。

8.2.4 推广绿色照明

1、推广紧凑型荧光灯、细管径荧光灯以及其他高效照明产品，例如金属卤化物灯、目光色镝灯、高压钠灯等。

2、办公楼走廊和楼梯灯具采用声光控开关，以利节能，避免长明灯。

## 8.3节能管理

1、能源管理机构和管理人员会同人力资源部门开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员，不准在耗能设备岗位上操作。

2、建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给与奖励。

3、建立健全能源消耗原始记录和统计台帐，按照《中国人民共和国统计法》和其他有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送有关能源统计报表。

4、进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作。实行综合能耗考核和单项消耗考核制度。

5、企业能源机构应当同能源供应部门，根据上级主管部门综合能耗考核定额和单位产品能耗定额，定期对本企业主要耗能产品制定先进、合理的能源消耗定额，并认真进行考核。建立能源使用责任制，把各项能源消耗定额分解落实到车间、班组、机台。

## 8.4节水措施

1、提高水的循环使用率。

2、水环式真空泵中的水介质循环使用，从而节省新鲜水用量。

3、积极考虑采用节水技术，推行节水型用水器具，提高用水效率，节约水资源。

4、加强生产管理，在各用水点安装计量设备，对用水设备进行流量控制，严格考核用水指标，降低水耗。

5、强化节水管理，开展工业节水的宣传教育。宣传国家有关节水的方针政策，宣传节水新技术、新设备、新工艺，总结推广节水先进经验，开展节水管理和技术交流与合作，提高广大员工的节水意识。

## 8.5资源综合利用

1、坚持使用节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在生产能耗、废物产生、消费等环节，建立资源循环利用体系。

2、强化能源节约和高效利用，加大节能力度，通过优化项目实现结构节能；通过推广节能技术，实现技术节能；通过加强能源消费环节的制度建设和监管，实现管理节能。

3、注重能量系统优化，以提高项目整体的综合能耗水平。

4、节约土地，落实保护耕地基本国策，强化用地定额标准，提高项目建筑系数和利用系数。

5、倡导循环经济理念，执行设计、施工、生产等技术标准和材料消耗核算制度，增强全体员工的资源忧患意识和节约意识。

# 第九章  环境保护

## 9.1 执行标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（4）《建设项目环境保护管理条例》；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（7）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

## 9.2 厂址环境条件

项目拟建地点位于A省A县产业集聚区，项目所在地区域环境容量较大，地下水环境质量、区域环境空气质量及声学环境质量相对较好。

## 9.3 施工期主要污染源及其控制措施

1、废气

土建施工中造成的扬尘污染，是施工期主要的空气环境问题，其来源包括场地清理、堆放造成的扬尘，车辆运输中的道路扬尘。采取控制措施主要有：施工中进入的砂石、泥土应用覆盖物覆盖并加固，防止运输过程中撒落，现场的沙石保持湿润或用遮盖物覆盖。在有条件的情况下，应经常保持施工地面的湿润，减少来自运输车辆的道路扬尘。

2、废水

施工期的水污染主要为施工现场工人生活排放的少量生活污水，废水产生量较小，且以自然蒸发为主，不会产生地表径流。

3、噪声

施工期间的噪声源主要来源于电机、运输车辆、焊接设备等机械设施。施工机械的影响一般在施工现场100米距离范围以内。建设单位应对施工机械采取降噪措施。

4、固体废物

施工期间的固体废物主要为废弃的碎石、土、冲洗残渣等建筑垃圾，大部分采用就地填筑地基的处置方法，多余部分外运至指定的建筑垃圾堆放地填埋处置。

由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。

## 9.4 运营期“三废”内容及治理措施

1、废气治理

项目新建车间配备排风及换气装置，增加车间空气的流动性。由于废气排放量较少，可以达到《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准，对周围环境不会造成明显的影响。

2、 废渣综合利用方案

原料筛选产生的碎屑回收于车间内贮池，即时装袋入粕库。废水隔油生产废油暂存于污水站废油池，由回收单位定期运走。污水站污泥暂存于污水站污泥池，由回收单位定期运走。

综上所述，项目废气、废渣等在采取相应的污染防治措施后，在确保废气符合相应的排放标准下，项目废气可得到有效扩散，项目周围无主要环境敏感目标，项目的运营对周围环境空气质量影响不大。

3、噪声治理方案

对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音的Y系列电动机，使噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定的标准，以保证生产操作人员的健康。

4、 废水治理方案

项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后用于厂区绿化。

## 9.5 环境影响评价

为了确保项目投产后的“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。

本项目对环境的具体影响需要经过一系列监测及测量，是环境影响评价的具体内容，应由公司委托相关单位进行详细的环境影响评价。

# 第十章 招标方案

为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。

## 10.1 招（投）标依据

（1）《中华人民共和国招标投标法》；

（2）《工程建设项目招标范围和规模标准规定》国家发展计划委员会令第3号；

（3）《工程建设项目自行招标试行办法》国家发展计划委员会令第5号；

（4）《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》国家发展计划委员会令第9号；

（5）《关于国务院有关部门实施招标活动行政监督的职责分工的意见》国办发【2000】24号文。

## 10.2 招（投）标原则

按照国家发展计划委员会（2001）第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、项目工程监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察、设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。

招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行（具体见下表10-1）。

表10-1 招标基本情况表

| 基本条目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其他 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 说明： 本项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、主要设备、重要材料和其他的招标范围均为全部招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。 建设单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.3 投标、开标、评标和中标程序

该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：

（1）在该项目经上级部门批复同意后，建设方在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告；

（2）在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合体投标；

（3）开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求；

（4）评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行；

（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：

①勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向社会公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低要在乙级以上；

②施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向社会公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上；

③施工企业选择招标：该项目涉及内容广泛，依据工程的需要，采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备进口公司。

## 10.4 评标委员会的人员组成和资质要求

针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

（1）评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数；

（2）评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

# 第十一章  组织机构及劳动定员

## 11.1 组织结构

按照《中华人民共和国公司法》有关规定设立董事会，作为公司的最高权力机构，公司和经营管理实行总经理负责制，下设办公室、开发部、生产部、技术部、营销部、财务部5个部室。

## 11.2 劳动定员

公司劳动定员 5000人，其中管理技术人员400人，生产工人4000人，辅助工人600人。

(1)机构设置  扩建项目实行董事长负责制，将新增两个副厂长，不另组建生产经营领导班子，扩建项目新增人员，分别归属公司现有各部门，年生产工作日为3 0 0天，三班工作制，每班八小时。

(2)机构职责  各个机构的具体职责严格按照现代企业管理模式进行执行，生产部负责根据业务部的生产单和样品部的样品，安排草制工艺品的生产；验质科负责进厂原材料的验收、编织品的在线控制、成品出厂及储存的控制；产品开发部负责国内外工艺品行业新技术信息的收集及新产品的研发，保持企业蓬勃的生命力。

(3)劳动定员    根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为5000人，(厂部人员主要对收购加工点半成品进行整形、修饰、复检、包装等工作)。定员及构成见表11-1

表11-1 劳动定员及构成表

| 序号 | 部门 | 管理员 | 技术人员 | 工人 | 服务人员 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 车间 | 工艺帽车间 工艺包车间 工艺篮车间 | 20 20 20 | 40 50 40 | 800 1122 800 | 100 100 100 | 1960 1292 960 |
| 能 源 车 间 | 供电 供水 供热 机修 | 10 10 10 10 | 30 10 10 30 | 60 30 30 60 |  | 100 50 50 100 |
| 储 运 | 仓储 运输 | 20 10 | 30 30 | 80 80 | 100 100 | 230 220 |
| 管 理 | 厂部机构 质检机构 | 5 4 | 3 4 | 10 7 | 2 3 | 20 18 |
| 合计 | 5000 |  |  |  |  |  |

## 11.3 项目经营管理模式及措施

一方面以“公司+草编制品专用品种种植协会+农户”的生产经营运行模式，另一方面解决技术引进和创新等深层次问题，提高农户的钩编技术水平，实现真正意义上的公司与农户的双赢。同时通过实施绩效挂钩制度调动企业各生产车间、技术研发部、质检科、仓库、销售科等部门的积极性，形成良好服务、基地培育、科学生产、严格管理、注重管理、注重销售的现代化企业管理模式。

严格执行法人代表负责制、目标责任制和奖惩制度。在具体措施上，实行目标管理、计划推动、部分授权、责任到人、绩效挂钩的办法，实现个人利益与公司利益相结合的良性机制。对项目实施中形成的固定资产，实行统一管理，制定科学规范的管理办法，保证项目的良好实施和可持续发展。

## 11.4 技术培训

为了保证本项目顺利实施，抓好基地农民的编织技术和公司职工尤其是新上岗职工的技术培训，做好公司业务人员的培训学习工作。

具体措施如下：

- 由公司聘请专业技师，按基地加工网点与公司签订的合同，对钩编人员进行技术培训。

- 公司技术人员将有计划被派出学习；

- 公司业务骨干将定期到国内大中企业院校科研机构学习，由资深专家教授授课；

（4）公司员工将定期进行培训学习。

# 第十二章  项目实施进度计划安排

本项目建设期拟定为一年，具体实施计划安排为：初步设计及审批2个月，施工图设计2个月，土建施工6个月，设备采购实施计划进度表12-1。

表12-1  项目实施进度表

| 序号 | 月份 步骤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 联合试车运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第十三章  投资估算及资金筹措

## 13.1 投资估算依据

投资概算工程量依据各专业提供设备清单以及总图布置，建筑工程指示采用近期类似工程造价指标，设备价格采用厂家询价。根据国家发改委建设项目可行性研究报告编制的规定及实际情况，安装工程按设备购置的5%估算，其它费包括无形资产、开办费等，基本预备费按图建工程、设备购置、安装工程费和其他费用的10%估算。

## 13.2 项目建设投资估算

项目新增建设投资以投资内容性质可分为固定投资和流动资金投资两大类，以投资项目用途可细分为土建工程类投资、设备购置投资、安装工程投资、科技投资、项目前期工作费（开办费）、基本预备费、流动资金投资等七类投资，以下对各类投资分别进行估算。

# 第十四章  财务评价

## 14.1 财务评价依据

在进行充分市场调查的基础上，根据项目建设内容，以项目当地2013年市场价格为依据，参考2010-2013年三年项目当地及国内其他地区同行业年平均投入产出水平，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的财务估算的依据，估算时原材料及产品单价均为不含税价格。

## 14.2 销售收入和销售税金及附加估算

14.2.1销售收入

本项目建设期为1年，建设期无新增效益。建设期结束后，第二年达产，达产后年加工工艺帽500万顶、工艺包100万个、工艺篮100万个。按正常生产年份，工艺帽不含税价按40元/顶，工艺包40元/个，工艺篮25元/个，装饰材料80元/平方米，计算本项目正常生产年份的销售收入为  34500万元。产品销售收入和税金及附加估算。

14.2.2销售税金及附加

根据税法规定，本项目执行17%的增值税、城建税、教育附加费分别取增值税的5%和3%。经计算，年增值税2753.82万元，城建税137.69万元，教育附加费82.61万元，销售税金及附加为220.3万元。

## 14.3 总成本及经营成本估算

14.3.1项目总成本估算

按照设计本项目生产规模为年加工500万顶帽子、200万个箱包、100万平方米装饰材料工艺品加工生产项目，根据这一规模和上节对单位生产成本的估算进行总成本估算。

总成本的成本构成为外购原材料（玉米皮、草辫、麻类、纸绳、纸辫、附料和包装材料）、外购燃料及动力、工资及福利费、固定资产修理费、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销、资金占用费支出、管理费用、营销费用等。

其中:外购原材料主要购于本地，稳产后典型年份第七年原材料成本为17760万元；外购燃料及动力包括水费、电费、燃料动力费等，稳产后年外购燃料及动力成本为541.08万元；年工资及福利费成本共10260万元；修理费按固定资产原值的3%计，年固定资产修理费用需317.4万元；固定资产折旧费，土建工程、设备分别按30年、10年年限采用直线法计提折旧，净残值率按5%，年折旧费为416.9万元；无形、递延资产摊销，按5年直线法摊销，管理费用按当年销售收入的1.5%估算，稳产后每年管理费用为129万元；营销费用按当年销售收入的3%估算，稳产后每年营销费用为1035万元。

按照上述估算，项目稳产后年总成本费用为31859.38万元，其中固定成本12523.3万元，可变成本19336.08万元。

14.3.2经营成本估算

项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销后的成本，根据上述对总成本各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为31442.48万元。

## 14.4 财务效益分析

14.4.1盈利能力分析

1、利润（运营期第七年）

项目建成投产后，年均销售收入34500万元，销售税金及附加220.3万元，总成本费用31859.38万元，正常年均利润总额2420.32万元，所得税605.08万元，税后利润1815.25万元。

2、利润率及投资利税率

(1)财务内部收益率

年税后利润

收益率(税后)=            X100%=17.33%

总投资额

年利润总额

收益率（税前）=            X100%=22.69%

总投资额

(2)投资利税率

年利税总额

投资税率(税前)=              X100%=44.13%

总投资额

3、财务净现值

(1)税后项目财务净现值(Ic=12％)=2813.34万元

(2)税前项目财务净现值(Ic=l2％)=5725.26万元

4、投资回收期

(1)税后静态回收期（含建设期1年)：6.26年

(2)税前静态回收期(含建设期1年)：5.21年

5、清偿能力分析

项目有借款，因此对偿债备付率和利息备付率进行分析，偿债备付率大于1和利息备付率大于2，都符合财务风险分析。

资产负债率系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，应按下式计算：

LOAR=TLTA×100%

式中：TL——期末负债总额；

TA——期末资产总额。

经计算，项目在经营期内的资产负债率较低，表明企业经营安全、稳健，具有一定的筹资能力，贷款偿还期为2.18年。

## 14.5 不确定性分析

14．5．1盈亏平衡分析

盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡

盈亏平衡点(BEP)的计算：

年固定成本

年固定成本

BEP(生产能力利用率)=                             ×

年销售收入一年可变成本一年销售税金及附加

100％

=84.46％

从计算结果看出，基本方案的盈亏平衡点即生产能力利用率为84.46％，就是说当项目生产能力达到设计生产水平的84.46％时，项目即可保本，大于84.46％，即有盈利。分析结果表明项目生产经营上有较强的抗风险能力。计算见附表。

盈亏平衡图见下图。

14.5.2敏感性性分析

对项目进行敏感分析，考虑计算项目投资、售价和经营成本分别向不同方向变动 5%和 10%的情况下的内部收益率。经计算，结果见下图：

敏感性分析可知，项目就是投资。产品售价和经营成本三因素而言，对售价和经营成本相对较为敏感，行业基准收益率按15%考虑，在售价减少5%和经营成本增加5%的情况下，项目是不可行的。

## 14.6 财务评价结论

上述财务效益分析和不确定性分析结果表明，该项目销售收入、利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目从财务角度分析是可行的。

# 第十五章  可行性研究结论和建议

## 15.1 可行性研究结论

本项目是企业为了适应市场需求，利用企业现有的技术、经营、基础设施等优势和当地资源条件，扩大现有生产规模，达到将当地农副产品转化为高附加值的工艺产品，减少农作物下脚料的资源浪费，提高企业经济效益和农民收入的目的。开发废弃的砖瓦窑厂、坑边、河沿、路沟等，种植具有经济价值的长杆梃子麦、咸草、黄麻等，必将带动当地农副业的发展，增加农民的收入。项目建成后对于A省调整农业产品结构、发展高效农业经济、调动农民生产积极性均有促进作用。因此，该项目建设符合国家农业产业政策及A省农村经济发展及种植结构的整体调整规划，能强力推进农业产业化经营，有利于优化调整农村经济结构，是促进项目区经济发展的重大举措。

本项目新建后，加工网点将增加到308个，参与农民由5万余人扩展到10万余人，员工有原来的276人扩展到4000人，能增加社会人员约5000人的就业机会，增加农民收入。据有关部门考察咸草、黄麻的全球需求量呈直线上升，其缺口越来越大，开发本地及周边地区的堤坝、沙丘、坑塘边沿及废弃砖瓦窑厂等种植成咸草、黄麻等，不仅能够改善生态环境，而且能够促进农民经济增收。

经调查分析论证，该项目所处区域自然条件具备，社会经济条件良好，技术基础条件成熟，项目特色突出，技术先进，产品市场前景广阔，经济效益显著，社会效益、生态效益明显，生产符合国家发展政策，项目可行。

## 15.2 问题和建议

为确保项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点：

1、该项目的加工原料来自于基地农户，为保证原料的质量和充足供应，公司要加强与基地农户之间的关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利益均沾”合作机制，确保原材料供应和项目设计生产能力的充分发挥。

2、本项目设计规模产量较大，因此，建议企业在稳定目前销售网络的基础上，继续加强产品销售工作，保证产品价值的及时实现和生产的有序进行。

3、对本项目的建设，产品的研究开发及加工技术的改进显得非常重要，公司要注重技术的引进，自我研发能力的培养，自我创新能力的提高。

4、为增加该项目科技含量，提高企业创新能力，在麦梃、咸草、黄麻等抽丝、纺线等原材料深加工方面及其它技术处理上，要加强与A大学及国内著名美术学院等科技部门协作，以夯实本企业在科技领先和自主创新等方面的基础。

5、项目严格按照生产安全有关法规规定，搞好安全防范工作。