A市A机械制造有限公司

玉米收获机组装自动化流水线建设项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目    录

第一章  总  论	1

1.1  项目名称及承办单位	1

1.2  编制依据、内容及范围	3

1.3  项目建设概况	5

1.4	主要技术经济指标表	7

1.5  结论	7

第二章 项目建设背景及必要性	9

2.1  项目建设背景	9

2.2项目建设的必要性	17

第三章  市场分析及营销方案	21

3.1  我国玉米收获机产业发展概况	21

3.2  玉米收获机械的现状分析	22

3.3  农用工程机械生产行业面临的问题	28

3.4  发展趋势分析	31

3.5  销售队伍与销售网络建设	36

第四章 原辅材料、动力与公用设施	41

4.1  主要原材料	41

4.2  动力及公用设施	41

第五章 建设条件及场址选择	42

5.1  项目区状况	42

5.2  建设条件	44

5.3  场址选择	47

第六章  技术设计方案	49

6.1  玉米收获机生产技术方案	49

6.2  工程方案	55

第七章  总图运输与公用辅助工程	72

7.1  总图布置	72

7.2  竖向设计	76

7.3  场内外运输	79

7.4  公共辅助工程	81

第八章 环境保护	83

8.1  环境保护依据和标准	83

8.2  建设地点环境现状	83

8.3  环境影响分析	84

8.4  环境保护措施方案	87

8.5  环境影响评价	91

第九章 节约能源	92

9.1  原则与要求	92

9.2  节能措施	93

第十章 劳动安全卫生与消防	98

10.1  危害因素与危害程度	98

10.2  设计依据及劳动卫生	98

10.3  安全措施方案	99

10.4消防设施	101

第十一章  组织管理与人力资源配置	103

11.1  组织机构	103

11.2  人力资源配置	104

第十二章 项目管理与实施进度	106

12.1  项目管理	106

12.2  项目建设工期和实施进度	106

第十三章 投资估算与资金筹措	109

13.1  建设投资估算	109

13.2  资金筹措	111

第十四章 工程招标方案	112

14.1  概述	112

14.2  发包方式	112

14.3  招标组织形式	114

14.4  招标方式	114

第十五章  财务评价	116

15.1  成本分析	116

15.2  销售收入	117

15.3  税金	117

15.4  项目财务评价	117

15.5  盈亏平衡分析	119

15.6  财务评价结论	120

十六章 风险分析	121

16.1  风险因素识别	121

16.2  风险对策分析	123

第十七章 结论及建议	126

17.1  结论	126

17.2  建议	126

附表：

附表1 项目投资预算表	Error: Reference source not found

附表2 主要生产设备一览表	Error: Reference source not found

附表3 固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表	Error: Reference source not found

附表4主要原材料及能源动力消耗估算表	131

附表5银行借款还本付息计划表	132

附表6总成本费用估算表	133

附表7 销售收入、销售税金及附加、利润及利润分配表	134

附表8项目投资财务现金流量表	135

附件：

1.委托书	136

附图：

1.A县产业集聚区规划图	137

2.项目地理位置图	138

# 第一章  总  论

## 1.1  项目名称及承办单位

1.1.1项目概况

玉米收获机组装自动化流水线建设项目

1.1.2项目建设性质：

新建

1.1.3项目负责人：

1.1.4项目承办单位及单位概况：

（1）项目承办单位：

A市A机械制造有限公司

（2）承办单位概况：

A市A机械制造有限公司,组建于2010年7月，位于A县产业聚集区，占地25亩，设计规模年产自走式玉米联合收获机系列产品1000台。注册资金：1600万元。公司现有固定资产454万元，流动资产2000万元，职工100人，其中技术人员30人，约占职工总数的30%。公司建设的农机生产经营项目，于2011年2月经发改委备案批准建设，并于2011年建成投产，当年便生产玉米收获机140台、抓草机10台、深松机30台，全部产品当年销售一空。当年实现销售收入1550万元，实现利税240万元。预计今年可生产玉米机400台、抓草机20台、深松机150台，年产值可达5000多万元，实现利税可达600多万元。

所有产品已通过A省农业机械管理局产品质量鉴定，并列入《A省农业机械购置补贴产品目录》及湖北、安徽、内蒙等省、自治区农机购置补贴目录（见附件）。公司生产的玉米收获机系列产品投放市场以来，已在A、河北、山东、山西、湖北、安徽、甘肃、内蒙及东北三省得到广泛应用，没有出现一起退货或质量投诉案件，深得用户的好评。

公司是以生产中小型玉米收获机的农机生产企业。由于该系列产品，小巧灵活，转弯半径小，适应性强，调整维修方便，成本低，经济实惠，加之可享受农机购机补贴，一般农户都可买得起。且该产品设计合理，功能齐全，质量稳定可靠。非常适合当地家庭联产承包的实际，深得当地广大农民朋友的青睐。去年生产的产品全部销售一空，出现了供不应求的局面。目前我省生产中小型玉米收割机械的企业很少，远不能满足市场的需要，急需扩大产量，以尽快满足市场特别是中原市场的需求

## 1.2  编制依据、内容及范围

1.2.1编制依据

（一）国家发改委和建设部发改投资[2006]1325号文发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》；

（二）国家发展与改革委员会办公厅计办投资[2002]15号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

（三）国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（四）JBJ35-2004机械工业建设工程设计文件深度规定

（五）国家发展与改革委员会、国家财政部联合印发的国家高技术产业发展项目建议书和项目可行性研究报告编制要点；

（六）国家发展和改革委、国家科技部、商务部等颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》

（七）国家有关的法律法规

（八）中华人民共和国主席令 第十六号《中华人民共和国农业机械化促进法》

（十）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.2.3研究工作范围

本可行性研究报告以市场需求为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用新技术及新型技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争力。

主体工程与规划、设计、施工、投入使用、环境保护同时考虑，减少污染对工作人员及周边环境的危害。项目研究范围涵盖从生产原料进入加工车间，直至产出；根据市场容量，确定建设规模；与之相适应的三废治理、环境保护及消防设施和给排水、道路等公用工程和辅助工程设施的建设规模。

（1）根据市场供求分析建议本次建设规模及生产纲领；

（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；

（3）确定重点建设的内容，主要工艺原则及设备选型；

（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻“三同时方针”，提出研究方案；

（5）根据生产工艺流程及生产纲领进行规划，确定平面布置；

（6）提出可行性研究结论。

## 1.3  项目建设概况

1.3.1项目拟建地点

该项目拟建地点位于A县产业集聚区新厂址内。项目建设是加快A市A机械制造有限公司发展的有效举措。A市A机械制造有限公司占地面积16650平方米，技改项目建筑面积6000平方米，该项目的建设符合A县总体规划和土地使用总体规划。

1.3.2建设内容：

玉米收获机组装自动化流水线建设，新建装配车间2座，建筑面积6000平方米，引进先进的农机整机装配流水生产线2条、整机试验检测设备1套、三坐标测量仪1套。

1.3.3项目投资与资金来源

该项目总投资1900万元，其中土建工程投资900万元，设备购置安装费867万元，其他费用133万元。

资金来源：本项目总投资为1900万元。

1.3.4项目建设进度安排：

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期共计5个月。

## 主要技术经济指标表

## 1.5  结论

该项目建成投产后，可新增产量500台，新增销售收入5000万元，利润419.35万元。另外，随着产量的大幅度提高，诸如销售费用、管理费用、设备折旧、人员工资、银行利息等分摊费用就会减少，整个产品的生产成本就会降低。预计该项目建成投产后，每年新增利润可达900万元，4年多即可收回投资。项目的建设可直接为A县提供50人的就业机会，为A县县财政及社会经济的发展做出巨大贡献，亦带动了A县整个机械制造行业的发展，完善了A县县机械制造行业的产业链。，因此建设该项目是非常必要的，也是可行的。

# 第二章 项目建设背景及必要性

## 2.1  项目建设背景

2.1.1政策背景

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：推广先进适用农机具，提高农业机械化水平。加强对高技术产业和装备制造业薄弱环节的扶持，重点支持研究开发，培育核心竞争力。实施中小企业成长工程。

中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。支持山西、A、安徽加强大型煤炭基地建设，支持发展矿山机械、汽车、农业机械、机车车辆、输变电设备等装备制造业以及软件、光电子、新材料、生物工程等高技术产业。

2、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中指出：大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。意见要求要进一步完善促进装备制造业振兴的政策法规和标准体系，营造良好的市场环境，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，促进装备制造企业有序竞争；通过自主设计和自主制造，带动基础装备和一般机械装备产品及零部件生产制造水平的全面提升。全面提升一般机械装备的制造水平，充分运用市场机制，进一步提高装备的 产品质量和技术含量，降低生产成本，增加产品的附加值。加大对重大技术装备企业的资金支持力度。国家在年度投资安排中设立专项资金，对国家重点建设工程所需以及对结构调整和产业升级有重大影响的重大技术装备的技术进步项目，给予重点支持。不断增强自主创新能力，促进装备制造业持续发展。

3、A县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：要增强农业综合生产能力。大力推进以“三个15万”工程为主的农业结构战略性调整。要集中各种农业要素资源，大力推进“三个15万”工程，着力打造现代特色农业，培植优势农产品资源，为近农工业发展提供源源不断的资源支撑，把资源优势转化为经济优势。要因地制宜，突出优势，分类实施，进一步优化区域布局。肉牛养殖为主，发挥畜牧养殖传统优势，重点强化养殖小区建设，规划万头肉牛和百万吨综合饲料加工项目，扩大青贮、氨化等饲草饲料调制技术推广面，积极发展畜牧交易市场，推进集约化生产和规模化经营。五年内新增肉牛存栏10万头，达到20万头。同时，巩固提高生猪和肉蛋鸡养殖，积极启动奶业生产，发展畜牧循环经济。“十一五”末，畜牧业产值占农业总产值的比重达到60%左右，成为我县农业的一大支柱产业。着力实施世行贷款造林项目，建设林纸基地和还林项目，重点搞好6万亩黄河故道沙地生态景区建设项目。五年内速生丰产林要发展到20万亩以上。经济林种植，主要布局于有传统种植习惯的北部，重点发展优质苹果和以红杏为主的小杂果，规划建设6000亩反季节果树种植基地，进一步拓展农民的增收空间。五年内全县经济林面积发展到15万亩以上。同时，大力发展品牌农业、设施农业、精准农业、订单农业和外向型农业，扩大无公害绿色农产品生产。

2.1.2行业背景

1、农业机械化是农业现代化的前提

现代农业靠科技，而农业机械是推广应用先进农业技术的重要载体。深耕深松、化肥深施、节水灌溉、精量播种、设施农业、高效收获技术等新技术的推广应用，只有以农业机械为载体，通过机械的动力、精确度和速度才能达到。实践证明，农业机械化推动了农业生产的标准化、规模化、产业化，提高了农产品的竞争力，提高了农业综合生产能力，是促进传统农业向现代农业转变的关键要素。据专家测算，使用先进的农机化技术对于增加粮食产量的贡献率达到20%。发达国家的经验表明，农业现代化的实现均以农业机械化为前提。

2、发展农业机械化是保证农业增产、农民增收的前提

农业机械是优良耕作栽培收割技术的载体，它拥有人畜力无法比拟的动力和持续力，可以实现人工达不到的更高的耕作质量，可以实现精量播种、精量施肥，可以进行复合作业和联合作业，从而提高劳动生产率、节约生产成本、增加农业效益。

3、发展农业机械化可实现规模化生产，降低能源消耗，减少农业投入。

我国传统的农业生产以家庭为单位，适用的农机具多以小型为主，很难实现规模化生产。农业机械化的推广应用，可以使几个家庭联合起来共同进行农业生产有利于进行规模化生产，推动农业现代化进程。

2.1.3玉米收获机背景

1、解决粮食自给、保证粮食安全是加快玉米收获机械化发展的动力源泉。我国粮食安全问题将贯穿国民经济发展的各个时期，当前，党中央、国务院对解决粮食安全问题愈加重视。从长远看，我国解决粮食安全问题不仅仅是口粮问题，关键是饲料粮，而玉米就是优质的饲料粮。因为随着人民生活水平的提高、饮食结构的变化，必将促进农业产业结构的进一步调整，加快畜牧业的发展，从而需要更多的优质玉米。玉米种植面积不断提高是玉米收获机械化发展的客观需要。

2、发展玉米收获机械化经济效益、社会效益和生态效益显著。

玉米收获机械不仅可以摘取果穗，还可以将玉米秸秆粉碎还田，从而减少了秸秆焚烧造成环境污染，起到增加土壤有机质含量、培肥地力的作用，促进农业可持续发展。随着玉米收获机械化水平的提高，可以解决主要农作物生产过程中难点问题，对提高农业机械化整体水平有着重要的作用。这一问题的解决，将促进土地合理流转，有利于农业规模经营的形成和发展，促进农业增效、农民增收。另外，还可以利用我国玉米种植范围广的有利条件，组织农民机手进行跨区作业，提高机械作业收入，形成更为广阔的跨区机收市场。

3、玉米收获机械化是农业稳定发展的需要。我国两茬平原地区，收玉米、种冬小麦农时要求非常紧，农忙时常常出现劳动力短缺的现象。其他一年一熟地区虽然玉米收获期弹性较大，但由于人工收获玉米劳动强度大，也将影响农民种粮积极性。根据国家建设小康社会总体目标，需要将农村劳动力向城镇转移，脱离土地进入二、三产业，这必将加剧农村劳动力短缺。解决上述问题，只有靠提高农业机械化水平。

2.1.4符合国家及地方相关产业政策

1、《产业结构调整指导目录（2005年本）》和《A省工业结构调整指导目录（2011年本）》是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，均由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。其中：鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。

2、符合《中华人民共和国农业机械化促进法》

《中华人民共和国农业机械化促进法》是国家为了鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业，制定的重要法律。该法律明确提出：县级以上人民政府应当把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展计划，采取财政支持和实施国家规定的税收优惠政策以及金融扶持等措施，逐步提高对农业机械化的资金投入，促进农业机械化的发展。该法律明确要求：中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。支持金融机构向农民和农业生产经营组织购买先进适用的农业机械提供贷款。

本项目生产的自走式玉米收获机正是国家产业政策所鼓励和支持的范畴。

现代农业靠科技，而农业机械是推广应用先进农业技术的重要载体。深耕深松、化肥深施、节水灌溉、精量播种、设施农业、高效收获技术等新技术的推广应用，只有以农业机械为载体，通过机械的动力、精确度和速度才能达到。实践证明，农业机械化推动了农业生产的标准化、规模化、产业化，提高了农产品的竞争力，提高了农业综合生产能力，是促进传统农业向现代农业转变的关键要素。据专家测算，使用先进的农机化技术对于增加粮食产量的贡献率达到20%。发达国家的经验表明，农业现代化的实现均以农业机械化为前提。农业固定资产的大部分是农业机械，农产品生产过程中的耕种播收、节水灌溉、病虫害防治、贮藏保鲜、初加工等产前、产中、产后环节的作业，都主要是靠机械设备来完成。农业机械化水平是衡量现代农业发展程度的重要标志。没有农业的机械化，就没有农业的现代化。

发展农业机械化是改善农民生产生活条件、增加农民收入、缩小城乡差别、促进农业和农村经济发展的重要途径。在建设现代农业和社会主义新农村进程中，国家重视农机化的发展。2004年《农业机械化促进法》颁布实施，标志着中国农机化事业进入了依法促进的阶段。中央从2004年以来连续6个1号文件都对发展农业机械化提出了明确的要求。2009年，中央财政用于农机具购置补贴金额达到130亿元，补贴区域覆盖全国所有的农业县，补贴机具种类增加到12大类126种。

## 2.2项目建设的必要性

2.2.1从政策因素来看：

1、项目建设符合地区和行业的发展规划。根据A县发展总体规划，以及县委、县政府有关文件精神，项目的建设与县发展总体规划相适应，与当地经济、技术状况吻合。项目具有上马快，见效迅速，吸收劳动力量较大，加之投资规模适度，并能与本企业形成相辅相成关系，有利于地区优势互补。另外，A省地处平原地区，属国家重点商品粮生产基地，与同处于平原地带的江苏、山东等省相邻，农业工程机械需求量较大，合同来源充足，容易形成地区集中优势。同时，距省内安钢、和附近的邯钢等钢铁生产较近，原料供应较方便，运输费用较低，且项目建设地气候条件适宜、水资源丰富、地质资源较好，适宜项目的建设。

2、农机生产企业生产面临得天独厚的发展机遇。国家高度重视粮食安全工作，加大强农、惠农政策支持力度，对国内紧缺的农业机械零配件进口实行减免税和对部分农业机械实行购机补贴，促进了企业产品更新换代和产品质量性能提升，也为农业机械生产企业提供了得天独厚的发展机遇。

3、本项目的建设，可在一定程度上缓解农村剩余劳动力就业压力，推动项目区经济和社会的发展。本项目的建设，可直接吸收就业40人，通过带动项目的建设带动上下游产业的发展，从而增加项目区农民的收入，推动项目区经济和社会的快速发展。

4、有利于增加A县税收收入。项目建成后将大大提高A县的经济辐射能力，为地方政府增加财政收入，带动地方经济的蓬勃发展，顺应富民强县的趋势。

2.2.2从项目本身来看：
    1、产品有市场

玉米联合收割机是继小麦联合收割机之后，国家政策大力扶持，优先发展的新型农业机械。在未来十年，是玉米联合收割机发展的大好时机。目前玉米机械化收割率还很低，随着农民收入水平的逐步提高，人工劳作不仅费工费时，而且误工费用远高于机械作业费用，加之随着国家对农机购置补贴力度的不断加大，农民对于机械作业的需求日益迫切，农机销量特别是玉米收获机的销量迅速提升，特别是适合家庭联产承包小地块的中小型玉米收获机需求旺盛，该公司的产品正属此类，因此公司生产的产品市场空间很大。

2、企业有需求

A市A机械制造有限公司的农机生产经营项目，是2011年上马并开始试生产的，设计规模为年产玉米联合收获机1000台，但由于整车装配工序还处于手工操作阶段，这不仅严重制约了公司的产量，而且也影响整车的质量，装配环节已成为制约公司产量和效益的瓶颈，必须马上进行升级改造。

另外，公司的检测手段也比较落后。任何一个部件或产品完成后，是否符合设计要求，最终的衡量标准，离不开检验检测获取的数据。就我公司生产的玉米联合收割机而言，从单一零件到各个部件，涵盖了包括传动，液压，钢结构，金属切削加工等诸多机械制造工艺，在各个环节中都离不开测量工具，目前所使用的测量工具主要是游标卡尺，钢板直尺，卷尺，测量精度低，读数值只要靠目测，误差大。对于复杂零件的测量，比如齿轮，箱体零件，复杂曲面，仅靠这些测量工具难以实现精确测量，产品质量无法判定是否合格，因此急需配备整机试验检测设备。

3、有利于产业升级和延伸

根据当前玉米收获机的市场需求情况，特别是中小型玉米收获机生产厂家少当地需求量反而大的情况，急需扩大产量，以满足市场需求，而大幅度提高产量的捷径，就是以公司为核心侧重于组装，其他零部件的生产寻求外协，在公司周围辐射带动一批与之相配套的专业加工零部件的小企业、小作坊的发展，这样不仅可以迅速提高公司的产量，而且可以辐射带动当地一批相关小企业，不仅可以为当地的经济发展做出积极地贡献，还可以安排一大批人就业。

综上所述，不论是解决目前公司生产过程中存在的制约产量的装配瓶颈问题，还是提高产品的检测水平进而提高产品质量，还是逐步实现公司以整车组装为主的重心转移，都需要对目前的总装工序进行升级改造，因此建设该项目都是非常必要的。

# 第三章  市场分析及营销方案

## 3.1  我国玉米收获机产业发展概况

玉米是我国第二大粮食作物,仅次于水稻,常年种植面积接近4亿亩,产量将近3000亿斤。2005年,我国玉米种植超过1500万亩以上的省(区)有11个,超过3000万亩的省有吉林、山东、河北、A和黑龙江5个省。前我国已形成三大玉米生产区，一是北方玉米区，包括东北三省、内蒙、河北、山西及津京地区等，播种面积约占全国40%；二是黄淮平原玉米区，包括山东、A、江苏等地区，播种面积约占全国25%；三是西南丘陵玉米区，包括云南、贵州地区等地区，播种面积约占全国15%。若按50%机收率计算，全国需要玉米收获机10万台以上。而现实情况是我国玉米机收率不到2%，远远低于小麦70%和水稻20%的机收水平。从农业产业结构调整、畜牧业以及农产品加工业发展的趋势看,今后玉米发展的势头仍然看好,面积可能还会逐步增加。玉米人工收获和秸秆处理已经成为北方地区农民最繁重的体力劳动。玉米机械化收获已成为制约农业机械化发展的瓶颈，为此加快玉米收获机械化的发展已成为当务之急

目前,大量农村青壮年劳动力转向非农产业,农忙季节主要靠人畜力作业已难以满足抢种、抢收的要求,加快发展玉米收获机械化是广大农民的迫切要求,是利国利民的一件大事,也到了必须解决的时候了。

## 3.2  玉米收获机械的现状分析

1921年世界上第1台玉米收获机在澳大利亚被设计研制出来,经过多次完善改进,一些经济发达国家随后也开始生产和使用,至20世纪60年代才实现玉米收获机械化。我国与世界发达国家相比发展十分缓慢。目前,全国玉米收获基本上还是靠人畜力来完成,好多厂家正在研究制造各种各样的玉米联合收获机。A省和全国一样,20世纪70年代就开始设计研究玉米收获机,20世纪80年代研制出小型玉米收获机,配套动力为小四轮拖拉机,经试制试验,配套动力不足,停止生产,然后又设计研制自走式和配套动力较大的背负式玉米联收获机,但机型还不够完善,存在各种问题。

第一台玉米收获机械是由澳大利亚人设计的,半个多世纪以后,国外工业发达国家先后实现了玉米收获机械化,大都采用了液压、机械、电子技术相结合,传动使用了液压无级变速、对行采用电子导向装置。从机型上看,主要有两种基本类型:一种是玉米收获专用机型;一种是在小麦联合收获机上配置专用的玉米割台。从整机结构上看,主要有自走式和牵引式两种,配套动力一般在80——150kw左右。其性能主要有:一次性完成玉米摘穗、拨皮、秸杆青贮(还田)作业,也有的可以同时脱粒,有的还配备了精选装置和烘干设备,还有的是青贮专用机型。这些机型的共同特点就是:结构完善、性能先进可靠,但由于种种原因,不宜直接引进使用,我国的自行研制到目前为止,已取得了巨大的成功。当然,各种机型仍有待于进一步完善和改进。我国目前生产使用的与拖拉机配套的悬挂式机型已成为近10年推广应用的主要机型;功能齐全、性能优良的大中型自走式机型将在2010年左右,成为主导机型。在农村经济迅猛发展的形势和国家惠农补贴政策的激励下,我国玉米收获机械化的发展前景是广阔的。

（一）国内情况

70年代以来，生产了两种玉米联合收获机（4YW－2；4YL－2）并研制了玉米割台；

80年代以来研制了青贮玉米联合收获机及小型单行玉米联合收获机等。

90年代随着小麦联合收割机的进一步成熟和跨地区生产作业大大提高机具使用率给农机户带来的丰厚利润，在小麦联合收割机大发展的带动下，玉米联合收获机的开发、研制和生产形成了一定的高潮，主要机型有4YW－1（悬挂式）、4YW－2（悬挂式）、4YZ—3、4YZ－4等。这些机具主要是与小型四轮和中型轮式拖拉机悬挂配套。

（二）国外情况

在机械化程度较高的欧洲和美洲的某些国家，用机械收获玉米已有20～70年的历史，一般到50年代和60年代已基本实现了玉米收获机械化，他们所走过的道路大致相同，即先推广玉米收割机、剥皮机和脱粒机；继而发展玉米摘穗机和玉米联合收获机。近年来由于谷物烘干设备的大量采用，玉米割台的迅速推广，多用谷物联合收获机直接收获玉米籽粒。

目前国外的玉米联合收获机主要有两种机型，一种是俄罗斯生产的KCKy－6型玉米联合收获机；一种是美国、德国等农机企业生产的大马力联合收获机配用的玉米摘穗台。

（三）国内市场供应现状

当前，我国正处于由传统农业向现代农业转型的关键时期，迫切需要现代化的农业装备。而作为一个农机生产大国，中国也急切地希望成为一个农业装备制造强国。但是在发展现代农业装备和向农业装备制造强国进发的过程中，我们却面临着三个大的发展瓶颈。 
    首先是技术与产品瓶颈。对比可以发现，国外发达国家的农机装备产品普遍具有大型为主、成套装备、智能舒适、高效等特点。反观我国，一直都以小型农机和田间作业机械为主，技术含量和生产效率偏低，并且技术断档，产品结构性矛盾突出，不适应现代农业的需求，制约了行业的转型。可以说，我国农机产品的技术水平只相当国际20世纪70年代至80年代的水平，能耗高、排放水平低。 
    其次是制造与管理瓶颈。我国农机的制造和管理水平与国际先进水平相比存在着30年左右的差距。投入不足、设备陈旧、技术落后导致企业生产效率低下，传统的观念又导致企业管理方式落后。 
    再其次是行业结构瓶颈。放眼欧美发达国家，五大农机制造公司便拥有70%的拖拉机市场占有率和90%的联合收割机市场占有率，集中程度非常高，而我国上万家农机企业中，规模企业只有2635家，企业数量多、生产集中度低、低水平重复建设严重、恶性竞争等，严重困扰着中国农业装备行业的做大做强

（四）农业工程机械市场发展现状分析

近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。近几年农用工程机械快速发展，中小型企业竞相涌入，目前国内有一定生产规模的厂家超过200家，年销量超过5.5万～6万台，也标志着农用工程机械市场开始步入快速发展期。农用工程机械在农村的经济建设中发挥了重要作用。农用工程机械由于产品配置低、销售价格低，综合利用率高，回报较为丰厚。我国属于发展中国家，尤其在农村受经济条件的限制，对性能和价格高的工程机械望而却步，应用受到限制。近年来，中央把三农问题作为全党工作的重中之重，采用很多措施加强农业基础设施的建设，农业建设快速发展，这类产品主要面向农村市场，客户群体集中在农村，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。农用工程机械在农民眼中，不仅用得好，还要买得起，农民投资农用工程机械获得的效益明显高于外出打工，是农民致富的好帮手。

（五）农用工程机械生产行业优势分析

小功率农用轮式多功能工程机械是以轮式拖拉机为底盘改装成的多种独立的农用工程机械，是农田水利建设急需的产品。 目前，我国农用工程机械行业经过几十年的发展已初具规模，技术也日趋成熟，为开发以拖拉机为底盘的农用工程机械创造了条件。从我国农用工程机械设备优势看主要有以下四个方面。 
　　首先，经过几年的发展，我国农用工程机械市场需求和产品在不断变化。未来，我国企业生产和经营将以市场需求为导向，使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，从差异化赢得竞争优势。实现低端产品占领市场，扩大影响，提高占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获得利润，推动企业快速发展。 
　　其次，本土优势工程机械企业进军海外市场步伐加快，农用工程机械价格普遍低于国际供给商的同类产品，具有更好的性价比优势，拥有良好的出口竞争力;本土企业产品质量得到了较大的提升，与国际一流水平接近，所以本土优势企业生产的农用工程机械产品在海外将获得更大的市场，出口量会日益增大。 
　　再次，在中央“抓大放小”政策指引下，全国中小企业的民营化进程加快。中国工程机械企业中有比较大的一部分由中小企业组成，地方企业大部分改制，涌现出了一大批优秀的民营企业。市场竞争和民营企业的发展促进产业结构升级，优化产品质量，从而带动中国农用工程机械产品的发展。 
　　最后，目前，国外除欧美和日本外，基本上都不生产农用工程机械产品。但这种产品以其一机多用、机动灵活和价格便宜等突出优点越来越受到用户欢迎。许多亚洲国家对农用工程机械产品的需求量很大。另外，欧美国家劳动力价格很高，也比较看好这种一机多用、价格低廉的农用工程机械产品。因此未来国际市场对此类机械需求将有所增加。

## 3.3  农用工程机械生产行业面临的问题

受市场接受能力的限制和价格激烈竞争的影响，生产农用工程机械的无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，首先考虑的是控制产品制造成本，第二才是产品的性能和质量。因此，农用工程机械产品的设计、制造标准远远低于工程机械的制造生产标准。

1、多数制造商技术和制造水平薄弱。当前，农用工程机械制造商多数是农机企业和民营小企业，无论是技术水平、管理水平，还是制造水平均较弱，多数民营企业加工设备少，生产条件比较差，生产规模小。生产的产品品种少、质量差、寿命短，难于适应激烈的市场竞争。由于农用工程机械巨大的市场潜力，也吸引了一些实力雄厚的企业加入，如一拖、山东重友、时风等较大的企业，生产的品种多、规模大，竞争能力强，为农用工程机械发展和提高起到了积极促进作用。

2、产品质量差、寿命短。无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，制造农用工程机械采用的方法和手段大同小异。为了降低成本，工作装置、吊臂、车架等重要结构件多数采用普通材料，制作结构件常用的数控切割、压、弯、折和焊接机器人等大型设备应用很少，多采用简易工装，手工拼焊一次制作成形。导致结构件外观粗糙、质量差和精度低。如挖掘机结构件上的各种带孔板、轴套和大梁等采用小件一次加工成形，然后利用焊接工装，把孔板、轴套和梁等零件点焊对接在一起，然后从焊接工装上卸下，再进行整体焊接一次成形，焊接质量差、变形大。为了降低成本，焊接后很少采用整体校正和整体机加工，结构件制造精度低，致使整机装配精度低、难度大、质量差。在整机装配时，常遇到轴与孔配合间隙过大，有的装配孔由于焊接变形无法装配，只能采用火烤、绞刀扩孔、硬砸等粗暴手段装配，这也是农用工程机械与标准工程机械制造的差异。导致农用工程机械在使用中故障率高、整机使用寿命只有3～4 年，远远低于标准工程机械的使用寿命。液压系统和传动系统的配套件选择也受到整机成本的限制，不可能选择工程机械专用配套件。经过这几年的发展，国内出现专门生产农用工程机械液压配套件的厂家。生产形成一定的规模，质量在不断提高，但这些配套件的质量和性能远低于工程机械专用配套件，只能说是基本满足现阶段农民用户对这类工程机械产品要求不高的状况。这也是导致农用工程机械质量差、寿命短的主要原因。

3、产品高度同质、低价竞争。农用工程机械并不是一个成熟的市场，产品相互仿照、高度同质化，企业间的竞争加剧，导致产品销售价格竞争尤为激烈。多数农用工程机械制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力，均比较弱，价格竞争是这些企业最容易做到也最容易见效的手段，除此很难开展其它形式的竞争。另外，农村用户习惯在购买成本上能省则省，对产品的要求非常低，能使用就可以；加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，客观环境也促使企业参与低价格竞争。

4、产品售后服务差、保修时间短。多数生产企业受本身的资金实力和管理能力的限制，习惯于将售后服务外包给经销商，企业对经销商的支持主要是免费提供三包配件，而对经销商的服务管理极少。企业在主观上也认为这类产品很容易维修保养，配件也容易获得，不会有什么大的问题存在。正是这种不作为的错误认识，厂家不愿意投入，经销商更不愿意投入，加上农用工程机械普遍存在质量低，使用故障多等原因，多数厂家对产品的保修时间只有 3 ～6 个月，低于国家对机械产品三包规定的保修时间。导致很多品牌的农用工程机械在售后服务方面问题多、不尽如人意。

## 3.4  发展趋势分析

虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。

（一）生产企业面临优胜劣汰。多数农用工程机械生产企业的实力薄弱，由于市场竞争激烈，很多企业以低价为手段争得市场，导致企业利润低下，效益差，生产运行难度大，不断地有企业停产和关闭。由于市场的吸引力，又不断地有新企业加入，其中包括一些实力雄厚的民营企业，生产企业的格局不断变化。今后几年，生产规模小、实力薄弱的企业会逐渐减少；实力强的企业会渐渐发展壮大，产品占有率不断提高，为农用工程机械发展和提高起到推动作用。

虽然中国市场的容量巨大，但目前农业工程机械生产企业数量较多，除少数企业具备规模效益外，绝大多数企业年产量均在千台以下，有些企业只有年产200-300台的能力，行业竞争混乱。在2008年原材料全面涨价的形势下，很多产能达不到盈亏平衡点的生产企业被迫被兼并整合，退出这个行业。

（二）农业工程机械朝着多元化、系列化的方向发展。经过几年的发展，农用工程机械市场需求和产品在不断地变化。企业生产和经营应以市场需求为导向，积极使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，企业应从差异化赢得竞争优势。低端产品占领市场，扩大影响，提高占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获得利润，推动企业快速发展。企业产品单一，很难适应市场的变化，缺乏策略的低价竞争，只会低价这一招占领市场，是一件很危险的事情，将会影响企业的发展，影响产品质量和技术水平的提高。随着农村建设规模的扩大和农民收入的提高，对农用工程机械的需求将会出现分化，价高质优的农用工程机械占有比例将会逐步提升。

（三）科学控制成本、提高产品质量。针对多数民营企业生产技术水平的不足，企业首先应提高自身管理水平和技术水平，加大对一线人员的技术培训。使企业主要依靠提高管理水平、技术进步、提高生产率等手段获得效益和提高质量，不能只靠降低整机成本获取利润。在生产中加大制造成本和质量考核力度，在科学控制制造成本的前提下，不断提高产品质量、性能，改进外观造型，使产品以低成本、高质量参与市场竞争。

影响农用工程机械质量的另一个重要因素就是配套件，提高国产农用工程机械配置水平是一个较慢的过程。因此，科学合理选择配套件尤其重要。近2 年农用工程机械的快速发展，国内出现了一批专门为农用工程机械生产配套件的厂家，多数是民营个体企业，发展较快，技术水平不断提高，但配套件还存在许多质量问题仍为制约整机质量提高的主要瓶颈，需要配套件厂家加快技术进步，快速提高质量。

（四）深入农村市场调查、满足实际需求。农用工程机械在农村市场的迅猛发展给生产企业带来了难得的机遇，农用工程机械无论从产品开发，是技术和质量的提高都有很多工作去研究，这也要求生产企业、研究人员深入农村市场调查研究，充分了解农业发展对工程机械的实际需求。当前，应针对农用工程机械工作对象多变的特点，开发研制多种作业装置，如破碎锤、抓斗、抓叉、转孔器等，实现一机多用，效益最大化。针对用户使用过程反映出来的问题，制订主机产品质量持续改进方案，完善产品技术水平和质量，以需求为向导，加快产品的研发和改进步伐，推动农用工程机械的快速提高和发展。

（五）增加销售渠道、扩大使用范围。目前，农用工程机械的主要销售渠道是农机渠道和厂家直销，原因是销售对象绝大多数是农民，农民最熟悉的机械设备购买地点就是农机渠道，工程机械渠道则属于补充性质的销售渠道，对于增加产品使用范围有帮助，但销量很少。在欧美、日本等发达国家，小型工程机械在建筑、市政工程中应用很多。国内应用少的主要原因是进口小型工程机械价格高，国产的质量差、寿命短。

随着农用工程机械的发展，质量好、物美价廉的小型工程机械在城市建筑、市政工程等领域会得到更多的应用。因此，应积极开拓其他销售渠道，扩大使用范围，城市也是小型工程机械的一个潜在的巨大市场。

（六）生产的机械化、自动化、专业化和规模化是提高企业国内、国际市场竞争力的必然选择。

提高生产机械化和自动化程度，是生产卫生安全性能高的农业工程机械产品的前提和基本要求，也是实现规模化生产和发挥规模效益的必要条件。企业应该从传统的手工劳动和作坊式操作中解脱出来，投入资金完善软、硬条件，提高生产的机械化、自动化程度。同时，要突出资源优势和产品特色，加大科技攻关，形成品牌效应，力争做大做强市场。应该走专业化生产之路，切忌贪大求全，无所不产，做到“有所为，有所不为”。

在当今市场环境下，如果只依赖于较低的劳动力成本的价格优势，增长空间将越来越小。因此，农业工程机械生产企业要想在今后获得更大的发展，就必须加快技术进步，用技术武装自己，实现产业升级，这正成为推动工业化的重要措施，已经成为众多企业体制创新、技术创新、管理创新、增强核心竞争力的不可缺少的重要手段。

## 3.5  销售队伍与销售网络建设

（一）销售队伍和销售网络建设。

产品销售是企业的生命线，公司十分重视销售队伍和销售网络建设，结合该项目建设，计划组建销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。加大广告宣传力度，实施广告效应。

（二）以电子商务实现信息化物流一体化。

高效率的物流供应链和电子商务的结合，能有效合理的把营销公司的各部门与供货企业紧密地衔接起来，保证物流、资金流和信息流的同步通畅，提高整体效率。可以为生产企业提供市场动态的反馈，做到信息共享，及时指导生产企业调整产品结构，甚至可以让生产企业实现按需定产，在库存管理方面做到由生产企业管理库存（VMI），使整个供需链实现最大程度上的优化，且能进一步拉近供需关系，从根本上降低成本，降低生产企业的经营风险，而不仅仅是通过压缩利润率实际上有害于企业发展的方法去制造竞争力提高的假象，从而为企业创造出更加巨大的商业价值。

（三）以企业文化实现人性化管理一体化。

由于现代企业管理制度克服了我国传统家族企业管理方式中的无序状态、放任状态、经济主义等方面的缺陷，因而构成为全部管理的基础。在有关人力、物力、财力的有效利用方面，也取决于管理能力。因而行业内竞争已经逐渐从市场竞争、技术竞争、资本竞争转向“管理竞争”。在任何时候，创业领袖对公司创业过程的领悟都是公司发展的一笔财富，这是公司文化中凝聚员工的一种“不可复制”的方式 。所有世界级的公司在强调创业领袖的“精神”时，都在强调人性化的公理与基于客户价值的追求。

（1）“管理一体化”，即吸取西方科学管理的精华，调整企业管理中存在的“法规制度的不严，人事关系过多，理性精神不足”等缺陷和不足之处。使企业文化教育的发展同企业的经营活动和管理创新将紧密地结合。塑造独特的企业文化打造企业的核心竞争力，并以此集中联盟成员和全体员工的能力不断推进企业的发展、达到企业的发展目标。

（2）塑造企业文化就是创造企业文化力的六大功能：凝聚力、激励力、约束力、导向力、纽带力、辐射力。从国内外优秀的企业文化建设中得出，企业文化建设就是培养越来越多的“共生英雄”使其精神人格化，从而实现“多企合一、人企合一”的境界；创造、构建这样的文化氛围来培养企业凝聚力（团队合作精神），其增展性是无限的。

（四）以大众化媒体实现宣传一体化。

“宣传一体化”将创造成本费用低，甚至免费的传播方式。以下是“一体化宣传”的三部曲：

（1）制造焦点引发关注

在当今这个信息的大量冲击时代，造成人们对一般化信息的麻木，所以，注意力也成为一种新的经济资源，许多广告宣传就是为了引起人们的特别注意。由企业和品牌联盟造就的“一体化营销渠道”这个独特的新兴商业模式，肯定能在社会上造成反响、引起人们的特别关注。

（2）目标消费群充分细分

针对不同目标群建立联盟刊物，引导消费方向。要优先与创造企业75%～80%利润的20%～30%的那部分重要顾客建立牢固关系。否则把大部分的宣传预算花在那些只创造公司20%利润的80%的顾客身上，不但效率低而且是极大浪费。

（3）以培养思维方式实现培训一体化

目前，世界对“企业”的定义正在转变为“赢利的学习组织”或“赢利的社区组织”。一个不能学习、没有智慧的企业，它就不能存在，不能发展。所谓“学习组织”，就是强调企业内部要加强学习，提高智慧。未来最成功的企业将是个“学习团体”，而且要变个人学习为企业团队学习，使企业成为学习型组织。一个企业的核心竞争力的形成就是靠不断的学习、提高，国内企业最致命的问题就是不能对员工进行持续的职业培训。了解顾客消费心理、消费习性；理解品牌内涵、品牌根源；懂得销售技巧、销售策略等专业知识的员工是能在渠道建设、在制定宣传策略、在一对一营销等等方面创造佳绩；推动企业的发展。要改变各企业原有的激励员工的方法，而注重培养员工的思维方式。如：“思考顾客”；如：“一体化营销渠道”的建设，会使每个员工感觉在为自己的事业拼搏一样。员工智慧的投放，将为企业带来财富，并成为企业财产的一部分。

# 第四章 原辅材料、动力与公用设施

## 4.1  主要原材料

## 4.2  动力及公用设施

1、动力

A县电力供应充足，大小变电站7座，装机容量8.75万千瓦，供电量1.2亿度。能够保证项目所需能源供应。

2、公用设施

A县基础设施日臻完善，全县已实现“四通”。城内有高级宾馆、招待所、酒楼100余家，衣、食、住、行便利，设备先进，投资环境优越。全县程控电话装机容量为20000门，长途电话线路24条，可向国内外直拨。自来水厂两座，日供水量4500吨，可满足居民生活用水和工业用水的需求。

# 建设条件及场址选择

## 5.1  项目区状况

5.1.1建设地点

该项目拟建地点位于A县产业集聚区新厂址内。项目建设是加快A市A机械制造有限公司发展的有效举措。A市A机械制造有限公司占地面积16650平方米，技改项目建筑面积6000平方米，该项目的建设符合A县总体规划和土地使用总体规划。

5.1.2A县概况

## 5.2  建设条件

5.2.1地形、地质

5.2.2气候、气象

5.2.4交通运输条件

## 5.3  场址选择

5.3.1选择原则

1、节约用地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。

2、减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，尽可能不靠近、不穿越人口密集的居民区。

3、有利于合理布置和安全运行。

4、有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

5.3.2场址所在地点

本项目拟建在A市A机械制造有限公司，所有厂区地势平坦、开阔，四周无公害和无污染，为公司创造了良好的生产经营环境。

# 第六章  技术设计方案

## 6.1  玉米收获机生产技术方案

6.1.1工艺设计原则

1、机加工尽量采用由加工中心和数控机床组成的柔性生产线，以适应多品种生产的需要，也可满足市场需求变化和产品换型的需要。

2、考虑到本项目品种多、批量大的特点，因此每一种产品系列的均建专门生产线的生产组织形式，便于质量控制、资源调配和市场需求的变化。

3、 为保证产品零件的物理、化学性能，拟设立综合试验室，分别对外协配套件（如橡胶密封件）和各部件总成进行试验；

（二）玉米收获机组装工艺

1、生产工艺流程

A市A机械制造有限公司自走式玉米收获机组装工艺流程为：

下料

焊接

涂装

装配

（1）下料

下料是钢板被冲压成收获机车身（机壳）部件的过程。下料车间主要承担纲领产品的大型覆盖件的冲压生产任务。

下料的主要工艺流程如下：

落料

成形

切边/钻孔

整形

（2）机加工

机加工是对下料车间生产的收获机车身部件和向供应商采购的其它冲压零部件焊接后组成收获机车身的过程。机加工车间主要从事焊接工作，承担各类整车的车身生产。车间采用有限自动化，即按照保证质量、符合人体工程学和结合经济效益三方面原则进行焊接，大件上料采用机械化辅助装置，其他工序一般采用手工操作。

机加工的主要工艺流程如下：

发动机舱总成

后地板总成

左侧围总成

右侧围总成

地板主线

地板补焊

整车主线

前地板总成主线

车顶总成

车身检验

右翼子板安装

前后

车身报交

白车身调整

整车补焊

送往油漆车间

前盖安装

后盖安装

（3）涂装

焊接车身在涂装前须进行抗腐蚀处理和清洁处理。在涂装过程中，清洁后的车身将经过多层油漆，以确保油漆光泽和厚度的一致性。油漆车间主要对整车白车身进行前处理清洗、电泳底漆、焊缝密封、防震隔热胶喷涂、中涂喷涂、面漆喷涂，属于防腐性和优质装饰保护性涂层的表面涂装。主要采用前处理电泳线、粗细密封及底部喷胶线、中涂喷漆线、面漆生产线、整理报交线等工艺设备。

涂装的主要工艺流程如下：

白车身进入

磷化前处理

阴级电泳

电泳烘干

打磨

喷胶

精细密封

中涂

中涂洪干

中涂打磨

面漆喷涂

面漆烘干

检查精饰

总装车间

（4）装配

收获机的完整装配过程包括底盘和发动机装配、不同收获机附件的预装配和最终装配过程。在底盘装配过程中，车桥和转向系统被安装在车身（架）上，形成完整的底盘。在发动机装配过程中，发动机和传达室动装置被装配成完整的动力传动系统。其它零部件（包括车身内仪表、收获机电池和前灯）也在最终装配前被装配入子模块。在装配过程的最后阶段，完整的底盘系统、动力总成、主要辅助系统、镶嵌玻璃、轮胎和其它零部件经过装配形成整机。

装配车间承担整机的装配工作，包括部件、总装、检测、返修、雨淋和油漆返修等工作。装配车间内设有内饰线、底盘线、检测线等主生产线，门分装线、仪表板分装线、发动机分装线和动力合装线，以及返修线和油漆返修等生产区域。

收获机装配的典型工艺流程如下：

风窗玻璃分装

仪表板分装

车身内饰装配

拆车门

装车门

车身与底盘结合

底盘装配

发动现分装

车架预装

检查报交

环路试验

整车检测

最后工序

调整返工

2、装配主要设备

主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流水线设备 |  |  |  |  |  | 6620000.00 |
| 1.1 | 推式线头轮总成 | TDT315.T01 |  | 套 | 2 | 73600.00 | 147200.00 |
| 1.2 | 推式线尾轮总成 | TDT315.M01 | 含防护 | 套 | 2 | 61000.00 | 122000.00 |
| 1.3 | 推式线驱动装置 | 国茂电机减速机 | 11Kw | 套 | 2 | 130000.00 | 260000.00 |
| 1.4 | 推式线链条 | TDT315.L01 | T=315mm | 米 | 1000 | 850.00 | 850000.00 |
| 1.5 | 推式线台板 | 焊接件 |  | 件 | 1580 | 220.00 | 347600.00 |
| 1.6 | 轨道支架A | TDT315.C011 |  | 件 | 240 | 2900.00 | 696000.00 |
| 1.7 | 上轨道A | TDT315.C012 |  | 米 | 260 | 360.00 | 93600.00 |
| 1.8 | 小车上轨道A | TDT315.C013 |  | 米 | 480 | 520.00 | 249600.00 |
| 1.9 | 下轨道A | TDT315.C014 |  | 米 | 480 | 160.00 | 76800.00 |
| 1.10 | 小车下轨道A | TDT315.C015 |  | 米 | 480 | 160.00 | 76800.00 |
| 1.11 | 轨道盖板A | TDT315.B03 |  | 平方 | 640 | 960.00 | 614400.00 |
| 1.12 | 承载前小车 | TDT315.X01 |  | 台 | 52 | 2920.00 | 75920.00 |
| 1.13 | 承载后小车 | TDT315.X02 |  | 台 | 52 | 6400.00 | 166400.00 |
| 1.14 | 双道板链头轮总成 | BPTZ315.T01 | 通轴 | 套 | 2 | 69000.00 | 138000.00 |
| 1.15 | 双道板链尾轮总成 | BPTZ315.M01 | 通轴 | 套 | 2 | 45600.00 | 91200.00 |
| 1.16 | 双道板链驱动装置 | 国茂电机减速机 | 11Kw同步 | 套 | 2 | 140000.00 | 280000.00 |
| 1.17 | 链条 | BPTZ315.L01 |  | 米 | 448 | 740.00 | 331520.00 |
| 1.18 | 台板 | BPTZ315.B01 |  | 件 | 712 | 1170.00 | 833040.00 |
| 1.19 | 轨道支架B | BPTZ315.C011 |  | 件 | 56 | 3500.00 | 196000.00 |
| 1.20 | 上轨道B | BPTZ315.C012 |  | 米 | 112 | 520.00 | 58240.00 |
| 1.21 | 下轨道B | BPTZ315.C013 |  | 米 | 112 | 360.00 | 40320.00 |
| 1.22 | 边盖板B | BPTZ315.B02 |  | 平方 | 192 | 960.00 | 184320.00 |
| 1.23 | 紧固用附属件 |  |  | 件 | 2 | 22000.00 | 44000.00 |
| 1.24 | 检修扶梯 |  |  | 件 | 6 | 360.00 | 2160.00 |
| 1.25 | 电气控制部分 | 同步控制 |  | 套 | 2 | 624000.00 | 1248000.00 |
| 1.26 | 包装运输费用 |  |  |  | 2 | 32000.00 | 64000.00 |
| 1.27 | 安装调试费 |  |  |  | 2 | 85000.00 | 170000.00 |
| 二 | 车辆动态性能测试系统 | 浙江海天 |  | 套 | 1 | 1790000.00 | 1790000.00 |
| 三 | 三坐标检测仪 | 浙江海天 |  | 台 | 1 | 330000.00 | 330000.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9000000.00 |

## 6.2  工程方案

6.2.1生产车间工程方案

1、设计要求

加工区道路应铺砌硬质路面，并有足够的排水系统，车间结构，设计安排，车间内壁及地面材料均要符合卫生要求，门窗有防虫、蝇设施。生产流程中的工序要分隔，车间架空构件要便于清洗，生活区要与生产车间远隔，必须设有与车间人数相适应的更衣室、休息室、冲洗厕所和沐浴室。生产车间进口处应有足够、方便的洗手设施，车间应有工具、器具、盛器的清洗设施和足够的照明、通风、要有适用的废物处理设施。

2、车间布置的形式

车间的机器设备布置通常采用两种基本方式，一种是按机器设备类型布置，即把同类型机器设备分别集中配置，有利于充分发挥设备和工人的负荷。但这种方式会增加工序间的联系和管理的复杂性，适合单件小批的生产类型。

另一种布置方式是按加工对象工艺过程的次序配置机器设备，形成一条封闭的生产线。有利于提高工作效率和生产管理，适用于加工对象稳定且成批和大量生产的类型。为了适应市场需求的迅速变化和产品的不断更新，采用柔性生产线和大跨度、大柱距，不间隔的厂房越来越受到人们重视。

6.2.2生产车间设计

1、设计依据

建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；

建筑结构荷载规范GB-50009-2001；

建筑设计防火规范GBJ16-87（2001）；

建筑抗震设计规范GB-50011-2001；

砌体结构设计规范GB-50003-2001；

民用建筑设计通则JGJ-2005；

建筑地基基础设计规范GB-50007-2002。

2、设计标高

本工程±0.000 相对标高，标高单位为m；

各层标高为建筑完成标高，屋面标高为结构面标高。

3、建筑设计方案

拟建的生产车间的建筑设计为体现农业机械工业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊要求，在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美，又有时代特征的新颖的企业形象。

拟新建生产车间总面积5100平方米，单层，层高4.80米，为框架结构，建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类，建筑物耐火等级为一、二级，该地区抗震设防烈度为6度。

生产车间在厂区属主体建筑，对厂区环境景观影响较大，同时置于厂区入口的主视觉方向，建筑立面设计结合使用功能，人流与物流的关系，用变化图形、细部处理与大面积实墙面的虚实对丰富立面造型，用绿色色带和大面积白色外墙面的色感差增视觉效果，用大面积的白色墙面和绿色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。

生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过。缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭处廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。

为便于处理以及扩大室内空间，便于生产工艺调整，控制区采用100厚夹芯彩钢板隔墙，吊顶采用轻钢龙骨50厚夹芯彩钢板吊顶，墙柱面采用高档涂料墙面，按生产使用要求洁净区墙面，非洁净区墙面与顶棚交角处做R≥50圆弧，室内装修均采用轻铜龙骨，石膏板及PVC板吊板，中等装修标准。门窗材料外墙门窗均采用铝合金和塑钢，室内洁净区双层或单层铝合金、塑钢等新型材料密闭固定窗，彩钢板门，外装修墙面采用白色外墙面砖局部彩色面砖。

基础：采用钢筋混凝土独立基础或条形基础，混凝土强度为C30。

上部结构：采用轻钢结构。

4、消防系统

消防系统最大的设计特点可以用“立足自救，安全保险”这八个字来概括。

设计中，消防系统所有阀门都设有状态显示装置。不仅消火栓，喷淋系统的阀门设置，而且生活给水系统中与消防相关的阀门也都设置了状态显示装置，并配置湿式报警阀系统。这样整个建筑物内涉及有关的所有阀门状态都在消防中心内显示、监测，从而保证消防安全。

室内消火栓管道，国内规范要求环状布置，但一般设计仅采用竖向环状布置，以保证消防供水的安全可靠。

在整个消火栓系统的最不利点处设实验消火栓，以检测消防水压是否足够。

消防水源由城市供水管网供给。

5、通风及空调

室外气象参数（阜阳地区）

夏季空气调节室外计算温度35℃。

夏季空气调节室外相对湿度80%。

冬季空气调节室外相对温度-5℃。

冬季空气调节室外相对湿度77%。

通风除尘

各生产车间、库房、辅房等房间或设备在生产过程中，产热、产湿、产尘、产生异味气体时，均应设置排风或除尘等措施。

排风系统风管、风机均采用玻璃钢制，控制区排风系统在排风管道上设止回阀，防止室外气体倒灌。

空调与净化

根据各生产线工艺布置及工艺要求设计，生产线设置一套净化空调系统，非净化区设置舒适空调系统，净化系统采用初效、中效、高效三级过滤、净化气流采用上送下回方法组织。

（一）、对厂房设计的要求

1、机械制造工艺设备大部分为分段生产，设备不算高大，对厂房设计要求有长度和高度的要求。

2、机械制造生产中车间温度高，噪音大，影响工人操作和产品量。要求厂房设计有通风排气设施，夏季防暑降温。

3、在厂房设计时要考虑设置卫生设施。在厂房设计时要考虑相应的防锈蚀措施，对有味气体应考虑排气措施。

4、生产厂房建筑的耐火等级不低于二级。安全疏散等设均应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的有关条文规定。

（二）、厂房设计概要与技术措施

企业厂房的设计要根据企业实际和用地条件、以及建厂地区的气候条件等各种因素，综合考评，确定设计方案。在总结生产实践和经验的基础上，从设备选型环节开始选择，并应用先进的技术措施，以确保企业生产稳定、优质、高效、安全。

①设备选择

在企业厂房工程建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是机械制造业工程建设的重要任务。目前，普遍采用参照设计的方式进行设备选型，常出现设备选型落后、设备不配套等缺陷，严重制约了某些企业的建设水平。因此，在广泛调查研究和借鉴国内外先进经验的基础上，提出了机械设备选型的基本要求。

设备选型特点：设备工作部件及技术参数应与加工产品的特性相适应，并符合最终产品的加工要求；严格控制加工过程中造成原料、最终产品损伤和品质降低；要避免加工过程中排放物(渣、糟、浆、液、气等)对环境的污染，对有污染的排放物应配备处理设备，使其达到排放要求；要重视副产品和下脚料的综合开发，充分利用资源，提高经济效益。

设备选型主要依据

符合国家有关产业政策和标准要求：优先选择和采用当前国家重点鼓励发展的机械设备，重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全卫生、环境污染少、资源利用效率高的设备；尽量选择和采用具有先进标准的设备和定型产品，首先重点选择具有国际标准、国外先进标准和等效国际标准的设备，其次再选择具有国家标准、行业标准和企业标准的设备，设备的设计、制造、安装、检验等技术条件，最好能受到现有基础标准、方法标准和安全标准的约束，以利于设备的使用性能和产品质量的有效发挥。

满足项目的工艺技术方案要求：满足产品方案要求。产品方案是指拟建项目的主导产品、辅助产品和副产品等，主要包括产品品种、产量、规格、质量标准、技术含量要求等，适应产品市场需求和竞争形势的变化；满足生产规模要求。生产规模是指拟建项目设定的正常生产运营年份可能达到的生产能力或服务能力，主要考虑对项目生产规模的适应性、匹配性，既要满足不同加工物料的性能要求，又要满足生产能力配套的合理性；满足生产工艺参数。生产工艺参数是指机械加工过程中应控制的各种技术参数，如压力、温度、湿度、速度、纯度、物料消耗定额和能量消耗定额等，设备指标既要先进合理又要切实可行；满足物料平衡计算要求。设备选择时应高度重视能耗问题，尽量选择节能节水、节汽、节电、节热等设备。

设备选型基本原则

技术先进：设备性能先进。具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等；技术水平先进，有较高的技术含量，有利于促进技术进步和提高竞争力，具有产业化基础，能形成新的经济增长点，符合可持续发展；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。

适用性强：适应市场变化。适应当地自然、经济、社会条件的变化，同一生产线希望能进行多层次深加工，有能力进行生产调节，发展前景广阔，有利于开拓国内外市场；与投入物特性相匹配，统筹考虑资源供给，适应原料和其他辅助材料的加工要求；所选设备使用同样投入物时，尽量获得比其他设备更广泛的产品组合；适应工艺技术要求，应同项目的生产能力相匹配，主要设备及辅助设备之间相互配套；满足工艺要求，保证产量与质量；与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少三废排放；根据人类工效学原则，考虑设备对环境和操作人员的影响。

设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备，不能冒险采用未经中试就转为生产的设备；生产稳定性高，不得对人员造成危险，不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质，不应产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。使用寿命长，设备无故障工作时间长，设备投入使用如出现故障可以修复，使用到一定极限后则不能再修复使用。

技术经济合理：设备选择尽量立足国内，因国产设备的价格便宜，故设备选购尽量考虑国内解决；如果国内设备不能满足工艺要求、生产要求、质量要求等情况，再考虑购置国外设备；设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置的综合经济性，要求设备配置和衔接紧凑、均衡、协调，提高劳动生产率；提高技术经济价值，进行反复的技术经济方案比较，分析各方案的技术和经济效益，选择投资小、成本低、利润高、经济合理的设备选择方案。

设备选型主要内容

设备选择深度：广泛开展市场调研收集信息，调查机械加工拟选设备的各有关制造厂家，多渠道、多方式收集相关设备的资料；同时调查和走访设备用户，了解拟选设备的使用情况，重点掌握不同用户对设备的评价。提出设备选择的方案明细，在收集足够设备资料和用户走访的基础上，提出拟选设备明细，明细内容主要包括机械加工设备名称、规格型号、生产能力、配套动力、设备数量、设备价格和生产厂家等；选择设备供货方式，包括设备制造周期、付款方式、设备检验方式、包装运输方式等。如果拟引进国外设备时，则按国家进口设备管理办法执行。如果选用了超大、超重、超高的设备时，应在设备选择时提出相应的运输措施和安装技术措施方案；如果利用和改造原有的设备时，应提出改造方案，并分析改造后的技术经济效果。

设备选择方案的技术件：设备方案对机械制造业加工的保证程度，主要包括设备对建设规模、产品方案的满足程度，对加工质量和生产工艺要求的保证程度；设备的使用寿命、可靠性、物料消耗指标、操作要求、备品备件对项目的保证程度；设备安装调试技术条件、维护保养技术服务以及所需的设备投资对项目的满足程度等；设备方案配套要求，采用的新技术和新设备要经过技术鉴定、工业性试验证明是成熟技术，设备组合方案应实现不同生产环节的设备配套、生产设备与辅助设备配套、国内设备与进口设备配套、原有设备与新增设备配套。设备的生产能力应根据生产规模设置并适当留有余地，并与产品产量相适应。

设备选型的质量评价，是对拟建项目机械设备选择动态过程及其落实效果的质量控制。没有科学的设备选型质量评价方法，就没有完善的、可行的设备选型结果。因此，有效进行机械设备的合理选择，对项目的成功建设具有重要作用。设备选择质量评价的主要内容包括信息完善性、制造厂可比性、技术先进性、质量可靠性、成套匹配性、经济合理性、供货及时性等。

②厂房形式

机械制造企业厂房的基本形式有带排气井的锯齿型屋面厂房、气楼式厂房和多层厂房等。一般情况下，在我国北部地区的企业以采用带排气井、朝南向锯齿型屋面的厂房较为合适。南部地区则以采用气楼式坡屋面厂房和多层厂房较为合适，如采用锯齿型屋面厂房，因冬季不像北方地区寒冷，其锯齿的方向也可以朝北。

锯齿型屋面厂房应该尽量按东西向长、南北向短的来安排，这样有利于设备顺厂房的屋面锯齿排列。如东西向短、南北向长，设备顺屋面锯齿排列，则由于部分机械设备较高且长，会出现东西向排一台设备的结果。如果设备垂直于厂房屋面锯齿排列，不仅大梁高度升高，而且冬季大梁凝雾滴水，容易造成疵品。气楼式坡屋面厂房应为跨数较少的条型式厂房，气楼天窗的朝向有南北向与东西向两种。南北向在夏季日照少，冬季日照多，较东西向更为有利。

锯齿型屋面的厂房屋面板不宜采用薄壳板、槽板等，应采用倒槽板、空心板，并且在一个跨度里从上坡到下坡一条，不宜多条搁在三角架上，保证板底平整，使水滴沿屋面板底往下淌。

③厂房高度

生产车间厂房的高度主要决定于设备高度，还要考虑车间采光、通风的要求。厂房檐1：3标高大约在8m左右，也有些厂高达9～10m。一般而言，以最高设备的顶端为基点到檐口标高，至少要留有1.5～2m的空间高度。适当的高度有利于热汽的升腾，也可以减少因屋面加装自然通风器或在屋面风机停用状态下，室外自然风倒灌引起的气流紊乱，造成排汽不畅。如果厂房高度过矮，因设备排列、摆放、工作台设置等因素，必然影响室内气流组织，不利蒸汽外排。

④厂房柱网

厂房跨度和柱距构成厂房的柱网。选择柱网尺寸应考虑工艺设备的尺寸和排列、工人操作、检修、运输的需要，又要考虑到建筑结构是否经济合理，施工的可行性等因素。一般来说配置2台1800幅宽设备时的厂房跨度以13.5—14m较为合理，柱距一般为：6m、7.5m、9m、12m。

⑤厂房面积

采用集中式厂房设计，工艺的组织、半成品的运输确实便利许多，但由于厂房过大，给厂房的气流组织带来了难度：一方面，大纵深型结构加大了补风量组织的困难程度；近年来，有些企业采用按工艺流程对工艺设备进行合理地排列，平行独立，分散式厂房设计的思路，使主要生产车间划分清楚，便于管理。只要条件允许，这种设计思路不失为一个可供比较的选择方案。

⑥建筑形式

加工车间的建筑形式，应根据建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，可以选择钢筋混凝土框架+砖砌围护的厂房结构形式，也可以选择普通钢结构+砖砌围护的厂房结构形式。前者的优点在于保温度好、耐久性强、屋面（天花板）平滑度处理较容易；缺点在于工期长、造价高。后者的优缺点与前者相反。由于钢结构屋面需要大量的檩条、拉杆等连接件，局部上阻挡了蒸汽沿天花板坡面上升，加上这些构件难以做保温处理，将不可避免导致挂水滴水；如果在这些连接件以下标高安排吊顶，又会增加建设成本和施工难度。综合比较钢筋混凝土形式的厂房屋面，由于其材料特点，在保温处理、平滑度掌握、施工组织方面都具有较高的可控性，只要可能，特别是对机械制造企业来说，还是选择钢筋混凝土框架砖砌围护的厂房结构形式较好些。

屋面处理也是厂房设计的重要环节，加工车间内部普遍温度高。屋面的处理一般要注意几个问题：一是屋面保温处理、二是屋面坡度控制、三是天花板平滑度处理、四是屋面排风装置选择。在设计时应结合建厂当地气候条件、企业产品定位等因素，综合考评后确定设计方案。

⑦门窗设置

门窗的设置关系到厂房内的交通组织、采光、通风效果等方面，也是机械加工企业厂房设计的重要组成部分。在窗的形式上，要根据建厂当地的自然和气候条件，结合厂房实际容积和设备运行的技术指标，合理设置。一般而言，以平开或推拉窗、高位固定窗与低位百叶窗相结合的混合型窗户设计较为合理，可以较好地平衡采光与通风、补风的需要。

⑧附房设计

与生产密切有关的辅助生产和车间管理、生活等部分布置在与主厂房毗连的附房内。布置这些附房应考虑以下基本要求：

a.不宜围绕车间四周布满附房，以利车间自然通风。为弥补单层厂房东、西两端附房面积有限，可采用2层附房；

b.配料间尽可能布置在便于领用的位置；

c.车间配电室、热力站尽可能布置在即便于引进管线，又靠近负荷中心的位置；

d.空压站除考虑靠近用气负荷中心外，还应注意尽量减小其噪声对附近相关建筑物的影响；

e.保安室、办公室、厕所等可视车间具体情况布置。

厂房设计时也应考虑机械制造企业的产品方向。机械制造企业与一般加工企业因其工艺路线不同，在厂房设计上应区别对待。

（三）仓库设计

仓库总建筑面积1100平方米，采用独立基础，围护结构用砖，使用框架结构。现浇屋面，细石混凝土地面，耐火等级为一级。

库房集中设置便于统一管理。库房平面设计应妥善安排大门位置，以尽量减少交通面积，充分利用空间。库房的进深，单面采光者不超过12m，双面采光者不超过30m。库房其跨度常取15m，其柱网尺寸取5m×7m。

库房设计应符合防火规范的规定，符合、防盗、通风、防潮、防晒等要求。当存放量少而必须与其它库房合建时，也应在库房内设防火隔断。库房的布置形式有集中式、分布式和混合式等数种。

# 第七章  总图运输与公用辅助工程

## 7.1  总图布置

总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。

7.1.1总平面布置原则

1、总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。

2、应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。

3、根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施，如厂区锅炉房、煤气站等位于工厂生产区和生活区的下风向及厂区风向频率最小的上风侧。

4、在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。

5、厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。

6、总平面设计应为施工方便创造条件。

7.2.2总平面布置的内容和要求（见附件二）

1、生产厂房

①生产厂房的方位，在采用锯齿形厂房时，在北方地区，为减少冬季室内结露及滴水，宜选用锯齿朝南的方位；在南方高温地区，宜选用锯齿朝北的方位；利用侧向天然采光的厂房，尽量选用南北朝向，避免西晒。

②生产厂房为项目的主体建筑物，占地面积大，应布置在厂区的主要地段，尽量靠近厂区的主要出入口，同时应选在厂区地形、地质等自然条件最好的地方。

建筑外形应体现时代感，追求美观、大方、适用，满足现代企业的形象要求。同时要符合武进高新区对工业厂房建筑立面的规划要求。迎街综合办公楼、科研楼、销售服务楼主入口处采用通透大门，建筑物外观达到简捷、庄重、美观，既与建筑物风格协调，同时又体现现代化、高科技、欣欣向荣的风采，展示良好的企业文化的效果及目的。

2、仓库

①原料库、成品库分别接近主厂房。物料库宜接近主厂房，也可与机修车间放在同一区内。仓库一般布置在厂区和仓库区的下风向及厂内风向频率最小的上风侧。

②仓库位置应考虑厂内外运输的方便，并避开人流集中地段。仓库区应专设货运出入口。

3、动力设施和辅助建、构筑物

①锅炉房位置应结合地形，尽量满足重力回水。锅炉房、煤场、灰场应同时考虑，并布置在厂区风向频率最小的上风侧。煤气站的位置一般放在与锅炉房同一区域内。锅炉房、煤气站、煤场与其他建、构筑物间距应符合防火规范要求。

②厂区如单独设置高压变配电站时，应考虑进线方便，并接近厂区用电负荷中心。

③供排水建、构筑物宜集中布置，以缩短管线，便于管理。应布置在厂区风向频率最小的上风侧，且不影响附近工业企业和居住区等的卫生要求。

④机修车间各建筑物应集中布置，合并建筑，并设一定的露天堆场。如设有铸工间时，宜布置在厂区风向频率最小的上风侧。

⑤电瓶车库和汽车库合并建筑，布置在仓库附近。两辆消防车以上的车库宜单独设置在厂前区。如与汽车库合建，应完全隔开，并有不同方向的出入口，车库大门距主道路边缘应不小于15m。

4、生活行政管理建筑物

由厂部办公楼等建筑物应保证有充足的日照和良好的通风，并应有户外活动场地。

5、一般建、构筑物主要道路路面边缘的最小距表

一般建、构筑物主要道路路面边缘的最小距表单位：m

| 类别 | 主厂区道路路面边缘最小净距 |
| --- | --- |
| 建筑物面向道路一侧无出入口时 建筑物面向道路一侧有出入口时 建筑物面向道路一侧有电瓶车出入口时 建筑物面向道路一侧有汽车引道时 | 1.5 3.0 6.0 8.0 |

## 7.2  竖向设计

竖向设计主要是确定厂区以及厂区各建、构筑物、道路的标高关系，其目的是根据建设场地的自然地形，经设计后满足场地建设要求。

7.2.1竖向设计的原则及方式

（1）竖向设计的原则

①根据厂区总平面布置图，结合厂区地形、地质、水文等资料，以满足生产为前提，确定厂区竖向设计方式。

②尽可能保持原有场地的自然地形，力求土方工程量最小及填、挖接近平衡，并使场地排水通畅。

③保证企业建成后，不受周围雨水、河水、江水、湖水、山洪、内涝的威胁。

（2）竖向设计的方式

①连续式  在整个厂区内进行整平工程。

②重点式  在布置生产建、构筑物的地段内进行整平工程，其余场地仍保留自然地形。

③混合式  在整个厂区内根据不同的建、构筑物性质和布置情况，结合地形条件，划分若干区，有的区连续整平，有的区部分整平。

本项目的生产特点是连续化生产，主厂房占地面积较大，且厂区内建筑密度较高，厂内外运输均为水平运输，故地形若无特殊情况，一般采用连续式竖向布置方式，以保持主厂房生产的完整性和连续性。在个别地形较复杂地段，对厂区的附属和辅助性建、构筑物可根据地形变化情况采用重点式或混合式竖向布置，以减少土石方工程量。

7.2.2竖向设计的内容和要求

（1）根据厂区地形条件，工艺生产特点、运输方式等选择厂区竖向布置的方式，合理地确定场地平整标高。

①厂区内场地平整标高应高于50年一遇的洪水位。如低于洪水位时，应有可靠的防洪设施。

②厂区内地面标高，必须与厂外标高相适应，并根据工程地质、水文地质、土方平衡、道路及铁路进线标高等因素确定。

③场地标高与坡度应保证场地雨水迅速排除，并满足厂内道路纵坡的要求。

④合理计算场地上的土石方工程量，在原有地形基础上，尽量使场地土石方量达到最小，挖、填量接近平衡，如需厂外取土或弃土时，应考虑场地周围情况。

⑤地面设计标高应满足地下管线的埋置深度及地下构筑物的设计深度要求，填土地段应尽量根据基础和工程管线的埋深考虑填土高度，挖土深度则应根据土壤条件和地下水位深度加以考虑。

（2）选择厂区各建、构筑物和露天堆场以及铁路、道路等的标高

①主厂房和主要辅助建筑物的室内地坪标高应高出室外地坪不少于30cm，其他建、构筑物的室内地坪标高，应高出室外地坪不少于15cm。软土地基应根据沉降量适当加大室内外地坪的高差。

②对填土地区主要建筑物室内地坪标高的确定，应尽量减少土方量，尽量不增加或少增加建筑物的基础埋置深度，以缩短工程和节省工程费用。

③在确定厂区各建、构筑物和道路标高时，应同时进行土石方工程量的估算。

④通过多方案比较，选择合适的标高。

（3）选择厂区雨水排水方式，保证地面雨水顺利排除

①场地雨水排水系统，可利用道路边沟、明沟、雨水下水管道或暗沟排水。以上排水方式应根据具体条件单独或综合使用。

②厂区内采用明沟排水时，明沟应护面处理，沟的纵坡一般可采用0.3%，最小不得小于0.1%，起点深度应不小于0.2m。明沟一般采用梯形或矩形断面。梯形断面沟底宽度应不小于0.3m，矩形断面沟底宽度应不小于0.4m。砖石或砼块铺砌的梯形明沟，一般采用1:0.75-1:1的边坡。

③位于洪水位以下的厂址，为防止洪水期间的倒灌和内涝，应设机械排水装置。

## 7.3  场内外运输

7.3.1厂区运输设计的要求

（1）尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。

（2）工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。

（3）厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。

（4）运输线路的布置应减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

（5）运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。

7.3.2道路布置要求

（1）道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。

（2）道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、管线、绿化、美化等布置相协调。

（3）道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。

（4）道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。

（5）厂区道路采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。

## 7.4  公共辅助工程

7.4.1给排水工程

（1）给水工程

水质要求：生产、生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006卫生要求；车间内的循环补给水质应符合循环水水质标准，即可满足生产的需要。

（2）排水工程

本项目排水主要来自于生产废水、生活废水以及道路绿化浇洒水等。其中生产、生活污废水直接排至管网，然后排入城市污水管网，而循环排水，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入厂区雨水管网排出。整个排水工程实行雨污分流。

厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超过6‰，以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排入城市雨水管网。室内排水管一般采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外一般采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。

7.4.2供热

根据生产规模及厂区职工生活需要，由蒸汽锅炉或燃油锅炉供给。

7.4.3供电工程

用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380/220伏。电源来自厂区外供电网，10kV架空引至厂区围墙边后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V/380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。动力和照明分开。生产区照度不小于300lux。其余区域照度在200—2501ux之间。

7.4.4通讯设施

厂内设程控自动交换机供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。

7.4.5厂区绿化

厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，在不违反国家及地方有关政策的情况下，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。

# 环境保护

## 8.1  环境保护依据和标准

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

5、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

6、《生活饮用水水质标准》（GB5749-2006

## 8.2  建设地点环境现状

项目建设地址环境条件良好，符合A县生态环境规划和土地利用总体规划要求。

1、自然环境：该地区位于中纬地带，常年受东南季风环流的控制和影响，四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。年平均气温为13℃左右，空气环境质量良好，基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）对“二类地区”的要求；地下水水质优良，水量丰富，无腐蚀性；土质物理性能好。

2、生态环境：厂址所在地规划合理，具有良好的生态环境。

3、社会环境：厂址所在地民风淳厚，当地群众勤劳善良。

## 8.3  环境影响分析

1、项目建设施工对周围环境的影响分析

（1）大气环境影响分析

施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量的影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。

（2）地表水环境影响分析

施工期工程对地表水环境的影响因素有：

①施工现场工人生活污水；

②施工活动中排放的各类生产废水；

③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；

④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；

⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；

⑥废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH、油类等。

（3）噪声环境影响分析

施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：

高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。

施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。

安装期大部分声源在室内，施工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。

施工噪声污染特点是短期和暂时性的，一旦施工停止，施工噪声影响将随之消失。由于拟建厂址土方运输量较大，土方运输期噪声影响时间相对较长。

（4）固体废弃物

施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响，应及时清理外运，以免对周围环境造成不利影响。

2、项目的生产过程中产生的污染物对环境的影响

主要污染物为金属废渣，可以收集再利用。另外还有设备噪声、生活固废物。其在生产过程可能产生的污染物影响主要包括以下几方面。

（1）废水

本项目生产环节无废水外排，主要为少量生活废水，废水量较小，且水中污染含量较低。

（2）废气来源

拟建工程废气来自食堂有少量水蒸气及职工食堂大灶油烟。锅炉燃料、产生的烟气量很小，可采取加强通风，可促使其对车间及环境的影响降到最低。

（3）噪声源情况：本项目无大型设备，而且90%设备都在室内，车间生产时噪音不超过60dB（A）所以厂区周边噪音不超过60dB（A）。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。

综上所述，该项目从选址到建成投产使用，各种污染源均能基本达标排放，对环境的影响基本较轻，因此，从环保角度上来说，该项目在XXX工业园区建设是可行的。

## 8.4  环境保护措施方案

1、设计依据

GB3838-2002《地表水环境质量标准》

GB3095-1996《环境空气质量标准》

GB8978-1996《污水综合排放标准》

2、环保标准

GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准，PH：6-9，COD≤60mg/L，BOD5≤30mg/L，SS≤70mg/L

《工业企业厂界噪声标准》GB1234-90II级标准，60dB（A）

《大气污染物综合排放标准》TSP   5MG/M3

认真贯彻执行国家的有关环境保护法律法规，做到污染防治工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。本项目废物排放主要为少量生活废水，属二类污染物，经过滤、沉淀、去污处理后可直接排放，处理后的污水排放标准符合GB8978-1996及安徽省制定的地方污水综合排放标准DB34／066－92的要求。

3、设计要求

（1）本项目环保设施执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。配置适当的处理设施，排放污染物指标达到集中处理厂或《污水排入城市下水道水质标准》规定的要求。污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标，并达到国家和A县环保部门规定的排放标准。

（2）本项目按照环境友好和资源综合利用的原则，使用生态环保型、高吸尽率调料和助剂；建设金属废渣收集回收装置。

（3）大力推行清洁生产，进行清洁生产审核评估和能源审计，采用先进的生产技术和装备，从生产的源头控制污染物产生量，降低生产和末端治理成本。

4、主要污染物控制措施

（1）废水污染控制措施

在生产过程中无废水排放，生活及洗涤污水不含有毒有害成分，经沉淀除杂后，可直接排入A县污水处理管网集中处理。

（2）噪声污染控制措施

本报告提出如下噪声污染防治措施建议：

①对噪声较大的车间应在其内壁和顶部敷设吸声材料，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，以防噪声对工作环境的影响。

②在噪声较大的岗位设置隔声值班室或操作控制室，以保护操作工身体健康。

③在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。

④对高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩。

⑤加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

⑥在车间周围建筑一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对此间外或厂区外环境的影响。

⑦加强绿化，在厂界四周设置10～20m以上绿化带以起到降噪的作用。

对于噪声影响较大的各种噪声源，通常采取的措施有：消声、隔声、隔振和包覆。

（3）废气处理方案

对油烟废气安装油烟净化器，对其进行处理达标后通过排气筒高空排放。

（4）固废处理方案

针对本项目固废特点，建议采取如下防治措施。

①生产中产生的废边角料可由废品收购站回收利用。对生产环节产生的金属废渣，可随时收集，定期出售或与收购单位签订收购协议。

②生活垃圾由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。

③污泥堆放储存地应有防雨棚，防止雨水冲刷，同时，应做好及时清运工作。

④废包装桶属有害固体废弃物，应分类集中存放、定期清运、定点处置，储存时应放置在室内堆放场，避免雨水冲刷，污染周围水体。

⑤废包装箱、袋、捆绑材料、废弃金属、塑料制品等应及时收集，分类存放，送回供货厂家回收利用，少量不能回用的，应进行去毒或焚烧处理。

5、清洁生产

本项目先进生产设备和生产工艺，具有明显的清洁生产特征，不仅节约了投资，而且减少了主要原料消耗。因此，从资源消耗、污染物排放、设备选型及生产工艺选择上均具有先进性，达到了国内先进的清洁生产水平。

## 8.5  环境影响评价

拟建项目环保投资主要是部分职工生活食堂产生的废气治理，另外针对项目的工程噪声和固体废物均规划了相应的治理设施。

本项目不论是对大气环境、水环境还是对噪声环境，在项目投产后，经过治理都不会对该厂址及当地环境造成不良影响。经过综合分析，拟建项目的建设符合国家环保及产业政策，本项目是可行的。

# 第九章 节约能源

为了进一步降低能耗，减少管理成本，严格执行有关能源政策，各环节之间密切配合。在工艺流程，设备选型，废物的二次利用，计量工作等方面统筹考虑，达到搞好节能工作的目的。

## 9.1  原则与要求

9.1.1节能方针

节能是我国发展经济的一项长远发展战略。2006年8月6日国务院《关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号），其中指出：坚持节能与发展相互促进，节能是为了更好地发展，实现科学发展必须节能；坚持开发与节约并举，节能优先，效率为本；坚持把节能作为转变经济增长方式的主攻方向，从根本上改变高耗能、高污染的粗放型经济增长方式；坚持发挥市场机制作用与实施政府宏观调控相结合，努力营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境；坚持源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励、突出重点与全面推进相结合。计划到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。

9.1.2节能方案的技术要求

项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。

9.1.3设计原则

（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。

（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。

（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。

## 9.2  节能措施

9.2.1节能措施综述

依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：

（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。

（2）搞好余热、余压的回收利用。

（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。

（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。

9.2.2具体措施

（1）管理措施

加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。实行三级能源、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。

（2）工艺节能

工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。

（3）建筑节能技术

①该工程结构的保温材料选择和构造方案如下：

屋面：选用150mm厚水泥聚苯保温板做保温层，材料密度80-300kg/m3。屋面传热系数=0.60W/（m2.k）；

外墙：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，外贴40厚聚苯板，外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/（m2.k）；

门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/（m2.k），采用保温分户门，其传热系数为k=1.70W/（m2.k）；

楼梯间：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，靠楼梯间一侧加抹20厚保温砂浆，其传热系数为k=1.67W/（m2.k）。

②采暖系统的保温节能措施

APV湍流技术高换热系数的换热器、高度聚乙烯保温管（热效率达90%）、自力式流量控制器等措施，达到了供热系统部分节能的要求。热交换站采用变频循环泵和流量自动调节系统，可根据设定的流量极值和室外温度的变化自动调节流量。管网敷设中，采用高密度聚乙烯直埋保温管和聚氨脂发泡剂，有效避免了在管网传送中的热量损失。

供暖系统采用上供下回双管式。系统布置简单，水路通畅，安装检修方便。最大优点是可以实现各组散热器的单独调节而不影响其他散热器的热力工作情况，并为将来安装热表计量收费创造了条件。每组散热器进水管安装丹佛斯温控阀。该阀门可随室外气温变化自动调节室内温度达到恒定温度，克服了双管系统垂直失调的弊病。采暖系统按单元设置，各热力出口均安装差压控制器。可避免水力平衡调节的困难，并为外网自动调节创造了条件。房间散热器选用铝合金暖气片。

③建筑节能技术、材料、工艺的应用

地基处理采用CFG桩复合地基；外墙采用聚氨脂涂料防水技术；排水管采用UPVC管件；水嘴采用瓷片水嘴；坡屋面聚苯板保温技术；屋面防水全部采用SBS防水做法；塑钢门窗采用单框双层中空玻璃；单元分门户采用高档实木及钢制三防门；楼道照明采用红外线光控开关；楼梯间入口采用防盗对讲系统；燃气采用PGM2.51磁卡燃气表；电表为DDY-17磁卡电表；水表采用ZS-2远程控制装置；GRC隔墙板、硅美轻质隔墙板应用技术；变压式通风道；采用高效有机硅厨厕防水技术。

（4）电气

①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用耗电量大的设备附近，减少路耗。

②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。

③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。

④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。

（5）暖通、动力

①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；

②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；

③风机、水泵均选用国内先进的节能产品；

④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。

# 第十章 劳动安全卫生与消防

## 10.1  危害因素与危害程度

本项目为机械制造加工项目，由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的存在，在一定程度上存在着潜在危害。

## 10.2  设计依据及劳动卫生

10.2.1设计依据

《机械制造工业企业安全设计标准》；

《工业企业设计卫生标准》    GBZ 1-2002；

《建筑设施防火规范》XXX  GB50016-2006；

《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999；

《建筑防雷设计规范》XXX  GBJ57—83；

《女职工劳动保护规范》国务院第9号；

《工业企业职业安全卫生设计规范》FZJ117—93。

10.2.2劳动卫生

（1）按照《工业企业安全设计标准》的要求，建设安全生产设施，并建立、健全安全生产责任制，遵守安全生产的各项规定。

（2）按照《企业社会责任管理体系》要求，履行社会责任。进行环境质量体系认证和职业健康安全管理体系认证。

（3）车间内设有完善的空气调节系统

空调必须满足生产工艺需要，保持车间内一定的温湿度，为工作环境创造良好的卫生条件。车间内设置若干空调系统，由空气过滤、洗涤、调温、调湿、送风和回风等部分组成。空气经空调室处理后，通过主风道和支风道由出风口送入车间。空调室布置在主厂房的附属房屋内，主风道位于附属房屋的上部。在锯齿形厂房中，车间支风道一般与厂房结构形成一体。在有技术夹层的多层厂房中，支风道设在技术夹层内。为了控制车间气流，一般厂都设置排风系统，采用地沟均匀排风。排风量宜为进风量的80～90%，用风机单独控制。既保证了工艺生产对温、湿度的要求，又给职工创造了良好的工作环境，同时，空调室内外新风量能够满足人体卫生要求。

## 10.3  安全措施方案

必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：

1、选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。

2、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。

3、对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设 置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。

4、对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。

5、在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。

6、对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。

7、对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。

8、设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。

9、个人防护，个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。

10、加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。

## 10.4消防设施

1、火灾隐患分析

本项目所涉及到的部分辅料为可燃物品，是本项目消防的重点。

2、防火等级

该厂的生产火灾危险性类别为乙类，储品的火灾危险性类别大部分为乙类、少数为甲类。新建建筑物的耐火等级为一、二级。

3、消防设施

调查场址周边公共消防机构的规模、装备、所在地公安消防队与厂址的距离等，确定项目对公安部消防机构的依托程度。根据项目的火灾隐患部位及应采取的消防等级，结合项目场址周围的消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。

（1）本次新建建筑物根据其生产类别，耐火等级等，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。

（2）厂内采用环状的供水管网，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓，并配置一定数量的消防器材。

（3）固定消防水泵应采用自灌式引水，以保证迅速启动。当采用自灌式引水启动确有困难时，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵带吸水底阀的压力注水形式。

（4）室外消火栓的选择应符合使用方便、标记明显的要求，尽量选用地上式消火栓。除严寒地区外，一般不用地下式消火栓。

（5）消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。

（6）配有专兼职的消防人员，并备有与县消防队直接联络的通讯设备。

# 第十一章  组织管理与人力资源配置

## 11.1  组织机构

11.1.1项目组织

项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。

2、管理机构组织

为适应市场经济发展要求，实行总经理负责制，机构独立核算的经营实体。为适应市场经济发展要求，下设办公室、财务部、供应部、销售部和技术部，并采用四级管理制。

办公室：执行上级指令，下达贯彻执行。

财务部：组织和协调财务管理。

供应部：负责各类原辅材料的采购和供应。

技术部：负责生产过程中技术故障的排除及新技术的研发。

销售部：负责产品的销售和销售网络的建设，建立市场信息反馈机制。

## 11.2  人力资源配置

1、工作制度

四班三运转制，年工作日300天，每天工作24小时，全年7200小时。

2、劳动定员

项目定员50人，其中工人40人、技术人员5人、管理人员5人。

3、员工来源

所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；工程项目计划招收的人员，均需具有高中以上文化程度，自愿报名经培训考核后择优录用。

4、人员培训

定期组织不少于职工总数5%的技术、管理骨干，到培训机构进行短期约1～3个月的培训学习，同时请专家到公司对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法。

在引进人才的同时，引进技术和管理方法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。加大对职工的业务、岗位技能、操作技术、市场营销、企业管理等知识的培训力度，提高综合素质。定期轮训，可以送到高校或大企业培训一批，请专家教授及大公司的高级管理人员来公司授课提高一批，经常有针对性组织人员出去参观，用新鲜经验和新思想、新思维武装一批。

# 第十二章 项目管理与实施进度

## 12.1  项目管理

工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。

项目由A市A机械制造有限公司总经理主办，派一名副经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出10余人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、生产技术获得、设备订货、施工准备、施工和生产设备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。

## 12.2  项目建设工期和实施进度

12.2.1本项目建设拟分三个阶段进行：

第一个阶段：项目筹划阶段。1个月。这个阶段包括办理项目建设的前期工作包括可行性研究报告、环境影响报告书、相关技术合同谈判以及其他项目前期准备工作，并向政府有关部门报批。

第二个阶段：项目建设阶段，3个月。这个阶段包括工程招投标、工程施工、设备采购、安装、测试等。

第三个阶段：项目试投产阶段，1个月。这个阶段主要是产品试生产，进入投产期。

计划2014年1月正式投入生产

12.2.2实施进度规划

# 第十三章 投资估算与资金筹措

## 13.1  建设投资估算

13.1.1估算依据

（1）国家发改委、建设部颁布的有关文件；

（2）建设部《建设项目经济评价的方法与参数》（第三版）。有关机械工业建设项目技术经济指标、经济参数、价格及取费标准。

（3）建设单位提供的有关基础资料。

13.1.2估算条件

（1）根据A县主要建筑材料市场价格，参考类似工程预决算资料调至2011年价编制。；

（2）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。

13.1.3估算范围

本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费用及辅助工程，但不包括以下各项：

（1）经营期内发生的各项费用；

（2）建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用。

13.1.4估算内容及结果

按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（含建设期利息）的估算分为工程费用，工程建设其他费用和预备费、建设期利息四个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三个部分。经估算项目建设投资1887万元（详见建设投资估算表附件三）。

（1）工程费用估算

估算工程费用投资1900万元，其中：

建筑工程费

建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量），单位造价指标的确定参照A县土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。

本项目建筑工程费包括：装配车间两座及辅助建筑等，费用估算为900万元。

②设备购置及安装费

引进部分按外商报价，国内外采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。

安装工程费依据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。

本项目设备购置及安装工程费包括：组建农机装配生产流水线2条、购置整车试验检测设备1套、购置三坐标测量仪1台

估算费用为867万元。

（2）其他费用

工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算，经估算工程建设的其他费用为133万元，包括专有技术、前期工作费、可研报告编制费、建设单位管理费、设计费、监理费、招标费等。

详细估算见附表-1 项目投资预算表

## 13.2  资金筹措

项目总投资1900万元，其中：企业自筹900万元；银行贷款1000万元。

# 第十四章 工程招标方案

按照国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。

## 14.1  概述

根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性报告需增加招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。

在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。

## 14.2  发包方式

招标的工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施，因此承包价格要比单项工作内容招标花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。

单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。

何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。

## 14.3  招标组织形式

招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。

## 14.4  招标方式

招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标（直接委托）三大类型。

本工程拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采取不同的招标方式。具体说明如下：

勘察设计、监理：由于给水工程的专业性较强，尤其是设计与监理需要有专门的技术能力才能圆满的完成工作，因此，这部分工程拟采用议标或直接委托方式。

建筑及安装工程、重要材料：拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。

设备：由于符合条件的设备供应商很多，若采取公开招标方式，评标的工作量较大，招标的时间长、费用高，因此该部工程拟采取邀请招标的方式。

# 第十五章  财务评价

## 15.1  成本分析

1、固定资产折旧和摊销

房屋及构筑物按20年折旧，残值率按5%；

设备与其他按10年折旧，残值率按5%；

无形资产按20年摊销；

递延资产按5年摊销。

注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。

详见附表-3 固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表		 2、修理费按设备折旧费的40%提取；

3、原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格；

4、工资及福利：本项目需新增员工50人，工人工资及福利年人均按20000元计算；

5、其他费用

详见附表-4 主要原材料及能源动力消耗估算表、附表-5 银行借款还本付息计划表、附表-6 总成本费用估算表。

## 15.2  销售收入

项目建成达产后，年产农业工程机械500台套，按每台100000元计算，可实现收入5000.0万元。项目投产后第一年按生产负荷的80%计算，第二年按90%计算，第三年以后按满负荷计算。

详见附表-7  销售收入、销售税金及附加、利润及利润分配表

## 15.3  税金

加工增值税率按17%计算；

城市建设维护税按增值税的5%提取；

教育附加税按增值税的3%提取；

所得税率取25%。

详见附表-7  销售收入、销售税金及附加、利润及利润分配

## 15.4  项目财务评价

财务分析依2006年7月3日国家发展改革委员会及建设部发行的《建设项目经济评价方法与参数》第三版和《投资项目可行性研究指南》（2002试用版）为据，采用动态分析，财务分析期10年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用12%。计算所得税后财务指标如下（详见附表-8）：

1、净现值（FNPV）

根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。

全部投资财务净现值（税前）= 1485.17万元

全部投资财务净现值（税后）= 888.76万元

2、财务内部收益率（FIRR）

指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部收益率税前FIRR＝28.9%，税后FIRR＝22.8%

3、投资利润率

=22.2%；

4、投资利税率

＝28.7%；

5、投资回收期

投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务投资回收能力的主要静态指标。

投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}

经计算本项目投资回收期税前为4.33年（含建设期），税后4.92年（含建设期）。

## 15.5  盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：

＝63.8%

可见，项目只要达到设计生产能力的63.8%，就可保本。

## 15.6  财务评价结论

从以上数据可得出：该项目投资利润率较高，所得税后净现值较大，内部收益率远大于12%的目标收益率，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。

# 十六章 风险分析

## 16.1  风险因素识别

16.1.1政策风险

农机行业的发展与国家产业政策息息相关，2004 年国家正式颁布并实施的《中华人民共和国农业机械化促进法》，2007 年1 月中央下发1 号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，强调提高农业机械化水平是发展现代农业和建设社会主义新农村的重要内容。2008 年1 月中央下发《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》，强调推进农业机械化是转变农业生产方式的迫切需要，也为振兴农机工业提供了重要机遇。2009 年1 月中央下发《中共中央国务院关于2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，强调大规模增加农机具购置补贴，将先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具纳入补贴目录，补贴范围覆盖全国所有农牧业县（场），带动农机普及应用和农机工业发展。

我国大部分农机生产企业发展均以以上政策要求为原则，调整产业结构，谋求更大发展。中央财政农机年购置补贴资金从2004 年度0.7 亿元增加到2010 年的155 亿元。农机购置补贴范围由2004 年66 个县，扩大到涵盖全国所有的农牧业县和所有农场。今后中央财政农机年购置补贴资金利度和可持续性到什么水平？在“十二五”期间国家是否对农机产业有哪些后续政策？值得关注。

16.1.2竞争风险

进入新世纪以来，国际市场需求不旺，大批外企都转移到我国，挤占国内农机市场，由于国家对农机产品实施补贴政策，农机市场的景气也吸引了大批国内企业进行扩能，这些都将导致农机市场的供求严重失调。由于苏南地区市场竞争较为激烈，产品边际效益较低，而且客户对产品价格的敏感度较高，对品牌忠诚度较低，一旦出现价格波动，而新公司在与上游厂商合作中如未争取到合理价格，将影响公司的市场竞争能力。

16.1.3资金风险

项目资金风险主要包括融资风险、投资成本风险等。

本项目建设期为五个月，建设资金主要来源于企业自有资金和银行借款。银行贷款是构成项目总投资的重要一环，约占总投资的60.0%，银行贷款的即时到位，有利于项目建设的顺利完成。但若银行贷款不能按计划到位，则项目不能不采用其它融资方法，可能会增加项目开发成本，甚至影响项目进度。如果项目公司所筹资金不到位，将会影响工程进度和施工质量，甚至可能会造成停工，影响公司的正常经营，损害公司的利益。项目建设对建筑材料商、设备生产商等有较大的依赖性，这些企业的产品质量、产品价格、产品更新的周期等均影响项目建设投资成本。

## 16.2  风险对策分析

16.2.1政策风险对策

密切关注国家、省、市制定的有关农机产业的鼓励政策和补贴政策，一方面加强与政府机构的联系和沟通，另一方面加强对各项产业政策的研究，特别是对中长期农机市场趋势的研究，使本项目及早避免各种政策带来的风险。

16.2.2竞争风险对策

面对激烈的市场竞争，建议公司按“人无我有、人有我精”的战略进行发展，避免同类产品的恶性竞争，同时要加强研发能力，进行新产品的开发与创新，提高产品质量与品种。加强内部控制，注重成本费用管理，完善营销体系和售后服务，提高企业的综合竞争力，同时加大国际市场的开拓。

16.2.3资金风险对策

为应对资金风险，应做到如下几点：

1、配置必要的预防资金，保证项目在银行贷款发生较大变化的情况下能够迅速投入资金以使项目正常进行。

2、与有关金融机构建立战略性合作伙伴关系，根据资金需求状况，分别采取直接融资和间接融资的方法，解决项目资金的需求。尤其要与银行保持长期的紧密合作关系，尽可能多地取得银行授信贷款额度。对依赖的设备生产商和建筑材料行业，除向生产商直接采购并与有关企业建立长久合作关系外，还可采取招标等形式，最大限度地降低建设成本。

3、将资产负债率控制在合理水平，即使遇到市场剧烈波动，建设成本发生变化时，可采用适当增加资产负债率来筹措建设资金，保证项目的如期建成。

4、根据项目计划，严格控制项目进度，保证项目资金及时到位，避免相关的不利影响。

# 第十七章 结论及建议

## 17.1  结论

项目实施后，可吸纳直接就业人数40人，能部分解决A县剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平；项目实施后将带动A县及周边地区运输、餐饮、娱乐等一批相关行业的发展，促进当地经济的发展和产业结构调整升级。该项目内部收益率较高，成本利润率较高，抗风险性强，规模经济显著，增强了企业市场竞争能力，符合国内外同行业的发展趋势，是一个实现多方共赢的好项目。

综上所述，本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，符合国家产业政策的要求。

## 17.2  建议

1、项目施工期间，合理安排施工顺序，在尽量缩短施工期的同时，运输水泥砂石材料时应用防护蓬布覆盖，定期洒水，尽量减少粉尘飞扬，使施工期间的大气、水、噪声、固体废弃物等污染物达标排放。

2、项目建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期的目标。