肉鸭、獭兔养殖及屠宰加工

产业化基地项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章  总  论	1

1.1项目名称及承办单位	1

1.2项目概况	5

1.3问题与建议	9

第二章  市场预测及项目建设的必要性	12

2.1产品市场供应现状及预测市场预测	12

2.2国内市场需求预测	14

2.3产品目标市场分析	16

2.4市场竞争力分析	16

2.5市场风险	17

2.6项目建设的必要性	18

第三章  建设规模、建设内容及产品方案	22

3.1建设规模	22

3.2建设内容	22

3.3产品方案	22

第四章  项目选址及建设条件	24

4.1项目选址	24

4.2项目所在区域概况	24

4.3场地自然条件	25

4.4本项目建设条件	27

第五章  工程建设方案	29

5.1生产技术方案及工艺流程	29

5.2主要设备方案	38

5.3工程方案	40

5.4土建工程	43

5.5公辅工程	45

5.6主要原辅材料、燃料动力供应	53

第六章  劳动安全与消防	55

6.1危害因素和危害程度	55

6.2安全措施方案	55

6.3消防设施	57

第七章  节能分析	59

7.1设计依据	59

7.2能耗种类和数量	60

7.3能耗计算与分析	60

7.4节能措施	61

7.5节能效果分析结论	64

第八章  生态环境影响分析	65

8.1采用的环境保护规定标准	65

8.2项目所在区域环境质量状况	65

8.3项目主要污染物及污染源	65

8.4污染防治措施	67

8.5环境影响评价	70

8.6建议	70

第九章  招投标方案	71

9.1招标编制依据	71

9.1招标范围	71

9.2招标组织方式	71

9.3招标投标区域	71

9.4招标方式	71

9.5招标公告的发布与媒体	72

9.6各项服务招标单位资质要求	72

第十章  组织机构及劳动定员	74

10.1组织机构	74

10.2人力资源配置	74

10.3员工来源及招聘方案	74

10.4人员培训	75

第十一章  项目实施进度	76

第十二章  投资估算及资金筹措	77

12.1投资估算编制依据	77

12.2估算依据	77

12.3估算说明	77

12.4建设投资	79

12.5总投资	80

12.6资金筹措	80

第十三章  财务评价	81

13.1.编制依据	81

13.2财务评价基础数据	81

13.3利润估算	82

13.4财务盈利能力分析	83

13.5偿债能力分析	85

13.6财务生存能力分析	85

13.7财务不确定性分析	85

13.8结论	87

第十四章  社会效果分析	88

14.1项目对社会的影响分析	88

14.2项目所在地互适性分析	88

14.3社会评价结论	89

第十五章  风险分析	91

15.1项目主要风险因素识别	91

15.2风险程度分析	91

15.3防范和降低风险对策	91

第十六章  研究结论与建议	92

16.1推荐方案的总体描述	92

16.2推荐方案的优缺点	93

16.3结论与建议	93

附表：	77

1、资产负债表	77

2、项目总投资使用与资金筹措表	77

3、流动资金估算表	77

4、营业收入、营业税金及附加表	77

5、固定资产折旧费估算表	100

6、项目还本付息计划表	101

7、总成本费用估算表	102

8、财务计划现金流量表	104

9、利润与利润分配表	105

10、项目投资现金流量表	106

11、项目资本金现金流量表	107

附件：

1、委托书	108

附图：

1、A县产业集聚区规划图	109

2、项目地理位置图	110

3、厂区平面布置图	111

- 第一章  总  论

## 1.1项目名称及承办单位

1、项目名称

肉鸭、獭兔养殖及屠宰加工产业化基地项目

2、项目承办单位

承办单位：A县A食品有限公司

3、项目建设地点

建设地点：A省A县产业聚集区

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录2011本修订版》鼓励类 “一、农林业”中“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。为国家鼓励类产业，符合国家产业政策。

### 1.1.1可行性研究报告编制依据、原则

1、 编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《食品工业“十二五”发展规划》；

（3）《农产品加工业“十二五”发展规划》；

（4）《投资项目可行性研究指南》（电力出版社出版）；

（5）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（6）《国家农业综合开发投资参股经营试点管理办法》《国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》，国家施行农业综合开发投资参股经营。在市场经济条件下政府变革对农业支持方式，以“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”为投入机制，重点扶持农业产业化重点龙头企业，重点扶持农产品的加工、转化以及对当地主导产业建设积极促进作用的产业化项目；

（7）《国务院关于促进农产品加工业发展的意见》，当前和今后一个时期，我国发展农产品加工业的指导思想是，发展“菜篮子”产品加工，其中肉类重点发展鸭等产品加工，增强农产品加工制品国际市场竞争力；

（8）国家农业综合开发办公室《2012年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

（9）A省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要；

（10）A市农业综合开发“十二五”规划；

（11）项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；

（12）国家有关法律、法规及产业政策；

（13）现行的有关技术规范、规定及标准；

（14）项目承担单位提供的基础数据和资料。

2、 编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。

（2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求，辅助养殖系统和生活设施的设置尽量依托项目建设地点现有设施的原则。

（3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建设条件进行分析论证。

（4）在广泛进行市场调研的基础上，确定产品方向和养殖品种。并根据养殖的品种，选择养殖工艺路线和工艺流程，对屠宰设备进行选型和配置。

（5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。

（6）严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。

（7）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。

### 1.1.3项目提出的理由与过程

1、项目提出的理由

A农副产品资源丰富，是全国小麦、玉米、棉花、花生的主要产区。畜牧养殖是A县农牧业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，只有将过去的养殖由数量型向质量型、品牌型转变，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优质良种，通过杂交繁育，实现优势互补，从源头上确保饲养天然，使A县肉鸭、獭兔肉类产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于A县畜牧养殖产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，推动养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。

2、项目提出的过程农业部产业政策与法规司日前发布的《2013年国家支持粮食增产农民增收的政策措施》中明确提出“国家将加大对专业大户、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体的支持力度，实行新增补贴向专业大户、家庭农场和农民合作社倾斜政策。鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的适度规模经营。鼓励有条件的地方建立家庭农场登记制度，明确认定标准、登记办法、扶持政策。探索开展家庭农场统计和家庭农场经营者培训工作。推动相关部门采取奖励补助等多种办法，扶持家庭农场健康发展。”及“发展畜禽标准化规模养殖，是加快畜牧业生产方式转变、建设现代畜牧业的重要抓手。从2007年开始，中央财政每年安排25亿元在全国范围内支持生猪标准化规模养殖场（小区）建设；2008年中央财政安排2亿元资金支持奶牛标准化规模养殖小区（场）建设，2009年开始中央资金增加到5亿元；2012年中央财政新增1亿元支持内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆以及新疆生产建设兵团肉鸭、獭兔肉羊标准化规模养殖场（小区）开展改扩建。支持资金主要用于养殖场（小区）水电路改造、粪污处理、防疫、挤奶、质量检测等配套设施建设等。2013年国家将继续支持畜禽标准化规模养殖。”A县属于农牧交错带，对禽类养殖的发展具有得天独厚的条件，广大农民对肉鸭、獭兔的养殖热情高，具有相关养殖的成熟经验，并掌握一定的养殖技术。随着农村改革的不断深化和党的各项农业政策的落实以及产业结构的调整，A县的养殖业得到了迅速的发展。随着市场经济体制的建立和完善，传统的分散经营，靠放牧养殖旧的格局已经不能适应畜牧业迅速发展的需要。

优质肉鸭、獭兔养殖养殖专业合作社的配套建设势在必行，也是根据A县牧业经济发展情况提出来的。A县提出把A县建成经济强县的发展目标，A县县委、县政府一直把养殖业当作重点产业来抓。

在肉鸭、獭兔养殖上项目承建单位提出标准化生产，规模化饲养，产业化经营，多元化开发（简称为“五化”模式）模式。同时配套建设养殖肉鸭及獭兔的四个农业专业合作社，必将带动当地肉鸭、獭兔产业的全面发展，提高广大养殖户的经济效益，增加农民收入，为地方的牧业经济发展服务。

## 1.2项目概况

### 1.2.1建设地点

本项目位于位于A省A县产业聚集区。

### 1.2.2建设规模

（1）本项目根据市场需求情况、合作社情况以及配套资金情况，建设规模确定为年屠宰330万只獭兔（1650吨/年）、1980万只肉鸭（52800吨/年）深加工规模；建设污水处理能力为500吨/日的污水处理站，处理高温屠宰及肉食深加工所产生的废水。

项目主要建设内容如下表1-1。

表1-1项目主要建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | m2 | 2700 | 三层 | 一栋 |
| 2 | 餐厅 | m2 | 560 | 一层 | 一栋 |
| 3 | 冷库 | m2 | 318 | 一层 | 氨制冷 |
| 4 | 肉鸭深加工车间 | m2 | 7000 | 一层 | 深加工能力1650/年 |
| 5 | 獭兔深加工车间 | m2 | 3000 | 一层 | 深加工能力52800吨/年 |
| 6 | 污水处理设施 | m2 | 6680 | 一套 | 污水处理量500m3/d |
| 7 | 养殖大棚（肉鸭） | 个 | 300 | \ | AA养殖专业合作社 |
| 8 | 养殖大棚（肉鸭） | 个 | 300 | \ | B养殖农民专业合作社 |
| 9 | 养殖大棚（肉鸭） | 个 | 200 | \ | B养殖专业合作社 |
| 10 | 养殖大棚（肉鸭） | 个 | 400 | \ | A市B养殖农民专业合作社 |
| 11 | 养殖大棚（獭兔） | 个 | 200 | \ | AB专业合作社 |

（2）本项目建设目标是将企业建设成为当地的龙头企业，实现生产管理、工艺技术、生产装备、产品质量达到国家先进、国内领先水平，使企业产品成为省内乃至全国知名品牌。

### 1.2.3主要建设条件

1、区域优势与资源优势

在农牧食品行业中，畜产品加工业的发展态势尤为突出，龙头企业代表畜牧产业的发展水平，是带动产业发展的火车头，畜产品加工业成为最具活力经济增长点。畜产品加工业重点企业迅速壮大，实施项目拉动战略，加快项目开发步伐，这是全面发展现代畜牧产业的首要之举。

强化新机制就是重新调整龙头企业与农民之间的利益关系，控制企业与养殖合作社的资产连接方法，建立起“风险共担、利益均沾”的利益共同体，产销有合同、收购有制约，利益互赢，养殖用料、用药、防疫能得到有效控制。要想使区域经济快速发展，实现财政富裕，促进农民持续稳定增收，就必须走畜牧产业工业化道路，拉长产业链条，提高产品附加值，不断加大上下游产品开发力度。

2、政策优势

本项目不但能促进当地养殖加工业发展，同时也符合国家的产业政策，促进农产品加工业发展，是形成养殖、加工结构合理化和拉长产业链条的重要途径，并可提高产品的附加值，在能给企业带来丰厚利润的同时，又能带动种植业、养殖业以及其它相关行业的发展，促进农村经济由“粮一经”二元结构向“粮一经一饲”三元结构转变，必将大大改善我国生产资源的配置，创造更多的附加值。

A省是中国的粮食产业大省，要结合产业化结构的调整，主要是将粮食转化成优质肉鸭、獭兔等养殖产品。为进一步扩大支柱产业发展，调整多种综合饲养产业政策，大力促进商品牛饲养、加工产业，深化养殖业健康、持续发展，让畜牧养殖主导产业焕发新的生机和活力。

3、产业发展优势

中国的畜产加工业是一个成长性好、发展潜力巨大的行业，畜牧业生产需要通过产品加工起到蓄水池的调节作用，需要通过加工转化实现产品的增值，促进畜牧业的可持续发展。另一方面，我国又是一个肉类消费大国，市场潜力巨大，随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，消费结构呈现多元化趋势，因此，需要有更多卫生、优质、方便的加工产品。从今后畜产品加工的发展来看：

首先，要提高加工产品的卫生质量。随着畜产品加工的发展，市场竞争日益激烈，必须进一步规范和加强各类加工制品质量管理，制定产品质量标准，实行畜产品加工标准。

第二、要提高初级产品向深加工产品转化的比例，促进畜牧业的稳定发展。同时，要不断增加畜产品加工的花色品种，形成规模优势，不断满足人民日益增长的消费需要。

第三、加强环境意识，实现可持续发展。要完善畜产品加工实施，尤其是建立相应的环保措施，同时要逐步改变小作坊式的加工方式，提高加工工艺，加快畜产品加工业的现代化进程，促进畜产品加工的可持续发展。由于肉类消费需求旺盛，当地为进一步扩大支柱产业发展，调整多品种综合饲养产业政策，大力促进商品饲养、加工产业、深化养殖业健康、持续发展，让主导产业焕发新的生机和活力。随着A省发展优势产业政策的调整，使当地肉食加工成为优势产业，成为食品优势产业，作为当地的支柱产业大力发展。目前，A县养殖产业向着规模化、集群化发展，产业链条不断拉长，产业必将快速发展，使A县养殖加工企业迅速崛起。

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 亩 | 70 |  |  |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 64200 |  |  |
| 3 | 加工能力 | 吨/年 | 52800 | 肉鸭 |  |
|  |  | 吨/年 | 1650 | 獭兔 |  |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 300 |  |  |
| 5 | 总投资 | 万元 | 20000 |  |  |
| 6 | 年销售收入 | 万元 | 52000 |  |  |
|  | 销项税 |  | 8840 |  |  |
| 7 | 销售税金及附加 | 万元 | 153 |  |  |
| 8 | 年增值税 | 万元 | 1530 |  |  |
| 11 | 年总成本 | 万元 | 43000 |  |  |
|  | 进项税 |  | 7310 |  |  |
| 12 | 年利润总额 | 万元 | 51847 |  |  |
| 13 | 年均所得税 | 万元 | 12961.75 |  |  |
| 14 | 年均净利润 | 万元 | 38885.25 |  |  |
| 15 | 年均息税前利润 | 万元 |  | 不知道贷款钱数无法计算利息 |  |
| 16 | 总投资收益率 | % |  | 无项目资金 |  |
| 17 | 资本金净利润率 | % |  | 无项目资金 |  |
| 18 | 财务内部收益率 | % |  | 无项目资金 |  |
| 19 | 财务净现值 | 万元 |  | 无项目资金 |  |
| 20 | 投资回收期 | 年 |  |  |  |
| 21 | 财务内部收益率 | % |  |  |  |
| 22 | 财务净现值 | 万元 |  |  |  |
| 23 | 投资回收期 | 年 |  |  |  |
| 24 | 盈亏平衡点 | % |  |  |  |

### 1.2.4项目实施进度

### 1.2.5项目总投资

项目估算总投资（含铺底流动资金）20000万元，其中：本项目建设投资估算为19137.5万元万元，其中：建筑工程费17028.2万元；设备购置费1000.0万元；安装工程费50.0万元；工程其它费用501.9万元；工程预备费557.4万元，铺底流动资金646.64万元，建设期利息215.86万元。

### 1.2.6资金筹措

项目估算总投资（含铺底流动资金）20000万元，企业自筹17068.9万元，银行贷款2931.1万元。

### 1.2.7技术经济指标

详见主要技术经济指标表1-2。

表1-2主要技术经济指标表

## 1.3问题与建议

本项目建设不仅实现较好的企业经济效益，而且发挥巨大的社会效益，为加快当地农业产业化进程、提高农民收入水平做出突出贡献。可以形成加工龙头企业，为产业发展创造优越的条件。但项目建设也可能存在的某些问题。

### 1.3.1本项目有以下问题与风险

（1）重大自然灾害及各种重大疫情造成损失的风险

（2）建设资金到位不及时影响项目建设进度的风险

（3）产品的市场风险

### 1.3.2项目相关建议

（1）对于人类不可抗拒的重大自然灾害及重大疫情，本项目将采取投保的方式进行解决，平时日常管理中要加强防疫工作的力度，作好各种突发疫情的应对方案，尽力减少损失，保证原料的供应。

（2）对于可能发生资金到位不及时问题，本项目将加大公关协调力度，尽力争取资金足额到位。同时，建设单位已准备了一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。

（3）为使本项目产品更具市场竞争力，拟从以下几个方面采取措施：

①利用现代技术手段，加强信息和宣传工作，把握肉鸭、獭兔产品市场的供求变化，注重收集和分析主要肉鸭、獭兔产品厂家产销状况、贸易政策等相关经济信息。让消费者尽快了解成品的品质、特点和极强的营养作用，尽快进入国内外市场，成为消费者的称赞。

②建立稳定可靠的原料供应基地，制定严格的饲养、饲料生产加工的操作规程，一切按照生产程序工作，确保成品肉鸭、獭兔的质量。减少由于原料质量不好或供应数量不足影响的正常生产的风险。

③推行标准化生产。成立质管部，设立专门的标准化建设办公室，具体负责养殖、加工、销售等各个环节的标准化管理，标准化管理办公室对企业生产的每个岗位、每道工序的操作进行规范，通过严格程序、严格监测、严格自控，确保产品全程“受控”。二是实行规范化养殖，严格按照农业部《畜牧养殖场环境质量标准》要求规范场区环境，防止场区污染。

④在生产中采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率，降低生产过程中管理和制造成本。

本项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合A市及A县畜牧业生产总体布局和相关政策，对于提升A市的规范化养殖水平、满足市场需求、增加就业机会及提高企业效益等均具有十分重要的意义，其社会效益显著。

从财务盈利能力分析看，总投资收益率、资本金净利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。

- 第二章  市场预测及项目建设的必要性

## 2.1产品市场供应现状及预测市场预测

### 2.1.1国内市场供应现状及预测

随着我国经济的不断发展，人民生活水平也在不断提高，肉食结构也在由猪肉为主向以鸭肉、兔肉为主方向调整，特别是我国大中城市年消费鸭肉、兔肉以10%的速度递增。从世界各国肉食消耗规律来看，一般是随着消费水平的提高，吃肉的要求普遍表现为吃瘦肉多、吃肥肉少，这是消费水平提高的第一步，我国近年来正处于这一阶段，低脂肪、高蛋白、营养好的鸭肉、兔肉受到越来越多消费者喜爱。近几年来我国肉鸭、獭兔饲养发展迅速，全国养殖总量已由世界第12位跃居为第3位，但全国人均占有鸭肉、兔肉不到4公斤，仅相当于美国人均占有量43公斤的9.7%和10.6%，由于目前市场上鸭肉、兔肉一直旺销，价格在逐年提高。我国人口众多，人均增加1公斤鸭肉、兔肉，全国就要增产120万吨，我国人均占有鸭肉、兔肉要达到世界平均水平，就需增产750多万吨，为现有鸭肉、兔肉产量的1.5倍，可见今后国内市场容量很大。

近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪、低热量、高蛋白、高营养方向转变。我国东南沿海各省是鸭肉、兔肉主要消费群，由于气候等条件的限制，南方的鸭肉、兔肉品质普遍较差，当地居民对北方的鸭肉、兔肉及其制品普遍存在偏好、东南沿海各省的经济发展水平及消费水平远远高于内地，对鸭肉、兔肉的需求量也日益增长。因此从我国城乡居民的消费趋势看，鸭肉、兔肉市场的前景是十分广阔的。

### 2.1.2国外市场供应现状及预测

目前全世界平均年人均占有鸭肉、兔肉10公斤，发达国家高达30公斤。从国际市场看，美国每年需进口鸭肉、兔肉80万吨左右，日本每年消耗的鸭肉、兔肉50%需从国外进口；香港是大陆鸭肉、兔肉出口的主要市场，目前人均消费水平已由1990年3.4公斤提高到13 公斤以上，其中高档鸭肉、兔肉主要来自美国、阿根延、巴西等国。大陆毗邻香港，有地理优势，在巩固现有市场基础上，扩大高档鸭肉、兔肉出口潜力很大；独联体国家是鸭肉、兔肉进口大国，长期以来从欧洲进口鸭肉、兔肉，近年来随着我国对独联体贸易的发展，通过边贸等渠道扩大出口是很有希望的；中东地区许多国家，鸭肉、兔肉需求量很大，但自产有限，主要依靠进口来解决本地区鸭肉、兔肉消费需要，近年来我国已向中东等地出口一定数量的鸭肉、兔肉及鸭肉、兔肉制品，但数量与其实际进口量相比，还有着巨大的差距，有待于进一步开发；最近几年，由于几个主要的产鸭肉、兔肉国家相继发生了疯牛病，使本来就很紧张的鸭肉、兔肉供应显得更为吃紧，而中国作为新兴的鸭肉、兔肉产出国，利用良好的形象抢占鸭肉、兔肉供应国际市场是如今摆在我们面前的大好机会和难得的机遇。近年来，国际市场鸭肉、兔肉及其制品一直是紧销商品，日本每年进口量约占其国内需求量的30%左右，日本国际贸易促进会为做好从中国进口肉鸭、獭兔的协调工作，组成了由58家商社参加的“中国肉鸭、獭兔输入协会”，并专程派人来我国考察。目前，香港、澳门鸭肉、兔肉消费全部依靠进口，菲律宾、韩国、新加坡等东南亚国家，鸭肉、兔肉消费量的50%依靠进口，年进口额3.1亿元。而且这些国家和地区的消费者对中国鸭肉、兔肉情有独钟。据中国食品出口协会的预测分析，由于东南亚地区旅游业的蓬勃发展，方便鸭肉、兔肉食品将成为流行的休闲的旅游食品，消费量大增。而本地由于受资源、原材料、劳动力等因素的限制，生产量趋于下降。因此，鸭肉、兔肉的国际市场前景广阔。

综上所述，国内、外市场对优质鸭肉、兔肉的需求量是十分巨大的。

## 2.2国内市场需求预测

### 2.2.1高档鸭肉、兔肉产品供应缺乏

改革开放使国外各种优质产品进入了中国市场，也促使中国产品尽快地提高产品质量，与国际市场接轨。然而A省未改良的肉鸭、獭兔质量差，产品达不到国际市场标准，难以进入国际市场。随着国际交往的增加，流动人口和外宾的数量越来越多，各大宾馆、饭店对高档次、高品味鸭肉、兔肉的需求越来越多，但上述所需高档鸭肉、兔肉目前需全部进口。要想生产出高档鸭肉、兔肉，必须有高档肉鸭、獭兔品种，没有高档肉鸭、獭兔品种，即使饲养管理水平再高也很难生产出高档鸭肉、兔肉。本项目的建设，就是要解决肉鸭、獭兔品质问题，为生产高档鸭肉、兔肉奠定基础。

### 2.2.2我国肉鸭、獭兔生产存在的问题

第一是种源短缺。非专业养殖户养殖数量的减少是种源短缺的主要原因。随着农业生产机械化的发展，养殖效益下降，大量的非专业养殖户不再养殖，目前非专业养殖户养殖数量所占的比例不到整个养殖户数量的50%。饲养户明显减少，肉鸭、獭兔业的可持续发展受到了很大影响，出现了种鸭、种兔购买难的问题。短期内专业养殖户增加的肉鸭、獭兔数量还无法弥补非专业养殖户减少的种只数量。

第二是胴体重量小。目前，我国活鸭、活兔栏量位列世界第三，屠宰量位居世界第一，但是鸭肉、兔肉产量只位列世界第三。我国肉鸭、獭兔体重还低于发展中国家的平均水平，更低于发达国家水平。这说明我国鸭肉、兔肉产量主要依赖屠宰数量，这样会严重制约肉鸭、獭兔生产的可持续发展。

第三是高档鸭肉、兔肉短缺。高档鸭肉、兔肉在鸭肉、兔肉生产中所占比例一直是衡量一个国家肉鸭、獭兔生产水平的重要指标，生产高档鸭肉、兔肉也是增加肉鸭、獭兔养殖收入的重要途径。我国的高档鸭肉、兔肉主要依赖进口。中国传统肉鸭、獭兔虽然品种多且肉有清香的特色，但普遍存在体型小、生长速度慢、出肉率低等缺陷，用这样的品种来生产高档鸭肉、兔肉有很大难度。我国高档鸭肉、兔肉所占比重不足5%，高档鸭肉、兔肉短缺是目前我国肉鸭、獭兔业的突出弱点。

第四是饲养规模小。目前我国肉鸭、獭兔还主要来源于个体或专业养殖户，这些养殖户在生产规模上与规模化肉鸭、獭兔育肥场还有较大差距。一方面月供肉鸭、獭兔数量有限，另一方面生产稳定性差，这都加大了国家政策落实的难度。出栏年龄、体重差异大，鸭肉、兔肉品质无保证，市场价格成为决定育肥肉鸭、獭兔出栏的唯一标准。如果市场价格好，只要有钱赚，不管是母兔还是幼兔都可以被屠宰。

### 2.2.3当地肉鸭、獭兔饲养情况

A省肉鸭、獭兔繁殖改良水平一直居于全国前列，省、市、县都设有家畜繁殖指导机构，研究和指导繁殖工作，省、市、县、乡、村形成五级繁殖网，有利于优制肉鸭、獭兔改良的实施。从饲养水平上看，随着肉鸭、獭兔饲养业的不断发展壮大，饲养水平也不断得到提高，养殖向规模化、专业化、小区化发展。肉鸭、獭兔冷配技术以及快速育肥技术的进一步推广，加快了肉鸭、獭兔出栏速度。

农村工作的出发点是以增加农民收入为目标。A县农民素有养殖习惯，有牛、有草、有料，养殖直接投入现金较少，技术容易掌握，效益提高，越来越多的农民选定以养殖作为发家致富的重点项目。按目前市场价计算，养一只优质肉鸭、獭兔比养一头本地品种多收入30-50元左右。本项目的实施，促进了农民多养优质肉鸭、獭兔，达到增加农民收入的目的。

可以说肉鸭、獭兔养殖业是我国的“朝阳产业”，肉业养殖市场开发潜力是巨大的。本项目以先进科技为依托，不断提高产品科技含量，制定切实可行的产品战略发展计划，发展适应市场需求的产品。

## 2.3产品目标市场分析

项目建设的规模目标是通过育肥场建设，改变过去农民不育肥的生产方法和只卖架子牛屠宰上市，而浪费育肥牛资源的现象，使农民养殖的产业链条延长，使资源充分发挥经济效益和社会效益。

项目建成后，考虑企业今后发展，在项目的建设、实施、生产过程中严格按照高标准要求进行，使项目在建设之初就站在高起点上，增加产品的竞争力，为本项目产品的销售创造有利条件。

## 2.4市场竞争力分析

### 2.4.1产品市场竟争力优势

本项目产品在市场上具有较强的竞争力。主要体现力：

（1）品种优良、来源有保障

本项目由公司统一收购、统一防疫、统一供料、统一育肥，走“公司+合作社”的经营模式，肉鸭、獭兔出栏后，采取完整的产、供、销一条龙方式，形成较大的畜禽供应基地，以满足市场需求，为公司增加新的经济增长点。

本项目的主要产品为优质鸭肉、兔肉及其深加工制品。本项目不但要在品种上推出具有健康概念的优质鸭肉、兔肉，还应在经营理念上，建立食品安全保障体系，严把品种关、饲料关、质量关。把疫病控制，生态养殖，科学管理摆在生产健康优质肉鸭、獭兔的首位。

（2） 研发实力雄厚

为企业今后的发展，该公司积极同国内大专院校、科研单位合作，为项目提供技术支持，增加市场竞争能力、经济效益和发展后劲，为企业未来发展打下坚实基础。

（3）价格优势

本项目以优质肉鸭、獭兔为基础，以生产优质鸭肉、兔肉为目标，其产品完全可以替代进口产品。其优点是充分利用了当地丰富的饲料资源和闲置的劳动力，并缓解了肉鸭、獭兔对草地资源和生态环境的压力。当地肉鸭、獭兔的饲养规模逐步扩大，不仅能带动普通农户的饲养数量增加，而且还出现了一批肉鸭、獭兔饲养规模在百头以上的养殖大户和养殖合作社，并且养殖大户和养殖合作社的数量在逐渐增加。项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。

### 2.4.2营销策略

本项目利用公司雄厚的经济实力和完善的销售策略进行批发零售，稳定并扩大国内市场占有份额；同时，要大力开拓国际市场的销售网络，争取早日出口，进入国际市场。

## 2.5市场风险

### 2.5.1产品策略

在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤期是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。

（1）保持传统的销售区域，同时不断开拓新的销售市场。

（2）要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，以创新精神开发新机会和潜在目标市场。市场推广关键是企业要有长远的眼光，有勇气去开发新产品，打造自己的品牌，说服消费者。

（3）在国内产品技术展示会等竞争和展示的舞台上，创造亮点，还要建立自己的企业网站，完善动态管理和网络推广工作。在现代市场竞争环境下，企业的推广和展示能力是寻求市场机会的基本手段。

### 2.5.2价格策略

产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在参考成本价格基础上，根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为，完善价格体系。

### 2.5.3技术策略

不重视技术和研究开发，企业发展成无源之水，难成大器。同时更重要的是，技术开发只有从市场需求出发，适应市场、引导市场的科学技术才能真正转化为生产力，才能成为企业在市场竞争中取胜的法宝。

## 2.6项目建设的必要性

改革开放以来，我国肉鸭、獭兔饲养业得到了迅猛发展，鸭肉、兔肉加工业、鸭肉、兔肉市场和外贸等方面也都有了长足发展，鸭肉、兔肉市场逐年扩大、销量不断增加，肉鸭、獭兔饲养业已经成为二十一世纪我国农村经济中最有发展潜力的产业之一。随着我国加入世界贸易组织，我国鸭肉、兔肉发展既面临机遇也面临着严峻的挑战。如何抓住机遇，迎接新的挑战，将是我们肉鸭、獭兔业进一步振兴的新课题，A县具有良好的肉鸭、獭兔生产基础和发展潜力，建设肉鸭、獭兔生态养殖示范园，带动肉鸭、獭兔养殖基地的建设，大力发展肉鸭、獭兔业，对提高全民健康水平、降低能耗，实现经济突破和农民增收致富都具有十分重要的意义。

1、符合国家相关产业政策和农业发展方向

本项目符合国家产业化经营项目和A省农业经济发展规划的精神和发展目标，符合A县“产业聚集区”的建设目标，符合A县地区产业发展规划。本项目的实施还可以进一步调整和优化农业产业结构，发挥区域资源优势，促进当地农业产业化跨越式发展，实现区域经济突破和进一步发展。项目所采取的经营管理模式，实现了区域经济突破和进一步发展，有利于提高农民的收入，提高农民专业化农业生产技术能力。

2、提高人们的物质生活水平的需要

随着人们生活水平的提高，膳食结构也不断变化，逐渐由温饱型向营养型转变，肉、蛋、奶的需求越来越大，特别是优质鸭肉、兔肉越来越被人们青睐，已经成为日常生活不可缺少的饮食，并且对增强人体免疫力和抵抗力都起到至关重要作用。

3、加快农民致富奔小康建设社会主义新农村的需要

目前农户饲养的鸭、兔，本地品种多，体小、肉质差，经济效益差，如果广大的养殖户都饲养优良品种的肉鸭、獭兔，则可提高养殖业的群体质量，且经济效益显著。项目建成后，肉鸭和獭兔大棚分别辐射A县周边县市，B、A、B、BB和B等地，可带动周边乡、镇广大农民发展肉鸭、獭兔养殖，建立优质肉鸭、獭兔生态养殖示范区，提高农户的经济收入。近来鸭肉、兔肉的价格普遍看好，由此可以看出，在今后相当长一段时间内，大力发展养殖业及畜禽制品深加工是振兴畜禽业、发展农村经济，加速实现社会主义新农村建设，实现小康社会一条有效途径。

4、促进农业良性循环的需要

随着种植业化肥投入量的逐年增加，致使耕地酸碱度失衡，板结十分严重，土壤越来越贫瘠。通过发展养殖业，农牧轮作。一可以使饲草过腹还田，培肥地力，提高土壤通透性；二可改善生态环境；三可解决粮食就地转化实现粮变肉的问题；四即可提高粮食单产，又可生产绿色食品，促进农业的良性循环，增加农业生产后劲。

5、改善生态环境的需要

肉类制品在加工和生产过程中排放污水的主要来源为：圈栏冲洗；剖解车间排放的含肠胃内容物的污水；地面冲洗水等。污水中含有大量的血污油脂、毛皮、碎肉骨屑、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，悬浮浓度较高，水呈红褐色并有明显的腥臭味，是一种典型的有机污水。污水中一般不含有重金属、有毒化学物质、蛋白质及油脂，含盐量高。

根据废水特点及处理出水要求，该废水处理工艺采用物化+生化处理工艺是必需的。废水中油脂浓度超过40mg/l时，油脂粘附于生物膜表面，阻断废水与生物膜的接触，使生化去除效率下降；废水中含有的大量毛发、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食化和粪便等也不易生化，因此该废水必需采取必要的预处理及物化处理，尽量降低进入生物处理构筑物的悬浮物和油脂含量，再进行生化处理，确保生化处理的正常运行。

6、促进地方经济发展的需要

畜牧业是农业的支柱产业，是发展国民经济的重要组成部分，养殖业作为举世公认节粮型经济、高效产业，在提高全民的健康水平，改善全民食物营养结构中做出了重要贡献。养殖业又是关系到畜牧、农业发展及国计民生的重要行业之一，具有极强的经济发展牵动力。

发展养殖业对促进自然资源的合理利用，带动相关产业的发展具有十分重要的意义。养殖业是关联度非常广泛的产业，它的发展能够带动和促进饲料、皮革、肉类加工等相关行业的发展。在带来巨大经济效益的同时，可安置部分社会剩余劳动力，增加了就业机会，养殖业已成为促进地方经济增长和农民致富增收的一条重要途径。

本项目实施后，真正能带动企业进一步发展壮大，把公司发展成一个较大的规模养殖基地，也能使企业真正形成经营体系，延伸企业链条，可以最大化的提高企业经济效益；同时还可以带动养殖户发展商品经济，富裕一方百姓；可以扩大饲料生产规模，实行粮食就地转化，提高经济收入，带动区域其它相关产业的发展，会形成一整套的产业链，带动相关行业，既有社会效益又有经济效益。

综上所述，本项目的建设可充分发挥当地的资源优势，增加农民的收入，解决剩余劳动力的就业问题，促进社会的稳定，提高人们的膳食质量，变资源优势为经济优势。项目的建设符合国家和A省提出的快速持续发展精品畜牧业的政策。

因此，项目的建设是适时的、必要的。

- 第三章  建设规模、建设内容及产品方案

## 3.1建设规模

本项目根据市场需求情况、场区情况以及配套资金情况，建设规模确定为年屠宰年屠宰330万只獭兔（1650吨/年）、1980万只肉鸭（52800吨/年）深加工规模；建设污水处理能力为500吨/日的污水处理站，处理高温屠宰及肉食加工所产生的废水。

## 3.2建设内容

项目主要建设内容如下表3-1

表3-1项目主要建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | m2 | 2700 | 三层 | 一栋 |
| 2 | 餐厅 | m2 | 560 | 一层 | 一栋 |
| 3 | 冷库 | m2 | 318 | 一层 | 氨制冷 |
| 4 | 肉鸭深加工车间 | m2 | 7000 | 一层 | 深加工能力1650/年 |
| 5 | 獭兔深加工车间 | m2 | 3000 | 一层 | 深加工能力52800吨/年 |
| 6 | 污水处理设施 | m2 | 6680 | 一套 | 污水处理量500m3/d |
| 7 | 养殖大棚（肉鸭） | 个 | 300 | \ | AA养殖专业合作社 |
| 8 | 养殖大棚（肉鸭） | 个 | 300 | \ | B养殖农民专业合作社 |
| 9 | 养殖大棚（肉鸭） | 个 | 200 | \ | B养殖专业合作社 |
| 10 | 养殖大棚（獭兔） | 个 | 200 | \ | AB专业合作社 |

注：表3-1中序号1-6为已建成内容，序号7-10为拟建设内容

## 3.3产品方案

项目主要产品方案如下表3-2

表3-2 项目主要产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 产量 | 单价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸭肉 | 52800吨/年 | 11000 |
| 2 | 兔肉 | 1650吨/年 | 8000 |
| 3 | 兔皮 | 1800万张/年 | 20 |
| 4 | 兔杂 | 150吨/年 | 3000 |
| 5 | 鸭杂 | 66吨/年 | 4000 |
| 6 | 大朵鸭绒 | 39.6吨/年 | 29000 |

- 第四章  项目选址及建设条件

## 4.1项目选址

本项目地址位于建设地点位于A省A县产业聚集区。

配套养殖专业合作社选址根据项目需要及合作伙伴的实际情况确定。

场地总占地面积70亩，建设地点周边均为空地。周边关系表明，场地地质条件良好，适合本项目建设，但需在下一步工作之间进行详细的地质勘察，以确保项目建设的安全可靠。

## 4.2项目所在区域概况

## 4.4本项目建设条件

### 4.4.1供电

本项目总装机容量1313.02KW，年用电519.96万kwh，电源由A县产业聚集区供电线路引入。拟安装3台变压器，分别为S11-1000KVA、S11-400KVAS、11-50KVA。可满足项目用电。

### 4.4.2供水

项目水源由A县市政管网供给，可满足项目生产和生活用水的需要。厂区供水分为生活、消防给水系统，生产给水系统。本项目用水分为行政办公用水、养殖用水、屠宰用水、绿化用水及不可预见用水，年用水量为816905.17m3。

### 4.4.3排水工程

本项目主要产生的废水主要为屠宰废水，根据《室外排水设计规范》及《畜禽养殖业污染物排放标准》，本项目厂区排水采用雨、污水分流制。职工生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。屠宰废水经常去内的污水处理设施处理后达到下表4-3所示的污染物排放标准后市政污水管网。

表4-3集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

| 控制 项目 | 五日生化需氧量 (mg/l) | 化学需 氧量 (mg/l) | 悬浮物 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 总磷 (以P计) (mg/l) | 粪大肠菌群数 (个／ml) | 蛔虫卵 (个／l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8 | 10000 | 2 |

### 4.4.4供暖

本项目办公楼拟采用空调供暖，养殖大棚内采用电暖气供暖，供暖热负荷达到30w/m2。

- 第五章  工程建设方案

## 5.1生产技术方案及工艺流程

### 5.1.1生产方案

1、肉鸭、獭兔的生产方案

（1）育肥饲养

架子牛育肥期采用6-8周强制育肥法，分三个阶段采取不同的技术措施，达到快速增重的目的。

本项目采用全舍饲养工艺，采用双列式建筑，每栋养殖大棚育肥存栏2-4万只。育肥后进行屠宰加工，育肥的主要工艺参数如下：

a.鸭苗及崽兔购进标准

外购鸭苗及兔苗的品种主要选择新型优质肉鸭、獭兔为主，周龄为6周左右。崽兔周龄在5周左右。

b.育肥出栏标准

肉鸭及獭兔在合作社育肥场的育肥天数分别为7-9周和15周左右，死淘率为0.1%。

c.喂饲方式及饲料标准

獭兔的全价饲料由精饲料和粗饲料构成。精饲料中有玉米、麸皮、豆粕，粗饲料就是牧草。将牧草磨成草粉后，按一定比例与精饲料混合成全价饲料（加入一定数量的盐、钙质、维生素、氨基酸等），压制成颗粒后便可以饲喂了。其中牧草也有用花生秸秆、豆秸、果渣、玉米秸等代替的，这就需要按营养成分换算，按要求改变各种原料的添加量。

肉鸭可用全价颗粒饲料或浓缩料(预混料)与玉米、豆饼、麸皮等按规定比例配合成自配全价料。要防止蛋白质、能量的失衡；自配全价料

要合理适量添加复合维生素、微量元素等，注意钙磷比例(2∶1)的适当，防止配料不合理导致苍毛、走路不稳、拉稀、啄羽等营养代谢病。笼养肉鸭由于得不到运动，阳光晒不到，还需要补充维生素AD、亚硒酸钠—维生素E、鱼肝油等。

d.饲养管理

①供料

在喂饲料前，先将各种饲料如浓缩料、玉米及玉米秸等在混料间混合均匀并用清水调湿，用送料车按时送至每栋养殖大棚。鸭苗及崽兔刚入舍，对饲养环境有个适应过程，需进行初育肥，整个过程中饲料粗料占很大比例。

经过初育肥后，进入育肥期及催肥期，逐渐减少粗料，增加细料，提高增重速度。

②卫生防疫是保证生产顺利进行的极为关键的环节

鸭苗及崽兔购入后要进行全面检查，看是否携带疫病或病菌，并进行育肥前驱虫，防疫注射。

催肥期要禁止使用饲料添加剂和一切治疗和保健性药性，以杜绝有害残留，此期间又能将前期的有害及无害残留全部排掉，确保鸭肉、兔肉质量。

育肥期整个过程的饲养管理，都要严格按照绿色有机食品生产规程操作。

养殖大棚内每天要进行3次粪便清理，采取人工清粪，粪便用手推车运至临时堆粪场，再由场区内清粪车统一清走，每日2次，粪便经发酵等无害化处理后，作为有机肥，直接用于绿色饲料的种植。

对喂食饲具等经常洗刷，保持清洁。场区内设置清洁道和脏道，清洁道为运输饲料和人员流动路线，脏道则专用于运出粪便及废弃物的流动路线。

③饲养环境

养殖大棚允许温度范围为10-27℃，肉鸭的适宜温度为18-20℃左右，獭兔适宜温度为15-25℃左右，冬季保持养殖大棚内温度；夏季时将塑料薄膜全部拆除，使养殖大棚获得良好的通风条件，降温。

养殖大棚内不宜温差过大，应保持通风，无积水、无粪尿，相对温度控制在60%左右。

2、獭兔屠宰

活体獭兔待宰前，进行活体检疫，然后进入沐浴间进行沐浴将活体清洗干净。用牵引机将活体牵至翻板，击昏，用电动葫芦将活体吊起，挂在环形轨道上进行刺杀，环形吊轨沿放血槽连续运输，运行速度为1.5/分，放血时间约6分钟，血槽长9米，放血后进行予扒。予扒包括去头、蹄、肢。将割下来的头、蹄通过检疫后，分别用溜筒送往下货间，整理后除鲜销部分外，部分冻结贮藏，部分用于兔肉制品深加工。獭兔通过扒肢后，换钩进入液压扒皮机进行扒皮，将扒下的兔皮通过溜筒传往皮张间，经处理后外销。

獭兔扒皮后，即刻进行剖腔检疫取红白下水，取出的红白下水通过溜筒传至下货间，进行清洗整理，除鲜销部分外，其余均进入冻结间。处理白下水时的粪便用螺旋输送机送到室外，及时运走。如在检疫中发现不能食用的下水或肉体投入另一溜筒，特殊处理。

通过检疫后獭兔胴体进行分体，用电动劈半机将整个胴体分为两半，刷洗干净的分体肉，过称后用电动葫芦从环形轨道降到手推轨道上，人工推到予准间排酸，排酸时间为36小时-48小时，空间温度为-4℃，肉体温度为1-4℃。

排酸后进行四分体，然后剔骨分割、修割。经修割后的成品进入下道工序进行冷加工。

冷加工分急冻和真空热收缩二个方式进行。急冻方式为小包装分割兔肉经超低温急冻（-120℃）后，经检验合格打大包装进-18℃冷藏贮存，此为急冻兔肉；真空热收缩方式为小包装分割兔肉经真空机抽真空，热收缩机收缩贴体，经检验合格装入大包装，进入0℃保藏库贮藏，此为保鲜兔肉。

分割是兔肉加工中非常重要的一个步骤，直接影响到产品的质量和等级，因此分割间要注意温度控制在10℃左右，操作中严格按《獭兔屠宰危害分析和关键控制点（HACCP）》执行。

3、熟食加工

本项目密切关注市场，注重研发，对兔肉进一步深加工，出售各种满足市场要求的鸭肉、兔肉制品。

4、肉鸭的生产方案

（1）毛鸭输送

①卸车前应索取产地动物防疫监督机构开具的合格证明，并临车观察，未见异常，证货相符后准予卸车。

②将装有毛鸭的鸭笼从运输车上搬运下来，放在挂鸭月台上，有检疫人员现场检验，检验合格健康毛鸭的鸭笼放在鸭笼输送机上，输送到毛鸭上挂间。

③毛鸭上挂间和屠宰车间严格分开，毛鸭上挂间尽量设计阴暗，避免强光照射，造成毛鸭拍打翅膀过度紧张。

④挂鸭人员从鸭笼里托着鸭腹拿出毛鸭，再将两鸭爪挂在生产流水线的挂架上。每个挂鸭人员每小时可挂毛鸭800-1000只。

⑤回空的鸭笼由输送机自动输送进入鸭笼清洗机内进行鸭笼的清洗，清洗干净的鸭笼通过鸭笼斜滑道滑到卸鸭月台上。

（2）肉鸭宰杀脱毛

① 肉鸭宰杀高架输送线主要完成的工序：毛鸭上挂、水浴式麻电、刺杀、沥血、烫毛、脱毛、切爪、转挂等。

②高架输送线挂架间距：6英寸（152.4mm），采用标准驱动链条，链条节距t=25.4mm,变频调速，生产线的设计宰杀能力和生产线的线速度密相关，线速度的计算式：线速度=时产量（只/小时）×挂架间距（米）÷60（分钟/小时）

③活鸭麻电通常采用水浴式麻电，麻电电压：70-90v，麻电时间：2-3s。或不通过麻电工序，采用毛鸭上挂后通过高架输送线自动输送1min，让毛鸭平静下来后再刺杀。

④毛鸭刺杀后沥血，沥血时间一般设计为3-4min。烫毛时间：40-60s，脱毛时间：15-30s。

⑤烫毛采用恒温烫毛机，烫毛温度：58-62℃。脱毛尽量采用吊挂式脱毛，避免胴体相互接触而造成交差感染。

⑥在90°的转弯处设计自动切爪机，切爪机由定位轮、驱动、旋转刀片组成，鸭爪切割后，鸭爪再由卸爪器卸下放入收集车内。

（3）开膛掏内脏

①肉鸭开膛掏内脏高架输送线主要完成的工序：开膛、掏内脏、切头、胴体清洗等。

②该高架输送线挂钩间距：8英寸（203.2mm），采用标准驱动链条，链条节距t=25.4mm,变频调速。

③将掏出的内脏放入内脏滑槽内，由检疫人员检验，检验合格的鸭胴体进入下道工序，检验合格的鸭内脏进入内脏加工间处理，不合格胴体和内脏放入封闭的小车内拉出屠宰车间处理。

④内脏通过分离出来，鸭肠通过清洗整理后入冷库冷藏，鸭胗用鸭胗脱脂机把鸭胗表面的油脂脱下来，再由剥胗皮机把胗皮剥下来，清洗整理后入冷库冷藏。

⑤去内脏后的胴体在预冷之前必须进行清洗，去除体内的血水。

（4）预冷

①预冷分池预冷和螺旋预冷机预冷，池预冷占用的面积比预冷机预冷要大。

②预冷水温：0-2℃，预冷时间：45min。

③预冷好的胴体要通过沥干机或高架输送线将体内的水沥干。

④预冷后的鸭胴体中心温度在10℃以下。

5、分割包装

①分割高架输送线挂钩间距：8英寸（203.2mm），采用标准驱动链条，链条节距t=25.4mm,变频调速。

②在高架输送线上有分割操作人员分割不同的部位肉，把分割肉放在平板输送机上传送到分拣工位进行分拣。

③把分拣后的部位肉根据要求称重后真空包装，放入冷冻盘内用凉肉架车推到结冻库（-30℃）结冻或到成品冷却间（0-4℃）保鲜。

④将结冻好的产品托盘后装箱，进冷藏库（-18℃）储存。

⑤分割包装间温控：10-15℃。

5、污水处理站

污水处理站设计处理污水量为500吨/天，处理后排放水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中的一级排放标准。

本处理系统主要采用隔油沉淀+气浮+A²O+混凝沉淀的处理工艺，该处理工艺具有以下特点：

 工艺简单、稳定可靠，操作维修方便；

 前级处理充分，耐冲击负荷性能强；

 采用物化＋A²O+混凝沉淀处理，运行费用低；

 系统采用可编程PLC自控系统，实现自动化运行，管理简便。

### 5.1.2工艺流程简图

1、獭兔屠宰总体工艺流程：

育肥养殖→ 待宰，冲洗消毒→屠宰，检疫→兔皮下货→排酸→分割，分级，分拣（熟食加工）二次排酸→真空包装→速冻→储藏

（1）育肥

收购→育肥初期→饲养→育肥期→饲养→催肥期→饲料→育肥出栏→待屠宰

（2）獭兔屠宰生产工艺流程

养殖大棚待獭兔→宰前检疫→活体称重→翻倒→吊挂→宰杀→沥血→预剥皮→转轨→去头、腿→撑后腿→预剥皮→剥皮→开胸→取内脏→卫生检疫→劈半→冲洗→卫生检疫→称重→预冷、排酸→分割→部位肉→结冻→包装→冷藏→小包装肉→结冻→包装→冷藏

（3）肉鸭屠宰加工工艺流程图

毛鸭上挂→水浴式麻电→刺杀→沥血→烫毛→脱毛→人工清理小毛→割爪→转挂→开膛→掏内脏→割头→胴体清洗→预冷→胴体沥干→胴体上挂→分割→分拣→整理称重包装→装盘→速冻→装箱→冷藏→销售

2、污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程                                        风机                氯片

废水→机械格栅→隔油沉淀池→调节池→气浮池    缺氧池→好氧池→混凝沉淀池→ 消毒池→排放

硝化液回流

污泥回流

污泥处理工艺流程

隔油沉淀池

混凝沉淀池→     污泥浓缩池          压滤机→污泥外运（为产生沼气的原料）

气浮池

上清液回流至格栅井    渗沥液回流至厌氧池

### 5.1.3工艺技术来源

本项目生产工艺技术方案采取育肥养殖方式，即规模经营、标准化生产，育肥牛产品为优质肉鸭、獭兔，因此，要求整个生产过程，从品种选择、育成技术、到育肥各阶段，都要按绿色、有机生产规程操作。

公司积极与省内外农科院等科研单位搞好技术合作，利用国内的先进技术、先进设备，使项目以高起点上马，高效益回收。

### 5.1.4产品质量标准

产品鸭肉、兔肉执行中华人民共和国国家标准。

（1）屠宰标准

执行《羊肉、牛肉、兔肉卫生标准》（GB2708-1994）。见表5-1。

表5-1感官指标表

|  | 鲜牛肉、羊肉、兔肉 | 冻牛肉、羊肉、兔肉 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 肌肉有光泽,红色均匀,脂肪乳白色或微黄色 | 肌肉有光泽,红色或稍暗,脂肪洁白或微黄色 |
| 组织状态 | 纤维清晰,有坚韧性 | 肉质紧密,坚实 |
| 粘度 | 外表微干或湿润,不粘手，切面湿润 | 外表微干或有风干膜或外表湿润不粘手,切面湿润不粘手 |
| 弹性 | 指压后凹陷立即恢复 | 解冻后指压凹陷恢复较慢 |
| 气味 | 具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味,无臭味，无异味 | 解冻后具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味,无臭味 |
| 煮沸后肉汤 | 澄清透明,脂肪团聚于表面，具特有香味 | 澄清透明或稍有浑浊,脂肪团聚于表面，具特有香味 |

表5-2理化要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 挥发性盐基氮（gm/100g） | ≤20 |
| 汞（gm/kg，以Hg计） | 按GB2762执行 |

表5-3细菌指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 出厂 | 销售 |
| 菌落总数 个/g | ≤30000 | ≤80000 |
| 大肠菌群，MPN/100g | ≤70 | ≤150 |
| （系指肠道致病菌及致病性球菌） | 不得检出 | 不得检出 |

## 5.2主要设备方案

### 5.2.1主要设备选型及来源

（1）设备选型坚持高起点、一步到位的原则，在对国内市场充分调查的基础上进行选择，货比三家，要求最高性价比。

（2）设备选型的关键是保证生产工艺的要求，保证产品达到质量标准和生产纲领的要求，并力求做到能耗低，操作方便，技术成熟，运行可靠。

（3）为保证本项目产品质量，设备选型本着安全、可靠、经济、适用的原则，立足选用国内专业生产厂家生产的先进设备。

### 5.2.2推荐方案的主要设备清单

主要设备详见下表5-4：

表5-4主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功率（kw） | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 育肥设备 | 台 | 30 | 27.5 |  |
| 1 | 铡草机 | 台 | 5 | 2.5 | 3 |
| 2 | 配料机 | 台 | 5 | 3 | 3.5 |
| 3 | 运输车 | 台 | 10 |  | 8 |
| 4 | 铲车 | 台 | 5 |  | 15 |
| 5 | 粪便清理车 | 台 | 5 |  | 13 |
| 二 | 德国克鲁勃獭兔屠宰设备 | 台/套 | 30 | 102 |  |
| 1 | 液压蹄剪 | 套 | 2 | 3.5 | 5.5 |
| 2 | 肛门结扎器 | 个 | 2 | 5 | 3.5 |
| 3 | 气动击晕装置 | 套 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| 4 | 食管结扎器 | 套 | 2 | 1.5 | 3 |
| 5 | 液压去蹄剪 | 套 | 2 | 3.5 | 4 |
| 6 | 电动劈半机 | 套 | 2 | 5 | 4.5 |
| 7 | 电刺激设备 | 套 | 2 | 3 | 2.5 |
| 8 | 开胸锯 | 套 | 2 | 5 | 4.5 |
| 9 | 圆盘四分体锯 | 台 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | 屠宰分割刀锯 | 套 | 2 | 3.5 | 5 |
| 11 | 四分体升降输送机 | 台 | 4 | 2.5 | 4.1 |
| 12 | 真空采血设备 | 套 | 2 | 2.5 | 3 |
| 13 | 输送机 | 台 | 2 | 2.5 | 4 |
| 14 | 剔骨工作台 | 台 | 2 | 3.5 | 5 |
| 三 | 鸭屠宰设备 |  | 16 | 55 |  |
| 1 | 击晕器 | 套 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| 2 | 气动开胸剪 | 套 | 2 | 3.5 | 3 |
| 3 | 液压剪头钳 | 套 | 2 | 3 | 4.5 |
| 4 | 气动开胸器 | 套 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 液压剪蹄钳 | 套 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | 带式劈半锯 | 套 | 2 | 3 | 3.5 |
| 7 | 电动圆盘分割锯 | 套 | 2 | 5 | 5.1 |
| 8 | 气动圆盘肋排锯 | 套 | 2 | 5 | 5 |
| 四 | 熟食加工设备 |  | 42 | 145.5 |  |
| 1 | 全自动去皮机 | 台 | 3 | 4.5 | 6 |
| 2 | 锯骨机 | 台 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | 去皮、去筋膜机 | 台 | 3 | 3.5 | 5.5 |
| 4 | 绞肉机 | 台 | 3 | 3.5 | 4 |
| 5 | 多功能切丁切丝机 | 台 | 3 | 2.5 | 5 |
| 6 | 多功能砍大排机 | 台 | 3 | 3.5 | 5 |
| 7 | 真空包装机 | 台 | 3 | 2.5 | 8 |
| 8 | 热收缩机 | 台 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | 全自动多功能烟熏炉 | 台 | 3 | 3.5 | 7 |
| 10 | 盐水制备系统 | 台 | 3 | 2.5 | 3 |
| 11 | 盐水注射机 | 台 | 3 | 2.5 | 5 |
| 12 | 真空斩拌机 | 台 | 3 | 2.5 | 4 |
| 13 | 真空灌肠机 | 台 | 3 | 3.5 | 6 |
| 14 | 德国“比泽尔”冷冻机组 | 套 | 1 | 15 | 250 |
| 五 | 污水处理设备 |  | 32 | 73 |  |
| 1 | 简易格栅 | 台 | 1 |  | 0.5 |
| 2 | 旋转细格栅 | 台 | 1 | 1.5 | 1 |
| 3 | 原水提升泵 | 台 | 2 | 2 | 1.5 |
| 4 | 液位控制系统 | 套 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| 5 | 污泥泵 | 台 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 行车式提靶撇油刮泥机 | 套 | 1 | 3 | 2.2 |
| 7 | 溶气水泵 | 台 | 1 | 3.5 | 1.5 |
| 8 | 溶气系统 | 套 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 刮沫机 | 台 | 1 | 2.5 | 3.2 |
| 10 | 预曝气风机 | 台 | 2 | 3 | 1.5 |
| 11 | 罗茨风机 | 台 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | 硝化液回流泵 | 台 | 1 | 5 | 2.5 |
| 13 | 斜管填料 | 套 | 1 |  | 3 |
| 14 | 斜管填料支架 | 套 | 1 |  | 2 |
| 15 | 半软性填料支架 | 套 | 1 |  | 3 |
| 16 | 污泥排出回流泵 | 台 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 17 | 中心筒 | 套 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 螺杆泵 | 台 | 1 | 2.5 | 2 |
| 19 | 加药系统 | 套 | 3 |  | 3 |
| 20 | 带式压滤机 | 台 | 1 | 3.5 | 5 |
| 21 | 消毒装置 | 套 | 1 |  | 5 |
| 22 | 控制系统 | 套 | 1 | 5 | 10 |
| 六 | 供热设备 |  | 20 | 110 |  |
| 1 | 空调 | 台 | 20 | 5.5 | 0.7 |
| 七 | 合计 | 台（套） | 168 | 513 | 1000 |

## 5.3工程方案

### 5.3.1项目组成

表5-5项目组成表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 獭兔养殖大棚 | m2 | 30102 | 800栋 |
| A2 | 肉鸭养殖大棚 | m2 | 11200 | 200栋 |
| A3 | 饲料仓库 | m2 | 1000.00 | 1栋 |
| A4 | 青贮池 | m2 | 1000.00 | 6栋 |
| B | 獭兔宰加工区 | m2 | 3000.00 | 1栋 |
| 其中：B1 | 待宰圈 | m2 | 427 |  |
| B2 | 屠宰间 | m2 | 480 |  |
| B3 | 下货间 | m2 | 275 |  |
| B4 | 皮张间 | m2 | 150 |  |
| B5 | 化验室 | m2 | 240 |  |
| B6 | 排酸间 | m2 | 336 |  |
| B7 | 分割间 | m2 | 520 |  |
| B8 | 更衣室 | m2 | 360 |  |
| B9 | 包装间 | m2 | 212 |  |
| C | 冷库 | m2 | 318.00 |  |
| 其中：C1 | 速冻库 | m2 | 118.00 |  |
| C2 | 冷藏库 | m2 | 200.00 |  |
| D | 肉鸭加工车间 | m2 | 7000 | 车间布置与獭兔加工车间相近 |
| E | 食堂 | m2 | 200 |  |
| F | 综合楼 | m2 | 2700 |  |
| F1 | 附属设施 | m2 | 1000.00 |  |
| F2 | 污水处理场 | m2 | 6680.00 |  |
| G | 合计 | m2 | 64200 |  |

### 5.3.2总平面布置原则

1.平面布置原则

总平面布置依据国家现行《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》及厂区基础设施条件和地勘气象部门提供的当地自然环境条件进行，平面布置原则上结合厂区地形气象条件。

（1）考虑总平面布置的前提下，满足养殖生产工艺、流程、安全、防火、卫生要求。

（2）充分合理利用土地，减少工程投资。

（3）合理、紧凑地布置建筑物，保证工厂的原材料及成品的运输路线的短捷、畅通、不交叉。

本项目建设地点占地面积为46666.9平方米（70亩）。肉鸭、獭兔专业养殖合作社分散布置在A县产业聚集区，周围没有任何污染源，同时远离主要公路、居民区，保证专业合作社养殖大棚卫生、防疫要求；本项目屠宰加工区、办公楼、熟食加工区等依次布置在厂区的中部；附属品间、污水处理站、变压器依次布置在厂区的西部，统一规划，节省土地，便于人员管理，方便生产。

2.厂区竖向布置原则

厂区竖向布置采用平坡式，厂区平土方式采用连续式，厂区地面标高主要根据厂区地面现有标高、厂区周围道路标高、厂区地面排水及土方平衡确定。

3.总平面布置主要设计指标

详见下表5-6、5-7：

表5-6总图主要设计指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 46666.9 |  | 70亩 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 64300 |  |  |
| 3 | 建筑占地面积 | m2 | 19000 |  |  |
| 4 | 厂区道路及硬化 | m2 | 1500 |  |  |
| 5 | 厂区绿化 | m2 | 6533.4 |  |  |
| 6 | 建筑系数 | % | 40.7 |  |  |
| 7 | 容积率 |  | 1.4 |  |  |
| 8 | 生产能力 | 吨/年 | 52800 |  | 肉鸭 |
|  |  | 吨/年 | 1650 | 懒兔 |  |
| 9 | 劳动定员 | 人 | 300 |  | 含行政办公人员 |
| 10 | 投资强度 | 万元/公顷 | 2275.76 |  |  |
| 11 | 行政及附属占地比例 | % | 5.6 |  |  |

表5-7用地平衡表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划范围用地 | m2 | 46666.9 | 100.00 |  |
| 2 | 建筑占地面积 | m2 | 19000 | 40.7 |  |
| 3 | 地面硬化占地面积 | m2 | 1500 | 3.2 |  |
| 4 | 绿化用地面积 | m2 | 6533.4 | 14 |  |

## 5.4土建工程

### 5.4.1设计原则

建筑设计以适用、经济、美观为基本原则。建筑平面布置，生产区、生活区的分隔；噪音的防治；空间的组合均应满足工艺、消防及环保要求，为安全生产服务。建筑布局规整、体形简洁，注意个体和群体以及周围环境的统一协调，并应满足城市规划要求。立面处理简洁、明快、充分体现现代工厂建筑的特点，并与当地建筑风格相结合。设计根据当地地震设防烈度、地质情况、气象温度、湿度等条件，在满足生产使用的前提下，结合地区条件，优选方案，降低造价，缩短建设周期。

### 5.4.2主要建、构筑物的建筑特征、结构及技术措施

①养殖大棚

砖混结构，内应保持干燥，冬暖夏凉，地面应保温、不透水、不打滑，且污水、粪尿易于排出舍外。舍内清洁卫生，空气新鲜。养殖大棚以坐北朝南或朝东南为好。养殖大棚要有一定数量和大小的窗户，以保证太阳光线充足和空气流通。房顶有一定厚度，隔热保温性能好。

②加工车间

砖混结构，建筑物耐火等级为二级，装修标准为中级。屠宰车间应做到宽敞、明亮、洁净、在平面布置上，要争取充足的日照和良好的通风，建筑构造上应精心处理，比如：地面与墙面的交角，墙面的阴阳角均应做成圆弧形，窗台宜做出斜坡，地面应与地沟或地漏做出1%的坡度，以便清扫。通过细致的构造处理，使车间内部空间显得明快，清闲，具有独特的风格。立面通过统一的檐口及窗口装饰线使整个厂区建筑风格统一协调。立面采用白色涂料加不同颜色腰线，既有立体感又具备现代工业建筑的风格。

③污水处理站

A.格栅井、隔油沉淀池及调节池采用敞口埋地设置，池顶标高为0.10m，气浮池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池 、消毒池及污泥浓缩池均采用半埋地设置。

B.其它技术规范：

a.做C30抗渗S6级砼试验及报告。

b.因地下水位较高，必须做好抗浮措施。

c.在施工过程中，只允许留置水平施工缝，施工缝必须留置“凹凸”缝，加遇水膨胀橡胶条。

d.污水处理池地上池壁部分应做装饰处理，并做聚氨脂涂膜防水: 地下池池壁部分应用防水沥清做防水处理。

整个污水处理站应综合考虑，做硬化处理，并符合业主的要求。污水处理构筑物均采用钢筋混凝土结构，混凝土标号C25。

## 5.5公辅工程

### 5.5.1给水工程

1、项目耗水量

（1）设计范围

本设计内容包括厂区给水、排水；屠宰车间内生产给水、排水；消防水及污水处理。

（2）给水系统

项目水源由A县市政管网供给，可满足项目生产和生活用水的需要。厂区供水分为生活、消防给水系统，生产给水系统。

（3）用水量

本项目用水分为行政办公用水、养殖用水、屠宰用水、绿化用水及不可预见用水，年用水量为816905.17m3。

①养殖及屠宰用水

该项目生产用水主要是养殖用水及屠宰用水。根据《A省用水定额(DB41/T385-2009》养殖鸭用水量为定额为4L/只·d,项目预计年养肉鸭量3000万只，预计日用水量为120m3，养殖獭兔用水量参考养殖鸭的用水量的1.1倍考虑，即用用水定额为4.4L/只·d，项目预计养殖獭兔600万只，预计日用水量为26.4m3。项目年用水量按365天考虑，养殖年用水量预计为53436m3。

根据《A省用水定额(DB41/T385-2009》，屠宰行业（鸭），用水定额为0.03m3/只，屠宰獭兔用水按照屠宰鸭用水量的0.9倍考虑，即0.027 m3/只。项目年屠宰肉鸭1980万只，年屠宰肉鸭用水量为594000m3，年屠宰獭兔330万只，年屠宰獭兔用水量为89100m3。

经上分析，项目年生产用水量为736536m3。

②行政办公用水

根据《A省用水定额(DB41/T385-2009》，办公用水，采用中小城市的定额标准，即30L/人·d，项目行政办公定员50人，日用水量为1.5m3，项目年工作天数按330天计，年用水量为495m3。

③绿化用水

项目占地面积70亩（46666.9m2），绿化率14%，绿化面积为6233.4 m2，根据《A省用水定额(DB41/T385-2009》，绿地用水定额0.9 m3/m2·a，项目年绿化用水量为5610.06m3。

④不可预见用水

根据《建筑给排水设计规范》（2010版），项目不可预见用水按①、②、③项之和的10%计算，年不可预见用水量为74264.11m3。

项目年用水量汇总见表5-8。

表5-8年用水量汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖及屠宰用水 | m3 | 736536 |  |
| 2 | 行政办公用水 | m3 | 495 |  |
| 3 | 绿化用水 | m3 | 5610.06 |  |
| 4 | 不可预见用水 | m3 | 74264.11 |  |
| 5 | 合计 | m3 | 816905.17 |  |

2、给水系统

养殖用水设集中循环水泵站，循环水量约为84.06m3/h，压力0.3MPa，循环水率达到96%。

生活用水方面，项目建筑均低于六层，普通供水压力可满足日常生活及消防用水压力要求。场区内给水管道布置为环状管网，给水可选用卡压式不锈钢管，消防采用热镀锌钢管。

3、消防系统

在室外设地下式消火栓，办公楼内设消火栓系统、自动喷火灭火系统和CO2气体灭火系统。

本项目设计同一时间内火灾次数1次，室内消防用水量15l/s，室外消防用水量25l/s，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3，由场内消防供水管网供应。灭火时，场区内环状管网向室内、外消火栓供水。另有消防车从室外消防栓或消防水池取水供室外消防。

### 5.5.2排水工程

1、污水

工程建成后，采用分流制排水系统;养殖大棚排放的粪便用作有机肥；屠宰产生的高温废水、熟食加工的废水、生活污水送污水处理站处理。

2、雨水

（1）A县地区暴雨强度公式

q=（升/公顷·秒）

P：设计重现期，取P=0.5年

t：降雨历时，t=t1+mt2

t1：汇流时间，t1取13分钟，m折减系数，暗管m＝2，t2管内雨水流行时间，根据不同情况取值。

（2）雨水量公式：

Q=q.Ф.F（升/秒）

Ф：综合径流系数，取0.6

F：汇水面积

（3）雨水管材采用钢筋混凝土承插管。雨水系统按有组织排水进行设计。

3、排水水质

本工程排放的污水水质指标如下：CODCR 800mg/1，BOD5 400mg/1,SS 400mg/1.

4、排水系统

本工程养殖大棚及屠宰场区采用分流制排水系统，屠宰厂生产废水和生活污水送污水处理站，处理达标后排放，养殖大棚排放的废水连同粪便一起出售做有机肥。排水管管材采用HDPE排水塑料管。

本工程新建污水处理站一座，采用隔油沉淀+气浮+A²O+混凝沉淀的处理工艺处理本工程生产生活污水，日处理能力为500m³/d。

### 5.5.3电力工程

1、用电负荷用电量测算

所有工程的建筑容量按10w/m2考虑（不含设备用电）；设备用电按实际装机容量计算。

供电负荷计算详见下表：

表5-9供电负荷计算表

| 序号 | 用电单元 | 工作 负荷（KW） | 需要系数(Kx) | 功率 因数 COSΦ | 计算 系数 tgΦ | 计算负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 有功（kw） | 无功（KVar） | 视在（KVA） |
| 1 | 懒兔养殖 大棚 | 301.02 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 180.61 | 86.69 |  |
| 2 | 肉鸭养殖 大棚 | 112 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 67.2 | 32.26 |  |
| 3 | 懒兔宰加工 车间 | 30 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 18 | 8.64 |  |
| 4 | 肉鸭宰加工 车间 | 70 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 42 | 20.16 |  |
| 5 | 办公楼 | 270 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 162 | 77.76 |  |
| 6 | 食堂 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 1.2 | 0.58 |  |
| 7 | 各类设备 用电 | 513 | 0.75 | 0.9 | 0.48 | 384.75 | 184.68 |  |
| 8 | 室外照明 | 15 | 1 | 0.9 | 0.88 | 15 | 13.2 |  |
| 9 | 合计 | 1313.02 |  |  |  | 870.76 | 423.97 |  |
| 10 | 同时系数 0.90 |  |  | 0.90 | 0.50 | 783.77 | 381.57 | 874.61 |
| 11 | 电容器补偿 |  |  |  |  |  | -127.33 |  |
| 12 | 补偿后低压侧负荷 |  |  | 0.95 | 0.33 | 783.77 | 254.24 | 825.02 |

本项目用电设备总装机容量约为1313.02KW，据此计算全场低压电气负荷为：有功功率783.77KW，无功功率381.57 KVar。经采用电容器无功补偿，补偿后本项目有功功率为783.77KW，无功功率254.24 KVar，视在功率825.02KVA。补偿后功率因数可达0.95。

2、电源

厂区拟安装1台是S11-1000KVA变压器，向屠宰加工区、冷库、办公楼及其他辅助设施供电。

3、配电系统

高压电动机及变压器直接配电室内的高压开关柜配电；高压开关柜采用真空断路器。低压配电采用低压抽屉式开关柜配电；大于55KW的电动机由电气室低压配电柜（MBD）直接配电，55KW以下的用电调配由马达中心（MCC）低压抽屉式开关柜配电。

4、电气照明

（1）光源与灯具选择

各用电部门照明结合场所环境，按《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）进行设计。车间、养殖大棚、污水处理站选用防水防尘灯；库房选用工厂灯；厂区办公楼、变电所、地中衡间、门卫选用普通型灯具，光源光源均采用节能高显色性、带功率补偿（功率因数大于0.9）型日光灯具。照明配线采用BV-500V型聚氯乙烯绝缘电线穿阻燃型硬质塑料管暗敷。

（2）应急照明与疏散指示灯

疏散走道、牛舍等处设应急照明，在公共出口、主要疏散通道等处设疏散指示标志灯。

（3）室外照明

在变配电室设路灯控制箱，选用金属杆路灯，灯杆高度按4m-6m考虑，光源选择80W-150W高压钠灯，档距为25m-30m，供电回路为单相，接地保护系统采用TT系统，每个灯杆接地电阻不大于30Ω，灯杆距路边0.5m。路灯选型应与整体环境相协调，对环境起到美化和点缀作用。

5、防雷与接地

在屋顶设有避雷带防直击雷，并在屋面装设不大于20m×20m的避雷网络。防雷引下线利用柱内主筋（不小于Ф16mm），利用基础内钢筋网作自然接地极，引下线与屋顶避雷带、基础内钢筋网焊接相连。各单体建筑分别实行联合接地，即避雷、强电、弱电均统一利用建筑物的基础接地体作为接地装置，接地电阻不大于1Ω（若自然接地体不满足要求，增做人工接地极）。锅炉房烟囱装设一支避雷针防雷。

### 5.5.4通信设施

1、通信方式

通信工程在厂区内设一电话站，电话站设在厂区综合办公楼内，分别设转接室，交换机室，主要部门设外线用内线电话各1部，次要部门设内线电话1部。

2、通信线路及设施

厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路暗敷，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机实现全厂内均能通信。

### 5.5.5供暖、通风、空调方案选择

1、热源

本项目办公楼拟采用空调供暖，其它设施采用电制热设备供暖，供暖热负荷达到30W/m2。

2、供热负荷计算

⑴室外设计参数

室外设计干球温度：

冬季：采暖tw=-10℃。

最大冻土深度为0.80m

⑵室内设计参数

项目主要建筑物室内设计温度按18℃取定；其他配套建筑室内设计温度按14℃取定考虑。

3、通风

对于屠宰车间在生产过程中产生的余温、余热气体，设计将采用新风机组进行排风换气，换气次数为每小时4次，将湿热汽体排至室外，以保证车间良好的工作环境。

4、空调

肉鸭、獭兔加工分割间要求室内温度为10-12℃，设计拟采用空调机组对空气处理达到生产工艺要求后送入分割间。

### 5.5.6制冷设施

冷库：为了满足本项目屠宰加工对肉制品及副产品的冷藏要求，拟建318平方米冷库。

冷藏库150平方米，库温为-20℃，库内采用空气冷却器用来保持库温。

速冻库温为-35℃，168平方米，库内采用吊顶式空气冷却器降温，以保证库房温度。

冷源由德国产“比泽尔”冷冻机组（6组）提供。

### 5.5.7辅助生产设施

1、维修

本项目日常设备、电气和仪表维修由车间维修人员自行解决，大型设备或复杂的维修将需要外协解决。

2、计量、检验

为了使各生产车间做到内部独立核算，搞好生产管理，车间内设置水、电、汽等计量仪表，在仪表自控部门设专人负责计量工作，对水、电、汽及原材料的消耗和使用情况及时准确计量。

为保证进厂原料、中间体、产品及其它材料符合生产需求，确保产品质量，公司设置化验室和成品检验室，配备必要的检测仪器，对生产状况及成品、半成品的质量随时进行监测、检验。

屠宰加工的检疫和卫生要求严格，为保证屠宰加工和产品符合质量要求，厂内设专门化验及检疫部门，派专人管理，保证严格的卫生条件和产品质量。

### 5.5.8服务设施

本项目设置综合办公楼一座，建筑面积2700平方米，内设行政管理办公室、专用办公室、普通办公室、会议室、设计室、计算机房、辅助用房、其他用房等。建筑层高：一层4.2m，其它层3.6m，外门窗采用塑钢材料制品。

## 5.6主要原辅材料、燃料动力供应

### 5.6.1主要原辅材料供应

供电负荷计算详见下表5-10。

表5-10主要原材料

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 均价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉鸭 | 1980 | 万只 | 25元/只 |
| 2 | 獭兔 | 330 | 万只 | 70元/只 |
| 3 | 干玉米秸 | 43800 | 吨 | 700元 |
| 4 | 玉米 | 12483 | 吨 | 2200元 |
| 5 | 豆粕 | 4642.8 | 吨 | 4500元 |
| 6 | 麦麸 | 3723 | 吨 | 1700元 |
| 7 | 食盐 | 109.5 | 吨 | 4000元 |
| 8 | 碳酸钙 | 372.3 | 吨 | 1500元 |
| 9 | 磷酸钙 | 306.6 | 吨 | 4900元 |
| 10 | 矿物质混合物 | 21.9 | 吨 | 5900元 |
| 11 | 微生物混合物 | 21.9 | 吨 | 10000元 |
| 12 | 其他辅料 | 219 | 吨 | 5800元 |

项目区周边是玉米主产区，除部分动物蛋白原料，如鱼粉等需外购外，本项目所需的饲料，均可在当地解决，项目区周边农户种植的甜玉米秸秆是饲养肉鸭、獭兔的好饲料产品。将有效降低饲养成本，提高本项目的经济效益，即资源优势转化为经济优势。

本项目饲料资源充足，秸杆适合肉鸭、獭兔育肥及饲料生产，同时当地有饲养传统，为项目的建设发展提供了可靠的保障。通过本项目建设，必将带动当地养殖户的养殖积极性，同时带动周边县区养殖业的扩大。

所以，本项目年需饲料原料供应有保证。本地不能满足则从外地采购，运输方式以汽运为主。

### 5.6.2燃料动力供应

1、需要量

项目年耗电量为519.96万kwh、耗水量为81.69万m3。

2、燃料动力供应

项目用水：由A县市政供水管线供应，所以本项目生产用水有保证。

项目用电：由当地电网供电，厂内设变电站保证生产用电需求。

项目燃料动力消耗一览表5-11。

表5-11 项目动力消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 81.69万m3 | 6.5元/m3 |  |
| 2 | 电 | 519.96万kwh | 1.0元/kwh |  |

- 第六章  劳动安全与消防

## 6.1危害因素和危害程度

本项目饲养过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品同样是无毒无害的，因此，本项目劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。

## 6.2安全措施方案

本项目严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》及有关职业安全卫生方面的法律法规。预防减少职业病的发生，既要提高职工技术又要保护他们的健康。

1、总体规划

在总图规划设计中，各功能装置相对集中，分区布置，具有天下一家的独立性和足够安全间距，便于安全管理和减少相互影响和干扰。设置人、货分流通道，并考虑绿化面积和洁净措施。

2、防尘

生产区为防止产生交叉污染，对粉尘产生的区域采用直流风机外排，排风经过滤后达到环保排放标准。

3、防火

设计考虑室内和室外消防系统，配制规定的消防器材和全厂性火灾报警系统。车间内设置感烟探测器，并在主要出入口处设置手动报警按钮，一旦有火情危险时，可自动或手动发信号至控制室，并联锁切断相关的空调系统，同时启动消防泵。

4、防静电

所有电气设备均要有可靠接地。潮湿房间的电气设备选用密闭型。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设。

5、防噪声

在设计上达到《工业企业噪声工业标准》的要求。辅助设备在机械室内，以降低生产区的噪声。公用工程部分的风机、水泵等设备采用减震以降低噪声，并另设操作室。

6、工业卫生

（1）生产人员卫生

生产人员进入车间需统一服装、鞋。根据各岗位的需要，供给各岗位工作服、手套等劳保用品。操作工人必须定期体检，确认无传染病方可上岗。

（2）原辅材料包装卫生

原辅材料必须符合清洁安全环保标准。包装材料及原料进入车间需经外包装清洁处理，拆除部分包装或表面吸尘后，才能进入车间。

（3）饲养卫生

现代化饲养场对卫生防疫要求是十分严格的，本项目采取如下措施，以达到场内卫生防疫要求。

a场界划分明确，四周修建较高的围墙，以防止场外人员和动物进入场区，更加有效地切断外界的污染因素。在场内各区域间，也应设较小的防疫沟，在饲养场大门及各区域和各排饲养舍入口处，应设消毒设施，如车辆消毒池，脚踏消毒糟，喷雾消毒室，更衣换鞋间等，以认真贯彻预防为主，防治结合的方针，做好封闭饲养，防止外界污染，严格一切外来人员入场。按防疫程序定期进行各种疫苗免疫接种，场区道路每月用2-3%火碱消毒1-2次，饲养舍内每周用火碱消毒1-2次。

b场内日常实行半封闭，饲养员每半月回家一次，管理人员每周回家一次。场内外发生疫情时立即封锁，直到疫情解除为止。

c对肉鸭、獭兔育肥设施采取严格的防疫措施，按照标准规范进行养殖。

d 对操作环境湿度较大的生产岗位，配备的电气设备均选用防潮型，并采用电气接零、接地加以保护。对每台设备操作必须制定严格的操作规程，对受压容器配有压力表和自动卸压装置。

e土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，保证通风良好。工作场所必须地面整洁，门窗玻璃洁净完好，工作岗位及通道宽敞并有足够的照明设备。对于湿度较大房间，设有强制排风设施以保证工人的操作环境。

## 6.3消防设施

1、消防隐患分析

本项目拟建地点A市A县产业聚集区内，环境条件好，建设条件完善，供电和通讯、交通等基础设施状况良好。

周围环境对本项目安全防火尚无不利的影响因素。本项目坚决贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格遵守国家有关规定、规范，采取行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到使用方便，经济合理。

2、防火等级

本项目生产火灾危险性为丙类，建筑物为二级耐火等级。

3、消防措施

（1）总图布置的消防措施

①严格按照国家现行的防火安全要求设计生产、贮存等建筑物之间的距离。充分考虑消防的需要，在生产车间周围设置环形消防通道，且不少于两处与其它车道连通。消防通道宽度大于4米，环形车道转弯半径大于6米。

② 各个车间（工段）设计中均考虑了内部交通，生活设施，安全防火、防水、防腐蚀、防噪音、防尘和保温措施。

（2）建筑消防设计

建筑物的楼板、隔墙、防火门、窗等的设计严格执行《建筑设计防火规范》的要求。建筑物内装修材质及耐火性能符合建筑物耐火等级为一、二级的要求。

（3）消防系统及消防设施方案

详见第五章5.5公辅工程方案中5.5.1给水工程中消防系统。

（4）电气消防措施

① 本项目供电负荷等级为三级，电源由地区电力网供给。消防供电系统设有备用电源自动投入装置。

② 厂区内的建、构筑物根据防雷等级要求，采用避雷网带防直接雷击，配电装置设避雷器，全厂设工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地系统。

（5）暖通防火

① 在空调机房与需空调房间的送风管道上设置放火阀，以避免在发生火灾时相互影响。

② 蒸汽管等热力管道均采用岩棉、硅酸镁等不燃或难燃保温材料保温。

③ 通风、空调系统的风管采用不燃烧材料制作；空调风管及冷、热水管道的保温材料采用非燃烧材料或难燃保温材料。

- 第七章  节能分析

节约能源是我国能源政策的重要组成部分。本项目拟选用先进合理的技术，以及国内高性能的节能设备，本着节约能源、利用能源的目的，在满足正常生产生活条件下，尽量减少能源的不必要损耗，在充分利用能源的同时，获得最大的经济效益。

## 7.1设计依据

1. 国家计委（1984）第1207号“关于工程设计认真贯彻节约能源、合理利用能源的通知”。

2. 国家发改委《可再生能源中长期发展规划》（发改能源[2007]2174号）。

3. 国家计、经委《企业能源计量器具配备和管理通则》

4. 国家计委、国家经贸委、建设部1997年12月19日颁布并于1998年1月1日起施行的《关于固定投资工程项目可行性研究报告“节能篇”（章）编制及评价的规定》。

5.《中华人民共和国节约能源法》

6.《中华人民共和国可再生能源法》

7.《中华人民共和国电力法》

8.《中华人民共和国水法》

9.《综合能耗计算通则》（GB/T 2589—2008）；

10.《节能监测技术通则》（GB15316-94）；

11、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

12、《中国节能技术政策大纲（2006）》；

13、《A省民用建筑节能设计标准》（DBJ41-041-2000）；

14、《A省节约能源条例》；

15、《A省节能监察办法》。

## 7.2能耗种类和数量

本项目为优质肉鸭、獭兔生态养殖屠宰示范园项目，项目属养殖业范畴。主要养殖过程是育肥、屠宰及熟食加工，其余工序耗能量相对较少。

1、电力消耗

主要有养殖大棚、屠宰、熟食加工、冷库、污水处理等生产设备用电，办公生活设备用电，照明用电等。经计算，场区用电总功率约为1313.02KW，经采用电容器无功补偿，计算得出本项目视在功率为825.02KVar，年耗电量约519.96万kwh，电源由A市A县产业聚集区供电线路引入，项目拟安装1台1000KVA变压器，可满足项目用电需求。

2、水消耗

本项年用水量81.69万m3。水源由公司自建水井提供，饮用水为桶装水，可满足项目用水需求。

## 7.3能耗计算与分析

表7-1项目主要能源和耗能工质的品种及年需要量表

| 序号 | 项目 | 年消耗量 | 折标系数 | 折标准煤（吨） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 519.96万kwh | 0.1229kgce/(kw·h) | 639.03 | 90.1 |
| 2 | 水 | 81.69万m3 | 0.0857kgce/t | 70.01 | 0.9 |
| 合计 |  |  |  | 709.04 | 100 |

通过表7-1可看出，本项目投入运行后，年综合耗能709.04吨标准煤。从各项能耗占总能耗的比率看，电的用量所占比重相对较大。企业在生产经营管理活动中，针对性地采取有关措施，减少消耗，从而进一步降低成本，提高企业效益。

## 7.4节能措施

1、工艺节能

（1）选用新型高效工艺和设备，部分设备是具有国际先进水平的机电一体化设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。

（2）在总图布置上，力求紧凑，尽量避免大量原料、产品的二次倒运。

（3）泵类、风机和空调等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。

2、电气节能

（1）采用无功补偿技术，提高功率因数

供配电设计以经济合理，技术先进，节省电能为原则。

对配电系统功率因数的控制，按照“分级补偿，就地平衡，分散补偿与集中补偿相结合，以分散为主”的原则，合理布局补偿位置和补偿容量。主要采用在配电室集中补偿与大功率用电设备就地补偿的方式。通过无功补偿，可使补偿点以前的线路中通过的无功电流减小，既可改善线路的供电质量，提高设备运行的功率因数，又可减少输配电损失。

采用无功补偿技术，在变电站安装电容补偿器，使供电功率因数达0.95以上，提高变压器供电能力及降低变压器线损，达到节电效果。

（2）使用变频调速技术

交流变频调速已成为一种发展较为成熟的技术。作为电机系统节能的主要组成部分，是国家“十二五”期间推广的十大重点节能工程之一。交流变频调速传动具有以下特点：可以使普通异步电动机实现无级调速；启动电流小，减少电源设备容量；启动平滑，消除机械的冲击力，保护机械设备；对电机具有保护功能，降低电机的维修费用；具有显著的节电效果。

（3）采暖、通风、空调、供电系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。

（4）合理选择变压器（变电站）的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；

（5）选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。

3、照明系统节能

（1）根据各功能区的实际需要配置照明，既保证照明需要又达到节能目的。

（2）照明光源采用新型高效节能光源，如紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等，并配置节能型电子镇流器，从而降低照明用电量，创造以人为本的绿色照明环境。选用节能灯具可比传统照明灯具节约20%以上的耗电量，该产品（技术）目前在我国已大面积推广，其灯具的使用寿命亦已达到了较为理想的程度。

（3）选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的电光源、灯具、配线器材以及调光控制设备和光控器件，既提高照度、节省电能、改善照明质量，又有益于环境和人的身心健康。

（4）道路照明宜采用节能灯具装置。

4、建筑节能

（1）建筑能耗指标

照明：照明照度标准为300LX。

建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5；

门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：ql≤2.5m3/（mh）

⑵建筑围护结构

养殖大棚、办公区为保温隔热砖混结构，外墙砌体结构为增加外墙保温层；供热管网在与室外空气接触、非采暖房间处采用50mm厚岩棉管壳，降低管道冷热损失。

通风系统按设计负荷设置，并有调节控制装置及能量计量仪表。

照明要确定科学的照明控制方式，选用高效节能照明光源，在室内照明控制中，主要采用光控、红外等智能化的自动控制系统，减少照明用电和延长照明产品寿命。

建筑材料使用节能环保新型墙体材料。

5、节水

（1）节水措施

我国水资源总量2.8万亿立方米，人均水资源量2200立方米，仅为世界水平的1/4。目前，我国缺水总量约为300亿-400亿立方米。全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务，解决中国的缺水问题，关键是要建设节约型社会。节约工业用水，主要是提高重复利用率和推广节水技术，我国工业用水重复利用率约为50%，远低于发展国家的85%的水平，若能提高到60%，加之工业节水技术的推广应用，每年就能增加节水能力160亿立方米。

本项目将采取一系列有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率，合理地利用水资源，减少水用量，具体措施如下：

①采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，采用优质阀门，严防跑、冒、漏、滴。

②设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。

（2）水耗指标分析

本项年用水量81.69万m3，综合耗水指标达到国内同类产品消耗先进水平。

## 7.5节能效果分析结论

本项目为养殖业工程，项目建成后优质肉鸭、獭兔生态养殖屠宰示范园项目，其建设规模及建设内容为畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，是国家鼓励类项目，符合国家相关产业政策。

综上所述，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节约角度考虑，项目是可以接受的。

- 第八章  生态环境影响分析

## 8.1采用的环境保护规定标准

1、环境质量质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

标准值：昼夜  60dB(A)、夜间 50 dB(A)

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准

2、污染物排放标准

（1）生活污水执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度限值。

（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准标准值：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)

（3）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值的无组织排放标准

（4）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准

## 8.2项目所在区域环境质量状况

项目拟选址位于A县产业聚集区，周边为空地，场址周围无自然保护区和文物景观及其它环境敏感点，场区内无地下建筑和地下电缆通过，无地下文物，无大的污染源，环境质量良好。

## 8.3项目主要污染物及污染源

1、施工期

（1）粉尘污染

工程施工期间，引起粉尘污染的因素较多，有道路扬尘，也有料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起的路面积尘再扬起等；此外，水泥、砂等物料在拌和过程中均易起尘，现场拌和随施工点移动而移动，其影响范围较大；若遇上雨季，雨水冲刷以及车辆的碾压，也会使施工现场变的泥泞不堪。

（2）尾气污染

运输车辆及部分施工机械作业时因燃油会排出含HC、CO、NOx等污染物的废气，由于废气排放量小，故主要影响施工区内的环境质量。

（3）噪声

项目施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声及原材料运输时车辆引发的交通噪声。施工机械大都具有声级高、无规则、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会对附近居住区等噪声敏感点产生较为严重的污染影响。据同类施工场地类比调查，主要高噪声源有挖掘机、装载机、推土机、砼搅拌机、振捣棒、切割机、载重车辆等。

（4）生活垃圾

工程施工时施工区内大量劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的污水及生活废弃物若没有做出妥善处理，则会严重影响施工区的环境卫生。

（5）弃土

施工期间将产生许多弃土，在运输、处置过程中都可能对环境产生影响：车辆装载过多导致沿线泥土散落满地，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆过往及环境质量。

2、营运期

（1）污水

项目建成投入使用后，废水主要为养殖大棚排放的粪便、屠宰产生的高温废水、熟食加废水、职工生活污水等。

（2）噪声

项目主要高噪声为各类机械设备燥声、汽车噪音及畜禽叫声等，据同类设备类比调查，泵噪声级为80-90dB（A），空调室外机噪声级为70dB（A）左右。

（3）固体废物

项目产生的固体废物主要为养废渣、锅炉废渣以及办公人员生活垃圾。

（4）烟尘及废气

项目产生的烟尘主要包括养殖过程中产生的废气、潮气和粉碎饲料的粉尘。

## 8.4污染防治措施

1、施工期

（1）粉尘污染

工程施工中基坑挖出的泥土堆放在路旁，旱季大风致使扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬，影响附近居民。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议在施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水，防止扬尘。有关试验结果表明，洒水后可使近距离的TSP浓度降低80%左右，20米以外的地方可降低30～50%，50米以外可控制在1mg/m3之内。

弃土应按计划及时运出，在装运的过程中不要超载，做到沿途不洒落。车辆驶出工地前应将轮子上的泥土去掉，防止泥土带出工地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。

（2）施工噪声的控制

本项目在施工期间应对施工机械合理布局，使之远离环境敏感点，增大噪声衰减距离，降低噪声对周围人群的影响；同时，合理安排施工时间（午间12：00～14：00；夜间22：00～6：00时间段内严禁施工），对夜间一定要施工，但又要影响居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置，以保证居民区的声环境质量；运用隔声、减震等降噪技术，降低施工机械作业噪声；应尽量选用商品砼，若需自行搅拌，则搅拌机必须距居住区50m以远。

（3）施工现场废弃物处理

项目开发者及工程承包单位应当与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。工程承包单位对施工人员应加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作、生活、环境卫生质量。

（4）倡导文明施工

要求施工单位尽可能减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校的影响，提倡文明施工，组织施工单位及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响的问题。

（5）制定弃土处置和运输计划

工程建设单位要会同有关部门，为工程弃土制定处置计划，尽可能做到土方平衡，弃土的出路主要用于筑路、小区建设等。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。开发单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经专业部门采取处理措施后方能继续施工。

2、营运期

（1）废水

工程建成后，采用分流制排水系统，牛舍排放的粪便用作有机肥；屠宰产生的高温废水、熟食加工的废水、生活污水送污水处理站，经处理后排放的污水水质指标如下：CODcr400mg/1,BOD150mg/1,SS200mg/1,可达到《畜禽养殖业污染物排放标准》中的排放要求，达标排放。

（2）固体废物

饲养废渣同牛粪便可作为有机肥外售，对环境不会造成污染。生活垃圾将采用分类袋装方式，将垃圾分为可回收垃圾和不可回收垃圾，统一收集后，集中运至生活垃圾卫生填埋场集中处理。

（3）噪声

噪声主要来源于各类养殖用设备、空调室外机等设备及区域内车辆、鸭叫的噪声等。畜禽叫声，可以通过加强管理，减少其应激。项目在整体布置时将办公区和养殖区分开，并在养殖区周围设置防护绿化带，通过合理的作业规划与业务流程组织，可以有效解决交通阻塞、车辆噪音、尾气污染等问题；在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，高噪声设备尽量布置于厂区中间位置，以进一步减少对周边企业的影响；加强设备的减震降噪措施，构建减震沟，通风窗加设双层隔声窗，必要时采用隔声和吸声相结合的综合治理措施，工作时尽量减少门窗开启；加强设备的日常维修与更新，使加工设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象。

（4）废气

项目养殖过程及熟食加工过程中产生的废气、潮气、通过轴流风机强制排出室外；定时清粪、储粪场采取防渗和防溢流等措施；饲料加工车间配置除尘装置处理粉尘。

## 8.5环境影响评价

本项目对生产中产生的生产废水、生活废水，废气，废渣和噪声等经综合治理后均控制在国家规定的指标内，对环境无不良影响，符合我国以治污为重点的环保目标要求。

## 8.6建议

（1）建立专门环保机构，负责环保设施的运行与维修。

（2）制定严格的规章制度，实行岗位责任制，加强污染的管理。

（3）厂区内道路均应为硬化路面，并及时清扫，以减少扬尘量。

- 第九章  招投标方案

## 9.1招标编制依据

1、《中华人民共和国招标投标法》(1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)；

2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）；

3、发改办法规[2005]824号，国家发展改革委办公厅印发“关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知”；

4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）；

5、《招标公告发布暂行办法》(国家发展计划委员会第4号令)。

## 9.1招标范围

本项目招标范围为：勘察、设计、建筑、安装、工程监理、设备和重要材料采购。

## 9.2招标组织方式

委托具有甲级以上资质的工程招标代理机构及其货物采购招标代理机构进行招标业务。

## 9.3招标投标区域

凡在中华人民共和国境内，具有相应资质，在工商部门注册登记的、具有独立法人地位的有关单位，均可参加投标。

## 9.4招标方式

本项目建筑、安装、监理、设备及重要材料采购采用邀请招标方式，勘察、设计拟采用邀请招标方式。

## 9.5招标公告的发布与媒体

招标公告应符合法律、法规和规章规定的时间、内容等要求，招标公告拟在国家发改委指定的《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国日报》和《中国采购与招标网》以及A省发改委指定的中任一媒体发布。

## 9.6各项服务招标单位资质要求

（1）工程勘察设计

具有甲级以上资质、信用等级为A级以上的单位。

（2）建筑施工

具有二级以上资质、信用等级为A级以上的单位。

（3）工程监理

具有乙级以上资质、信用等级为A级以上的单位。

（4）建筑物资材料和器械、仪器的采购

具有乙级以上资质的代理机构。

表9-1项目招标方案表

| 项目名称 | 优质肉鸭、獭兔生态养殖屠宰示范园项目 |  |  | 建设单位 |  | A县A食品有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人代表或负责人电话 |  |  | 李菲 15539399095 |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 项目建设屠宰加工区、育肥区、熟食加工区、办公楼等及其配套附属设施；购置育肥、屠宰、熟食加工、污水处理等类设备，共计168台（套）主要设备。 |  |  | 项目建设地点和时限 |  | A县产业聚集区，建设期1.5年 |  |  |  |
| 总 投 资 | 20000万元 |  | 资金来源及构成 |  |  | 企业自筹17068.9万元，银行贷款2931.1万元 |  |  |  |
|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  |  | 招标方式 |  | 不 采 用 招标方式 | 招标估 算金额 |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 |  | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 勘察 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 设备 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟选择的招标公告发布媒介 |  |  | A省招标投标综合网 |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明： 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第十章  组织机构及劳动定员

## 10.1组织机构

1、组织机构设置

项目建成后，养殖基地实行董事长负责制，由董事长负责日常的管理经营工作。下设生产部、销售部、供应部、财务部等生产管理部门。

2、管理机构组织方案和体系

采用现有的企业管理机构组织，对肉鸭、獭兔育肥、饲料、屠宰建设等生活经营进行组织领导。

本项目育肥、屠宰生产，实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。

## 10.2人力资源配置

1、劳动定员

公司劳动定员800人，其中高级管理人员50人，管理及技术人员30人，生产工人720人。

2、生产作业班次

本项目育肥养殖大棚全年计划工作日为365天，三班生产，每班工作8小时。

屠宰车间全年计划工作日为330天，三班生产，每班工作8小时。

熟食加工车间全年计划工作日为330天，三班生产，每班工作8小时。

## 10.3员工来源及招聘方案

项目的劳动力可从当地农村富余劳动力、下岗人员及待业人员中通过考试择优录取，经培训后方可上岗操作。

工程技术人员及管理人员面向社会招聘。

## 10.4人员培训

企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产场进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请畜牧专家对公司从事饲养管理、疫病防治等高管人员进行业务知识培训。请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于生产操作人员的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。

- 第十一章  项目实施进度

本项目计划建设期为18个月，具体安排如下：

编制项目简介并申请备案2个月；

初步设计1个月；

施工图设计并审核1个月；

土建施工11个月；

设备安装及调试2个月；

竣工验收1个月。

- 第十二章  投资估算及资金筹措

## 12.1投资估算编制依据

本工程估算编制范围包括：办公楼、屠宰车间、养殖大棚及配套的公辅设施、总图运输设施、室外管网、工器具及生产家具购置及工程建设其他费用和预备费。

## 12.2估算依据

投资估算编制依据发改委发布《轻工业工程设计概算编制办法》、《投资项目可行性研究指南》及国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版进行编制。

（1）《A省建筑工程概算定额》及其配套费用定额；

（2）《A省建筑安装工程概算定额》及其配套费用定额；

（3）A市工程造价信息（2013年6月）；

（4）承办单位提供的有关资料及A县地区实施类似工程的实际造价。

## 12.3估算说明

1、设备购置及安装工程费

设备购置费包括设备原价和运杂费，设备价格参照同规模在建厂近期的订货合同及部分设备制造厂新近的报价计算；安装工程费根据项目需要并按现行有关规定和概算指标进行计算。

2、土地使用费

是指按照国家和地方人民政府规定，建设项目征收或者征用土地，租用土地应支付的费用。根据《A省土地管理条例》、中华人民共和国耕地占用税暂行条例（国发[1987]27号）、国土资源部令第21号及A市的具体规定，报告中暂按10万元/亩计列；

3、建设单位管理费

是指建设单位从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支。根据财政部财建[2002]394号，本项目需建设单位管理费18.5万元；

4、工程勘察设计费

是指建设单位委托勘察设计单位为建设项目进行勘察、设计等所需费用。根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）及有关文件规定，设计费按插值法计算，暂按50.8万元计列；

5、工程监理费

是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用。根据国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件规定，参考A市及A市实际收费情况，暂按80.6万元计列；

6、环境影响咨询服务费

是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评价所需费用。根据国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文件规定，采用插值法计算，暂按5万元计列；

7、招标代理服务费

是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用。根据国家计委计价格[2002]1980号文件规定，按15万元计列；

8、工程保险费

是指建设单位在建设期间向保险公司投保的费用。根据A省有关规定，参考A市实际，按20万元计列；

9、基本预备费

根据计标（85）352号文件有关精神，同时考虑项目实际情况，基本预备费按第工程费合计的3%计算；根据现行政策规定，涨价预备费按0计算；

## 12.4建设投资

本项目建设投资估算为19137.5万元万元，其中：建筑工程费17028.2万元；设备购置费1000.0万元；安装工程费50.0万元；工程其它费用501.9万元；工程预备费557.4万元。

1、建筑工程费

本项目建筑工程费估算为17028.2万元，见表12-1。

表12-1 建筑工程费估算表

| 序号 | 名称 | 建筑面积 （m2） | 单价 （元/m2） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉鸭加工车间 | 7000 | 950 | 665 |  |
| 2 | 獭兔加工车间 | 300 | 950 | 28.5 |  |
| 3 | 肉鸭养殖大棚 | 11200 | 351.7 | 4000 | 200个 |
| 4 | 獭兔养殖大棚 | 30102 | 398.6 | 12000 | 800个 |
| 5 | 综合楼 | 2700 | 1000 | 270 |  |
| 6 | 冷库 | 318 | 1500 | 47.7 |  |
| 7 | 食堂 | 200 | 850 | 17 |  |
| 8 | 合计 | 35466 |  | 17028.2 |  |

2、设备投资见表5-4，预计投资为1000万元。

3、安装工程费

安装工程费包括各种机电设备装配、安装工程费用及公用工程管线安装等费用，以及与设备相连的工作台、梯子及其装设工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用；安装设备的绝缘、保温、防腐等工程费用；单体试运转和联动无负荷试运转费用等。安装工程费按设备购置费的5%计算。本项目安装工程费50万元。

4、工程建设其他费用

工程建设其他费是指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工程费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。该项目工程建设其他费计为501.9万元包括：土地征地费312万元，建设单位管理费18.5万元，勘察设计费50.8万元；工程监理费80.6万元，环境影响咨询服务费5万元，招标代理服务费15万元，工程保险费20万元。

5、基本预备费用

本工程基本预备费费率按建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费与其他费用之和的3%提取，为557.4万元。

## 12.5总投资

项目估算总投资（含铺底流动资金）20000万元，其中：建设投资19137.5万元，铺底流动资金646.64万元，建设期利息215.86万元。

详见流动资金估算表（附表3）和项目总投资使用与资金筹措表（附表2）。

## 12.6资金筹措

项目估算总投资20000万元，企业自筹17068.9万元，银行贷款2931.1万元。

详见项目总资金使用与资金筹措表（附表2）。

- 第十三章  财务评价

## 13.1.编制依据

项目财务评价依据国家发改委和建设部发改投资(2006)1325号文件关于《建设项目经济评价方法与参数》第三版、《投资项目可行性研究指南》和现行财税制度及有关财税规定，并结合项目情况确定财务评价方案。

本项目为新建工程，按本项目投入的费用和产出的效益数据计算项目的各项财务评价指标,来判断项目的可行性。

## 13.2财务评价基础数据

1、计算期的确定

本项目建设工期为1.5年，计算期10年，其中第1-2年为建设期，第3至16年为经营期。

2、销售收入和销售税金及附加估算

本项目预计年可实现销售收入90306.24万元。

本项目按国家规定免征增值税、城市维护建设税、教育费附加。详见销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（附表4）。

3、总成本费用估算

（1）原辅材料

项目原材料为肉鸡、獭兔、玉米、豆粕、麦麸、食盐、碳酸钙、磷酸钙、矿物质混合物、微生物混合物等精饲料，干玉米秸等粗饲料及其它辅料。经估算，项目正常年原辅材料费81546.14万元。

（2）燃料动力消耗

本项目燃料动力主要为电、水等，估算正常年项目燃料动力费1052.7万元。

（3）工资及福利费

该项费用包括工资、福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、住房基金等项，本项目工人工资按平均3000元/人·月估列，工资约为90万元，福利费按工资的14%估列，福利费用为12.6万元。计算期内不变。

详见总成本费用估算表（附表7）。

（4）折旧及摊销

折旧与摊销采用平均年限折旧法，房屋建筑物折旧年限30年，设备折旧年限10年，残值率按国家规定预留5%，其他资产摊销按5年计算。

详见固定资产折旧费估算表（附表5）。

4、修理费

根据调查同类企业的生产消耗，修理费按照固定资产投资的1.5%提取，正常年修理费为287.06万元。

5、其他费用

其他费用包括其他制造费用、其他营业费用、其他管理费用。

其他制造费用以固定资产投资的2%计取，正常年为382.75万元；

其他营业费用按销售收入的1.5%计算，正常年为1037.79万元；

其他管理费用按年工资及福利支出总额的100%计取，正常年为102.6万元。

详见总成本费用估算表（附表7）。

## 13.3利润估算

利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入

项目缴纳企业所得税，税率为25%。

企业所得税=应纳税所得额×税率

净利润=利润总额－所得税

经计算，项目计算期内年均实现净利润4634.63万元，年均实现所得税1158.66万元。

详见利润与利润分配表（附表9）。

## 13.4财务盈利能力分析

1、财务内部收益率FIRR

财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：

t=1n(CI−CO)t(1+FIRR)−t=0

式中：CI——现金流入量；

CO——现金流出量；

（CI-CO）t——第t年的净现金流量；

n——计算期。

经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为30.42%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=7%）。

13.4.2财务净现值FNPV

财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

FNPV=t=1n(CI−CO)t(1+ic)−t

式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），本项目为7%。

经计算，所得税前项目投资财务净现值26589.63万元，大于零。

3、项目投资回收期Pt

项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

ROE=NPEC×100%

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

经计算，所得税前项目投资回收期为3.96（含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

4、总投资收益率（ROI）

总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：

Pt=T−1+i=1T−1(CI−CO)i(CI−CO)T

式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；

TI——项目总投资。

经计算，本项目总投资收益率为23.27%，表明项目盈利能力较强。

5、项目资本金净利润率（ROE）

项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率，项目资本金净利润率应按下式计算：

ROI=EBITTI×100%

式中：NP——项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润；

TI——项目资本金。

经计算，项目资本金净利润率为20.36%，表明盈利能力较强。

## 13.5偿债能力分析

项目有借款，因此对偿债备付率和利息备付率进行分析，偿债备付率大于1和利息备付率大于2，都符合财务风险分析。（附表6）

资产负债率系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，应按下式计算：

LOAR=TLTA×100%

式中：TL——期末负债总额；

TA——期末资产总额。

经计算，项目在经营期内的资产负债率较低，表明企业经营安全、稳健，具有一定的筹资能力。

## 13.6财务生存能力分析

财务生存能力计算详见财务计划现金流量表（附表8），经过计算可以得出，项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，项目的财务生存能力较强。

## 13.7财务不确定性分析

1、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：

BEP生产能力利用=×100%

=23.86%

计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的23.86%，项目就可保本，由此可见，本项目风险较小。

参见下图：盈亏平衡分析图

2、敏感性分析

敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，找出敏感因素。

本项目作了全部投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本和建设投资作了提高10%和降低10%的单因素变化对财务内部收益率、财务净现值影响的敏感性分析，并参见下图。

从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及财务净现值，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之，建设投资再次之。但销售收入、经营成本和建设投资提高10%或降低10%后，财务内部收益率仍均大于行业基准收益率，财务净现值仍均大于零。由此可见，项目具有一定的抗风险能力。

## 13.8结论

从财务盈利能力分析看，总投资收益率、资本金净利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。

- 第十四章  社会效果分析

为使本项目实现经济效益、国民经济效益、社会效益相协调，避免项目建设和运营的社会风险，提高投资效益，促进社会稳定，特对本项目在当地的社会影响和当地社会条件对项目的适应性及可接受程度等方面进行了社会评价。

## 14.1项目对社会的影响分析

本项目总投资为20000万元，建设项目需要大量建材如：水泥、钢材等，将由当地供给，这将对建筑业有较大的发展机遇。

项目实施后，每年需要大量饲料等农副产品，既带动当地粮食、饲料产业发展，又促进了运输业还能够带动当地及周边地区的餐饮服务业、购物、娱乐、交通和邮电通信的发展，在当地经济发展中起到较大的作用，具有一定的影响。

本项目能够直接解决300人的就业，为当地提供更多的就业机会，有利于社会安定团结。

因此，本项目的实施，进一步推动当地优质商品肉鸭、獭兔资源发展成为一个集群规模产业。同时可以解决就业，带动运输、物流、餐饮等相关产业的繁荣和发展。同时，建设所在地投资环境较好，水、电和原、辅材料供应有保证。本项目属于绿色、环保、接续产业，环境效益、经济效益和社会效益显著。

## 14.2项目所在地互适性分析

1、利益群体对项目的态度和参与程度

本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。

2、各级组织对项目的态度及支持程度

项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设给与较大的支持。当地政府还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策，因而具有较宽松的投资环境。

发展肉鸭、獭兔养殖业是一项朝阳产业，是农民增加收入的好项目。本项目的实施，可加快农业产业化发展步伐，促进粮食资源优势转化为经济优势，有效地增加农民经济收入。因此，建设本项目不但必要，而且可行。

本项目饲料来源广，技术有依托，产品销路好，经济效益和社会效益均十分显著，是振兴本地经济、富区裕民，实施农业产业化的一个好项目。并且，本项目投资风险小、见效快，还贷能力及抗风险能力较强，希望各金融部门予以大力支持。

3、地区文化状况对项目的适应程度

项目所在地区有较高的技术和文化水平，完全能够适应项目建设和运行。项目建成后，能够对当地经济发展、改善当地居民生活条件起到一定的促进作用，间接提高当地居民文化水平。

## 14.3社会评价结论

本项目的建筑符合党中央、国务院提出的社会主义新农村建设发展要求，以养殖作为当地支柱产业，满足商品肉鸭、獭兔加工需求市场为导向，大力发展商品牛饲养、后续肉鸭、獭兔深加工一体化开发项目，形成规模养殖、畜禽养殖产业，大力带动当地相关产业发展，拉长产业链条，有利于发展资源优势，变资源优势为经济优势，增加社会财富与财政收入。

项目的建设对于开发A省的优质肉鸭、獭兔资源，变资源优势为经济优势，提高鸭肉、兔肉的附加值，丰富城乡居民的菜篮子，促进A养殖业的发展具有十分重要的意义。

项目建设将带动当地多个行业的发展，使交通运输业、建筑材料、餐饮娱乐、商品流通等上一个新台阶。同时推动当地基础设施和公用设施的建设、加速城镇建设。

项目的实施为当地提供更多的就业机会，有利于社会的安定团结，促进当地软环境的发展，提高当地人民的生活质量和水平。总之，本项目对企业、当地和国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。

- 第十五章  风险分析

## 15.1项目主要风险因素识别

本项目主要风险因素包括原料、产品市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。

## 15.2风险程度分析

本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买方的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。

## 15.3防范和降低风险对策

任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。

对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；对于产品进一步扩大销售，需加大产品宣传力度，建立销售网络，还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传销售产品。

本项目积极引进新技术、新产品，掌握更加优良的饲养技术，不断推出新型肉鸭、獭兔品种，提高产品的市场竞争力。

- 第十六章  研究结论与建议

## 16.1推荐方案的总体描述

优质肉鸭、獭兔生态养殖屠宰示范园项目建设，为当地经济发展带来新的经济增长点，为解决“三农”问题，加快全面建设奔小康起到推动作用，通过项目投入运营，可充分利用本项目的龙头带动作用，推动当地及相邻县市的肉鸭、獭兔养殖业发展，调动农户发展养殖业的积极性，为解决“三农”问题提供很好的示范作用。

本项目通过饲养业过腹转化粮食为全市搞好农业产业化调整，实现农业产业化经营起了一个非常好的示范作用。养殖业的发展，带动农民脱贫致富，是解决三农问题的重要手段。发展肉鸭、獭兔育肥、屠宰加工，可以有效促进农村经济结构调整，加快农业产业化的进程，增加农民经济收入。为了发展当地、A省养殖业，充分利用粮食大省的粮食资源和技术资源及人力资源，给区域经济发展带来新的增长点，提出建设项目非常重要。

坚持走“公司+养殖专业合作社”、“契约+服务”的农业产业化道路，把发展农户当成工作的重点，充分发挥当地农村剩余劳动力、饲料贸易丰富优势，为广大养殖户提供一条致富之路，真正使企业与农户形成紧密的利益共同体，与企业风险共担，利益共享。项目建成后可安置300人就业，带动周边地区农户从事肉鸭、獭兔养殖，大力发展当地养殖产业，对提高农民收入，稳定社会秩序。起到了一定的促进作用。本项目将拉动地方的相关产业发展，对推动A县农业产业化发展，带动A县周边县市，B、A、B、BB和B多种经营起到了积极作用。

因此，本项目建成后，不但企业自身效益好，建立完善的肉鸭、獭兔饲养体系，充分发挥肉鸭、獭兔下游加工的优势，为养殖业发展形成新的产业链和增长点，极大地推动肉鸭、獭兔产业发展，形成地区区域的肉鸭、獭兔产业优势，为区域经济发展做出贡献。

## 16.2推荐方案的优缺点

1、项目优势

①本项目符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向，符合当地工业总体部署，保证当地优势工业健康、有序、持续发展，进一步壮大优势产业发展。

②本项目采用先进的生产工艺，可靠的生产设备，具有较高的自动化水平，在国内同行业中，技术处于领先地位。产品的开发深度、广度不断扩大，进一步延长产品的加工链条，为肉鸭、獭兔加工业快速发展提供坚实的基础，通过本项目的建设实施，促进当地商品肉鸭、獭兔集群产业发展壮大，进一步带动下游加工产业健康发展，具有显著的经济效益。

③企业每年能为国家上缴大量税金，在国民经济中占有重要地位。本项目的实施，年平均上缴所得税额1158.66万元，还可增加300人就业，保持社会稳定，具有显著的社会效益。

2、存在问题

企业对品牌核心价值的定位和维护要高度重视，避免重宣传轻研发、品牌形象缺乏个性、品牌形象缺乏稳定性。所以本项目更应该在这些方面多下功夫，赢得更多用户企业的认可。

## 16.3结论与建议

本项目肉鸭、獭兔养殖及屠宰加工产业化基地项目的建设是对鸭肉、兔肉产品精深加工的重要补充，它的建设不仅对区域经济发展起到了一定作用，而且还要辐射周边广大地区农民一同发展壮大，将滞留在农村的富余劳动力转变成从事专业化饲养技术工人，实现了农村稳定，农民增收和农民增效。

本项目可充分利用当地商品牛资源优势、产业政策和劳动力资源，变资源优势为经济优势，采用先进的工艺技术及设备，生产的产品具有开发深度和广度，前景广阔。同时进一步加快优势产业链延伸步伐，加快产业化完善、推进工作。

项目建成投产后，社会效益和经济效益显著，有一定抗风险能力，项目是可行的，建议尽快实施。